***Реестровый номер контракта на сайте zakupki.gov.ru –***

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №36-Р**

**(**Номер карточки контракта 0144200001817000069\_59409**)**

**выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Рыльском районе Курской области**

**ИКЗ: 172462904043946320100100570574211244**

г. Курск «20» февраля 2017 г.

Настоящий Контракт заключен между **областным казенным учреждением «Комитет строительства и эксплуатацииавтомобильных дорог Курской области»**, далее именуемым «Заказчик», в лице директора учреждения **Полина Александра Алексеевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **обществом с ограниченной ответственностью «Рыльское дорожное ремонтно-строительное управление»**, далее именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора **Клевцова Владимира Николаевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения государственного заказа Курской области путем проведения аукциона в электронной форме, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0144200001817000069 от 08 февраля 2017 г., о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОHТРАКТА**

1.1. B целях развития сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области в 2017 году, стороны заключили настоящий Государственный контракт (далее по тексту – Контракт), согласно которому Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дорожных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Рыльском районе Курской области (далее по тексту - работы), а Заказчик берет на себя обязательства принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту, указан в Приложении №1 «Техническое задание» (далее по тексту - Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Контроль над ходом и результатами реализации Контракта осуществляется в соответствии с принятыми сторонами обязательствами и положениями нормативных документов.

1.4. В результате реализации Контракта Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам работ, предусмотренным настоящим Контрактом и «Техническим заданием».

**2. ФОРМЫ, РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ**

2.1. Цена настоящего Контракта составляет **30 081 844** (*тридцать миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок четыре*) рубля **00** копеек и включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а так же затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением Контракта.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и пунктом 11.1 настоящего Контракта.

В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающего частной практикой лица, сумма контракта, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.3. Форма оплаты: безналичный расчет. Источник финансирования – бюджет Курской области.

2.4. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями на текущий финансовый год, доведенными Заказчику главным распорядителем средств бюджета Курской области, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в п.14.3 настоящего Контракта.

2.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 5 дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Порядок приемки и оплаты работ определен в разделе 6 Контракта.

2.8. Окончательный расчет по контракту производится в течение 30 дней с даты принятия выполненных объемов работ. Заказчик и Подрядчик при подписании Контракта определяют следующую форму расчета за выполненные работы:

а) Заказчик перечисляет Подрядчику аванс не позднее 1 июля 2017 года, в размере **18 001 000** рублей в соответствии с лимитами бюджетных обязательств;

б) удержание авансового платежа производится в текущем финансовом году Заказчиком в любой период исполнения Контракта.

в) порядок приемки и оплаты работ определен в разделе 6 Контракта.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.**

Обязанности Заказчика:

3.1. Заказчик обеспечивает своевременное финансирование в соответствии с разделами 6.6-6.8 настоящего Контракта, утверждение и выдачу проектной документации (в случае ее наличия), иной необходимой для производства работ по ремонту документации, осуществляет контроль и технический надзор за соответствующим объемом, ходом и качеством выполняемых работ, сроками их выполнения и осуществляет их приемку.

3.2. Принять и оплатить работу в соответствии с Контрактом.

Права Заказчика:

3.4. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивание для контроля качества работ, материалов и конструкций, производить подбор рецептов для выпуска а/б смесей и осуществлять иной контроль при производстве работ по Контракту.

3.5. Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный соответствующими нормами уровень качества, в том числе: о вывозе с объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям сметной документации и условиям Контракта; о разборке и последующем новом исполнении участков объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их ремонте некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж; иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Контракта Подрядчиком.

3.6. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право отдавать распоряжения полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считают необходимыми, по причине невыполнения Подрядчиком распоряжения в установленные сроки, неблагоприятных (не допустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных (чрезвычайных) обстоятельств.

3.7. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ.

Распоряжения являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии распоряжений хранятся Заказчиком.

3.8. В случае выявления дефектов на объекте, возникших в течение гарантийного срока, направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

Обязанности Подрядчика:

4.1. Подрядчик качественно выполняет все работы в объемах и в сроки, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием (Приложение №1 к контракту) в полном соответствии со сметной документацией и требованиями действующих на время выполнения работ стандартов, норм, правил и других нормативно-технических документов.

4.2. Подрядчик до начала работ обязан предъявить Заказчику свидетельство о допуске (при необходимости) на выполнение работ, согласовать с Заказчиком в установленном порядке проект производства работ, провести необходимые согласования с органами ГИБДД, собственниками коммуникаций (при необходимости), иными заинтересованными лицами для выполнения работ по Контракту.

4.3. Подрядчик обязан до начала работ осуществить проверку качества всех используемых при производстве ремонтных работ материалов, организовать лабораторные посты на объектах и операционный контроль за ходом проведения работ. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов, в аттестованных (или имеющих лицензию или иной документ в соответствии с законодательством РФ) лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и оснащенных необходимыми средствами измерений, испытательным оборудованием и штатом сотрудников, позволяющих определить качество конкретных дорожно-строительных материалов и дорожных работ.

4.4. Работы по Контракту выполняются Подрядчиком самостоятельно, за исключением работ по поверхностной обработке, ремонту искусственных дорожных сооружений, коммуникаций, обустройству дорог.

4.5. Во время проведения работ выполнять на ремонтируемом участке дороги необходимые мероприятия по безопасности движения, по ограждению рабочих мест, по технике безопасности дорожных работ и противопожарной безопасности, охране окружающей среды, земли. Строго соблюдать правила безопасности движения на существующих дорогах в соответствии с проектом организации работ, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком.

4.6. Обеспечить за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения ремонтных работ, принять меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту ремонта с момента начала ремонтных работ до их завершения и подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

4.7. Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, обеспечить их нахождение на объекте, в испытательной лаборатории вести журналы лабораторных испытаний, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций.

4.8. Подрядчик обязан предоставить по затратам на временные здания и сооружения, (с учётом возвратных сумм), а также на непредвиденные работы и затраты сметные расчеты и акты выполненных работ, оформленные в установленном порядке.

4.9. В случае применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, для включения в сметную стоимость компенсации по уплате НДС при приобретении материалов и прочих затратах, Подрядчиком предоставляется расчет за подписью руководителя и главного бухгалтера.

4.10. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ в установленные Заказчиком сроки.

4.11. Подрядчик обязан выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев с даты подписания акта приемочной комиссии и соблюдать его условия.

4.12. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта.

4.13. Во всех случаях, когда Подрядчик считает распоряжение Заказчика или иные его действия противоречащими действующим государственным нормативным актам или положениям Контракта, он обязан направить Заказчику требования разъяснений и указаний по данному вопросу со ссылкой на соответствующие статьи нормативных актов или Контракта.

4.14. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

Права Подрядчика:

4.15. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, при согласовании с Заказчиком.

4.16. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по вопросу, связанному с производством работ по Контракту, указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 10-дневный срок в письменной форме. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

**5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

5.1. Сроки выполнения ремонтных работ:

- начало – не позднее 1 мая 2017 г.

- окончание – не позднее 05 октября 2017 г.

5.2. Подрядчик должен выполнять работу в установленные сроки на протяжении действия Контракта, за исключением корректировок в связи с непредвиденными и компенсируемыми событиями, официально подтвержденными Заказчиком.

5.3. Компенсируемыми являются следующие события:

- приостановка работ по Распоряжению Заказчика, но не по причине неудовлетворительной работы Подрядчика или неблагоприятных погодных условий, не являющихся непредвиденными событиями.

**6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ.**

6.1. Приемке и оплате подлежат полностью законченные объекты или этапы работ, выполненные в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ВСН и настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

6.3. Подрядчик не менее чем за 3 суток уведомляет Заказчика об освидетельствовании скрытых объемов работ и приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и составления соответствующего акта. К акту приемки скрытых работ (ответственных конструкций) должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы и другие документы, подтверждающие их соответствие сметной документации и требованиям нормативных документов. Акт приемки скрытых работ Подрядчик регистрирует в журнале производства работ.

Если Заказчик не был уведомлен Подрядчиком о готовности к освидетельствованию работ по окончании, которых должны оформляться акты освидетельствования (освидетельствовании скрытых объемов работ) или информирован с опозданием и Подрядчик приступил к выполнению следующего вида работ, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть объемов работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае если Заказчиком внесены замечания в журнал производства работ или выдано предписание с замечаниями по выполненным скрытым работам (ответственным конструкциям), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком, без письменного разрешения Заказчика не допускается.

6.4. Заказчик имеет право отложить дату приемки скрытых работ, если это не приводит к технологическим простоям и срывам общих сроков работ, но не более чем на 3 дня. При этом Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки.

6.5. По результатам приемки объемов работ оформляются и подписываются документы по приемке выполненных работ: акт ф. КС-2 и справка ф. КС-3 (акт ф. КС-2 оформляется по смете, утвержденной Заказчиком, с учетом коэффициента снижения цены по результатам торгов) либо выдается предписание об устранении дефектов с указанием даты повторной приемки.

В случае обнаружения дефектов, несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке работ и назначает дату повторной приемки. Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

6.5.1. Заказчик подписывает документы по приемке выполненных работ: акт ф. КС-2 и справку ф. КС-3 в течение 3 рабочих дней с момента предоставления их Подрядчиком.

6.6. Оплата работ осуществляется при выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных в Контракте, при наличии акта приемки выполненных работ (ф.КС-2), справки о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) и счета-фактуры (счета или иного документа, предусмотренного действующими нормативными актами), оформленных и подписанных надлежащим образом.

6.7. Оплату выполненных работ Заказчик производит при наличии финансовых средств на счете. Расчеты по Контракту осуществляются Заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год, в следующем порядке: Заказчик перечисляет денежные средства Подрядчику на основании подписанных сторонами форм № КС-2, № КС-3 и выставленного Подрядчиком счета-фактуры (счета или иного документа, предусмотренного действующими нормативными актами) в течение 30 дней.

6.8. Срок оплаты определяется датой проводки платежных документов через казначейство по исполнению бюджета Заказчика.

6.9. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки, за исключением ущерба от непредвиденных событий. Работы по ликвидации ущерба, нанесенного ранее выполненным и сданным работам в случае непредвиденного события, оплачиваются Заказчиком.

6.10. При нарушении контрактных обязательств, повлекших за собой имущественную ответственность в соответствии с разделом 8 настоящего контракта, Заказчик в праве произвести удержание суммы неустойки и возмещение ущерба, убытков путем уменьшения финансирования выполненных работ, согласно акта на сумму неустойки и ущерба, подписанного Заказчиком и Подрядчиком. При этом Стороны подписывают акт выполненных объемов работ и справку стоимости выполненных объемов работ.

**7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ**

7.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов и сметной документации. Любое отклонение от нормативных документов при производстве работ требует согласования с Заказчиком до начала работ.

7.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также право осуществления соответствующих записей в журнале производства работ по объекту, дачи обязательных для Подрядчика предписаний при обнаружении отступлений от утвержденной сметной документации и действующих нормативно-технических документов.

7.3. Все поставляемые для производства работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Асфальтобетонные смеси, применяемые Подрядчиком, должны соответствовать составу (рецепту). Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Заказчика до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

7.4. Любое сверхнормативное отклонение от требований сметной документации, без предварительного согласования с Заказчиком, является дефектом. Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с действующей  инструкцией по проведению проверок качества.

7.5. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости, с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества. Образцы материалов для производства лабораторных исследований и испытаний отбираются Заказчиком с участием представителя Подрядчика. Наличие отрицательного заключения по результатам проведенных Заказчиком лабораторных исследований и испытаний, применяемых Подрядчиком материалов, является основанием для отказа Подрядчику в приемке выполненных работ.

Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.6. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 8 "Имущественная ответственность". При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

**8. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.**

* 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
     1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Штраф установлен Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 г. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 2,5% цены Контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 2% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1,5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей (подпункты «а», «б», «в», «г» пункта 5 Постановления Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 г.). Размер штрафа составляет 2%: 601 636 (шестьсот одна тысяча шестьсот тридцать шесть) рублей 88 копеек.

* 1. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом, неисполнение предписаний Заказчика. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
     1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С

где Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:



где  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

K = ДП / ДК x 100%

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком

Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком

Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом в том числе:

- за нарушение требований нормативно-технических документов при производстве работ за каждый выявленный случай;

- за отклонение от установленных сметной документацией технических параметров материалов и изделий, условий их хранения, а также за отклонение от согласованного Заказчиком состава (рецепта) на приготовление асфальтобетонной и других смесей за каждый выявленный случай;

- за неисполнение требований инструкции 2009г. «Методические указания по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ за каждый случай невыполнения обязательства;

- за несоблюдение сроков устранения недостатков в соответствии с предписаниями Заказчика и органов ГИБДД, равно непредставление письменного ответа об устранении указанных в предписаниях недостатков в установленные предписанием сроки за каждый факт неисполнения.

Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Заказчика и Подрядчика, либо односторонний акт Заказчика при отсутствии представителя Подрядчика, извещенного заблаговременно о дне осмотра объекта о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

- за невыполнение обязательств, предусмотренных в пунктах 4.1.- 4.8., 4.10., 4.11., 4.14., настоящего Контракта за каждый выявленный случай,

за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Штраф установлен контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013г. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере: 10% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1% цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5% цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей (подпункты «а», «б», «в», «г» пункта 4 Постановления Правительства Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013 г.). Размер штрафа составляет 5%: 1 504 092 (один миллион пятьсот четыре тысячи девяносто два) рубля 20 копеек.

* 1. Установленные пунктами 8.3.1. – 8.3.2. настоящего контракта неустойки, Подрядчик обязан перечислить в доход бюджета Курской области в течение 10 календарных дней с момента предъявления указанного требования или Заказчик вправе удовлетворить указанные требования за счёт предоставленого Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта.

8.5. Уплата неустойки, возмещение убытков при ненадлежащем исполнении Контракта не освобождают Подрядчика от исполнения обязательства по Контракту.

8.6. Прекращение действия настоящего контракта не освобождает стороны от обязанности уплаты неустойки и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Подрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами и возмещает в полном объеме весь ущерб, убытки, предъявленные Заказчику третьими лицами, причиненные в следствие действий/бездействия, неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего контракта Подрядчиком.

8.9. Если Подрядчик привлек к исполнению Контракта третьих лиц, он несет перед Заказчиком полную материальную и иную ответственность за все убытки, причиненные участием привлеченного лица.

**9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

9.1.Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 18 001 000 (*восемнадцать миллионов одна тысяча*) рублей и предоставляется Подрядчиком до подписания настоящего Контракта.

9.1.1. Если Подрядчиком предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в размере 27 001 500 (*двадцать семь миллионов одна тысяча пятьсот*) рублей, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта.

9.2. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени) предусмотренных Контрактом, ущерба, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

9.3. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, либо передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об аукционе в электронной форме и пунктом 9.1. или пунктом 9.1.1. Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Если обеспечение исполнения Контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии: безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ от 05.04.2013г, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра банковских гарантий»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.4.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта, указаного в пункте 14.1., не менее чем на один месяц.

9.4.2. Банковская гарантия должна обеспечивать своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени) предусмотренных Контрактом, ущерба, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

9.4.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе, с печатью банка и подписью лица, имеющего право действовать от имени банка или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и с соблюдением всех требований статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ от 05.04.2013г.

9.4.4. Заказчик вправе в бесспорном порядке списать денежные средства со счета гаранта (банка), если гарантом (банком) в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.4.5. Подрядчик предоставляет Заказчику оригинал банковской гарантии, выданной в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.5. В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта – передача Заказчику в залог денежных средств, денежные средства должны быть перечислены в полном размере по следующим реквизитам:

Получатель: ОГРН 1024600964816, ОКПО 11083615, ИНН 4629040439, КПП 463201001.

УФК по Курской области (областное казенное учреждение “Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области”) л/с 05442 Р 11220

р/с 40302810638072000001 БИК 043807001 в Отделении Курск г.Курск.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения государственного контракта №36-Р (извещение в ЕИС №0144200001817000069 от 19.01.2017 года).

9.6. В случае непредоставления Подрядчиком, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, Подрядчик в соответствии с ч.5 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, будет признан уклонившимся от заключения Контракта.

9.7. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней от даты исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, при условии отсутствия выявленных недостатков по исполнению Подрядчиком контрактных обязательств. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком Контрактных обязательств возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней за вычетом суммы начисленной неустойки и/или ущерба, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту.

9.8. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

**10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в зоне работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, и т.п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои  обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 7 (семи) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

10.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств, вследствие непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

**11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И**

**РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Изменение условий настоящего контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно:

1) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, и иных условий Контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом, по соглашению сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы или услуги.

3) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=0988EF9B8517724AC22BB3D22772411BFF922F0EF237FFF5792F8F75F818E48E8B508756D719u3DEH) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=0988EF9B8517724AC22BB3D22772411BFF902A0FF237FFF5792F8F75F818E48E8B508754D61E3748u6D5H) новых условий Контракта (в соответствии с методикой утвержденной постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1090), в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара или объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2. Дополнения и изменения условий настоящего Контракта, не противоречащие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, оформляются в виде Дополнительных соглашений, которые вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, в случае если они совершенны в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и содержат ссылку на настоящий Контракт.

11.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ, в порядке, предусмотренном частями 9 – 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.7. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с [частью 6 статьи 14](consultantplus://offline/ref=9DB6B1FECC9AF9037723BF326243AACB344A7CBD073D454D0D20E09438D6165DC55B8DDC6E38T6J) Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

**12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

12.1. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения Контракта и во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, но регулируется Федеральным законом №44-ФЗ, распространяет своё действие на отношения сторон Контракта при возникновении каких-либо обстоятельств в период его исполнения.

12.2. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля над ходом выполнения Контракта: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту.

12.3. Подрядчик не имеет права уступить право требования по настоящему контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

12.4. При изменении реквизитов, а также в случаях реорганизации и ликвидации Стороны обязаны в 5-ти (пяти) дневный срок уведомлять друг друга о произошедших изменениях.

**13. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ.**

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Контракта, решаются путем переговоров.

13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполнения работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – Подрядчик.

13.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

**14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ**

**СТОРОН**

14.1. Срок действия Контракта:

начало - с момента заключения государственного контракта,

окончание - 31 декабря 2017 года.

14.2. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1. «Техническое задание».

Настоящий Контракт заключен в электронном виде в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.3.Юридические адреса и реквизиты сторон:

**Заказчик: Областное казенное учреждение «Комитет строительства и**

**эксплуатации автомобильных дорог Курской области»**

Адрес: 305004, г. Курск, ул. Радищева, 62.

ИНН/КПП: 4629040439 /463201001, ОКПО: 11083615, ОГРН 1024600964816

УФК по Курской области (комитет финансов Курской области (областное казенное учреждение “Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области” л/с 03844000020)) в Отделении Курск г.Курск,БИК 043807001, р/сч 40201810600000100002

тел.: (4712) 51-09-35, факс: (4712) 51-14-37 E-mail: avtodor@roadkursk.ru

**Подрядчик**: Общество с ограниченной ответственностью «Рыльское дорожное ремонтно-строительное управление» (ООО «Рыльское ДРСУ»)

Адрес: 307373, Курская область, город Рыльск, улица Мирная, дом 29

ИНН 4620008230 КПП 462001001

р/с 40702810201000000286,

БИК 043807708,

в ПАО «Курскпромбанк» г. Курск,

к/с 30101810800000000708

ОКПО 96913283, ОГРН 1074620000619, ОКАТО 38234501000, ОКТМО 38634101

тел.: (47152) 3-14-41, E-mail: drsurylsk@mail.ru

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Директор учреждения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.А. Полин**  м.п. | **ПОДРЯДЧИК:**  Генеральный директор  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Клевцов**  м.п. |

Приложение №1

к Государственному контракту №36-Р

от «20» февраля 2017 г.

**Техническое задание**

1. Основание для реализации технического задания: дефектные ведомости, локальная смета: № 02:04443.

2.Автодороги, подлежащие ремонту:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем работ, по ремонту в 2017 году | Наименование автодорог, подлежащих ремонту |
| 1 | 2 |
| В соответствии с локальной сметой № 02:04443 | 1. А/д "Рыльск-Коренево-Суджа"-Малогнеушево - п.им. Куйбышева - Семеново с подъездом к Износково (км 0+000 - км 4+400); 2. А/д "Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной"-Большегнеушево с подъездом к с. Макеево 3. А/д "Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной"- Велье ( съезд км 4+000) 4. А/д "Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной"-Большегнеушево" - Жговеть |

3. Сроки выполнения дорожных работ:

- начало – не позднее 1 мая 2017 года.

- окончание – не позднее 5 октября 2017 года.

4. Качество всех выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать нормам и значениям на выполнение соответствующих видов работ, установленных национальными стандартами, нормативно-правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также государственными стандартами в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, Федеральному закону «О техническом регулировании», которыми следует руководствоваться при выполнении работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:**  Директор учреждения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.А. Полин**  м.п. | **ПОДРЯДЧИК:**  Генеральный директор  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Клевцов**  м.п. |