Информация по ремонту улично – дорожной сети

муниципального образования городского округа «Город Йошкар-Ола»

| №п/п | Наименование объекта, адрес | Стоимость контракта, млн. руб | Подрядчик (срок окончания работ) | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги для освоения земельных участков, выделенных для индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в д.Апшакбеляк. | 19,3 | ООО «Волгаспецстрой» (30.09.2017 г. ) | строительство автомобильной дороги в щебне |
| 2 | Ремонт ул.Репина (перекресток ул.Репина и ул.Соловьева) | 1,9 | ООО «Волгаспецстрой» (работы выполнены ) | ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |
| 3 | Ремонт ул.К.Либкнехта, ул.Советская, ул. Баумана, ул.Волкова | 4,5 | МУП «Город» | ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |
| План ремонта улично дорожной сети города |
| 1 | ул.Дружбы (от ул. Машиностроителей до ул. Анциферова) | 19,5 |  | ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |
| 2 | ул.Сернурский тракт (от заправки EXPERT до ул.К.Либкнехта) | 16,5 |  | ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |
| 3 | ул.Крылова (от поворота на улицу Большое Чигашево до дома №53А по улице Крылова) | 00 |  | ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна |

В рамках муниципального контракта от 23.12.2016г. №1а/2017 на  выполнение работ

по содержанию автомобильных дорог общего пользования, искусственных и защитных сооружений на них

в городском округе «Город Йошкар-Ола» в 2017 году

заключенного с МУП «Город» (на сумму 140,0 млн.руб.)

выполнены работы:

| № | Наименование и адрес объекта | Площадь ремонта, м2/ | Стоимость работ, руб. | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЕВРАЛЬ |
| 1 | 39 участков Нагорный, центр, 9-й микрорайон, Березово | 1 251,36 | 376 802,26 | восстановление покрытия щебнем |
| МАРТ |
|  | 248 участков Центр, 9-й микрорайон, Гомзово, Сомбатхей, Березово, Ширяйково, Водопроводная (частный сектор), Ремзавод, Тарханово, с. Семеновка, Сернурский тракт | 6 684,70 | 1 567 437,93 | восстановление покрытия щебнем |
|  | разворотное кольцо ДК Ленина | 907,906 | 1 300 269,36 | Восстановление дорожного покрытия литой асфальтобетонной смесью |
|  | ул. Машиностроителей |  |  |  |
|  | Ленинский пр- т от Эшкинина до Кирова |  |  |  |
|  | Вараксинский мост |  |  |  |
|  | Вознесенский мост |  |  |  |
|  | Центральный мост |  |  |  |
|  | Царьградский пр-т |  |  |  |
|  | ул. Карла Маркса от Строителей до Панфилова |  |  |  |
|  | Казанский тракт |  |  |  |
|  | ул. Суворова от Герцена до Машиностроителей |  |  |  |
|  | ул. Ленинградская |  |  |  |
|  | бул. Чавайна от Эшкинина до Кирова |  |  |  |
|  | ул. Советская от Волкова до Красноармейской |  |  |  |
|  | ул. Первомайская от Успенской до Красноармейской |  |  |  |
|  | ул. Петрова |  |  |  |
|  | ул. Красноармейская от Вознесенской до Ползунова |  |  |  |
|  | Вашская |  |  |  |
|  | Сернурский тракт |  |  |  |
|  | бул. Победы |  |  |  |
|  | ул. Вознесенская от пл. Революции до Красноармейской |  |  |  |
|  | ул. Машиностроителей от Суворова до Садовой |  |  |  |
|  | ул. Кирова |  |  |  |
|  | ул. Строителей 95 |  |  |  |
| АПРЕЛЬ |
|  | 224 участка Центр, Нагорный, 9-й микрорайон, Березово, Гомзово, Сомбатхей, Ремзавод, ул. Советская (частный сектор), Оршанский тракт, Сернурский тракт, с. Семеновка | 4 839,10 | 1 457 121,66 | восстановление покрытия щебнем |
|  | 8 участков ул. Комсомольская, Героев Сталинградской Битвы, Ленинградская, Медицинская, Ленинский проспект (от ул. Машиностроителей до ул. Волкова), проспект Гагарина, Петрова (от Ленинского проспекта до ул. Воинов-Интернационалистов), К. Маркса (от ул. Строителей до ул. Соловьева) | 484,68 | 336 084,53 | Восстановление асфальтобетонного покрытия пневмонабрызгом |
|  | Царьградский пр. | 578,1208 | 739 047,19 | Восстановление дорожного покрытия литой асфальтобетонной смесью |
|  | Ленинский пр. от Эшкинина до Кирова |  |  |  |
|  | ул. В. Интернационалистов |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская от Водопроводной до Серова |  |  |  |
|  | ул. Серова от Оршанского шоссе до Комсомольской |  |  |  |
|  | ул. Эшкинина |  |  |  |
|  | ул. Машиностроителей от Суворова до Садовой |  |  |  |
|  | ул. Кирова от Ленинского пр. до В. Интернационалистов |  |  |  |
|  | перекресток ул. ГСБ и Лебедева |  |  |  |
|  | бул. Победы |  |  |  |
|  | ул. Первомайская от Успенской до Красноармейской |  |  |  |
|  | ул. Комсомольская от Красноармейской до Ленинского пр. |  |  |  |
|  | Ленинский пр. от Машиностроителей до Советской |  |  |  |
|  | ул. Ленинградская |  |  |  |
|  | ул. Медицинская |  |  |  |
|  | бул. Чавайна от Эшкинина до Петрова |  |  |  |
| МАЙ |
|  | 23 участка Центр, п. Нолька, 9-й микрорайон, Березово, Сомбатхей, Ремзавод, Тарханово, Ширяйково | 1 524,6 | 471 002,83 | восстановление покрытия щебнем |
|  | 17 участков ул. Первомайская, бульвар Победы, Советская, Комсомольская, бульвар Чавайна, Кремлевская, Красноармейская, Вашская-Успенская, Вознесенская, Царьградский проспект, Пролетарская, Панфилова, Суворова (от ул. Герцена до ул. Лобачевского), Воинов-Интернационалистов Эшкинина Машиностроителей Лебедева | 180,09 | 188 978,94 | Восстановление асфальтобетонного покрытия пневмонабрызгом |
|  | ул.Успенская | 28 982,385 | 16 270 211,92 | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна горячей асфальтобетонной смесью |
|  | ул. Палантая |  |  |  |
|  | ул. Машиностроителей (кольцо ДК Ленина) |  |  |  |
|  | ул. Пушкина |  |  |  |
|  | ул. Советская (от ул. Кремлевской до ул. Чехова) |  |  |  |
|  | ул. Советская (от ул. Вашской до бульвара Чавайна) |  |  |  |
|  | ул. Свердлова |  |  |  |
|  | бульвар Победы |  |  |  |
|  | ул. Первомайская (от ул. Кремлевской до ул. Пушкина) |  |  |  |
|  | ул. Эшкинина (от бульвара Чавайна до Ленинского проспекта), |  |  |  |
|  | Ленинский проспект (от ул. Кирова до ул. Эшкинина) |  |  |  |
|  | перекресток ул. Вознесенской и бульвара Чавайна, |  |  |  |
|  | перекресток Ленинского проспекта и ул. Первомайской |  |  |  |
|  | перекресток ул. Советской и ул. Гоголя |  |  |  |
|  | Ул. К. Либкнехта (от ул. Медицинской до ул. Тельмана) |  |  |  |
|  | Ул. Комсомольская (от ул. Красноармейской до ул. Водопроводной) |  |  |  |
|  | Ул. Советская (от ул. Красноармейской до 2 Лугового переулка) |  |  |  |
|  | Ул. Зарубина |  |  |  |
|  | Перекресток ул. Первомайской и ул. Успенской |  |  |  |
|  | Ул. Баумана (от ул. Машиностроителей до ул. Чкалова) |  |  |  |
|  | Царьградский проспект |  |  |  |
| 24. | Ул. Вашская |  |  |  |
| 25. | Ул. Машиностроителей |  |  |  |
| 26. | Ул. Карла Маркса (от Ленинского проспекта до ул. Хасанова) |  |  |  |
| Всего в период с февраля по май 2017 года выполнено работ на улично дорожной сети города |
|  | Восстановлено дорожное покрытие щебнем: на 534 участках; общей площадью 14 299,76 м2; на сумму 3 872 364,68 руб. |
|  | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна пневмонабрызгом: на 25 участках; общей площадью 572,62 м2, на сумму 525 063,47 руб. |
|  | Восстановление дорожного покрытия литой асфальтобетонной смесью: на 39 участках; общей площадью 1 486,03 м2; на сумму 2 039 316,55 руб. |
|  | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна горячей асфальтобетонной смесью: на 24 участках; общей площадью 28 982,385 м2, на сумму 16 270 211,92 руб. |
| План ремонта улично дорожной сети города МУП «Город» горячей асфальтобетонной смесью на май – июнь 2017 года |
|  | ул.Карла Маркса (от ул.Соловьева до Ленинского проспекта) | 17 250 м2 | 12 718 583,98 | Восстановление асфальтобетонного покрытия дорожного полотна горячей асфальтобетонной смесью |
|  | Сернурский тракт (от ул. Водопроводная до ул.Молодежная) |  |  |  |
|  | ул.Западная |  |  |  |
|  | ул.Суворова |  |  |  |
|  | ул.Прохорова |  |  |  |