|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Проблемные участки автомобильных дорог** **указанных в проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».** | **Пояснения**  **(результаты обследования, проводимые работы, включение в муниципальные программы, планы и т.д.)** |
| **Информация муниципальных образований автономного округа по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | |
| 1 | г. Ханты-Мансийск  ул. Дунина-Горкавича, 13 | По информации администрации города Ханты-Мансийска по данному участку дороги в третьем квартале 2017 года выполнены работы по устранению провала асфальтобетонного покрытия. |
| г. Нягань | | По информации администрации города Нягань: |
| 2 | г. Нягань  6-й проезд. | В 2017 году подрядной организацией ООО СК «ЮВиС» по данному участку автомобильной дороги выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия. |
| 3 | г. Нягань | По данному участку автомобильной дороги при формировании мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Нягань «Развитие и содержание дорожно-транспортной сети муниципального образования город Нягань на 2018-2025 годы» с учетом выделения дополнительного финансирования, будет рассмотрен вопрос выполнения проектно-изыскательских работ по данному участку. |
| 4 | г. Нягань  ул. Лазарева | В 2017 году по данному участку автомобильной дороги подрядной организацией АО ГК «Северавтодор» выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия. |
| 5 | г. Нягань  ул. Лазарева | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия включено в план ремонта на 2018 год. |
| Советский район | | По информации администрации Советского района: |
| 6 | п. Малиновский  ул. Кузнецова | Ремонт данных автомобильных дорог в 2017 году не выполнялся ввиду недостаточности средств местного бюджета, сроки ремонта перенесены на 2018 год. |
| 7 | п. Малиновский  ул. Железнодорожная |
| Нефтеюганский район | | По информации администрации Нефтеюганского района: |
| 8 | п. Сентябрьский | В 2017 году проводился текущий ремонт (ямочный ремонт, укрепление обочин щебнем), но в связи с загруженностью подрядных организаций, работы на всем протяжении автомобильной дороги выполнить не удалось, текущий ремонт будет продолжен в летний период 2018 года. |
| 9 | п. Сентябрьский | В 2017 году проводился текущий ремонт (ямочный ремонт, укрепление обочин щебнем), но в связи с загруженностью подрядных организаций работы на всем протяжении автомобильной дороги выполнить не удалось, текущий ремонт будет продолжен в летний период 2018 года. |
| г. Сургут | | По информации администрации города Сургута: |
| 10 | г. Сургут  ул. Игоря Киртбая | По данному участку автомобильной дороги выполнен ямочный ремонт 01.05.2017 |
| 11 | г. Сургут  ул. Чкалова | По данному участку дороги в летний период 2017 года выполнено профилирование дорожного покрытия асфальтной крошкой. |
| 12 | г. Сургут  ул. Энергостроителей | По данному участку дороги в 2017 году частично выполнен ямочный ремонт струйно инъекционным методом, частично сплошным асфальтированием, окончательный ремонт с заменой дорожного полотна будет осуществлен в 2018 году. |
| 13 | г. Сургут  ул. Маяковского | По данному участку автомобильной дороги в 2017 году выполнен ремонт дорожного покрытия. |
| 14 | г. Нижневартовск  ул. Мусы Джалиля | По информации администрации города Нижневартовска по данному участку автомобильной дороги в 2017 году выполнены ремонтные работы. (приёмка выполненных работ состоялась 13.09.2017) |