|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Проблемные участки дорог** | **Планы по ремонту автомобильных дорог** |
| Информация муниципальных образований автономного округа по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | | |
|  | Ханты-Мансийский район | По информации администрации Ханты-Мансийского района: |
| 1 | с. Батово,  Ханты-Мансийский район | В 2018 году планируется проведение ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия. |
|  | г. Нижневартвск | По информации администрации  г. Нижневартовска: |
| 2 | г. Нижневартовск  улица Мусы Джалиля | В единой информационной  системе в сфере закупок, размещена закупка для проведения электронного  аукциона по определению подрядной организации на выполнение работ по  строительству объекта по улице Мусы Джалиля. Проведение аукциона  назначено на 24.07.2017 года. Выполнение СМР запланировано до 10 ноября 2017 года. |
|  | г.п. Пионерский | По информации администрации городского поселения Пионерский: |
| 3 | г.п. Пионерский,  улица Ленина | Ремонт данного участка автомобильной дороги запланирован на 2018 год. |
| 4 | г.п. Пионерский,  Советский район | Профилирование данного участка автомобильной дороги запланировано на 2017 год в рамках текущего содержания. |
| 5 | г.п. Пионерский,  Сосновый переулок | Профилирование данного участка автомобильной дороги запланировано на 2017 год в рамках текущего содержания. |
| 6 | г.п. Пионерский,  улица Вокзальная | Профилирование данного участка автомобильной дороги запланировано на 2017 год в рамках текущего содержания. |
|  | г. Пыть-Ях | По информации администрации города  Пыть-Ях: |
| 7 | г. Пыть-Ях,  улица Магистральная | По данному участку автомобильной дороги 07.08.2017 состоится электронный аукцион на ремонт дорожного полотна. |
| 8 | г. Пыть-Ях,  улица Романа Кузоваткина | капитальный ремонт данного участка запланирован в 2018 году. |
|  | Нефтеюганский район | По информации администрации Нефтеюганского района: |
| 9 | с.п. Сентябрьский,  Нефтеюганский район | Данная дорога находиться в ведении  ООО «РН-Юганскнефтегаз», администрацией Нефтеюганского района был направлен запрос в ООО «РН-Юганскнефтегаз» о сроках приведения дороги в нормативное состояние. По информации транспортного управления в настоящее время на данной дороге ведется ямочный ремонт, укрепление обочин и приведение в нормативное состояние запланировано на сентябрь 2017 года. |
|  | г. Сургут | По информации администрации города Сургута: |
| 10 | г. Сургут,  Улица Маяковского, 9/2 | Данный участок дороги относится к придомовой территории дома № 7 по улице Юности, вопросы по ремонту и асфальтированию территории, входящей в границы земельного участка под многоквартирный дом находятся в компетенции собственников помещений данного дома. |
| 11 | г. Сургут,  улица Юности, 8 | Данный участок дороги является бесхозяйным, в соответствии с распоряжением администрации города от 05.03.2017 № 1480 «О назначении ответственной эксплуатирующей организации», предусмотрено содержание бесхозяйных проездов (или их участков) в зимний период силами муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно транспортного и жилищно-коммунального комплекса» за счет средств бюджета города. На ремонт и асфальтирование бесхозяйных дорог бюджетные средства не предусмотрены. |
| 12 | г. Сургут,  улица 30 лет Победы. | Данный участок дороги относится к придомовой территории дома № 28 по улице 30 лет Победы, вопросы по ремонту и асфальтированию территории, входящей в границы земельного участка под многоквартирный дом находятся в компетенции собственников помещений данного дома |
| 13 | г. Сургут,  улица Грибоедова | Данный участок дороги относится к придомовой территории дома № 7 по улице Грибоедова, вопросы по ремонту и асфальтированию территории, входящей в границы земельного участка под многоквартирный дом находятся в компетенции собственников помещений данного дома |
| 14 | г. Сургут,  улица Григория Кукуевицкого | В летний сезон 2017 года для поддержания эксплуатационного состояния внутриквартального проезда будет выполнен ямочный ремонт. |
| 15 | г. Сургут,  улица Дзержинского ,7/2 | Данный участок дороги относится к придомовой территории дома № 7/2 по улице Дзержинского, вопросы по ремонту и асфальтированию территории, входящей в границы земельного участка под многоквартирный дом находятся в компетенции собственников помещений данного дома |
| 16 | г. Сургут,  улица Дзержинского ,9/2 | Данный участок дороги относится к придомовым территориям домов № 9/2, 9/1 по улице Дзержинского, вопросы по ремонту и асфальтированию территории, входящей в границы земельного участка под многоквартирный дом находятся в компетенции собственников помещений данного дома. |
| 17 | г. Сургут,  улица Дзержинского ,7/2 | Данный участок дороги является бесхозяйным, в соответствии с распоряжением администрации города от 05.03.2017 № 1480 «О назначении ответственной эксплуатирующей организации», предусмотрено содержание бесхозяйных проездов (или их участков) в зимний период силами муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно транспортного и жилищно-коммунального комплекса» за счет средств бюджета города. На ремонт и асфальтирование бесхозяйных дорог бюджетные средства не предусмотрены. |
| 18 | г. Сургут,  улица Грибоедова, 13 | Данный участок дороги относится к придомовой территории дома № 13 по улице Грибоедова, вопросы по ремонту и асфальтированию территории, входящей в границы земельного участка под многоквартирный дом находятся в компетенции собственников помещений данного дома |
| 19 | г. Сургут,  улица Крылова | В летний сезон 2017 года для поддержания эксплуатационного состояния данного участка дороги будет выполнен ямочный ремонт. |
| 20 | г. Сургут,  улица Маяковского | Данный участок дороги находится в работе, келейность ликвидируется в рамках ремонтной компании 2017 года сплошным асфальтированием. |
| 21 | г. Сургут,  улица Привокзальная | Ямочный ремонт для поддержания эксплуатационного состояния внутриквартального проезда будет выполнен в летний сезон 2017 года. |
| 22 | г. Сургут,  улица Бахилова,1 | Данный участок дороги является бесхозяйным, в соответствии с распоряжением администрации города от 05.03.2017 № 1480 «О назначении ответственной эксплуатирующей организации», предусмотрено содержание бесхозяйных проездов (или их участков) в зимний период силами муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно транспортного и жилищно-коммунального комплекса» за счет средств бюджета города. На ремонт и асфальтирование бесхозяйных дорог бюджетные средства не предусмотрены. |
|  | г. Ханты-Мансийск | По информации администрации города Ханты-Мансийска: |
| 23 | г. Ханты-Мансийск,  улица Мира | По данному участку автомобильной дороги работы по ремонту дорожного полотна предусмотрены в третьем квартале 2017 года. |
| 24 | г. Ханты-Мансийск,  улица Мира | По данному участку автомобильной дороги работы по ремонту дорожного полотна предусмотрены в третьем квартале 2017 года. |
| 25 | г. Ханты-Мансийск,  улица Островского | Работы по ремонту дорожного полотна по состоянию на 14.07.2017 выполнены. |
| 26 | г. Ханты-Мансийск,  улица Гагарина | По данному участку автомобильной дороги работы по ремонту дорожного полотна предусмотрены в третьем квартале 2017 года. |
| 27 | г. Ханты-Мансийск,  улица Школьная | По данному участку автомобильной дороги работы по ремонту дорожного полотна предусмотрены в третьем квартале 2017 года. |
| 28 | г. Ханты-Мансийск,  улица Снежная | Работы по ремонту дорожного полотна по состоянию на 14.07.2017 выполнены. |
|  | г. Югорск | По информации администрации города Югорска: |
| 29 | г. Югорск,  улица Спортивная | Работы по приведению данного участка автомобильной дороги в нормативное состояние были выполнены 26.05.2017 |
| Информация по ремонту и реконструкции региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | | |
| 30 | с. Батово, 71100А-1 | В настоящее время подготовлены предложения по включению работ по ремонту в план мероприятий на 2018 год. |
| 31 | г. Советский, 71100К-1 | В соответствии с Государственной  программой «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016 - 2020 годы» утверждённой постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 № 418-п, предусмотрена реконструкция данного участка автомобильной дороги, с вводом в эксплуатацию в 2019 году. |