Приложение № 2

Приложение № 12–2

к Государственной программе

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

(далее – Программа)

# Паспорт и обоснование Программы

# ПАСПОРТ

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации

| 1.1. Основные положения |
| --- |
| Наименование направления | приоритетное направление стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» (далее – проект) |
| Наименование городской агломерации | Кировская городская агломерация | 2017 – 2025 годы | 01.01.2017 – 31.12.2025 |
| Куратор | исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства области Мищенко К.В. |
| Старшее должностное лицо (СДЛ)* | исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства области, министра промышленности и энергетики Кировской области Михеев Е.М. |
| Функциональный заказчик | министерство транспорта Кировской области |
| Руководитель проекта | исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области Мошногорский С.М. |
| Ключевые участники проекта | Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, министерство транспорта Кировской области, Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Киров», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрация муниципального образования «Город Слободской», муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» |

1.2. Содержание проекта

1.2.1. Цель проекта – риведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное состояние дорожной сети Кировской городской агломерации (в 2018 году – не менее 50% протяженности дорожной сети, в 2025 году – 85%) и снижение в Кировской городской агломерации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 году  (относительно уровня 2016 года) в 2 раза, в 2025 году – на 85%.

1.2.2. Показатели проекта и их значение по годам.

| Показатель | Ед. измерения | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (2016 год) | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год (прогнозное) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, в том числе | км | справочный | 805,851 | 805,851 | 805,851 | 807,638 | 809,448 | 818,531 |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения | км | справочный | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 |
| автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения | км | справочный | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 | 59,059 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы | км | справочный | 700,129 | 700,129 | 700,129 | 701,916 | 703,726 | 712,809 |
| Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе | % | основной | 24,3 | 40,0 | 56,3 | 60,8 | 65,2 | 86,4 |
|  | км | основной | 195,869 | 322,611 | 453,69 | 524,777 | 545,768 | 707,342 |
|  | м2 | основной | 1588172 | 2783158 | 4132556 | 4370292 | 4697572 | 6216777 |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения | % | основной | 23,8 | 82,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | км | основной | 11,1 | 38,3 | 46,663 | 46,663 | 46,663 | 46,663 |
|  | м2 | основной | 90292 | 322692 | 399492 | 399492 | 399492 | 399492 |
| автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения | % | основной | 74,7 | 78,1 | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
|  | км | основной | 44,139 | 46,139 | 54,779 | 54,779 | 54,779 | 54,779 |
|  | м2 | основной | 408263 | 445323 | 560953 | 560953 | 560953 | 560953 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы | % | основной | 20,1 | 34,0 | 50,3 | 55,5 | 60,6 | 85,0 |
|  | км | основной | 140,63 | 238,172 | 352,2548 | 389,752 | 426,095 | 605,9 |
|  | м2 | основной | 1089617 | 2015132 | 3172111 | 3409847 | 3737127 | 5256332 |
| Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кировской городской агломерации, в том числе | шт. | основной | 37 | 28 | 18 | 10 | 8 | 4 |
|  | % | основной | 100 | 75,7 | 48,6 | 27,0 | 21,6 | 10,8 |
| автомобильные дороги общего пользования федерального значения | шт | основной | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | % | основной | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения | шт | основной | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | % | основной | 100 | 71,4 | 42,8 | 28,6 | 14,3 | 0 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы | шт | основной | 28 | 21 | 14 | 12 | 10 | 4 |
|  | % | основной | 100 | 75,0 | 50 | 42,8 | 35,7 | 14,3 |
| Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», % | % | показатель второго уровня | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 14,6 | 13,9 | 11,5 |
| Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети Кировской городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), % | % | показатель второго уровня | 0 | 20 | 40 | 50 | 55 | 65 |

# 1.2.3. Результаты проекта.

# 1.2.3.1. За счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние по показателям ровности и наличия дефектов 85% дорожной сети Кировской го-родской агломерации.

# 1.2.3.2. В рамках проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и иных объектов, работ по организации дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения, в том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и ин-формационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Кировской городской агломерации снижено до 15% от уровня 2016 года.

# 1.2.3.3. В Кировской городской агломерации реализованы следующие мероприятия, направленные на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроитель-ной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, включая пригородные перевозки:

# 1.2.3.3.1. На уровне законодательного регулирования приняты необходимые нормативные правовые и технические (при необходимости) акты.

# 1.2.3.3.2. В полном объеме актуализированы с учетом необходимости решения вышеуказанных задач и утверждены:

# документы территориального планирования;

# программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;

# комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;

# комплексные схемы организации дорожного движения.

# 1.2.3.3.3. Внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:

# ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с его привязкой;

# прогнозирование движения транспортных потоков;

# планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;

# учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;

# учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;

# управление транспортными потоками;

# обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;

# синхронизация и верификация имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации.

# 1.2.3.4. В 2017 году внедрена общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов.

# Данная информационно-аналитическая система будет в том числе:

# обеспечивать возможности по мониторингу соблюдения субъектами Российской Федерации требований бюджетного законодательства в части направления в дорожные фон-ды средств за счет предусмотренных источников в полном объеме;

# содержать сведения о планируемых направлениях расходования средств соответствующих дорожных фондов, в том числе планы закупок в части осуществления дорожных работ, включая пообъектные перечни участков дорожной сети и иных объектов, в отношении которых планируется осуществлять указанные работы;

# содержать сведения о выполненных дорожных работах, включая сведения о гарантийных обязательствах подрядных организаций;

# обеспечивать возможности для получения обратной связи от пользователей дорожной сети, в том числе посредством использования автоматизированных мобильных пред-ложений, в части ее состояния с геопривязкой передаваемой информации, в том числе в целях решения задачи по осуществлению верификации представленных субъектами Российской Федерации данных о состоянии дорожной сети Кировской городской агломерации:

# информации о состоянии автомобильных дорог, в том числе в части наличия дефектов дорожного полотна,

# информации об уровне траффика, включая наличие транспортных заторов,

# информации о местах проведения дорожных работ,

# информации о возникновении дорожно-транспортных происшествий;

# обеспечивать автоматизированную обработку получаемой от пользователей информации, в том числе в части ее синхронизации и верификации с соответствующей информа-цией, передаваемой владельцами автомобильных дорог.

# 1.2.3.5. Внедрены информационные ресурсы, обеспечивающие в том числе:

# формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами;

# общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог

# 1.2.4. Описание модели функционирования результатов проекта

# Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети Кировской городской агломерации, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании этих данных разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации (далее – ПКРТИ).

# Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутни-ками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток.

# Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог обще-го пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:

# магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;

# магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;

# улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).

# ПКРТИ разрабатывается и реализуется администрациями субъектов Российской Федерации совместно с федеральными органами исполнительной власти, администра-циями муниципальных образований, владельцами автомобильных дорог. ПКРТИ должна предусматривать консолидацию ресурсов за счет всех возможных источников (феде-ральные целевые программы, региональные и муниципальные программы и т.д.) на решение поставленных приоритетных задач.

# Реализация ПКРТИ должна обеспечивать решение следующих приоритетных задач:

# обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Кировской городской агломерации, в том числе в части сокращения мест кон-центрации дорожно-транспортных происшествий  на дорожной сети (в том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, сред-ствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освеще-ния и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима и иных мероприятий);

# приведение дорожной сети Кировской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (за счет проведения соответствующих дорож-ных работ);

# устранение перегрузки дорожной сети Кировской городской агломерации, в том числе счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перево-зок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на со-временные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транс-портом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;

# повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Кировской городской агломерации.

# 1.3. Этапы и контрольные точки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской                             агломерации

| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка) | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации) | контрольная точка результата | 01.12.2016 |
| 2 | В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации | контрольная точка результата | 26.12.2016 |
| 3 | С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2017 |
| 4 | С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год | контрольная точка результата | 10.03.2017 |
| 5 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2017 |
| 6 | Субъектом Российской Федерации утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению: документов территориального планирования; программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки; комплексных схем организации дорожного движения | контрольная точка результата | 28.04.2017 |
| 7 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 01 августа 2017 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка показателя | 01.08.2017 |
| 8 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ | контрольная точка результата | 02.10.2017 |
| 9 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка показателя | 01.11.2017 |
| 10 | С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 09.02.2018 |
| 11 | С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год | контрольная точка результата | 09.03.2018 |
| 12 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2018 |
| 13 | Субъектом Российской Федерации в полном объеме в отношении городских агломераций актуализированы и утверждены: документы территориального планирования; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; комплексные схемы организации дорожного движения | контрольная точка результата | 02.07.2018 |
| 14 | Субъектом Российской Федерации разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении | контрольная точка результата | 02.07.2018 |
| 15 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 01 августа 2018 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка показателя | 01.08.2018 |
| 16 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы | контрольная точка результата | 01.10.2018 |
| 17 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка показателя | 01.11.2018 |
| 18 | В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации | контрольная точка результата | 26.12.2018 |
| 19 | С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 11.02.2019 |
| 20 | С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год | контрольная точка результата | 11.03.2019 |
| 21 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г.од. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 29.03.2019 |
| 22 | В городской агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры: ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с геопривязкой; прогнозирование движения транспортных потоков; планирование дорожных работ и контроль за их выполнением; учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения; управление транспортными потоками; обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог, в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений; синхронизация и верификация имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации | контрольная точка результата | 01.07.2019 |
| 23 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 01 августа 2019 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка показателя | 01.08.2019 |
| 24 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы | контрольная точка результата | 01.10.2019 |
| 25 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка показателя | 01.11.2019 |
| 26 | С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2020 |
| 27 | С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год | контрольная точка результата | 10.03.2020 |
| 28 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2020 |
| 29 | В городской агломерации в полном объеме внедрена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры, в том числе со следующим функционалом: ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с геопривязкой; прогнозирование движения транспортных потоков; планирование дорожных работ и контроль за их выполнением; учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения; управление транспортными потоками; обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений; синхронизация и верификация имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации | контрольная точка результата | 01.07.2020 |
| 2 30 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 01 августа 2020 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка показателя | 03.08.2020 |
| 31 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы | контрольная точка результата | 01.10.2020 |
| 32 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка показателя | 02.11.2020 |
| 33 | С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2021 |
| 34 | С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год | контрольная точка результата | 10.03.2021 |
| 35 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год. В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2021 |
| 36 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 01 августа 2021 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка показателя | 01.08.2021 |
| 37 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы. | контрольная точка результата | 01.10.2021 |
| 38 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ. | контрольная точка показателя | 01.11.2021 |
| 39 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2021 год предложения по распределению в 2022 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, предложения по реализации третьего этапа приоритетного проекта | контрольная точка результата | 20.11.2021 |
| 40 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2021 год, а также предложения по реализации третьего этапа приоритетного проекта | контрольная точка показателя | 01.12.2021 |
| 41 | Завершен второй этап проекта. Отчет о результатах реализации второго этапа проекта утвержден | контрольная точка показателя | 21.03.2022 |
| 42 | Осуществлена реализация третьего этапа приоритетного проекта | контрольная точка показателя | 31.12.2025 |
| 43 | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден | завершение этапа | 31.03.2026 |
| 1.4. Бюджет проекта |
| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 – 2025* |  |
| Бюджетные источники, млн руб. | федеральные | 625 | 730 | 680 | 4 080 | 6 115 |
|  | субъекта Российской Федерации | 539,8 | 630 | 580 | 2 880 | 4629,8 |
|  | местные | 91,5 | 100 | 100 | 1 200 | 1 491,5 |
| Внебюджетные источники, млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 1 256,3 | 1 460 | 1 360 | 8 160 | 12 236,3 |
| * Указывается год получения стратегических результатов проекта. |

1.5.  Описание проекта

1.5.1.  Связь с государственными программами Российской Федерации.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Транспортная стратегия Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848.

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 № 864.

1.5.2. Формальные основания для инициации.

Федеральный закон от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-ской Федерации»;

Постановление правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-структуры поселений, городских округов»;

Протокол поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.09.2016 № 2 – необходимо обеспечить разработку программ комплексного развития транспортной инфраструктуры крупнейших городских агломераций.

1.5.3. Ключевые риски и возможности.

1.5.3.1. Внешние риски:

Макроэкономические: затягивание экономического кризиса на длительный срок (сжатие финансовых рынков, рост стоимости заимствований, снижение доходов насе-ления и т.п.); рост стоимости работ и материалов; неблагоприятные колебания курса валют;

Мероприятия по снижению риска: применение механизма сценарного планирования реализации подпроектов; формирование резервов на компенсацию непредвиден-ных расходов; заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками, фиксирующих стоимость работ и материалов; импортозамещение.

Ресурсные: нехватка квалифицированных кадров на рынке; отсутствие надежных поставщиков и подрядчиков (некачественные проектно-изыскательские и строитель-но-монтажные работы, срыв сроков); недоступность технологий или оборудования ввиду санкций; сокращение поставщиков и подрядчиков и усиление их переговорной позиции (в том числе из-за консолидации игроков).

Мероприятия по снижению риска: формирование требований к подрядчикам по уровню квалификации персонала; активная GR-политика по смягчению режима санк-ций для поставщиков передовых технологий или оборудования; развитие передовых технологий и компетенций в Российской Федерации; контроль за соблюдением поставщи-ками и подрядчиками антимонопольного законодательства

1.5.3.2. Внутренние риски:

Финансовые:  недостаточность бюджетных средств и высокая стоимость заемных ресурсов.

Мероприятия по снижению риска: привлечение инвестиций в реализацию проектов, использование механизмов государственно-частного партнерства. Предоставление инвесторам государственных гарантий и кредитов государственных институтов развития; временное переключение на реализацию проектов со 100% финансированием из бюд-жета

Управленческие:  недостаточная управляемость проектом; недостаточная координация или ошибки координации работы министерств и ведомств.

Мероприятия по снижению риска: использование системы проектного управления. Четкое распределение ролей участников реализации подпроектов.

Научно-технические и технологические:  снижение качества строительства и эксплуатации из-за нарушения технологий или недостаточного внедрения современных технологий.

Мероприятия по снижению риска: совершенствование технологического контроля.

Ужесточение системы штрафов для подрядчиков и концессионеров за нарушение требований к технологиям строительства автомобильных дорог.

Формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов из-за нарушения технологий.

1.5.3.3.  Ключевые возможности:

1.5.3.3.1. Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Кировской городской агломерации.

Мероприятия по реализации возможности: обустройство наиболее опасных участков дорожными ограждениями, установка и модернизация технических средств организации дорожного движения, обустройство дорожной сети, в том числе подъездов к железнодорожным переездам источниками освещения, до-рожной разметкой, пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства, соблюдение требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах, мероприятия по профилактике нарушений Правил дорожного движения.

1.5.3.3.2. Увеличение доли дорожной сети Кировской городской агломерации с нормативным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Мероприятия по реализации возможности: осуществление необходимого ремонта дорожной сети, своевременное и качественное содержание дорожной сети, применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ, а также технико-экономического обоснования эффективности их применения.

        - Сокращение перегрузки дорожной сети Кировской городской агломерации.

Мероприятия по реализации возможности: реконструкция (уширение) проезжих частей дорожной сети в местах перегрузки, строительство новых участков дорожной сети, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизация транспортных потоков, повышение эффективности системы управления дорожным движением, переход на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.

1.5.3.3.4. Формирование механизмов общественного контроля.

Мероприятия по реализации возможности: использование информационных систем для создания эффективной публичной общественно ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.

1.5.3.3.5. Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Кировской городской агломерации.

Мероприятия по реализации возможности: информирование о проводимых дорожных работах, учет мнения граждан при формировании плана дорожных работ, привлечение граждан к контролю за проводимыми работами, качественное выполнение дорожных работ.

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации

1.6. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта

1.7. Календарный план-график работ проекта

| № п/п | Наименование | Длитель-ность, дней | Начало | Окончание | 2016 год, квартал | 2017 год, кварталы | 2018 год, квартал | 2019 – 2025 годы, кварталы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1.7.1 | Паспорт приоритетного проекта утвержден | 1 | 18.11.2016 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации проектов программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций) предложения по распределению в 2017 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, а также целевые показатели программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций |  | 19.11.2016 | 16.12.2016 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | Подготовлены и направлены на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и представителям экспертного сообщества предложения по архитектуре и функционалу разрабатываемых в рамках приоритетного проекта информационно-аналитических систем, в том числе проекты необходимых технических заданий |  | 19.11.2016 | 16.12.2016 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4 | В государственную программу Кировской области в качестве аналитических приложений включены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации |  | 17.12.2016 | 26.12.2016 | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5 | Сводный план приоритетного проекта утвержден |  | 27.12.2016 | 16.01.2017 | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6 | Правительством Российской Федерации утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, а также распределение указанных межбюджетных трансфертов на 2017 год |  | 17.01.2017 | 20.01.2017 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.7 | Согласованы предложения по архитектуре и функционалу разрабатываемых в рамках приоритетного проекта информационно-аналитических систем, в том числе проекты необходимых технических заданий |  | 17.01.2017 | 20.01.2017 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.8 | С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ |  | 21.01.2017 | 10.02.2017 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.9 | До Кировской области в соответствии с заключенным соглашением доведены межбюджетные трансферты для оказания поддержки реализации государственной программы Кировской области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 год |  | 11.02.2017 | 01.03.2017 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.10 | Субъектом Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 год |  | 02.03.2017 | 10.03.2017 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.11 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов |  | 11.03.2017 | 31.03.2017 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.12 | Правительством Российской Федерации утверждена дорожная карта по принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации предусмотренных приоритетным проектом мероприятий, направленных на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, включая пригородные пассажирские перевозки |  | 11.03.2017 | 31.03.2017 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.13 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта |  | 01.04.2017 | 12.04.2017 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.14 | Субъектами Российской Федерации утверждены дорожные карты по актуализации и утверждению: - документов территориального планирования; - программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; - комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки; - комплексных схем организации дорожного движения |  | 13.04.2017 | 28.04.2017 |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.15 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2017 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) |  | 29.04.2017 | 01.08.2017 |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.16 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2017 года |  | 02.08.2017 | 15.08.2017 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.17 | Разработаны и запущены в пилотную эксплуатацию информационные ресурсы, обеспечивающие: формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами; общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог |  | 16.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.18 | Разработана и запущена в пилотную эксплуатацию общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов |  | 16.08.2017 | 01.09.2017 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.19 | На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы |  | 02.09.2017 | 02.10.2017 |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.20 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ |  | 03.10.2017 | 01.11.2017 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.21 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2017 год предложения по распределению в 2018 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации |  | 02.11.2017 | 20.11.2017 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.22 | Запушена в эксплуатацию в полном объеме общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов |  | 21.11.2017 | 01.12.2017 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.23 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2017 год |  | 21.11.2017 | 01.12.2017 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.24 | В полном объеме приняты нормативные правовое акты, предусмотренные утвержденной Правительством Российской Федерации дорожной картой по принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации предусмотренных приоритетным проектом мероприятий, направленных на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политикой, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, включая пригородные пассажирские перевозки |  | 02.12.2017 | 20.12.2017 |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.25 | Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год |  | 21.12.2017 | 19.01.2018 |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.26 | С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ. |  | 20.01.2018 | 09.02.2018 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.27 | До субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением доведены межбюджетные трансферты для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год |  | 10.02.2018 | 01.03.2018 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.28 | Субъектом Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год |  | 02.03.2018 | 09.03.2018 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.29 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов |  | 10.03.2018 | 31.03.2018 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.30 | Запущены в эксплуатацию в полном объеме информационные ресурсы, обеспечивающие: формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами; общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог |  | 10.03.2018 | 31.03.2018 |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.31 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленного субъектом Российской Федерации календарного плана выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта |  | 01.04.2018 | 13.04.2018 |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.7.32 | Субъектом Российской Федерации в отношении Кировской городской агломерации в полном объеме актуализированы и утверждены: документы территориального планирования; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; комплексные схемы организации дорожного движения |  | 14.04.2018 | 02.07.2018 |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.7.33 | Субъектом Российской Федерации разработаны и представлены в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, проекты программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащих детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении |  | 14.04.2018 | 02.07.2018 |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.7.34 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по результатам анализа представленного субъектом Российской Федерации проекта актуализированной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе в части вопросов его ресурсного обеспечения |  | 03.07.2018 | 01.08.2018 |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.7.35 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2018 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) |  | 01.04.2018 | 01.08.2018 |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.7.36 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2018 года, а также предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе в части вопросов его ресурсного обеспечения |  | 02.08.2018 | 15.08.2018 |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.7.37 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы |  | 16.08.2018 | 01.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.7.38 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ |  | 02.10.2018 | 01.11.2018 |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.7.39 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2018 год предложения по распределению в 2019 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации |  | 02.11.2018 | 20.11.2018 |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.7.40 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2018 год, а также проект корректировки паспорта приоритетного проекта с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта |  | 21.11.2018 | 03.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.7.41 | В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитических приложений включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации. |  | 04.12.2018 | 26.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |
| 1.7.42 | Завершен первый этап проекта. Отчет о результатах реализации первого этапа проекта утвержден |  | 27.12.2018 | 21.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 1.7.43 | Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год |  | 27.12.2018 | 21.01.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |
| 1.7.44 | С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ |  | 22.01.2019 | 11.02.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.45 | До субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением доведены межбюджетные трансферты для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год |  | 12.02.2019 | 01.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.46 | Субъектом Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год |  | 02.03.2019 | 11.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.47 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов |  | 12.03.2019 | 29.03.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.48 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта |  | 30.03.2019 | 12.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.49 | В Кировской городской агломерации в пилотную эксплуатацию введены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры |  | 13.04.2019 | 01.07.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.50 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2019 года. (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). |  | 30.03.2019 | 01.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.51 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2019 года |  | 02.08.2019 | 15.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.52 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы |  | 16.08.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.53 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ |  | 02.10.2019 | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.54 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2019 год предложения по распределению в 2020 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации |  | 02.11.2019 | 20.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.55 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2019 год |  | 21.11.2019 | 03.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.56 | Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год |  | 04.12.2019 | 20.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.57 | С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ |  | 21.01.2020 | 10.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.58 | До субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашениями доведены межбюджетные трансферты для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год |  | 11.02.2020 | 02.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.59 | Субъектом Российской Федерации с органами местного самоуправления в муниципальных образованиях – центрах городских агломераций заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год |  | 03.03.2020 | 10.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.60 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2020 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов |  | 11.03.2020 | 31.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.61 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2020 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта |  | 01.04.2020 | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.62 | В Кировской городской агломерации в полном объеме внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры |  | 14.04.2020 | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.63 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2020 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) |  | 01.04.2020 | 03.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.64 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2020 года |  | 04.08.2020 | 14.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.65 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы |  | 15.08.2020 | 01.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.66 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ |  | 02.12.2020 | 02.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.67 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2020 год предложения по распределению в 2021 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации |  | 03.11.2020 | 20.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.68 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2020 год |  | 21.11.2020 | 01.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.69 | Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2021 год |  | 02.12.2020 | 20.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.70 | С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2021 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ |  | 21.01.2021 | 10.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.71 | До субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением доведены межбюджетные трансферты для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2021 год |  | 11.02.2021 | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.72 | Субъектом Российской Федерации с органами местного самоуправления в муниципальных образованиях – центрах городских агломераций заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2021 год |  | 02.03.2021 | 10.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.73 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2021 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2021 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов |  | 11.03.2021 | 31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.74 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленного субъектом Российской Федерации календарного плана выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2021 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта |  | 01.04.2021 | 12.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.75 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2021 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) |  | 01.04.2021 | 01.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.76 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2021 года |  | 02.08.2021 | 16.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.77 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы |  | 17.08.2021 | 01.10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.78 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ |  | 02.10.2021 | 01.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.79 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2021 год предложения по распределению в 2022 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, предложения по реализации третьего этапа приоритетного проекта |  | 02.11.2021 | 20.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.80 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2021 год, а также предложения по реализации третьего этапа приоритетного проекта |  | 21.11.2021 | 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.81 | Завершен второй этап проекта. Отчет о результатах реализации второго этапа проекта утвержден |  | 02.12.2021 | 21.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.82 | Осуществлена реализация третьего этапа приоритетного проекта |  | 22.03.2022 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |
| 1.7.83 | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден |  |  | 31.03.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |

1.8. Этапы и контрольные точки

| № п/п | Этапы реализации проекта | Контрольные точки этапов реализации проета | Дата контрольной точки | Ответственные исполнители | Контрольный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1 | Утвержден паспорт приоритетного проекта | контрольная точка результата | 18.11.2016 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.2 | На заседании Проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации проектов Программ предложения по распределению в 2017 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, а также целевые показатели программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций | контрольная точка результата | 16.12.2016 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.3 | Подготовлены и направлены на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и представителям экспертного сообщества предложения по архитектуре и функционалу разрабатываемых в рамках приоритетного проекта информационно-аналитических систем, в том числе проекты необходимых технических заданий | контрольная точка результата | 16.12.2016 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.4 | В государственную программу Кировской области в качестве аналитических приложений включены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации | контрольная точка результата | 26.12.2016 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.5 | Утвержден сводный план приоритетного проекта | контрольная точка результата | 16.01.2017 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.6 | Правительством Российской Федерации утверждены Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих достижение целевых показателей программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, а также распределение указанных межбюджетных трансфертов на 2017 год | контрольная точка результата | 20.01.2017 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.7 | Согласованы предложения по архитектуре и функционалу разрабатываемых в рамках приоритетного проекта информационно-аналитических систем, в том числе проекты необходимых технических заданий | контрольная точка результата | 20.01.2017 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.8 | С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2017 | Правительство Российской Федерации Правительство Кировской области | Проектный комитет |
| 1.8.9 | До Кировской области в соответствии с заключенным соглашением доведены межбюджетные трансферты для оказания поддержки реализации государственной программы Кировской области, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 год | контрольная точка результата | 01.03.2017 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.10 | Субъектом Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 год | контрольная точка результата | 10.03.2017 | Правительство Кировской области | Проектный комитет |
| 1.8.11 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2017 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.12 | Правительством Российской Федерации утверждена дорожная карта по принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации предусмотренных приоритетным проектом мероприятий, направленных на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, включая пригородные пассажирские перевозки | контрольная точка результата | 31.03.2017 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.13 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта | контрольная точка результата | 12.04.2017 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.14 | Субъектами Российской Федерации утверждены дорожные карты по актуализации и утверждению: документов территориального планирования; программ комплексного развития транспортной инфраструктуры; комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки; комплексных схем организации дорожного движения | контрольная точка результата | 28.04.2017 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.15 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2017 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка показателя | 01.08.2017 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.16 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2017 года | контрольная точка показателя | 15.08.2017 | президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам | Проектный комитет |
| 1.8.17 | Разработаны и запущены в пилотную эксплуатацию информационные ресурсы, обеспечивающие: формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами; общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог | контрольная точка результата | 01.09.2017 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.18 | Разработана и запущена в пилотную эксплуатацию общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов | контрольная точка результата | 01.09.2017 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.19 | На уровне субъектов Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы | контрольная точка результата | 02.10.2017 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.20 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка показателя | 01.11.2017 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.21 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектами Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2017 год предложения по распределению в 2018 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации | контрольная точка результата | 20.11.2017 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.22 | Запушена в эксплуатацию в полном объеме общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов | контрольная точка результата | 01.12.2017 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.23 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2017 год | контрольная точка показателя | 01.12.2017 | президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам | Проектный комитет |
| 1.8.24 | В полном объеме приняты нормативные правовое акты, предусмотренные утвержденной Правительством Российской Федерации дорожной картой по принятию нормативных правовых актов, необходимых для реализации предусмотренных приоритетным проектом мероприятий, направленных на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политикой, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, включая пригородные пассажирские перевозки | контрольная точка результата | 20.12.2017 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.25 | Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год | контрольная точка результата | 19.01.2018 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.26 | С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 09.02.2018 | Правительство Российской Федерации Правительство Кировской области | Проектный комитет |
| 1.8.27 | До субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением доведены межбюджетные трансферты для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год | контрольная точка результата | 01.03.2018 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.28 | Субъектом Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год | контрольная точка результата | 09.03.2018 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.29 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2018 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.30 | Запущены в эксплуатацию в полном объеме информационные ресурсы, обеспечивающие: формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами; общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог | контрольная точка результата | 31.03.2018 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.31 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленного субъектом Российской Федерации календарного плана выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год предложения по внесении изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта | контрольная точка результата | 13.04.2018 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.32 | Субъектом Российской Федерации в полном объеме в отношении Кировской городской агломерации актуализированы и утверждены: документы территориального планирования; программы комплексного развития транспортной инфраструктуры; комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки; комплексные схемы организации дорожного движения | контрольная точка результата | 02.07.2018 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.33 | Субъектом Российской Федерации разработаны и представлены в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, проекты программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащих детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении | контрольная точка результата | 02.07.2018 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.34 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по результатам анализа представленного субъектом Российской Федерации проекта актуализированной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе в части вопросов его ресурсного обеспечения | контрольная точка результата | 01.08.2018 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.35 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2018 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка показателя | 01.08.2018 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.36 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2018 года, а также предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе в части вопросов его ресурсного обеспечения | контрольная точка показателя | 15.08.2018 | президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам | Проектный комитет |
| 1.8.37 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы | контрольная точка результата | 01.10.2018 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.38 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2018 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка показателя | 01.11.2018 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.39 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2018 год предложения по распределению в 2019 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации | контрольная точка результата | 20.11.2018 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.40 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2018 год, а также проект корректировки паспорта приоритетного проекта с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта | контрольная точка показателя | 03.12.2018 | президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам | Проектный комитет |
| 1.8.41 | В государственную программу субъекта Российской Федерации в качестве аналитических приложений включена актуализированная с учетом реализации второго этапа приоритетного проекта программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации | контрольная точка результата | 26.12.2018 | Правительство Кировской области | Проектный комитет |
| 1.8.42 | Завершен первый этап проекта. Утвержден отчет о результатах реализации первого этапа проекта | контрольная точка показателя | 21.01.2019 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.43 | Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год | контрольная точка результата | 21.01.2019 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.44 | С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 11.02.2019 | Правительство Российской Федерации, Правительство Кировской области | Проектный комитет |
| 1.8.45 | До субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением доведены межбюджетные трансферты для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год | контрольная точка результата | 01.03.2019 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.46 | Субъектом Российской Федерации с необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год | контрольная точка результата | 11.03.2019 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.47 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 29.03.2019 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.48 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта | контрольная точка результата | 12.04.2019 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.49 | В Кировской городской агломерации в пилотную эксплуатацию введены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры | контрольная точка результата | 01.07.2019 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.50 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2019 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка показателя | 01.08.2019 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.51 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2019 года | контрольная точка показателя | 15.08.2019 | президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам | Проектный комитет |
| 1.8.52 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы | контрольная точка результата | 01.10.2019 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.53 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка показателя | 01.11.2019 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.54 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2019 год предложения по распределению в 2020 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации | контрольная точка результата | 20.11.2019 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.55 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2019 год | контрольная точка показателя | 03.12.2019 | президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам | Проектный комитет |
| 1.8.56 | Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год | контрольная точка результата | 20.01.2020 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.57 | С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2020 | Правительство Российской Федерации, Правительство Кировской области | Проектный комитет |
| 1.8.58 | До субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашениями доведены межбюджетные трансферты для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год | контрольная точка результата | 02.03.2020 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.59 | Субъектом Российской Федерации с органами местного самоуправления в муниципальных образованиях – центрах городских агломераций заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год | контрольная точка результата | 10.03.2020 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.60 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 г. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2020 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2020 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.61 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации календарных планов выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2020 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта | контрольная точка результата | 13.04.2020 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.62 | В Кировской городской агломерации в полном объеме внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры | контрольная точка результата | 01.07.2020 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.63 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2020 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка показателя | 03.08.2020 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.64 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2020 года | контрольная точка показателя | 14.08.2020 | президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам | Проектный комитет |
| 1.8.65 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы | контрольная точка результата | 01.10.2020 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.66 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка показателя | 02.11.2020 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.67 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2020 год предложения по распределению в 2021 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации | контрольная точка результата | 20.11.2020 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.68 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2020 год | контрольная точка показателя | 01.12.2020 | президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам | Проектный комитет |
| 1.8.69 | Правительством Российской Федерации утверждено распределение межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2021 год | контрольная точка результата | 20.01.2021 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.70 | С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2021 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ | контрольная точка результата | 10.02.2021 | Правительство Российской Федерации, Правительство Кировской области | Проектный комитет |
| 1.8.71 | Доведение до субъекта Российской Федерации в соответствии с заключенным соглашением межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2021 год | контрольная точка результата | 01.03.2021 | Правительство Российской Федерации | Проектный комитет |
| 1.8.72 | Субъектом Российской Федерации с органами местного самоуправления в муниципальных образованиях – центрах городских агломераций заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2021 год | контрольная точка результата | 10.03.2021 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.73 | Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2021 год. В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2021 год, содержащие в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ, в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов | контрольная точка результата | 31.03.2021 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.74 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленного субъектом Российской Федерации календарного плана выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2021 год предложения по внесению изменений в сводный план проекта и, при необходимости, в паспорт приоритетного проекта | контрольная точка результата | 12.04.2021 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.75 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации по состоянию на 01 августа 2021 года (оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ) | контрольная точка показателя | 01.08.2021 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.76 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, по состоянию на 01 августа 2021 года | контрольная точка показателя | 16.08.2021 | президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам | Проектный комитет |
| 1.8.77 | На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы | контрольная точка результата | 01.10.2021 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.78 | Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | контрольная точка показателя | 01.11.2021 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.79 | На заседании проектного комитета рассмотрены подготовленные Минтрансом России по итогам анализа представленных субъектом Российской Федерации результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации за 2021 год предложения по распределению в 2022 году государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на реализацию программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации в рамках приоритетного проекта, с возможной корректировкой числа участников приоритетного проекта, а также целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, предложения по реализации третьего этапа приоритетного проекта | контрольная точка результата | 20.11.2021 | Проектный комитет | Проектный комитет |
| 1.8.80 | На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам рассмотрены отчетные материалы о результатах выполнения приоритетного проекта, в том числе мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации, за 2021 год, а также предложения по реализации третьего этапа приоритетного проекта | контрольная точка показателя | 01.12.2021 | президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам | Проектный комитет |
| 1.8.81 | Завершен второй этап проекта. Утвержден отчет о результатах реализации второго этапа проекта | контрольная точка показателя | 21.03.2022 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.82 | Осуществлена реализация третьего этапа приоритетного проекта | контрольная точка показателя | 31.12.2025 | Правительство Кировской области, администрация муниципального образования «Город Киров», КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области», администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк», администрация муниципального образования «город Слободской» | Проектный комитет |
| 1.8.83 | Проект завершен. Итоговый отчет утвержден. | завершение этапа | 31.03.2026 | Проектный комитет | Проектный комитет |

1.9. Реестр заинтересованных сторон

| № п/п | Организация | Представитель интересов (Ф.И.О., должность) | Ожидание от реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1 | Министерство транспорта Российской Федерации | Соколов Максим Юрьевич, Министр | повышение уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети. Увеличение доли дорожной сети с нормативным транспортно-эксплуатационным состоянием. Сокращение перегрузки дорожной сети |
| 1.9.2 | Министерство транспорта Кировской области | Мошногорский Сергей Михайлович, исполняющий обязанности министра | повышение уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети. Увеличение доли дорожной сети с нормативным транспортно-эксплуатационным состоянием. Сокращение перегрузки дорожной сети |
| 1.9.3 | Кировское областное государственное казенное учреждение «Дорожный комитет Кировской области» | Букланов Владимир Михайлович, директор | увеличение доли дорожной сети с нормативным транспортно-эксплуатационным состоянием |
| 1.9.4 | Администрация муниципального образования «Город Киров» | Перескоков Александр Викторович, глава администрации | повышение уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети муниципального образования «Город Киров». Увеличение доли дорожной сети Кировской городской агломерации с нормативным транспортно-эксплуатационным состоянием. Сокращение перегрузки дорожной сети Кировской городской агломерации |
| 1.9.5 | Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» | Ишутинов Алексей Викторович, начальник | увеличение доли дорожной сети Кировской городской агломерации с нормативным транспортно-эксплуатационным состоянием |
| 1.9.6 | Государственная инспекция безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области | Плотников Александр Николаевич, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Кировской области | повышение уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Кировской городской агломерации |
| 1.9.7 | Администрация муниципального образования «город Слободской» | Желвакова Ирина Викторовна, глава города | повышение уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети муниципального образования «город Слободской». Увеличение доли дорожной сети Кировской городской агломерации с нормативным транспортно-эксплуатационным состоянием |
| 1.9.8 | Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области | Шинкарёв Михаил Анатольевич, глава администрации | повышение уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Увеличение доли дорожной сети муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области с нормативным транспортно-эксплуатационным состоянием. Сокращение перегрузки дорожной сети муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области |

1.10.  Реестр рисков проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Вероятность наступления риска | Уровень влияния на проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.1 | Макроэкономический | затягивание экономического кризиса на длительный срок (сжатие финансовых рынков, рост стоимости заимствований, снижение доходов населения и т.п.); рост стоимости работ и материалов; неблагоприятные колебания курса валют | применение механизма сценарного планирования реализации подпроектов. Формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и подрядчиками, фиксирующими стоимость работ и материалов; импортозамещение | средняя | средний |
| 1.10.2 | Ресурсный | нехватка квалифицированных кадров на рынке; отсутствие надежных поставщиков и подрядчиков (некачественные проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, срыв сроков); недоступность технологий или оборудования ввиду санкций; сокращение поставщиков и подрядчиков и усиление их переговорной позиции (в том числе из-за консолидации игроков) | формирование требований к подрядчикам по уровню квалификации персонала. Активная GR-политика по смягчению режима санкций для поставщиков передовых технологий или оборудования. Развитие передовых технологий и компетенций в Российской Федерации. Контроль за соблюдением поставщиками и подрядчиками антимонопольного законодательства | средняя | средний |
| 1.10.3 | Финансовый | недостаточность бюджетных средств и высокая стоимость заемных ресурсов | привлечение инвестиций в реализацию проектов, использование механизмов государственно-частного партнерства. Предоставление инвесторам государственных гарантий и кредитов государственных институтов развития; временное переключение на реализацию проектов со 100% финансированием из бюджета | высокая | высокий |
| 1.10.4 | Управленческий | недостаточная управляемость проектом; недостаточная координация или ошибки координации работы министерств и ведомств | использование системы проектного управления. Четкое распределение ролей участников реализации подпроектов | средняя | средний |
| 1.10.5 | Научно-технический и технологический | снижение качества строительства и эксплуатации из-за нарушения технологий или недостаточного внедрения современных технологий | совершенствование технологического контроля. Ужесточение системы штрафов для подрядчиков и концессионеров за нарушение требований к технологиям строительства автомобильных дорог. Формирование резервов на компенсацию непредвиденных расходов из-за нарушения технологий | средняя | средний |

1.11.  Реестр возможностей проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реализации возможностей проекта | Вероятность наступления возможности | Уровень влияния на проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.1 | Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Кировской городской агломерации | увеличение доли дорожной сети с обеспеченной безопасностью дорожного движения. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | обустройство наиболее опасных участков дорожными ограждениями; становка и модернизация технических средств организации дорожного движения; обустройство дорожной сети, в том числе подъездов к железнодорожным переездам, источниками освещения, дорожной разметкой, пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства; соблюдение требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах; организация мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения | высокая | высокий |
| 1.11.2 | Приведение дорожной сети Кировской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние | увеличение доли дорожной сети с нормативным транспортно-эксплуатационным состоянием | осуществление необходимого ремонта дорожной сети; своевременное и качественное содержание дорожной сети; применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ | средняя | средний |
| 1.11.3 | Сокращение перегрузки дорожной сети Кировской городской агломерации | уменьшение доли перегруженных участков дорожной сети | реконструкция (уширение) проезжих частей дорожной сети в местах перегрузки; строительство новых участков дорожной сети; переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизация транспортных потоков, повышение эффективности системы управления дорожным движением, переход на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры | средняя | низкий |
| 1.11.4 | Формирование механизмов общественного контроля | привлечение граждан к осуществлению контроля за дорожными работами | использование информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации | средняя | средний |
| 1.11.5 | Повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Кировской городской агломерации | увеличение доли граждан, удовлетворенных состоянием дорожной сети | информирование о проводимых дорожных работах, учет мнения граждан при формировании плана дорожных работ, привлечение граждан к контролю за проводимыми работами, качественное выполнение дорожных работ | средняя | средний |

1.12.  Бюджет проекта

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта, задачи | Бюджетные источники финансирования, млн. рублей | Внебюджетные источники финансирования, млн. рублей | Всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральные | субъекта Российской Федерации | местные |  |  |
| 1.12.1 | 1-й этап: реализация некапиталоемких мероприятий, предусматривающих преимущественно выполнение работ по содержанию, обустройству и ремонту дорожной сети, мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, мероприятий по организации дорожного движения | 1 355 | 1 169,8 | 191,5 | 0 | 2 716,3 |
| 1.12.2 | Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Кировской городской агломерации | 0* | 0* | 0* | 0 | 0* |
| 1.12.3 | Увеличение доли дорожной сети Кировской городской агломерации с нормативным транспортно-эксплуатационным состоянием | 1 355 | 1 169,8 | 191,5 | 0 | 2716,3 |
| 1.12.4 | 2-й этап: реализация капиталоемких мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией объектов | 4 760 | 3 460 | 1 300 | 0 | 10 120 |
| 1.12.5 | Сокращение перегрузки дорожной сети Кировской городской агломерации путем строительства (реконструкции) новых участков дорожной сети | 2920 | 2 120 | 800 | 0 | 6200 |
|  | Итого | 6 115 | 4 629,8 | 1 491,5 | 0 | 12 236,3 |

* за счет средств местных бюджетов.

2. Состояние улично-дорожной сети. Характеристика проблемы обес печения безопасности дорожного движения

Кировская городская агломерация, активное развитие которой началось после присвоения Кирово-Чепецку статуса города (1955 год), включает в себя города Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, а также Кирово-Чепецкий и Слободской муниципальные районы. Общее население агломерации составляет около 650 тыс. человек. Городское население города  Кирова – около 470 тыс. человек, Кирово-Чепецка – 85 тыс. человек, Слободского – 35 тыс. человек

Развитие городской агломерации влечет за собой новые вызовы для города Кирова:

увеличение численности населения города, которое появляется в результате маятниковой миграции с территории агломерации. Численность такого населения может достигать для города Кирова 15% от постоянной численности. Такое население создает дополнительную нагрузку на городские инфраструктуры и, как правило, не учитывается в генеральном плане;

увеличение транспортного потока. В результате маятниковой миграции и увеличения интенсивности связей между городами региона основные транспортные пути, сооруженные еще в советское время, не справляются с новым объемом транспорта. Наибольшие проблемы возникают на въездах (выездах) в город Киров со стороны Кирово-Чепецка и Слободского. Существующие транспортно-пересадочные узлы (железнодорожный вокзал и автовокзал) не отвечают современным требованиям и фактическому пассажиропотоку;

возможная конкуренция на рынке недвижимости, услуг и рынке труда со стороны развивающихся центров агломерации. По мере развития транспортной сети и сокращения времени в пути между основными центрами агломерации территория будет сжиматься, города агломерации будут сильнее конкурировать между собой по стоимости недвижимости, качеству услуг, средней заработной плате.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие и условия жизни населения.

В настоящее время социально-экономическое развитие Кировской городской агломерации во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития дорожной сети. Действующая сеть автомобильных дорог Кировской городской агломерации сформирована в 1940-е – 1960-е  годы. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и практически исчерпала свою пропускную способность. Постоянные транспортные заторы значительно снижают скорость движения, что увеличивает транспортные издержки.

На сегодняшний день протяженность дорог и улиц на территории Кировской городской агломерации, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям,  составляет 610,549 километра,  или  75,6 %, в том числе на территории города Кирова – 458,44 километра, или 84,7 %, на территории города Кирово-Чепецка – 47,2 километра, или 52,7%, на территории города Слободского – 54,4 километра, или 77,1%. Протяженность  автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории агломерации – 16,7 километра,  или 28,3%, автомобильных дорог федерального значения – 35,563 километра.

Информация о протяженности автомобильных дорог и улиц, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям Кировской городской агломерации, представлены в таблице 1.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются связующим звеном между населенными пунктами, расположенными в границах Кировской городской агломерации.

Основу уличной сети составляют магистральные улицы и дороги, по которым осуществляется пропуск массового пассажирского транспорта, грузового автотранспорта и интенсивных потоков легкового транспорта. Общая 
протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием Кировской городской агломерации составляет 805,851 километра, в том числе 46,663 километра автомобильные дороги федерального значения, переданные в федеральную собственность с 01.01.2017 в соответствии с поставновлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1392 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

На автомобильных дорогах концентрируются значительные потоки пассажирского и грузового транспорта. К проблемам дорожной сети Кировской городской агломерации можно отнести следующие:

несоответствие  состояния проезжей части автомобильных дорог местного значения нормативным требованиям;

низкий уровень обеспеченности дорог сетью ливневой канализации, неудовлетворительное состояние открытых и закрытых ливнестоков;

отсутствие информации о количественных и качественных показателях улично-дорожной сети;

низкая пропускная способность улиц и перекрестков;

смешение различных типов транспортных средств в одном потоке (общественный, легковой и грузовой транспорт);

рост доли тяжелого грузового транспорта в составе потоков;

недостаточно развитая система парковок;

высокие издержки в результате негативного воздействия внешних факторов (перегруженность дорог, неблагоприятные погодные условия).

Транспортная ситуация в Кировской городской агломерации с каждым годом усложняется. Темпы роста численности автотранспорта значительно опережают темпы развития дорожной сети. Отсутствует объездная дорога для транзитного большегрузного транспорта, что значительно увеличивает транспортный поток, следующий через центральную часть городов Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского.

На сегодняшний день общая протяженность перегруженных участков – 122,193 километра, что составляет 15,1% от общей протяженности 
перегруженных улиц. Информация о протяженности перегруженных движением участках улично-дорожной сети Кировской городской агломерации представлена в таблице 2.

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием Кировской городской агломерации составляет 805,851 километра с учетом участков автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Основная часть автомобильных дорог местного значения Кировской городской агломерации отнесена к IV и V категориям, предназначенным для нескоростного движения, участки автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения относятся к III категории, а участок скоростного движения автодороги Южный обход – IВ. Автомобильные дороги местного значения Кировской городской агломерации расположены как правило в границах населенного пункта с разрешенной скоростью передвижения не более 60 километров в час. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности граждан.

Основное влияние на уровень аварийности на дорожной сети оказывают водители транспортных средств. Наиболее распространенными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Наряду с этим проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день насчитывается 37 аварийно-опасных участков –  мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Информация о количестве аварийно-опасных участков Кировской городской агломерации представлена в таблице 3.

Кроме того, увеличение парка транспортных средств при низких объемах строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании их содержания приводят к ухудшению условий движения.

Анализ дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах за последние годы показывает тенденцию к сокращению случаев дорожно-транспортных происшествий.

К примеру, за 2011 год, по данным отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области,в области  зарегистрировано 1032 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. По сравнению с 2010 годом произошло снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 6,8%.

В 2012 году зарегистрировано 983 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. По сравнению с 2011 годом количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 4,7%.

За 2013 год произошло 890 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло 37 человек. Идет тенденция снижения аварийности. Общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на  10%, количество погибших –  на 40%. Самый важный итог года – не допущено ни одной гибели детей.

За 2014 год произошло 826 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло 42 человека. Идет тенденция снижения аварийности. Общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 7,2%.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма, имея тенденцию к снижению, остается достаточно высоким.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности, являются:

постоянно возрастающая численность транспортных средств, 
приобретаемых населением;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные потоки;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, их низкая личная дисциплинированность, пренебрежение значительным числом водителей требований Правил дорожного движения Российской Федерации, невнимательность и небрежность.

Отсутствие комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации.

Таким образом, для решения имеющихся проблем необходимы целенаправленные скоординированные действия субъекта, осуществляющего деятельность в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в рамках программно-целевого метода планирования с четким определением целей и задач, выбором перечня скоординированных мероприятий с учетом реальных возможностей городского бюджета.

Проведение мероприятий в рамках программы позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях комплексного решения проблем: сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими. В результате реализации программных мероприятий планируется совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, улучшение дорожных условий и дорожной инфраструктуры и, как следствие, снижение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности граждан Кировской городской агломерации.

Технические средства организации движения, дорожные знаки, светофоры, дорожная разметка зачастую не соответствуют нормативам содержания, а то и вовсе отсутствуют. При оформлении практически каждого пятого дорожно-транспортного происшествия сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения фиксируются недостатки  состояния дорожной сети.

Программный подход к решению указанных проблем позволит системно проводить запланированные мероприятия, обеспечить гарантированное финансирование работ из городского бюджета и иных источников бюджетной системы. Реализация мероприятий  Программы позволит приблизить параметры безопасности участков дорожной сети к стандартам, предусмотренным для современных крупных городов.

Муниципальное образование «город Слободской» расположено на правом  берегу реки Вятки в 35 километрах к северо-востоку от города Кирова.

В состав территории муниципального образования «город Слободской» входят территории собственно города Слободского и четырех сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: поселок Межколхозстрой, село Успенское, деревни Оглоблино и Соковни. Общая площадь территории муниципального образования составляет 49,6 квадратных километра.

Внешние транспортные связи города  Слободского осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

К городу подходит тупиковая железнодорожная линия от станции Гирсово на магистральном направлении Киров – Котлас, связывающая его с различными районами страны. Через Слободской проходит автомобильная дорога регионального значения III технической категории Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области, также дающая выход (через город Киров) на различные направления.

Город основан в 1505 году и является типичным старинным русским городом северной России, отнесенным к категории малых городов.

Улично-дорожная сеть города Слободского в соответствии с проведённой технической инвентаризацией и государственной регистрацией права 
собственности состоит из 159 автомобильных дорог общей протяженностью 89,853 километра,  расположенных в границах населенных пунктов, и 14 автомобильных дорог общей протяженностью 19,645 километра, расположенных вне границ населенных пунктов.

В настоящее время улично-дорожная сеть города имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть проезжих частей дорог имеют асфальтобетонное покрытие в неудовлетворительном состоянии.  Одним из недостатков благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрёстках. Отсутствие ливневой канализации вызывает необходимость устройства открытой системы водоотвода, что портит внешний вид улиц, создаёт неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы дороги.

Основной состав транспортных средств города Слободского представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

Уровень загрузки дорог движением – это показатель, характеризующий условия и безопасность движения автомобилей и определяемый отношением интенсивности движения автомобилей к пропускной способности этого участка.

Уровень загрузки и уровень обслуживания являются производными от интенсивности и состава транспортного потока дороги.

Средние скорости сообщения неуклонно падают и в отдельные дни на некоторых участках дорог достигают 5 – 10 километров в час. Системные сбои в дорожном движении приводят к резкому увеличению затрат времени на перевозки, повышению расхода топлива, росту числа дорожно-транспортных происшествий, ухудшению экологической ситуации. В конечном итоге, такая ситуация ведет к повышению себестоимости автомобильных перевозок, снижению их качества и надежности, снижению эффективности работы всех городских служб, ощутимому снижению качества жизни населения.

Анализ ситуации показывает, что перегруженность движением улично-дорожной сети обусловлена совокупным влиянием ряда факторов разнонаправленного действия:

динамичным нерегулируемым ростом спроса на пропускную способность улично-дорожной сети, которая обусловлена;

высокими темпами автомобилизации и ,прежде всего, ростом парка легковых автомобилей;

узкой конкурентоспособностью общественного пассажирского транспорта по сравнению с личным легковым транспортом;

недостаточной пропускной способностью улично-дорожной инфраструктуры, которая обусловлена:

неудовлетворительным состоянием дорог;

низкими темпами строительства и реконструкции улично-дорожной сети по сравнению с растущим спросом на её пропускную способность;

неоптимальным использованием пропускной способности существующей улично-дорожной сети.

Сложная внутренняя структура и взаимное влияние этих факторов свидетельствуют о том, что проблемы в сфере дорожного движения имеют комплексную природу и требуют системного подхода к их решению. Решение лежит в сфере социально-экономического планирования развития территорий, регулирования автомобилизации, транспортного планирования, градостроительного планирования и планирования землепользования, организации дорожного движения и дорожного строительства.

Основная проблема, существующая при организации деятельности по содержанию автомобильных дорог, – это недостаточное финансирование. Не выделяются средства на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог. В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог» такая оценка должна проводиться не реже одного раза в год

3. Цели, задачи и целевые индикаторы программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской 
агломерации

3.1. Разработка и реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации осуществляется в целях обеспечения:

безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее – субъекты экономической деятельности) на территории Кировской городской агломерации;

доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Кировской городской агломерации;

развития дорожной сети Кировской городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности  – в перевозке пассажиров и грузов на территории Кировской городской агломерации (далее – транспортный спрос);

развития дорожной сети Кировской городской агломерации, сбалансированного с градостроительной деятельностью;

условий для управления транспортным спросом;

создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

создания приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.

3.2. Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации должна обеспечивать решение следующих приоритетных задач:

обеспечить необходимый уровень безопасности дорожного движения на дорожной сети Кировской городской агломерации;

обеспечить приведение дорожной сети Кировской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние;

обеспечить устранение перегрузки дорожной сети Кировской городской агломерации, в том числе за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;

обеспечить формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной публичной общественно ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации;

обеспечить повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети Кировской городской агломерации.

В период с 2017 по 2018 годы планируется реализация некапиталоемких мероприятий, с 2019 по 2025 годы – реализация как некапиталоемких, так и капиталоемких мероприятий.

3.3. Основные целевые показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации:

3.3.1. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети Кировской городской агломерации.

Целевые значения:

2018 год – на 50%,

2025 год – на 85%.

3.3.2. Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.

Целевые значения:

2018 год – не менее 50%,

2025 год – 85%.

Основные целевые показатели рограммы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2025 год |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием покрытием, соответствующей нормативным требованиям | км | 195,842 | 322,584 | 454,851 | 491,194 | 707,342 |
|  |  | % | 24,3 | 40,0 | 56,4 | 60,8 | 86,4 |
| 2 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов аварийности) на дорожной сети | единиц | 37 | 28 | 18 | 10 | 4 |

Реализация главных целей Программы и достижение намеченных результатов будет являться значительным вкладом в подготовке к празднованию                     650-летия основания города Кирова. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1275 «О праздновании 650-летия основания города Кирова» в 2024 году будет отмечаться юбилейная дата со дня основания города Кирова. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 2222-р утвержден план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2024 году 650-летия основания города Кирова, и в связи с этим реализация мероприятий Программы одновременно будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры и созданию условий для повышения уровня и качества жизни населения Кировской городской агломерации.

4. Комплексы мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации

4.1. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Кировской городской агломерации

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Кировской городской агломерации представлены в приложениях № 3, № 4, № 5.

4.2. Мероприятия по приведению дорожной сети Кировской городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

В целях реализации Программы необходимо проведение комплекса работ по осуществлению дорожного ремонта улично-дорожной сети. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на первом этапе составляет 2716,3 млн. рублей. Так,  в 2017 году планируется отремонтировать 99,762  километров дорожной сети, в 2018 году – 122,68  километра без учета ремонта дорог федерального значения. В последующие годы реализации Программы ремонт будет выполняться в объеме не менее 40 километров в год, что позволит достигнуть значения целевых показателей программы «Доля протяженности дорожной сети Кировской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию» в размере 50% в 2018 году и 85% к 2025 году. Сохранение финансирования, необходимого для ремонта дорожной сети, в долгосрочной перспективе позволит отказаться от низкоэффективных работ и приведет к снижению затрат на текущее содержание и обслуживание дорожной сети. Реализация мероприятий по сокращению очагов аварийности будет выполняться за счет средств местных бюджетов.

Мероприятия первого этапа по приведению дорожной сети Кировской городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по 
транспортно-эксплуатационным показателям представлены в Приложении № 2.

Наряду с этим обязательными требованиями к обустройству дорожной сети должны предусматриваться:

обустройство дорожной сети, в том числе подъездов к железнодорожным переездам источниками освещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства;

необходимость соблюдения требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах;

необходимость реализации мероприятий по профилактике нарушений Правил дорожного движения;

необходимость применения наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ, а также технико-экономическое обоснование эффективности их применения;

необходимость соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

4.3. Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети Кировской городской агломерации

4.3.1. Пропускная способность дорожной сети, качество дорожного полотна и схема дорог рассматриваются в качестве наиболее актуальных проблем в рамках территориального, экономического и социального развития муниципалитетов.

Существующая специфика дорожной сети Кировской городской агломерации не позволяет осуществлять эффективное транспортное сообщение с запада на восток и в обратном направлении. С учетом высоких темпов автомобилизации данная проблема требует решения в краткосрочной перспективе.

Качество дорожного полотна во многом зависит от количества и типа транспорта, проходящего по дорожной сети. Негативное влияние на состояние дорожного полотна оказывает грузовой транзитный транспорт, который в условиях отсутствия объезда проходит по городским улицам.

Таким образом, дорожная сеть должна обеспечивать максимально удобные условия сообщения между территориями городской агломерации для внутреннего транспорта, проезд транзитного транспорта вне городской территории. Кроме того, дорожная сеть должна обеспечивать территориальное развитие по приоритетным направлениям: юг и юго-запад Кировской городской агломерации.

Генеральным планом города Кирова одной из первоочередных инженерно-технических и социальных задач признано развитие транспортной инфраструктуры.

В основу развития дорожной сети Кировской городской агломерации положено решение принципиальных вопросов:

выноса транзитного транспорта с городских улиц;

создания дополнительных связей между городскими территориями;

увеличения пропускной способности существующих улиц и дорог, реконструкция существующей улично-дорожной сети путем создания улиц-дублеров;

обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.

4.3.2. Вынос транзитного автомобильного транспорта за пределы городской застройки  возможен со строительством объездной автомобильной дороги в обход города с запада (Западный обход г. Кирова). Для исключения проезда из южной части города в заречную через центральную часть города должно быть произведено строительство дополнительного моста через реку Вятку к югу от центра города. Мост должен соединить заречную часть города с южным и юго-западным районами. Наиболее благоприятной для продолжения с выходом на берег и устройством моста является ул. Азина.

Кроме того, для соединения южной части города с другими районами должны быть построены новая магистральная улица меридионального направления, мостовой переход через железнодорожные пути. Первым этапом реализации такого решения является строительство мостового перехода в продолжение ул. Ивана Попова.

Увеличение пропускной способности существующих улиц и дорог возможно несколькими путями:

путем расширения проезжих частей;

улучшения качества покрытия;

строительства подземных и надземных переходов;

создания пересечений улиц в разных уровнях.

Расширение проезжих частей улиц возможно только с использованием принципа закрепления их параметров в проектируемых (перспективных) красных линиях без возможности нового строительствав за их пределами. Кроме того в ряде случаев, разгрузку наиболее загруженных транспортом улиц предлагается обеспечить путем создания улиц – дублеров, которые заберут на себя часть потоков транспорта и обеспечат более благоприятные заезды на территорию городских кварталов. Так, предлагается продолжить на север ул. Горького, которая сможет забрать часть потоков меридионального направления, что создаст возможность безопасного въезда в кварталы между ул. Преображенский и ул. Московской. Подобные ситуации также предлагается разрешать подобным образом на некоторых других территориях: ул. Азина, пр. Мелькомбинатовский, пер.  Троллейбусный и проч.

4.3.3. С  целью закрепления параметров красных линий существующей и проектируемой дорожной сети на сегодняшний день разработана, обсуждена на публичных слушаниях и утверждена документация по планировке территории следующих объектов:

4.3.3.1. Ул. Сурикова от ул. Красина до ул. Комсомольской.

Документация по планировке территории ул. Сурикова от ул. Красина до ул. Комсомольской и ул. Комсомольской от ул. Чапаева до ул. Ивана Попова как второй этап разработки документации по планировке территории ул. Ивана Попова от ул. Красина до микрорайона № 3 жилого района «Чистые пруды»,          ул.  Сурикова от ул. Красина до ул. Комсомольской и ул. Комсомольской от              ул. Чапаева до ул. Ивана Попова, утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 21.09.2010 № 1937-зр.

4.3.3.2. Ул. Комсомольская от ул. Чапаева до ул. Ивана Попова.

Документация по планировке территории ул. Сурикова от ул. Красина до ул. Комсомольской и ул. Комсомольской от ул. Чапаева до ул. Ивана Попова, как второй этап разработки документации по планировке территории ул. Ивана Попова от ул. Красина до микрорайона № 3 жилого района «Чистые пруды»,                    ул. Сурикова от ул. Красина до ул. Комсомольской и ул. Комсомольской от             ул. Чапаева до ул. Ивана Попова, утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 21.09.2010 № 1937-зр.

4.3.3.3. Ул. Ульяновская от ул. Воровского до ул. Щорса.

Документация по планировке территории ул. Ульяновской от ул. Воровского до ул. Щорса утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 02.12.2008 № 1782-зр.

4.3.3.4. Ул. Луганская и ул. Андрея Упита в районе их пересечения.

Документация по планировке территории в районе пересечения ул. Луганской и ул.  Андрея Упита, утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 22.03.2011 № 635-зр.

4.3.3.5. Улица общегородского значения от ул.  Лепсе до Октябрьского проспекта с выходом на ул. Северное Кольцо и пер. Машиностроительный.

## Документация по планировке территории магистральной улицы районного значения от ул. Лепсе до Октябрьского проспекта с выходом на ул. Северное Кольцо и пер.  Машиностроительный утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 17.12.2013 № 3742-зр;

## Основные технические параметры улицы: ширина проезжей части            2х4.0 =8.0; число полос движения – 2, ширина тротуаров  2х3.0 метра, ширина улицы в красных линиях – 25 метров, общая протяженность трассы автодороги –   0.652 киломентров.

4.3.3.6. Магистральная улица общегородского значения от ул. Комсомольской по ул. Мельничной до жилого района «Чистые Пруды» (в продолжение Октябрьского проспекта).

## Документация по планировке территории магистральной улицы общегородского значения ул. Мельничной от ул. Комсомольской до жилого района «Чистые Пруды» утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 07.05.2013 № 1196-зр.

## Основные технические параметры:

## категория – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения;

## расчетная скорость – 80 километров в час;

число полос движения – 6;

ширина проезжей части – 6х3,5 метров;

ширина тротуаров – 2х3,0 метра;

ширина в «красных линиях» – от 42,0 до 75,0 метра

4.3.3.7. Ул. Солнечная от ул. Воровского до ул. Производственной.

## Документация по планировке территории ул. Солнечной от ул. Воровского до ул. Производственной, утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 27.03.2013 № 814-зр.

## Основные технические параметры:

## категория – магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная;

## расчетная скорость – 70 километров в час;

## число полос движения – 4;

## ширина проезжей части – 3х3,75 метра;

## ширина тротуаров – 2х3,0 метра;

4.3.3.8. Ул. Калинина от ул. Сурикова до ул. Чапаева.

## Документация по планировке территории ул.  Калинина от ул.  Сурикова до ул. Чапаева утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 29.07.2013 № 2094-зр.

Проектом планировки предусматривается установление красных линий на участке ул. Калинина от ул. Сурикова до ул. Чапаева. Проектное предложение предусматривает изменение сложившейся структуры городского бульвара. Из двух проезжих частей улицы, разделенных пешеходной прогулочной зоной, пересекающих ул. Чапаева со стороны ул. Горького, на участке от ул. Чапаева до           ул. Сурикова формируется единое дорожное полотно с двухсторонним движением. Пешеходная прогулочная зона предусмотрена с северной стороны проезжей части улицы.

Для выделения пространственного коридора улицы, заданного предшествующими градостроительными решениями, осуществленными на других участках улицы, в документации по планировке территории установлена линия регулирования застройки.

Планировка улично-дорожной сети планируемой территории произведена с учетом местоположения территории в структуре города, подчинена особенностям рельефа, взаимоувязана с существующей сетью улиц прилегающей территории, с архитектурно-планировочной организацией территории и характером застройки.

В рамках проекта планировки определены красные линии улицы как границы территории, зарезервированной под улицу и проезды, предусматривающей размещение сетей инженерного обеспечения территории.

В соответствии с функциональным назначением проектируемая улица имеет категорию «улица в жилой застройке».

Основные технические параметры улицы в поперечном профиле:

расчетная скорость – 60 километров час;

число полос движения – 4;

ширина проезжей части – 4х3,5 метров (14 метров);

длина участка ул. Калинина – 427,87 метра;

ширина тротуара – 3,0 метра.

Требуемая ширина проектируемой ул. Калинина в красных линиях –                      28 метров, ширина улицы  в красных линиях по проекту планировки переменная: от 35,0 до 50,0 метра. Требуемая ширина улицы определена в зависимости от категории улицы, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, тротуаров, зеленых насаждений) с учетом 
санитарно-гигиенических требований.

Проектом предусматривается светофорное регулирование перекрестка с ул.  Сурикова. Движение транспорта на проектируемой улице и всех примыкающих улицах предусмотрено двухстороннее, пешеходные переходы – наземные. Предусмотрен пешеходный переход с направляющим ограждением рядом с 1-ым Газетным переулком.

4.3.3.9. Ул. Сурикова от ул. Некрасова до ул. Красина.

## Документация по планировке территории ул.  Сурикова от ул. Некрасова до ул.  Комсомольской утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 05.09.2012 № 2320-зр;

4.3.3.10. Ул. Воровского от ул. Ульяновской до пос. Садаковский.

## Документация по планировке территории ул. Воровского от ул. Ульяновской до пос. Садаковский  утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 08.11.2013 № 3239-зр.

## Проектируемая ул. Воровского – улица районного значения пешеходно-транспортная. Категория улицы снижена из-за недостаточности ширины в красных линиях.

Основные технические параметры улицы в поперечном профиле:

число полос движения – 4;

ширина проезжей части – 2х7,0=14,0 метра;

- ширина тротуаров – 2х3,0 мметра.

В ходе дальнейшего проектирования ширина проезжей части ул. Воровского должна быть уточнена в зависимости от размещения коммуникаций и остановок общественного транспорта.

Требуемая ширина проектируемой улицы в  красных  линиях – 30 метров проектируемая ширина улицы в красных линиях от 30 до 34 метров.

4.3.3.11. Магистральная улица общегородского значения от микрорайона Чистые Пруды в Нововятский район.

Документация по планировке территории магистральной улицы общегородского значения от жилого района «Чистые Пруды» в Нововятский 
район города Кирова  утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 21.04.2014 № 1227-зр.

Основное назначение магистральной дороги скоростного движения:

связь между удаленными промышленными и планировочными районами города;

выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения.

пересечения с существующими дорогами в разных уровнях.

Тип дорожной одежды – капитальный. С покрытием из асфальтобетона.

Основные технические параметры в поперечном профиле для магистральной дороги скоростного движения:

основная расчетная скорость – 120 километров в час;

число полос движения – 6;

ширина земляного полотна – 36,5 метров;

ширина проезжей части – 6х3,75 метра;

ширина разделительной полосы – 6 метров;

ширина обочины – 3,0 метра;

ширина краевой предохранительной полосы – 1,0 метр;

ширина тротуаров – 3,0 метра.

Общая протяженность трассы автодороги 9,156 километров;

4.3.3.12. Октябрьский проспект от ул. Дзержинского до ул. Северное Кольцо.

## Документация по планировке территории Октябрьского проспекта от             ул.  Дзержинского до ул. Северное Кольцо  утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 16.07.2013 № 1990-зр;

4.3.3.13. Ул. Ульяновская от ул. Московской до ул. Луганской.

## Документация по планировке территории ул. Ульяновской от ул. Московской до существующей ул. Луганской утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 29.04.2016 № 1634-зр;

4.3.3.14. У л. Ленина от ул. Пролетарской до ул. Нагорной, ул. Ленина от ул. Пролетарской до ул.Азина.

## Документация по планировке территории ул. Ленина от ул. Профсоюзной до ул. Пролетарской и территории ул. Ленина от ул. Нагорной до инфекционной больницы  утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 01.08.2014 № 2377-зр.

4.3.3.15. Ул. Горького от ул. Московской до ул. Лепсе.

## Документация по планировке территории улично-дорожной сети ул. Горького от ул. Московской до ул. Лепсе утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 14.06.2016 № 2270-зр.

4.3.3. 16. Ул. Московская от Театральной площади до проспекта Строителей.

## Документация по планировке территории улично-дорожной сети ул. Московской от Театральной площади до проспекта Строителей  утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 01.08.2014                      № 2378-зр.

## Основные технические параметры улицы: основная расчетная скорость          70 километров в час, число полос движения  – 2,  общая протяженность трассы автодороги – 4.2 километра;

## 4.3.3.17. Ул. Производственной до развязки в жилом районе «Чистые Пруды».

## Документация по планировке территории улично-дорожной сети ул. Производственной до развязки в жилом районе «Чистые Пруды» подготовлена на основании распоряжения заместителя главы администрации города Кирова от 19.02.2013 № 350-зр.

4.3.3.18. Автомобильная дорога местного значения – продолжение ул. Анжелия Михеева до связи с ул. Воровского и ул. Московской.

## Документация по планировке территории автомобильной дороги местного значения – ул.  Анжелия Михеева (продолжение от жилого района «Урванцево» до пересечения с ул. Московской) утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 29.09.2015 № 3974-зр.

4.3.3.19. Ул. Пристанская.

Документация по планировке территории линейного объекта – ул. Пристанской Первомайского района муниципального образования «Город Киров», утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 27.07.2016 № 2946-зр.

4.3.3.20. Автомобильная дорога местного значения – автомобильная дорога в районе ул. Милицейской – пер. Среднего – ул. Ключевой.

## Документация по планировке территории в границах муниципального образования «Город Киров» для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги в районе ул. Милицейской – пер. Среднего – ул. Ключевой  утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 12.10.2016 № 4143-зр.

4.3.3.21. Ул. Энтузиастов и ул. Капитана Дорофеева.

## Документация по планировке территории для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильных дорог ул. Энтузиастов, ул. Капитана Дорофеева  утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 20.09.2016 № 3807-зр.

## 4.3.3. 22. Автомобильная дорога местного значения от застраиваемой территории в пос. Сосновый, далее через дер. Чарушины, дер. Эсауловы.

## Документация по планировке территории автомобильной дороги местного значения от застраиваемой территории в пос. Сосновый, далее через дер. Чарушины, дер. Эсауловы (включительно) утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 29.04.2016 № 1636-зр;

4.3.3.23. Ул. Ивана Попова от ул. Красина до микрорайона № 3 жилого района «Чистые Пруды».

Документация по планировке территориии  утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 20.11.2009 № 1978-зр.

4.3.3.24. Реконструкция автомобильной дороги Киров – Стрижи – Оричи на участке от границы г. Кирова до аэропорта «Победилово».

Основные технические параметры:

категория – II;

протяженность – 14,88 километра;

число полос движения – 4;

ширина полосы движения – 3,5 метра;

ширина обочины – 3,0 метра;

разделительная полоса – 5,0 метров.

Документация по планировке территории ул.  Ивана Попова от ул. Красина до микрорайона № 3 жилого района «Чистые пруды» разработана как первый этап разработки документации по планировке территории ул. Ивана Попова от ул. Красина до микрорайона № 3 жилого района «Чистые пруды», ул. Сурикова от ул. Красина до ул. Комсомольской, ул. Комсомольской от ул. Чапаева до ул. Ивана Попова.

Разработка данного документа осуществлена в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ застроенных земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Проект планировки предполагает установление на охватываемой проектом территории красных линий и выделение в ее пределах территорий общего пользования, закрепление основных планировочных осей транспортных и пешеходных направлений, а также характеристик планируемого развития территории.

Основные решения проекта планировки территории приняты в соответствии и в развитие основных решений генерального плана города Кирова, а также документа градостроительного зонирования – Правила землепользования и застройки города Кирова.

Проект предусматривает реконструкцию части ул. Ивана Попова от                  ул. Красина до ул. Комсомольской (в части расширения проезжей части до 6 полос), выделение новых территорий для продолжения ул. Ивана Попова от             ул. Комсомольской до микрорайона № 3 жилого района «Чистые пруды», устройство путепровода через железнодорожные пути и реку Мостовицу.

Проектируемая ул.  Ивана Попова является магистральной улицей общегородского значения, связывающей центральную часть города с проектной застройкой жилого района «Чистые пруды».

Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта, в том числе в целях решения проблемы транзитного транспорта предусматривают строительство с западной стороны города объездной автодороги, обеспечивающей движение транзитного транспорта с севера на запад территории.

В целях реализации данного направления разработана и утверждена распоряжением заместителя главы администрации города Кирова от 03.10.2011               № 500 зр документация по планировке территории «Западный обход города Кирова».

Протяженность автодороги «Западный обход города Кирова» составит 20,7 километров. Трасса состоит из 3 самостоятельных пусковых комплексов:

1-й пусковой комплекс – 14,1 километров (до автодороги Киров – Стрижи);

2-й пусковой комплекс – 6,6 километров (до автодороги Киров – Советск).

Основное назначение автомобильной дороги заключается в обслуживании внутриобластного межрайонного транзита автотранспорта. Дорога будет связывать промышленные зоны города Кирова (северную и юго-западную).

4.4. Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ.

Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ предусматривают:

использование информационных систем для создания эффективной публичной  общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ;

привлечение к контролю за ходом выполнения дорожных работ представителей общественности.

В настоящее время на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Киров»  (http://www.admkirov.ru) предусмотрен 
информационный раздел «Ремонт дорог 2016».  В рамках данного информационного ресурса размещается информация об участках дорожной сети, отремонтированных в течение года, о сроках, видах работ, выделенных ассигнованиях.

На официальном сайте Общественной палаты Кировской области  (http://opko43.ru) в настоящее время организованы информационные разделы «Интерактивная карта ремонта дорог» и «База данных ремонта дорог».

В целях проведения общественного контроля за текущим содержанием и ремонтом дорожного покрытия 29.04. 2016 решением совета Общественной палаты Кировской области № 7С-1 создана региональная группа общественного контроля за ходом ремонта дорожного покрытия.

Наряду с этим региональной группой общественного контроля за ходом ремонта дорожного покрытия подготовлена памятка для общественного инспектора по организации и проведению ремонта дорожного покрытия, которой может воспользоваться каждый гражданин.

Кроме того, в случае выявления нарушений при выполнении дорожных работ имеется возможность их фиксации на фото или видео с последующей отправкой на электронную почту remontdorog43@yandex.ru.

В 2016 году впервые на сайте Общественной палаты Кировской области организован интерактивный сервис по выбору участка дорожной сети требующего ремонта дорожного покрытия. В рамках данного ресурса жители города имеют возможность проголосовать за конкретную дорогу или улицу для проведения ремонтных работ в 2017 году. При этом на сегодняшний день мероприятия по приведению дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние на 2017 год планируются с учетом результатов общественного голосования. Голосование по выбору участков ремонта дорог является еще одним важным шагом к открытости и прозрачности при планировании и проведении дорожных работ.

Данные возможности способствуют вовлеченности жителей в процесс управления городом.

5.  Механизм реализации, организация управления реализацией программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация основных мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных средств в рамках муниципальных программ, в том числе на принципах софинансирования. По отдельным задачам в рамках дорожной деятельности возможно привлечение финансового ресурса федерального и областного бюджетов.

Система управления реализацией мероприятий Программы должна гарантировать достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого из мероприятий.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, является министерство транспорта Кировской области, которое осуществляет свои функции в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также осуществляет общее управление, контроль за реализацией Программы и координацию деятельности исполнителей Программы.

Оперативная информация о проведении мероприятий Программы, ходе ее реализации ежеквартально рассматривается министерством транспорта Кировской области путем:

проведения мониторинга хода реализации Программы;

осуществления контроля эффективности проводимых мероприятий;

осуществления оперативной оценки хода выполнения Программы;

обеспечения связи с общественностью и средствами массовой информации.

Контроль выполнения программных мероприятий, подготовки бюджетной заявки по финансированию предусмотренных Программой мероприятий на каждый год, уточнению затрат по направлениям программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных мероприятий за год, подготовки годового отчета о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств возлагается на главного распорядителя бюджетных средств.

Подрядные организации для выполнения мероприятий Программы привлекаются в установленном законом порядке. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вся информация о планируемых работах, проведении аукционов, о заключенных муниципальных контрактах размещается на соответствующих электронных площадках и доступна в открытом доступе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Не устраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

Негативное влияние на реализацию Программы может быть оказано в виде финансирования мероприятий в меньшем объеме, чем предусмотрено Программой. При наличии такого фактора Программа будет исполняться в объеме, соответствующем сумме уменьшенного финансирования. Кроме того, при увеличении стоимости объектов, реализация которых предусмотрена Программой, мероприятия Программы будут исполняться в объемах, соответствующих предусмотренному финансированию.

Таблица 1

Сведения об участках с повреждённым дорожным покрытием на дорожной сети

Кировской городской агломерации

| № п/п | Название дорог (улиц) | Общая протяжённость, км | Адреса участков с проезжей частью, находящейся в неудовлетворительном состоянии, км | Протяженность участков с проезжей частью, находящейся в неудовлетворительном состоянии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало участка | конец участка | км | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улично-дорожная сеть г. Кирова |  |  |  |  |  |
| 1 | Просп. Строителей (от ул. Московская до ул. Риммы Юровской) | 1,6 |  |  | 1,6 | 100 |
| 2 | Ул. Центральная (пос. Ганино) | 2,5 |  |  | 2,5 | 100 |
| 3 | Ул. Комсомольская (от ул. Карла Маркса до ул. Пугачева) | 3,8 | от Октябрьский просп. | до ул. Пугачева | 2,38 | 62,6 |
| 4 | Автодорога Киров – Русское | 27 | от с. Русское | поворот на пос. Сосновый | 25,195 | 93 |
|  |  |  | от дер. Першино | до знака «Киров» |  |  |
| 5 | Ул. Кольцова (от ул. Ломоносова до ул. Андрея Упита) | 1,1 |  |  | 1,1 | 100 |
| 6 | Ул. Жуковского |  | 0,8 |  | 0,8 | 100 |
| 7 | Ул. Красной Звезды (от слободы Широковской до ул. Проезжая) | 1,915 |  |  | 1,915 | 100 |
| 8 | Ул. Красный Химик | 0,52 |  |  | 0,52 | 100 |
| 9 | Ул. Воровского (от ул. Водопроводная до ул. Ульяновская) | 5,95 |  |  | 5,95 | 100 |
| 10 | Ул. Северное Кольцо | 1,6 |  |  | 1,6 | 100 |
| 11 | Ул. Лепсе (от пл. Лепсе до ул. Ломоносова) | 3,3 |  |  | 3,3 | 100 |
| 12 | Ул. Ленина (от ул. Тимирязева до ул.65-летия Победы) | 8,86 | от ул. Тимирязева | до ул. 65- летия Победы | 0,81 | 9 |
|  |  |  | от д. 2 | до ул. Профсоюзная | 0,27 | 3 |
|  |  |  | от д. 51 | до д. 57 | 0,13 | 1 |
|  |  |  | от ул. Спасская | до ул. М. Гвардии | 0,38 | 4 |
|  |  |  | от д. 89б | до ул. Орловская | 0,13 | 1 |
|  |  |  | от ул. Воровского | до д. 160 | 1,75 | 20 |
| 13 | Ул. Горького (от ул. Розы Люксембург до пл. Привокзальная) | 2,89 |  |  | 2,89 | 100 |
| 14 | Ул. Щорса (от ул. Красина до знака «Конец населенного пункта») | 5,8 | от ул. Красина | до ул. Производственная | 1,6 | 28 |
| 15 | Ул. Красина (от ул. Чапаева до ул. Зеленая) | 1,4 |  |  | 1,4 | 100 |
| 16 | Ул. Менделеева (от ул. Луганская до ул. Воровского) | 1,8 |  |  | 1,8 | 100 |
| 17 | Ул. Романа Ердякова (от ул. Московская до ул. Лепсе) | 2,1 | от ул. Московской | до ул. Лепсе | 1,644 | 78 |
| 18 | Ул. Мира (от ул. Сормовской до ул. Ломоносова) | 1,8 | от ул. Ломоносова | до ул. Монтажников | 0,3 | 17 |
| 19 | Ул. Деповская (от ул. Мельничной до д. 81) | 1,66 |  |  | 1,66 | 100 |
| 20 | Ул. Луганская (от пл. XX партсъезда до ул. Ульяновская) | 4,16 |  |  | 4,16 | 100 |
| 21 | Ул. Проезжая (от моста до знака «Киров») | 5,9 | от Новомакарьевского кладбища | до знака «Киров» | 0,25 | 4 |
| 22 | Ул. Семашко | 1,5 |  |  | 1,5 | 100 |
| 23 | Ул. Порошинская | 0,39 |  |  | 0,39 | 100 |
| 24 | Автодорога Сошени – Радужный | 2,5 |  |  | 2,5 | 100 |
| 25 | Ул. Индустриальная (мкр-н Радужный) | 2,27 |  |  | 2,27 | 100 |
| 26 | Ул. Конституции (мкр-н Радужный) | 0,96 |  |  | 0,96 | 100 |
| 27 | Автодорога Сошени – Леваши | 2,5 |  |  | 2,5 | 100 |
| 28 | Пер. Автотранспортный (от ул. Мельничная до ул. Тимирязева) | 0,1 |  |  | 0,1 | 100 |
| 29 | Ул. Азина(от ул. Ленина до ул. Горького) | 1,81 | от ул. Ленина | до ул. К. Маркса | 0,725 | 40 |
| 30 | Ул. Ананьинская | 0,14 |  |  | 0 | 0 |
| 31 | Пер. Аптечный | 0,1 |  |  | 0 | 0 |
| 32 | Ул. Базовая | 1,4 |  |  | 1,4 | 100 |
| 33 | Ул. Баумана | 0,5 | от ул. Павла Корчагина | до трехочковой трубы | 0,45 | 90 |
| 34 | Ул. Блюхера (от д. 8а/1 по ул. Блюхера до ул. Социалистическая) | 1,449 |  |  | 1,449 | 100 |
| 35 | Ул. Боровая | 0,84 | от ул. Пионерская | до ул. Искра | 0,25 | 30 |
| 36 | Ул. Бородулина | 0,7 |  |  | 0,7 | 100 |
| 37 | Ул. Александра Верещагина | 0,85 |  |  | 0,85 | 100 |
| 38 | Ул. Верхнедольская | 0,26 |  |  | 0,26 | 100 |
| 39 | Ул. Верхосунская (от д. 4 по ул. Верхосунская до ул. Нагорная) | 0,69 |  |  | 0,69 | 100 |
| 40 | Ул. Вятская | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 41 | Пер. Вершининский | 2,2 |  |  | 2,2 | 100 |
| 42 | Ул. Весенняя | 1,3 |  |  | 1,3 | 100 |
| 43 | Ул. Водопроводная (от ул. Лесная до ул. Воровского) | 0,708 |  |  | 0,708 | 100 |
| 44 | Ул. Возрождения | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 45 | Ул. Космонавта Владислава Волкова | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 46 | Ул. Вологодская | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 47 | Ул. Володарского (от слободы Шевели до р. Хлыновка) | 3,93 | от слободы Шевели | до ул. Профсоюзная | 0,216 | 5 |
|  |  |  | от ул. Азина | до р. Хлыновка | 0,6 | 15 |
| 48 | Пер. 2-й Кирпичный |  | 0,15 |  | 0 | 0 |
| 49 | Ул. Гайдара |  | 0,55 |  | 0,55 | 100 |
| 50 | Ул. Герцена (от ул. Казанская до пр. Хлебозаводской) | 2,15 |  |  | 1,748 | 81 |
| 51 | Пер. Гирсовский | 0,22 |  |  | 0,22 | 100 |
| 52 | Ул. Горбачева (от ул. Пристанская до ул. Карла Маркса) | 0,95 |  |  | 0,95 | 100 |
| 53 | Ул. А. Горбуновой (от ул. Розы Люксембург до ул. Преображенская) | 0,75 |  |  | 0,75 | 100 |
| 54 | Пер. Гостиный | 0,16 |  |  | 0,16 | 100 |
| 55 | Ул. Грибоедова (от д. 1 до д. 54а) | 0,96 |  |  | 0,96 | 100 |
| 56 | Ул. Дерендяева (от ул. Труда до ул. Азина) | 2,45 | от ул. Труда | до ул. Герцена | 0,915 | 37 |
|  |  |  | от ул. М. Гвардии | до ул. Азина | 1,36 | 56 |
| 57 | Пер. Дерендяева |  | 0,45 |  | 0,45 | 100 |
| 58 | Ул. Дзержинского (от просп. Октябрьского до транспортной развязки в районе слободы Куртеевы) | 4,55 |  |  | 0 | 0 |
| 59 | Пр. Динамовский | 0,52 |  |  | 0,52 | 100 |
| 60 | Ул. Добролюбова | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 61 | Автодорога от Октябрьского просп. до д. 14 слободы Большое Скопино | 1 |  |  | 1 | 100 |
| 62 | Ул. Дружбы | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 63 | Пер. Дружбы | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 64 | Автодорога от ул. Егоровской до д. 2 слободы Егоровская | 0,1 |  |  | 0,1 | 100 |
| 65 | Автодорога от пос.Чистые Пруды до д. 2б дер. Никуленки | 2,62 |  |  | 2,62 | 100 |
| 66 | Ул. Заводская (от ул .Северное Кольцо до ул. Казанская) | 2,4 |  |  | 2,4 | 100 |
| 67 | Ул. Загородная (от ул. Горького до ул. Преображенская) | 0,512 |  |  | 0,512 | 100 |
| 68 | Пр. Заготзерновский | 0,15 |  |  | 0 | 0 |
| 69 | Ул. Заречная | 0,26 |  |  | 0,26 | 100 |
| 70 | Ул. Захватаева (от ул. Розы Люксембург до ул. Преображенская) | 0,454 |  |  | 0,454 | 100 |
| 71 | Ул. Зеленая | 0,67 |  |  | 0,67 | 100 |
| 72 | Ул. Зеленина | 0,65 |  |  | 0,65 | 100 |
| 73 | Автодорога от ул. Тимирязева через слободу Зиновы до ул. Ленина | 1,8 |  |  | 1,8 | 100 |
| 74 | Ул. 60 лет Комсомола | 0,91 |  |  | 0,91 | 100 |
| 75 | Ул. Восьмого Марта | 0,33 |  |  | 0,33 | 100 |
| 76 | Ул. Инженерная | 0,21 |  |  | 0,21 | 100 |
| 77 | Ул. Искры | 0,405 |  |  | 0,405 | 100 |
| 78 | Ул. Казанская (от ул. Заводская до пер. Блюхера) | 2,99 |  |  | 2,99 | 100 |
| 79 | Ул. Карла Либкнехта (от ул. Профсоюзная до ул. Азина) | 3,1 |  |  | 3,1 | 100 |
| 80 | Ул. Карла Маркса (от просп. Октябрьского до ул. Блюхера) | 4,05 | от просп.Октябрьского | до ул. Профсоюзной | 0,87 | 21 |
|  |  |  | от ул. Розы Люксембург | до ул. Преображенской | 0,725 | 18 |
| 81 | Ул. Калинина (от ул. Горького до д. 38г) | 1,662 |  |  | 1,662 | 100 |
| 82 | Ул. Клубная | 0,33 |  |  | 0,33 | 100 |
| 83 | Ул. Ключевая | 2,29 |  |  | 2,29 | 100 |
| 84 | Ул. Коммунальная | 4,23 |  |  | 4,23 | 100 |
| 85 | Ул. Маршала Конева (от ул. Воровского до ул. Солнечная) | 0,9 |  |  | 0,9 | 100 |
| 86 | Пер. Кооперативный | 0,13 |  |  | 0,13 | 100 |
| 87 | Ул. Кооперативная | 0,52 |  |  | 0,52 | 100 |
| 88 | Пер. Копанский | 0,13 |  |  | 0 | 0 |
| 89 | Ул. Короленко (от д. 3г по ул. Пугачева до ул. Щорса) | 0,658 |  |  | 0,658 | 100 |
| 90 | Ул. Павла Корчагина | 8,3 | от ул. Колхозная | до транспортной развязки слободы Гнусино | 4,35 | 52 |
| 91 | Ул. Котласская | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 92 | Ул. Екатерины Кочкиной (от ул. Воровского до ул. Солнечная) | 0,7 |  |  | 0,7 | 100 |
| 93 | Ул. Олега Кошевого | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 94 | Пер. Крайний | 0,33 |  |  | 0,33 | 100 |
| 95 | Ул. Красноармейская (от ул. Урицкого до 1-го Газетного пер.) | 2,4 |  |  | 2,4 | 100 |
| 96 | Пер. Красный Химик | 0,39 |  |  | 0,39 | 100 |
| 97 | Ул. Краснофлотская | 0,45 |  |  | 0 | 0 |
| 98 | Ул. Крупской | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 99 | Ул. Куйбышева | 0,18 |  |  | 0,18 | 100 |
| 100 | Пер. Курагинский | 0,21 |  |  | 0,21 | 100 |
| 101 | Ул. Курская | 0,38 |  |  | 0,38 | 100 |
| 102 | Ул. Кутшо | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 103 | Ул. Левитана (от ул. Ивана Попова до ул. Зеленая) | 0,68 |  |  | 0,68 | 100 |
| 104 | Ул. Ленинградская (от ул. Дзержинского до пл. XX партсъезда) | 0,72 |  |  | 0 | 0 |
| 105 | Ул. Лермонтова | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 106 | Ул. Лесная (от ул. Потребкооперации до ул. Советская) | 1,04 |  |  | 0 | 0 |
| 107 | Ул. Лесозаводская (от ул. Пристанская до ул. Ключевая) | 1,5 |  |  | 1,5 | 100 |
| 108 | Ул. Ломоносова (от ул. Московская до ул. Луганская) | 2,15 | от ул. Московская | до ул. Луганская | 1,685 | 78 |
| 109 | Ул. Луначарского | 0,33 |  |  | 0,33 | 100 |
| 110 | Ул. Розы Люксембург (от ул. Набережная Грина до ул. Горького) | 1,7 |  |  | 1,7 | 100 |
| 111 | Ул. Крутикова | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 112 | Пер. Майский | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 113 | Ул. Макаренко | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 114 | Пер. Макарьевский | 0,07 |  |  | 0,07 | 100 |
| 115 | Ул. Маклина (от ул. Карла Маркса до пр. Хлебозаводской) | 1,8 |  |  | 1,8 | 100 |
| 116 | Пр. Мелькомбинатовский (от ул. Воровского до ул. Калинина) | 0,25 |  |  | 0,25 | 100 |
| 117 | Ул. Мебельщиков | 0,1 |  |  | 0,1 | 100 |
| 118 | Ул. А. И. Мельникова | 1,1 |  |  | 1,1 | 100 |
| 119 | Ул. Мельничная (от ул. Комсомольская до пер. Автотранспортный) | 1,15 | от д. 15 | до пер. Автотранспортный | 0,4 | 35 |
| 120 | Ул. Металлистов | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 121 | Ул. Металлургов | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 122 | Ул. Милицейская (от ул.Урицкого до Октябрьского просп.) | 1,25 |  |  | 1,25 | 100 |
| 123 | Ул. Мичуринская | 0,06 |  |  | 0 | 0 |
| 124 | Ул. Молодой Гвардии (от ул. Водопроводная до пер. Проселочный) | 2,48 | от пер. Проселочный | до пер. Стального | 0,635 | 26 |
|  |  |  | от Октябрьского просп. | до ул. Водопроводная | 1,685 | 68 |
| 125 | Ул. Монинская | 0,26 |  |  | 0,26 | 100 |
| 126 | Ул. Монтажников (от д. 1а до ул. Лепсе) | 0,906 |  |  | 0,906 | 100 |
| 127 | Ул. Мопра (от ул.Набережная Грина до ул. А. Горбуновой) | 1,5 |  |  | 1,5 | 100 |
| 128 | Ул. Московская (от ул. Набережная Грина до знака «Киров» с местным проездом) | 9,6 | от ул. Набережная Грина | до ул. Производственная | 7,372 | 77 |
|  |  |  | от ул. Ульяновская | до знака «Киров» | 1,06 | 11 |
| 129 | Ул. Мостовая | 0,52 |  |  | 0,52 | 100 |
| 130 | Пер. Мурашинский | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 131 | Ул. Набережная Грина | 0,9 |  |  |  | 0 |
| 132 | Ул. Нагорная | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 133 | Ул. Народная | 0,49 |  |  | 0 | 0 |
| 134 | Ул. Некрасова (от Октябрьского просп. до д. 90а) | 2,33 | от ул. Попова | до д. 90 по ул. Некрасова | 0,75 | 32 |
| 135 | Ул. Новопорошинская | 0,26 |  |  | 0,26 | 100 |
| 136 | Ул. Нолинская | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 137 | Октябрьский просп. (от пл. XX Партсъезда до ул. Комсомольская) | 8,02 | от путепровода завода «Обработки цветных металлов» | до ул. Профсоюзная | 2,145 | 26 |
| 138 | Ул. Орджоникидзе | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 139 | Ул. Орловская (от ул. Водопроводная до ул. Карла Либкнехта) | 1,15 |  |  | 1,15 | 100 |
| 140 | Ул. Пархоменко | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 141 | Пер. Пархоменко | 0,12 |  |  | 0,12 | 100 |
| 142 | Ул. Пермская | 0,33 |  |  | 0,33 | 100 |
| 143 | Пер. 1-й Кирпичный | 0,35 |  |  | 0 | 0 |
| 144 | Ул. Пионерская | 0,5 | от ул. Боровая | д. 30 по ул. Пионерская | 0,28 | 56 |
| 145 | Ул. Подгорная | 1,4 |  |  | 1,4 | 100 |
| 146 | Ул. Ивана Попова (от ул. Воровского до ул. Чистопрудненская) | 2,635 |  |  | 2,635 | 100 |
| 147 | Ул. Потребкооперации (от ул. Комсомольская до разворотного круга) | 1,7 |  |  | 1,7 | 100 |
| 148 | Ул. Правды | 0,4 |  |  | 0 | 0 |
| 149 | Ул. Преображенская (от ул. Казанская до станции Киров – Котласская) | 2,3 | от Октябрьский просп. | до ст.Киров – Котласский | 0,803 | 35 |
| 150 | Ул. Приозерная (от ул. Верхосунская до ул. Ключевая) | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 151 | Ул. Производственная (от ул. Московская до кольцевой транспортной развязки на Советском тракте с местным проездом) | 5,14 | ул. Малая Производственная |  | 0,605 | 12 |
| 152 | Ул. Пролетарская (от ул. Урицкого до Октябрьского просп.) | 1,6 |  |  | 1,6 | 100 |
| 153 | Пер. Проселочный | 0,33 |  |  | 0,33 | 100 |
| 154 | Ул. Профсоюзная (от ул. Казанская до пер. Машиностроительный) | 1,6 | от пер. Машиностроительный | до Октябрьского просп. | 0,218 | 14 |
| 155 | Ул. Прудная | 0,65 | от ул. Казанская | до ул. К. Маркса | 0,94 | 59 |
|  |  |  |  |  | 0,65 | 100 |
| 156 | Ул. Пугачева (от пр. Мелькомбинатовский до ул. Комсомольская) | 1,86 | от пр. Мелькомбинатовский | до ул. Щорса | 1,33 | 72 |
| 157 | Ул. Пушкина | 0,25 |  |  | 0,25 | 100 |
| 158 | Ул. Пяткинская | 0,91 |  |  | 0,91 | 100 |
| 159 | Ул. Пятницкая (от ул. Казанская до ул. Загородная) | 1,9 |  |  | 1,9 | 100 |
| 160 | Ул. Рабочая | 0,52 |  |  | 0,52 | 100 |
| 161 | Ул. Радищева | 0,27 |  |  | 0,27 | 100 |
| 162 | Ул. Радужная | 0,42 |  |  | 0,42 | 100 |
| 163 | Ул. Рейдовая | 0,74 |  |  | 0,74 | 100 |
| 164 | Ул. Родниковая | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 165 | Ул. Рождественская | 0,52 |  |  | 0 | 0 |
| 166 | Ул. Российская | 0,59 |  |  | 0 | 0 |
| 167 | Ул. Рудницкого | 1 |  |  | 0 | 0 |
| 168 | Ул. Свердлова (от Октябрьского просп. до ул. Северная Набережная) | 1,6 |  |  | 1,6 | 100 |
| 169 | Ул. Свободы (от д. 4 до р. Хлыновка) | 3,5 |  |  | 3,5 | 100 |
| 170 | Ул. Северная Набережная | 0,7 |  |  | 0 | 0 |
| 171 | Ул. Северо-Садовая (от ул. Лепсе до ул. Сормовская) | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 172 | Пр. Сельскохозяйственный | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 173 | Ул. Семаковская | 0,98 |  |  | 0,98 | 100 |
| 174 | Ул. Славы | 0,33 |  |  | 0,33 | 100 |
| 175 | Ул. Слободская | 0,18 |  |  | 0,18 | 100 |
| 176 | Ул. Советская (от ул. Казанская до Октябрьского просп.) | 1,25 |  |  | 1,25 | 100 |
| 177 | Ул. А. С. Большева | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 178 | Ул. Солнечная | 2,8 |  |  | 2,8 | 100 |
| 179 | Пр. Солнечный | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 180 | Ул. Сормовская (от д. 1 до ул. Романа Ердякова) | 2,04 | от д. 1 | до ул. Лепсе | 1,6 | 78 |
| 181 | Ул. Сосновая | 0,59 |  |  | 0,59 | 100 |
| 182 | Ул. Социалистическая | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 183 | Ул. Спасская (от ул. Пристанская до Октябрьского просп.) | 2,05 |  |  | 2,05 | 100 |
| 184 | Ул. Сплавная | 0,45 |  |  | 0,45 | 100 |
| 185 | Станция Киров – Котласская | 1,17 |  |  | 1,17 | 100 |
| 186 | Ул. Стахановская | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 187 | Пр. Студенческий (от ул. Лепсе до ул. Воровского) | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 188 | Ул. Сурикова | 2 |  |  | 2 | 100 |
| 189 | Ул. Сутырина | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 190 | Ул. Талица (от ул. Проезжая до ул. Новопорошинская) | 2,17 |  |  | 2,17 | 100 |
| 191 | Ул. Тимирязева (от ул. Ленина до пер. Автотранспортный) | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 192 | Пер. Токарный | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 193 | Ул. Торфяная | 0,72 |  |  | 0,72 | 100 |
| 194 | Пр. Транспортный | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 195 | Пер. Троллейбусный | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 196 | Ул. Труда (от ул. Набережная Грина до ул. Горбуновой) | 1,9 |  |  | 1,9 | 100 |
| 197 | Ул. Тургенева | 0,58 |  |  | 0,58 | 100 |
| 198 | Ул. Украинская (от ул. Деповская до ул. 4-й Пятилетки) | 1,02 |  |  | 1,02 | 100 |
| 199 | Ул. Чехова | 0,26 |  |  | 0,26 | 100 |
| 200 | Ул. Ульяновская (от ул. Луганская до ул. Щорса) | 3,25 | от ул. Р. Юровской | до ул. Луганской | 2,095 | 64 |
| 201 | Ул. Андрея Упита (от ул. Московская до ул. Луганская) | 1,1 |  |  | 1,1 | 100 |
| 202 | Ул. Уральская | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 203 | Ул. Урицкого (от ул.Г орбачева до ул. Милицейская) | 1,3 |  |  | 1,3 | 100 |
| 204 | Ул. Физкультурников | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 205 | Ул. Филатова | 0,78 |  |  | 0,78 | 100 |
| 206 | Ул. Фрунзе | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 207 | Ул. Фрезерная | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 208 | Пер. Химический |  | 0,26 |  | 0,26 | 100 |
| 209 | Пр. Хлебозаводской (от ул. Московская до ул. Воровского) | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 210 | Ул. Хлыновская (от ул. Верхосунская до пер. 3-го Опытного) | 0,9 |  |  | 0,9 | 100 |
| 211 | Ул. Цеховая | 0,6 |  |  | 0 | 0 |
| 212 | Ул. Циолковского (от ул. Ломоносова до ул. Менделеева) | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 213 | Ул. Чапаева (от ул. Воровского до ул. Комсомольская) | 1,735 |  |  | 1,735 | 100 |
| 214 | Ул. Чернышевского | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 215 | Ул. Челюскинцев | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 216 | Ул. 4-й Пятилетки | 1,3 |  |  | 1,3 | 100 |
| 217 | Пр. Ф.И. Шаляпина | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 218 | Ул. Шинников | 1 |  |  | 0 | 0 |
| 219 | Ул. Широнинцев | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 220 | Пер. Школьный | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 221 | Ул. Шорина | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 222 | Ул. Энтузиастов | 0,75 |  |  | 0,75 | 100 |
| 223 | Ул. Риммы Юровской (от ул. Солнечная до ул. Ульяновская) | 1,08 |  |  | 1,08 | 100 |
| 224 | Слободской спуск (от ул. Казанская до речного порта) | 0,465 |  |  | 0,465 | 100 |
| 225 | Ул. Чукавинская | 0,25 |  |  | 0,25 | 100 |
| 226 | Пер. Искожевский | 0,55 |  |  | 0,55 | 100 |
| 227 | Ул. Мурашинская | 0,23 |  |  | 0,23 | 100 |
| 228 | Пр. Можайского | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 229 | Пр. Технологов | 0,17 |  |  | 0,17 | 100 |
| 230 | Пер. 4-й Северный | 0,78 |  |  | 0,78 | 100 |
| 231 | Пер. 3-й Опытный | 0,26 |  |  | 0,26 | 100 |
| 232 | Ул. Складская | 1,1 |  |  | 1,1 | 100 |
| 233 | Пер. Стальной | 0,24 |  |  | 0 | 0 |
| 234 | Ул. Тихая | 0,85 |  |  | 0,85 | 100 |
| 235 | Пр. Колесникова | 1,74 |  |  | 1,74 | 100 |
| 236 | Ул. Героя Николая Рожнева | 0,33 |  |  | 0 | 0 |
| 237 | Ул. Героя Ивана Костина | 0,32 |  |  | 0 | 0 |
| 238 | Проезд от ул. Героя Николая Рожнева до ул. Героя Ивана Костина | 0,2 |  |  | 0 | 0 |
| 239 | Ул. Чистопрудненская | 0,67 |  |  | 0 | 0 |
| 240 | Ул. Мостовицкая | 0,81 |  |  | 0 | 0 |
| 241 | Пер. Деповской | 0,12 |  |  | 0,12 | 100 |
| 242 | Ул. Есенина | 0,18 |  |  | 0,18 | 100 |
| 243 | Пр. Луганский (от ул. Менделеева до разворотного круга у проходной Биохимического завода) | 1,37 |  |  | 1,37 | 100 |
| 244 | Пер. Комсомольский | 0,12 |  |  | 0,12 | 100 |
| 245 | Ул. Современная | 0,6 |  |  | 0 | 0 |
| 246 | Ул. Доверия | 0,03 |  |  | 0 | 0 |
| 247 | Ул. Широтная | 0,3 |  |  | 0 | 0 |
| 248 | Ул. Агрономическая | 0,4 |  |  | 0 | 0 |
| 249 | Пер. 1-й Хлыновский | 0,1 |  |  | 0,1 | 100 |
| 250 | Пер. 2-й Хлыновский | 0,15 |  |  | 0,15 | 100 |
| 251 | Ул. Архитектора Валерия Зянкина | 0,3 |  |  | 0 | 0 |
| 252 | Пер. 3-й Хлыновский | 0,05 |  |  | 0,05 | 100 |
| 253 | Пр. Северо-Западный | 3,6 |  |  | 3,6 | 100 |
| 254 | Ул. Ярославская | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 255 | Ул. Причальная | 0,9 |  |  | 0,9 | 100 |
| 256 | Пр. Пионерский | 0,17 |  |  |  | 0 |
| 257 | Ул. Энергетиков | 0,55 |  |  | 0,55 | 100 |
| 258 | Пер. Пролетарский | 0,1 |  |  | 0,1 | 100 |
| 259 | Въезд к цирку | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 260 | Въезд на железнодорожный вокзал | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 261 | Внутриквартальный проезд от ул. Лепсе до д. 16 по ул. Мира | 0,21 |  |  | 0,21 | 100 |
| 262 | Внутриквартальный проезд от ул. Андрея Упита до ул. Московская | 0,34 |  |  | 0,34 | 100 |
| 263 | Проезд от ул. Щорса до гаражей (к клинике медицинской академии) | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 264 | Проезд к д. 58б, 60а, 62 по ул. Комсомольская | 0,25 |  |  | 0,25 | 100 |
| 265 | Проезд с ул. Щорса до автозаправочной станции (ул. Щорса, д. 64б) | 0,05 |  |  | 0,05 | 100 |
| 266 | Проезд от ул. Ленина до ул. 65-летия Победы до д. 200 по ул. Ленина | 0,44 |  |  | 0,44 | 100 |
| 267 | Проезд от просп. Строителей между д. 21 и д. 23 до ул. Ульяновсая | 0,37 |  |  | 0,37 | 100 |
| 268 | Проезд южный от ул. Карла Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 |  |  | 0 | 0 |
| 269 | Проезд северный от ул. Карла Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 |  |  | 0 | 0 |
| 270 | Проезд от ул. Ленина до ул. Заводская вдоль д. 4 по ул. Ленина | 0,19 |  |  | 0,19 | 100 |
| 271 | Проезд от ул. Преображенская до пл. Театральная | 0,11 |  |  | 0,11 | 100 |
| 272 | Проезд вдоль д. 116 и д. 118 и торговым центром по ул. Московская | 0,16 |  |  | 0,16 | 100 |
| 273 | Проезд от ул. Свердлова от д. 5 до д. 1б по ул. Сутырина | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 274 | Проезд от ул. Нагорная вдоль д. 164/4, д. 164/5, д. 164/6, д. 168 по ул.Ленина до начала д. 168 | 0,28 |  |  | 0,28 | 100 |
| 275 | Ул. Талицкая (слобода Талица) | 1,54 |  |  | 1,54 | 100 |
| 276 | Ул. Боровицкая (с. Порошино) | 1,32 |  |  | 1,32 | 100 |
| 277 | Ул. Рабочая (слобода Макарье) | 0,26 |  |  | 0,26 | 100 |
| 278 | Ул. Школьная (слобода Макарье) | 0,52 | от ул. Проезжая | до д. 10 | 0,26 | 50 |
| 279 | Ул. Лукинская (дер. Малая Субботиха) | 0,384 |  |  | 0,384 | 100 |
| 280 | Ул. Язевочная (дер. Малая Субботиха) | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 281 | Ул. Школьная (дер. Малая Субботиха) | 0,65 |  |  | 0,65 | 100 |
| 282 | Ул. Озерная (дер. Богородская) | 0,74 |  |  | 0,74 | 100 |
| 283 | Проезд от ул. Богородская до ул. Береговая (дер. Богородская) | 0,15 |  |  | 0,15 | 100 |
| 284 | Ул. Ботаническая (дер. Богородская) | 0,58 |  |  | 0 | 0 |
| 285 | Ул. Богородская (дер. Богородская) | 1,74 |  |  | 1,74 | 100 |
| 286 | Ул. Вятская (пос. Чистые Пруды) | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 287 | Ул. Южная (пос. Чистые Пруды) | 1,7 |  |  | 1,7 | 100 |
| 288 | Ул. Северная (пос. Чистые Пруды) | 0,7 |  |  | 0,7 | 100 |
| 289 | Ул. Русянка (пос. Чистые Пруды) | 0,28 |  |  | 0,28 | 100 |
| 290 | Пер. Николая Рубцова (пос. Чистые Пруды) | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 291 | Проезд от д. 34 до д. 23/24 по ул. Советская, ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») (пос. Чистые Пруды) | 0,11 |  |  | 0,11 | 100 |
| 292 | Проезд от ул. Согласия до д. 23/24 по ул. Советская, ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») (пос. Чистые Пруды) | 0,1 |  |  | 0,1 | 100 |
| 293 | Ул. Полевая (пос. Чистые пруды) | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 294 | Ул. Советская (от ул. Украинская до д. 74 (пос. Чистые Пруды) | 2,44 |  |  | 2,44 | 100 |
| 295 | Ул. Комсомольская (мкр-н Лянгасово) | 2,8 |  |  | 2,8 | 100 |
| 296 | Ул. Горького (мкр-н Лянгасово) | 1,5 |  |  | 1,5 | 100 |
| 297 | Ул. Спортивная (мкр-н Лянгасово) | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 298 | Ул. Кошевого (мкр-н Лянгасово) | 1,6 |  |  | 1,6 | 100 |
| 299 | Ул. Ленина (мкр-н Лянгасово) | 2 |  |  | 2 | 100 |
| 300 | Пр. Молодежный (мкр-н Лянгасово) | 1,5 |  |  | 1,5 | 100 |
| 301 | Ул. Аэропорт (мкр-н Лянгасово) | 1 |  |  | 1 | 100 |
| 302 | Ул. Гражданская (мкр-н Лянгасово) | 2,2 |  |  | 2,2 | 100 |
| 303 | Ул. Октябрьская (мкр-н Лянгасово) | 1,7 |  |  | 1,7 | 100 |
| 304 | Ул. Карнавальная (пос. Захарищевы) | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 305 | Ул. Пустынная (пос. Захарищевы) | 1 |  |  | 1 | 100 |
| 306 | Ул. Старосельская (пос. Захарищевы) | 1,4 |  |  | 1,4 | 100 |
| 307 | Ул. Дорожников (пос. Захарищевы) | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 308 | Ул. Октябрьская (пос. Дороничи) | 2,4 |  |  | 2,4 | 100 |
| 309 | Ул. Павла Садакова (пос. Дороничи) | 0,8 |  |  | 0,8 | 100 |
| 310 | Ул. Мира (пос. Дороничи) | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 311 | Ул. Центральная (пос. Дороничи) | 0,9 |  |  | 0,9 | 100 |
| 312 | Просп. Победы (пос. Дороничи) | 0,7 |  |  | 0,7 | 100 |
| 313 | Просп. Победы, 1-я улица (пос. Дороничи) | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 314 | Просп. Победы, 2-я улица (пос. Дороничи) | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 315 | Просп. Победы, 3-я улица (пос. Дороничи) | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 316 | Просп. Победы, 4-я улица (пос. Дороничи) | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 317 | Ул. Кочуровы (пос. Дороничи) | 0,7 |  |  | 0,7 | 100 |
| 318 | Проезд от ул. Октябрьская пос. Дороничи до д. 12 дер. Меркуши (пос. Дороничи) | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 319 | Проезд от ул. Веселая до ул. Головенкины (пос. Дороничи) | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 320 | Проезд от пер. Счастливый до ул. Сказочной (пос. Дороничи) | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 321 | Проезд между 1-й и 2-й улицами просп. Победы (пос. Дороничи) | 0,133 |  |  | 0,133 | 100 |
| 322 | Проезд от д. 2ж до д. 22 с южной и восточной стороны основной улицы (дер. Катковы) | 0,65 |  |  | 0,65 | 100 |
| 323 | Ул. Центральная (дер. Ломовская) | 0,9 |  |  | 0,9 | 100 |
| 324 | Ул. Железнодорожная (дер. Ломовская) | 2,1 |  |  | 2,1 | 100 |
| 325 | Ул. Юбилейная (с. Русское) | 1,22 |  |  | 1,22 | 100 |
| 326 | Ул. Поселковая (с. Бахта) | 0,65 |  |  | 0,65 | 100 |
| 327 | Ул. Советская (с. Бахта) | 1,17 |  |  | 1,17 | 100 |
| 328 | Ул. Луговая (пос. Сосновый) | 1,1 |  |  | 1,1 | 100 |
| 329 | Ул. Новая (пос. Сосновый) | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 330 | Ул. Труда (дер. Колобовщина) | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 331 | Ул. Свободы (дер. Колобовщина) | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 332 | Ул. Южная (пос. Костино) | 0,62 |  |  | 0,62 | 100 |
| 333 | Ул. Майская (пос. Костино) | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 334 | Ул. Рябиновая (пос. Костино) | 0,23 |  |  | 0,23 | 100 |
| 335 | Ул. Октябрьская, д. 25, д. 27 (переулок) (пос. Костино) | 0,53 |  |  | 0,53 | 100 |
| 336 | Ул. 60 лет СССР (пос. Костино) | 1,1 |  |  | 1,1 | 100 |
| 337 | Ул. Парковая (пос. Костино) | 1,19 |  |  | 1,19 | 100 |
| 338 | Ул. Победы (пос. Костино) | 0,28 |  |  | 0,28 | 100 |
| 339 | Ул. Юбилейная (пос. Костино) | 0,44 |  |  | 0,44 | 100 |
| 340 | Внутриквартальные дороги пос. Костино (пос. Костино) | 4,62 |  |  | 4,62 | 100 |
| 341 | Ул. Почтовая (пос. Садаковский) | 0,44 |  |  | 0,44 | 100 |
| 342 | Ул. Совхозная (пос. Садаковский) | 0,45 |  |  | 0,45 | 100 |
| 343 | Ул. Трудовая (пос. Садаковский) | 0,48 |  |  | 0,48 | 100 |
| 344 | Слобода Урванцево | 1,3 |  |  | 1,3 | 100 |
| 345 | Дер. Малая Гора | 4,5 |  |  | 4,5 | 100 |
| 346 | Дер. Большая Гора | 6 |  |  | 6 | 100 |
| 347 | Дер. Верещагино | 3,5 |  |  | 3,5 | 100 |
| 348 | Ул. Мира (пос. Ганино) | 1,4 |  |  | 1,4 | 100 |
| 349 | Ул. Фабричная (пос. Ганино) | 0,85 |  |  | 0,85 | 100 |
| 350 | Пер. Школьный (пос. Ганино) | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 351 | Ул. Большая (дер. Кисели) | 0,45 |  |  | 0,45 | 100 |
| 352 | Ул. Малая (дер. Кисели) | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 353 | Пер. Нижний (дер. Шубино) | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 354 | Ул. Тихая (дер. Шубино) | 0,8 |  |  | 0,8 | 100 |
| 355 | Ул. Светлая (дер. Шубино) | 0,8 |  |  | 0,8 | 100 |
| 356 | Ул. Верхняя (дер. Шубино) | 0,78 |  |  | 0,78 | 100 |
| 357 | Ул. Филаевская (дер. Сергеево) | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 358 | Ул. Роз (дер. Сергеево) | 0,7 |  |  | 0,7 | 100 |
| 359 | Ул. Яблочная (дер. Сергеево) | 1,47 |  |  | 1,47 | 100 |
| 360 | Ул. Листопадная (дер. Дряхловщина) | 0,867 |  |  | 0,876 | 101 |
| 361 | Ул. Согласия (дер. Гнусино) | 0,32 |  |  | 0,32 | 100 |
| 362 | Ул. Светлая (дер. Гнусино) | 0,32 |  |  | 0,32 | 100 |
| 363 | Дорога от подходов к новому мосту до ул. Сиреневая в дер. Гнусино (дер. Гнусино) | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 364 | Проезд от ул. Центральная дер. Большая Субботиха к садоводческому товариществу «Шинник-2» | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 365 | Автодорога на учебное хозяйство (в районе прудов от ул. Украинская до пер. Лугового) | 1,56 |  |  | 1,56 | 100 |
| 366 | Автодорога от ул. Производственная до д. 15 слобода Томиловы | 0,75 |  |  | 0 | 0 |
| 367 | Дорога от ул. Ульяновская до д. 40 слободы Шики | 1,25 |  |  | 1,25 | 100 |
| 368 | Дорога от ул. Украинская до д. 19 слободы Столбики | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 369 | Дорога от ул. Павла Корчагина до д. 24 слободы Симоновская | 0,36 |  |  | 0,36 | 100 |
| 370 | Дорога от транспортной развязки в районе слободы Куртеевы до д. 19 слободы Куртеевы | 0,39 |  |  | 0,39 | 100 |
| 371 | Дорога от ул. Александра Невского до д. 1 слободы Зоновы | 1,02 |  |  | 1,02 | 100 |
| 372 | Дорога от ул. Центральная до ул. Лянгасы | 0,18 |  |  | 0,18 | 100 |
| 373 | Дорога от д. 1 слободы Малые Ряби до ул. Дзержинского | 1 |  |  | 1 | 100 |
| 374 | Дорога от ул. Причальная до д. 21 слободы Филейка | 1,02 |  |  | 1,02 | 100 |
| 375 | Дорога от д. 1 слободы Мезрино до ул. Производственная | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 376 | Подходы к новому мосту с транспортной развязкой в слободе Куртеевы до транспортной развязки слободы Гнусино | 3,7 |  |  | 0 | 0 |
| 377 | Дорога слободы Фадино | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 378 | Дорога от тракта Советский до д. 58 дер. Вахренки | 2,35 |  |  | 2,35 | 100 |
| 379 | Дорога от тракта Советский до д. 14 дер. Шутовы | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 380 | Дорога от тракта Советский дер. Шустовы до дер. Пеньково | 0,61 |  |  | 0,61 | 100 |
| 381 | Дорога от Победиловского тракта до д. 6 дер. Лихачи | 1,37 |  |  | 1,37 | 100 |
| 382 | Дорога от Победиловского тракта до д. 6 ж.-д. ст. Чухломинский | 2,79 |  |  | 2,79 | 100 |
| 383 | Дорога от Победиловского тракта до д. 10 по ул. Марьино | 1,15 |  |  | 1,15 | 100 |
| 384 | Дорога от Победиловского тракта до дер. Ямново | 2,13 |  |  | 2,13 | 100 |
| 385 | Дорога от Победиловского тракта до пр. Навалихинский | 1,24 |  |  | 1,24 | 100 |
| 386 | Дорога от Победиловского тракта до дороги на ж.-д. ст. Чухломинский | 2,41 |  |  | 2,41 | 100 |
| 387 | Дорога от трассы Киров – Русское до полигона твердых бытовых отходов «Костино» | 1 |  |  | 1 | 100 |
| 388 | Дорога от дер. Бошарово до дороги Киров – Стрижи со съездами | 5,65 |  |  | 5,65 | 100 |
| 389 | Дорога от пос. Ганино до д. 10 дер. Боровые | 1 |  |  | 1 | 100 |
| 390 | Дорога Киров – Стрижи – Дороничи | 1,39 |  |  | 1,39 | 100 |
| 391 | Дорога Костино – Пестовы – Сосновый | 5 |  |  | 5 | 100 |
| 392 | Дорога Радужный – Лубягино | 3,7 |  |  | 3,7 | 100 |
| 393 | Дорога от дер. Камешник до садоводческого товарищества «Газовик» | 0,8 |  |  | 0,8 | 100 |
| 394 | Дорога на полустанок 15 км от ул. Семашко | 0,33 |  |  | 0,33 | 100 |
| 395 | Дорога от Победиловского тракта до д. 1 дер. Югрино | 1,3 |  |  | 1,3 | 100 |
| 396 | Дорога от Победиловского тракта до д. 34 дер. Иунинцы | 2,9 |  |  | 2,9 | 100 |
| 397 | Дорога от Победиловского тракта до д. 21 дер. Катковы | 0,7 |  |  | 0,7 | 100 |
| 398 | Дорога от дер. Блохи до д. 16 дер. Рубцы | 1,31 |  |  | 1,31 | 100 |
| 399 | Дорога от инфекционной больницы до дорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное (Нововятский район) | 5,25 |  |  | 5,25 | 100 |
| 400 | Ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) | 0,29 |  |  | 0,29 | 100 |
| 401 | Пер. Банный (Нововятский район) | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 402 | Ул. Володарского (Нововятский район) | 1,17 |  |  | 1,17 | 100 |
| 403 | Ул. Воровского (Нововятский район) | 0,38 |  |  | 0,38 | 100 |
| 404 | Ул. Восточная (Нововятский район) | 0,72 |  |  | 0,72 | 100 |
| 405 | Ул. Гагарина (Нововятский район) | 0,66 |  |  | 0,66 | 100 |
| 406 | Ул. Газетная (Нововятский район) | 0,23 |  |  | 0,23 | 100 |
| 407 | Ул. Грина (Нововятский район) | 0,32 |  |  | 0,32 | 100 |
| 408 | Ул. Декабристов (Нововятский район) | 0,48 |  |  | 0,48 | 100 |
| 409 | Ул. Жданова (Нововятский район) | 0,82 |  |  | 0,82 | 100 |
| 410 | Ул. Жигаловская (Нововятский район) | 0,66 |  |  | 0,66 | 100 |
| 411 | Ул. Западная (Нововятский район) | 0,89 |  |  | 0,89 | 100 |
| 412 | Ул. Запрудная (Нововятский район) | 0,22 |  |  | 0,22 | 100 |
| 413 | Ул. Кирова (Нововятский район) | 3,72 |  |  | 3,72 | 100 |
| 414 | Ул. Кленовая (Нововятский район) | 0,41 |  |  | 0,41 | 100 |
| 415 | Ул. Красноармейская (Нововятский район) | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 416 | Ул. Клубная (Нововятский район) | 0,64 |  |  | 0,64 | 100 |
| 417 | Ул. Кольцевая (Нововятский район) | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 418 | Пер. Кольцевой (Нововятский район) | 0,1 |  |  | 0,1 | 100 |
| 419 | Ул. Коммунистическая (Нововятский район) | 1,29 |  |  | 1,29 | 100 |
| 420 | Ул. Комсомольская (Нововятский район) | 0,95 |  |  | 0,95 | 100 |
| 421 | Ул. Крестьянская (Нововятский район) | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 422 | Ул. Куйбышева (Нововятский район) | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 423 | Ул. Ленина (Нововятский район) | 1,03 |  |  | 1,03 | 100 |
| 424 | Ул. Лесная (Нововятский район) | 0,41 |  |  | 0,41 | 100 |
| 425 | Ул. Линейная (Нововятский район) | 0,69 |  |  | 0,69 | 100 |
| 426 | Пер. Линейный (Нововятский район) | 0,71 |  |  | 0,71 | 100 |
| 427 | Ул. Льва Толстого (Нововятский район) | 0,52 |  |  | 0,52 | 100 |
| 428 | Ул. Мариевская (Нововятский район) | 0,23 |  |  | 0,23 | 100 |
| 429 | Ул. Маяковского (Нововятский район) | 0,72 |  |  | 0,72 | 100 |
| 430 | Ул. Милицейская (Нововятский район) | 0,43 |  |  | 0,43 | 100 |
| 431 | Ул. Молодой Гвардии (Нововятский район) | 0,71 |  |  | 0,71 | 100 |
| 432 | Ул. Мопра (Нововятский район) | 1,12 |  |  | 1,12 | 100 |
| 433 | Ул. Нововятская (Нововятский район) | 0,72 |  |  | 0,72 | 100 |
| 434 | Ул. Орджоникидзе (Нововятский район) | 0,78 |  |  | 0,78 | 100 |
| 435 | Дорога от ул. Орджоникидзе до д. 24 ст. Поздино (Нововятский район) | 0,68 |  |  | 0,68 | 100 |
| 436 | Ул. Опарина (Нововятский район) | 0,52 |  |  | 0,52 | 100 |
| 437 | Ул. Октябрьская (Нововятский район) | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 438 | Ул. Островского (Нововятский район) | 0,51 |  |  | 0,51 | 100 |
| 439 | Ул. Индустриальная (Нововятский район) | 0,42 |  |  | 0,42 | 100 |
| 440 | Ул. Интернатская (Нововятский район) | 0,43 |  |  | 0,43 | 100 |
| 441 | Ул. Парковая (Нововятский район) | 0,05 |  |  | 0,05 | 100 |
| 442 | Ул. Пионерская (Нововятский район) | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 443 | Ул. Победы (Нововятский район) | 0,34 |  |  | 0,34 | 100 |
| 444 | Ул. Проектная (Нововятский район) | 1,3 |  |  | 1,3 | 100 |
| 445 | Ул. Пролетарская (Нововятский район) | 0,95 |  |  | 0,95 | 100 |
| 446 | Пер. Пролетарский (Нововятский район) | 0,18 |  |  | 0,18 | 100 |
| 447 | Ул. Профсоюзная (Нововятский район) | 0,41 |  |  | 0,41 | 100 |
| 448 | Ул. Тренера Пушкарева (Нововятский район) | 0,49 |  |  | 0,49 | 100 |
| 449 | Ул. Пушкина (Нововятский район) | 1,57 |  |  | 1,57 | 100 |
| 450 | Ул. Рахманинова (Нововятский район) | 0,88 |  |  | 0,88 | 100 |
| 451 | Пер. Рахманинова (Нововятский район) | 0,25 |  |  | 0,25 | 100 |
| 452 | Ул. Репина (Нововятский район) | 0,26 |  |  | 0,26 | 100 |
| 453 | Ул. Родниковая (Нововятский район) | 0,71 |  |  | 0,71 | 100 |
| 454 | Ул. Романтиков (Нововятский район) | 0,49 |  |  | 0,49 | 100 |
| 455 | Ул. Рухлядьева (Нововятский район) | 1,15 |  |  | 1,15 | 100 |
| 456 | Ул. Рябиновая (Нововятский район) | 0,72 |  |  | 0,72 | 100 |
| 457 | Ул. Салтыкова-Щедрина (Нововятский район) | 0,18 |  |  | 0,18 | 100 |
| 458 | Ул. Советская (Нововятский район) | 10,06 | от дорожного участка № 6 | до ул. Пушкина | 0,824 | 26,9 |
| 459 | Ул. Советская (Нововятский район) |  | от ж.-д. переезда 970 км | до ул. Парковая | 1,88 |  |
| 460 | Ул. Суворова (Нововятский район) | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 461 | Ул. Спортивная (Нововятский район) | 0,29 |  |  | 0,29 | 100 |
| 462 | Ул. Тельмана (Нововятский район) | 0,93 |  |  | 0,93 | 100 |
| 463 | Ул. Тополиная (Нововятский район) | 0,12 |  |  | 0,12 | 100 |
| 464 | Ул. Труда (Нововятский район) | 0,72 |  |  | 0,72 | 100 |
| 465 | Ул. Тухачевского (Нововятский район) | 0,77 |  |  | 0,77 | 100 |
| 466 | Пер. Тухачевского (Нововятский район) | 0,27 |  |  | 0,27 | 100 |
| 467 | Ул. Чкалова (Нововятский район) | 0,26 |  |  | 0,26 | 100 |
| 468 | Ул. Школьная (Нововятский район) | 1,82 |  |  | 1,82 | 100 |
| 469 | Ул. Щорса (Нововятский район) | 0,55 |  |  | 0,55 | 100 |
| 470 | Выезд от д. 65 по ул. Кирова на ул. Парковая через д. 28 по ул. Парковая и пекарню (Нововятский район) | 0,12 |  |  | 0,12 | 100 |
| 471 | Проезд от д. 13а по ул. Ленина к д. 17 а по ул. Октябрьская (Нововятский район) | 0,1 |  |  | 0,1 | 100 |
| 472 | Проезд от д. 1 по ул. Ленина на ул. Октябрьская (Нововятский район) | 0,15 |  |  | 0,15 | 100 |
| 473 | Проезд от д. 45 по ул.Советская до ул. Опарина (Нововятский район) | 0,315 |  |  | 0,315 | 100 |
| 474 | Ул. Коммуны (Нововятский район) | 1,45 |  |  | 1,45 | 100 |
| 475 | Дорога от ул. Светлая до д. 62а (слобода Лосево) | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 476 | Ул. Молодежная (слобода Сошени) | 0,26 |  |  | 0,26 | 100 |
| 477 | Ул. Новая (слобода Сошени) | 0,31 |  |  | 0,31 | 100 |
| 478 | Ул. Трудовая (слобода Сошени) | 0,37 |  |  | 0,37 | 100 |
| 479 | Ул. Героев Чернобыльцев (с. Красное) | 0,9 |  |  | 0,9 | 100 |
| 480 | Ул. Мира (мкр-н Радужный) | 0,17 |  |  | 0,17 | 100 |
| 481 | Ул. Новая (мкр-н Радужный) | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 482 | Ул. Производственная (мкр-н Радужный) | 0,56 |  |  | 0,56 | 100 |
| 483 | Ул. Заводская (мкр-н Радужный) | 0,24 |  |  | 0,24 | 100 |
| 484 | Пер. Школьный (мкр-н Радужный) | 0,83 |  |  | 0,83 | 100 |
| 485 | Просп. Строителей (мкр-н Радужный) | 1,11 |  |  | 0 | 0 |
| 486 | Ул. Алексеевская (мкр-н Радужный) | 0,49 |  |  | 0,49 | 100 |
| 487 | Подъездная автодорога от ул. Производственная до транспортной развязки на Южном обходе города Кирова | 0,52 |  |  | 0,52 | 100 |
| 488 | Всего |  | 539,882 |  |  | 458,02 | 84,8 |
|  | Дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 489 | Киров – Малмыж – Вятские Поляны | 2,11 | 16+230 | 17+450 | 1,12 | 53,1 |
| 490 | Южный обход города Кирова | 21,379 | 12+280 | 18+280 | 7,7 | 36,0 |
| 491 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 16,07 | 0+000 | 2+300 | 2,3 | 14,3 |
| 492 | Киров – Стрижи – Оричи | 19,5 | 8+870 | 9+800 | 0,93 | 4,7 |
|  |  |  | 24+060 | 25+280 | 2,87 | 14,7 |
|  | Всего |  | 59,059 |  |  | 14,92 | 25,26 |
|  | Улично-дорожная сеть г. Кирово-Чепецка |  |  |  |  |  |
| 493 | Автодорога по ул. 30 лет Октября |  | 0,556 |  |  | 0,556 | 100 |
| 494 | Автодорога по ул. Азина |  | 0,317 |  |  | 0,317 | 100 |
| 495 | Автодорога по пр. Базовый |  | 0,398 |  |  | 0,398 | 100 |
| 496 | Автодорога по ул. Большевиков |  | 0,612 |  |  | 0,612 | 100 |
| 497 | Автодорога по ул. Вятская Набережная |  | 1,106 |  |  | 1,106 | 100 |
| 498 | Автодорога по ул. Володарского |  | 0,562 |  |  | 0,562 | 100 |
| 499 | Автодорога по ул. Горького |  | 0,366 |  |  | 0,366 | 100 |
| 500 | Автодорога по ул. Жданова |  | 0,612 |  |  | 0,612 | 100,0 |
| 501 | Автодорога по ул. Заводская |  | 2,053 |  |  | 2,053 | 100 |
| 502 | Автодорога по ул. Зверева |  | 0,428 |  |  | 0,428 | 100 |
| 503 | Автодорога по ул. Калинина |  | 0,882 |  |  | 0,882 | 100 |
| 504 | Автодорога по ул. Карла Маркса |  | 0,305 |  |  | 0,123 | 40,3 |
| 505 | Автодорога по просп. Кирова |  | 1,161 | от ул. Ленина | до ул. Заводская | 0,460 | 39,6 |
| 506 | Автодорога по ул. Колхозной |  | 0,370 |  |  | 0,370 | 100 |
| 507 | Автодорога по ул. Коммунистическая |  | 0,532 |  |  | 0,532 | 100 |
| 508 | Автодорога по ул. Комсомольская |  | 0,368 |  |  | 0,368 | 100 |
| 509 | Автодорога по ул. Кооперативная |  | 0,768 |  |  | 0,768 | 100 |
| 510 | Автодорога по ул. Красноармейская |  | 0,469 |  |  | 0,469 | 100 |
| 511 | Автодорога по ул. Ленина |  | 3,776 | от просп. Мира | до ул. Вятская Набережная | 0,740 | 19,6 |
| 512 | Автодорога по ул. Луговая |  | 0,506 |  |  | 0,506 | 100 |
| 513 | Автодорога по ул. Луначарского |  | 1,418 | от ул. Терещенко | до просп. Россия | 0,968 | 68,3 |
| 514 | Автодорога по ул. Маяковского |  | 0,625 |  |  | 0,258 | 41,3 |
| 515 | Автодорога по ул. Молодой Гвардии |  | 0,594 |  |  | 0,594 | 100 |
| 516 | Автодорога по ул. Монтажная |  | 0,662 |  |  | 0,662 | 100 |
| 517 | Автодорога по ул. Набережной |  | 0,483 |  |  | 0,483 | 100 |
| 518 | Автодорога по ул. Овражной |  | 0,211 |  |  | 0,211 | 100 |
| 519 | Автодорога по ул. Островского |  | 0,892 |  |  | 0,000 | 0 |
| 520 | Автодорога по ул. Парковая |  | 0,911 |  |  | 0,911 | 100 |
| 521 | Автодорога по ул. Первомайской |  | 1,441 | от ул. Загородная | до ул. Вятская Набережная | 1,270 | 88,1 |
| 522 | Автодорога по пер. Первомайский |  | 0,388 |  |  | 0,388 | 100 |
| 523 | Автодорога по пр. Перевощикова |  | 0,759 |  |  | 0,759 | 100 |
| 524 | Автодорога по пер. Пожарный |  | 1,144 |  |  | 1,144 | 100 |
| 525 | Автодорога по ул. Почтовая |  | 0,300 |  |  | 0,300 | 100 |
| 526 | Автодорога по ул. Пролетарская |  | 0,350 |  |  | 0,350 | 100 |
| 527 | Автодорога по ул. Пушкина |  | 0,226 |  |  | 0,226 | 100 |
| 528 | Автодорога по пер. Рабочий |  | 0,566 |  |  | 0,566 | 100 |
| 529 | Автодорога по ул. Речная |  | 0,646 |  |  | 0,646 | 100 |
| 530 | Автодорога по ул. Рудницкого |  | 0,565 |  |  | 0,565 | 100 |
| 531 | Автодорога по пер. Садовому |  | 0,485 |  |  | 0,485 | 100 |
| 532 | Автодорога просп. Советский |  | 0,427 |  |  | 0,427 | 100 |
| 533 | Автодорога по ул. Созонтова |  | 0,474 |  |  | 0,474 | 100 |
| 534 | Автодорога по ул. Сосновая |  | 2,283 | от ул. Луначарского | до ул. Ленина | 0,900 | 39,4 |
| 535 | Автодорога по ул. Строительная |  | 0,705 |  |  | 0,705 | 100 |
| 536 | Автодорога по ул. Терещенко |  | 1,407 |  |  | 1,407 | 100 |
| 537 | Автодорога по ул. Школьная |  | 0,853 |  |  | 0,853 | 100 |
| 538 | Автодорога по ул. Юбилейная |  | 1,178 |  |  | 0,698 | 59,3 |
| 539 | Автодорога до 9-го садоводства |  | 1,478 |  |  | 1,478 | 100 |
| 540 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до разворотной площадки у пешеходного моста через узкоколейную железную дорогу | 0,157 |  |  | 0,157 | 100 |
| 541 | Автодорога к городскому кладбищу | 3,424 | от остановки «4 садоводство» | до дороги на 9 садоводство | 1,420 | 41,5 |
| 542 | Автодорога от автодороги по ул. Парковая до д. 10 по ул. Парковая | 0,765 |  |  | 0,765 | 100 |
| 543 | Автодорога от д. 10 по ул. Парковая до границы муниципального образования | 1,670 |  |  | 1,670 | 100 |
| 544 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 3 по ул. Чепецкая | 0,215 |  |  | 0,215 | 100 |
| 545 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 21/3 по просп. Кирова | 0,273 |  |  | 0,273 | 100 |
| 546 | Проезд от автороги по ул. Вятская Набережная до д. 60/3 по ул. Ленина | 0,360 |  |  | 0,360 | 100 |
| 547 | Проезд от автодороги по ул. Горького до автодороги по ул. Ленина | 0,223 |  |  | 0,223 | 100 |
| 548 | Проезд от автодороги по просп. Кирова до д. 60/2 по ул. Ленина | 0,193 |  |  | 0,193 | 100 |
| 549 | Проезд от автодороги по ул. Ленина до д. 5/2 по ул. Ленина | 0,309 |  |  | 0,309 | 100 |
| 550 | Проезд от автодороги по ул. Первомайская до автодороги по ул. Ленина | 0,309 |  |  | 0,309 | 100 |
| 551 | Автодорога к микрорайону Каринторф | 2,287 |  |  | 2,287 | 100 |
| 552 | Транзитный участок автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боёво» | 3,968 | от ул. 60 лет Октября | до пр. Мира | 1,311 | 33,0 |
| 553 | Автодорога к торфоскладу | 0,387 |  |  | 0,387 | 100 |
| 554 | Автодорога от 2-го поста до ст. Чепецкая | 0,809 |  |  | 0,809 | 100 |
| 555 | Автодорога вдоль завода минеральных удобрений до моста через р. Елховка у нефтебазы | 2,487 | от пожарной части | до моста через р. Елховка | 1,890 | 76,0 |
| 556 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до автозаправочной станции | 0,174 |  |  | 0,174 | 100 |
| 557 | Автодорога от автодороги на птицефабрику до д. 31 квартала Цепели | 0,500 |  |  | 0,500 | 100 |
| 558 | Проезд вдоль д. 7/2 по ул. 60 лет Октября | 0,173 |  |  | 0,173 | 100 |
| 559 | Проезд от автодороги по просп. Мира до д. 63 по просп. Мира | 0,149 |  |  | 0,149 | 100 |
| 560 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября к д. 1/2 по ул. Юбилейная | 0,216 |  |  | 0,216 | 100 |
| 561 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября до автодороги по ул. Ленина | 0,547 |  |  | 0,547 | 100 |
| 562 | Автодорога от автодороги по ул. Ленина к д. 26 по ул. Ленина | 0,171 |  |  | 0,171 | 100 |
| 563 | Проезд от автодороги по ул. Братьев Васнецовых до д. 23 по ул. Луначарского | 0,192 |  |  | 0,192 | 100 |
| 564 | Проезд от автодороги по ул. Школьная до разворотной площадки у д. 6/2 по ул. Школьная | 0,119 |  |  | 0,119 | 100 |
| 565 | Автодорога по ул. Алексея Некрасова | 2,039 |  |  | 0,638 | 31,3 |
| 566 | Автодорога по пр. Дзержинского | 0,681 |  |  | 0,000 | 0 |
| 567 | Автодорога по пр. Лермонтова | 0,505 |  |  | 0,000 | 0 |
| 568 | Автодорога по просп. Мира | 2,911 |  |  | 0,000 | 0 |
| 569 | Автодорога по ул. Победы | 0,621 |  |  | 0,000 | 0 |
| 570 | Автодорога по ул. Производственная | 2,555 |  |  | 0,000 | 0 |
| 571 | Автодорога по просп. Россия | 1,114 |  |  | 0,845 | 75,9 |
| 572 | Автодорога по ул. Энгельса | 0,551 |  |  | 0,551 | 100 |
| 573 | Автодорога к искусственному катку | 0,397 |  |  | 0,000 | 0 |
| 574 | Автодорога от автодороги по ул. Мелиораторов до квартала Цепели | 0,765 |  |  | 0,000 | 0 |
| 575 | Автодорога от поста ГИБДД до завода минеральных удобрений | 1,973 |  |  | 0,000 | 0 |
| 576 | Автодорога от пожарной части 1 до поста ГИБДД № 2 | 2,060 |  |  | 0,300 | 14,6 |
| 577 | Проезд по ул. Первомайская | 0,465 |  |  | 0,000 | 0 |
| 578 | Транзитный участок автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина | 3,110 |  |  | 0,000 | 0 |
| 579 | Автодорога по ул. Комиссара Утробина | 0,532 |  |  | 0,000 | 0 |
| 580 | Автодорога по ул. Загородная |  | 0,288 |  |  | 0,000 | 0 |
| 581 | Автодорога по пер. Котельный |  | 0,277 |  |  | 0,000 | 0 |
| 582 | Автодорога по пер. Новостроевский |  | 0,323 |  |  | 0,000 | 0 |
| 583 | Автодорога по ул. Песчаная |  | 0,181 |  |  | 0,000 | 0 |
| 584 | Автодорога по ул. Профсоюзная |  | 0,363 |  |  | 0,000 | 0 |
| 585 | Автодорога по ул. Революции |  | 0,703 |  |  | 0,000 | 0 |
| 586 | Автодорога по ул. Свердлова |  | 0,393 |  |  | 0,000 | 0 |
| 587 | Автодорога о ул. Свободы |  | 1,085 |  |  | 0,000 | 0 |
| 588 | Автодорога по ул. Труда |  | 0,668 |  |  | 0,000 | 0 |
| 589 | Автодорога по пер. Майский |  | 0,157 |  |  | 0,000 | 0 |
| 590 | Автодорога до квартала Злобино (от автодороги до 9-го садоводства) | 1,863 |  |  | 0,000 | 0 |
| 591 | Автодорога по кварталу Гарь (от кладбища «Злобино» до узкоколейной ж.д.) | 0,510 |  |  | 0,000 | 0 |
| 592 | Автодорога по кварталу Гарь (восточная сторона) | 0,510 |  |  | 0,000 | 0 |
| 593 | Проезд от автодороги по ул. Производственная до автодороги по ул. Мелиораторов | 0,478 |  |  | 0,000 | 0 |
| 594 | Автодорогаот автодороги по ул. Юбилейная до квартала Поповщина (с автодорог по кварталу Поповщина) | 1,554 |  |  | 0,000 | 0 |
| 595 | Автодорога на дер. Комариха | 2,327 |  |  | 0,000 | 0 |
|  | ВСЕГО |  | 89,647 |  |  | 47,106 | 52,5 |
|  | Улично-дорожная сеть г. Слободской |  |  |  |  |  |  |
| 596 | Просп. Гагарина |  | 1,25 |  |  | 1,25 | 100 |
| 597 | Ул. Академика Бакулева |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 100 |
| 598 | Пер. Бакулевский |  | 0,235 |  |  | 0,235 | 100 |
| 599 | Ул. Бабушкина |  | 0,46 | от ул. Октябрьская | до четной стороны просп. Гагарина | 0,3 | 65 |
| 600 | Ул. Большевиков |  | 1,3 |  |  | 1,3 | 100 |
| 601 | Ул. Боярская |  | 0,35 |  |  | 0 | 0 |
| 602 | Ул. Вокзальная |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 603 | Ул. Вятская |  | 1,3 | от ул. Советская | до ул. М. Конева | 0,95 | 73 |
| 604 | Ул. Вятский тракт |  | 1,5 | от ул. Вятская | до д. 3 по ул. Вятский тракт | 0,52 | 35 |
|  |  |  |  | от перекрестка с ул. Горького | до д. 21 по ул. Вятский тракт |  |  |
|  |  |  |  | от выезда с автозаправочной станции «Движение» | до перекрестка с ул. Грина |  |  |
| 605 | Ул. Глазовская |  | 0,75 |  |  | 0,75 | 100 |
| 606 | Ул. Гоголя |  | 2,502 |  |  | 2,502 | 100 |
| 607 | Ул. Городищенская |  | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 608 | Ул. Горького |  | 1,1 | от ул. Дерышева | до ул. Набережная | 0,96 | 87 |
| 609 | Ул. Железнодорожная |  | 0,721 | от ул. Советская | до ул. Гоголя | 0,4 | 55 |
| 610 | Ул. Заводская |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 611 | Ул. Загородная |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 612 | Ул. Кедровая |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 613 | Ул. Кирова |  | 0,8 | от ул. Мопра | до ул. Бабушкина | 0,49 | 61 |
| 614 | Ул. Кирова |  |  | от ул. Мира | до ул. Ключевая |  |  |
| 615 | Ул. Ключевая |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 616 | Ул. К. Маркса |  | 1,5 | от ул. Набережная | до ул. М. Конева | 1,2 | 80 |
| 617 | Ул. Корто |  | 0,6 |  |  | 0,6 | 100 |
| 618 | Ул. Красноармейская |  | 3,496 | от ул. Вятская | до ул. Первомайская | 1,51 | 43 |
| 619 | Ул. Красноармейская |  |  | от ул. Грина | до д. 149 г по ул. Красноармейская |  |  |
| 620 | Ул. Крестьянская |  | 0,15 |  |  | 0,15 | 100 |
| 621 | Ул. Лесопарковая |  | 0,44 |  |  | 0,44 | 100 |
| 622 | Ул. Ленина |  | 2,171 |  |  | 2,171 | 100 |
| 623 | Ул. Маршала Конева |  | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 624 | Ул. Меховщиков |  | 0,25 | от ул. Корто | до д. 5а по ул. Меховщиков | 0,15 | 60 |
| 625 | Ул. Мира |  | 0,45 |  |  | 0,45 | 100 |
| 626 | Пер. Молодёжный |  | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 627 | Ул. Набережная |  | 1,2 |  |  | 1,2 | 100 |
| 628 | Ул. Октябрьская |  | 1,15 |  |  | 1,15 | 100 |
| 629 | Ул. Первомайская |  | 1,546 | от ул. Луначарского | до д. 52а по ул. Первомайская | 1,31 | 85 |
|  |  |  |  | от ул. Красноармейская | до ул. Набережная |  |  |
| 630 | Ул. П. Морозова |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 100 |
| 631 | Ул. Пролетарская |  | 0,48 |  |  | 0 | 0 |
| 632 | Ул. Профсоюзная |  | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 633 | Ул. П. Стучки |  | 1,246 |  |  | 1,246 | 100 |
| 634 | Ул. Рабочая |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 635 | Ул. Свердлова |  | 1,193 |  |  | 1,193 | 100 |
| 636 | Ул. Свободы |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 637 | Ул. Северная |  | 0,35 |  |  | 0,35 | 100 |
| 638 | Ул. Слободская |  | 2 | от д. 21 | до д. 107 | 1,6 | 80 |
| 639 | Ул. Советская |  | 5,3 | от д. 211 | до д. 123 | 4,11 | 78 |
|  |  |  |  | от д. 115 | до ул. Пролетарская |  |  |
|  |  |  |  | от ул. Яна Райниса | до д. 2ф (поворота на Слободской машиностроительный завод) |  |  |
| 640 | Пер. Сосновый |  | 0,15 |  |  | 0,15 | 100 |
| 641 | Ул. Ст. Халтурина |  | 1,05 | от ул. Набережная | до ул. Ленина | 0,86 | 82 |
| 642 | Ул. Ст. Халтурина |  |  | от д. 20 по ул. Ст. Халтурина | до ул. Дерышева |  |  |
| 643 | Ул. Урицкого |  | 1 |  |  | 1 | 100 |
| 644 | Ул. Ф. Лесникова |  | 0,45 |  |  | 0,45 | 100 |
| 645 | Пер. Фабричный |  | 0,2 |  |  | 0,2 | 100 |
| 646 | Ул. Чкалова |  | 0,15 |  |  | 0,15 | 100 |
| 647 | Ул. Шестаковская |  | 2,09 | от проезда к д. 4 | до ул. Энтузиастов | 1,2 | 57 |
| 648 | Ул. Энгельса |  | 2,158 | от ул. Герцена | до д. 103 по ул. Энгельса | 2 | 93 |
|  |  |  |  | от д. 75 по ул. Энгельса | до ул. Володарского |  |  |
| 649 | Ул. Я. Райниса |  | 0,17 |  |  | 0,17 | 100 |
| 650 | Ул. Опорная |  | 0,15 |  |  | 0,15 | 100 |
| 651 | От Белохолуницкого тракта до Опорного | 1 |  |  | 1 | 100 |
| 652 | От Белохолуницкого тракта до ул. Ефимова | 2,34 |  |  | 2,34 | 100 |
| 653 | От поворота на пос. Первомайский до бетонного завода | 0,854 |  |  | 0,854 | 100 |
| 654 | От ул. Советская до ул. Лебедева |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 100 |
| 655 | От ул. Профсоюзная до дер. Щуково | 0,3 |  |  | 0,3 | 100 |
| 656 | От указателя «г. Слободской» до съезда в дер. Денисовы | 1,1 |  |  | 1,1 | 100 |
| 657 | От дер. Щуково до ул. Слободская |  | 1,7 |  |  | 1,7 | 100 |
| 658 | Зяблицы – Первомайский |  | 5,069 |  |  | 5,069 | 100 |
| 659 | Ул. Александровская |  | 0,26 |  |  | 0 | 0 |
| 660 | Пер. Бакулевский |  | 0,105 |  |  | 0 | 0 |
| 661 | Ул. Володарского |  | 1,705 |  |  | 1,705 | 100 |
| 662 | Ул. Встречная |  | 0,335 |  |  | 0 | 0 |
| 663 | Ул. Дерышева |  | 1,418 |  |  | 0 | 0 |
| 664 | Ул. Дзержинского |  | 0,25 |  |  | 0 | 0 |
| 665 | Ул. Кедровая |  | 0,4 |  |  | 0 | 0 |
| 666 | Ул. Лебедева |  | 0,5 |  |  | 0 | 0 |
| 667 | Ул. Меховщиков |  | 0,07 |  |  | 0 | 0 |
| 668 | Ул. Новая |  | 0,612 |  |  | 0 | 0 |
| 669 | Ул. П. Морозова |  | 0,3 |  |  | 0 | 0 |
| 670 | Ул. Преображенская |  | 0,4 |  |  | 0 | 0 |
| 671 | Пер. Станционный |  | 0,15 |  |  | 0 | 0 |
| 672 | Ул. Шестаковская |  | 0,47 |  |  | 0 | 0 |
| 673 | С. Успенское |  | 0,78 |  |  | 0 | 0 |
|  | Ул. Успенская |  |  |  |  |  |  |
| 674 | Дорога № 1 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 |  |  | 0 | 0 |
| 675 | Дорога № 2 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 |  |  | 0 | 0 |
| 676 | Автодорога Успенское – Первомайский | 1,096 |  |  | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 70,6 |  |  | 54,4 | 77,1 |
|  | Дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| 677 | Гнусино – Шихово |  | 17,913 |  |  | 17,913 | 100 |
| 678 | Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края | 28,75 |  |  | 17,65 | 61,4 |
|  | Всего |  | 46,663 |  |  | 35,563 | 76,2 |
|  | ИТОГО по Кировской городской агломерации |  | 805,851 |  |  | 610,009 | 75,7 |

Таблица 2

Сведения об участках, перегруженных дорожным движением, на дорожной сети

Кировской городской агломерации

| № п/п | Название дорог/улиц | Общая протяжённость, км | Адреса участков, перегруженных дорожным движением, км | Протяжённость участков, перегруженных дорожным движением |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало участка | конец участка | км | % |
|  | Улично-дорожная сеть г. Кирова |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Московская | 9,6 | д. 50 | д. 207 | 5,5 | 57,2 |
| 2 | Октябрьский просп. | 7,9 | д. 81 | д. 20 | 1,8 | 55,6 |
|  |  |  | д. 94 | д. 40 | 2,6 |  |
| 3 | Ул. Щорса | 5,8 | д. 33 | д. 105 | 1,9 | 32,7 |
| 4 | Ул. Производственная | 5,1 | д. 1 | д. 39 | 4,2 | 82,3 |
| 5 | Ул. Ленина | 8,8 | д. 6 | д. 207 | 5,9 | 67 |
| 6 | Ул. Карла Маркса | 4,05 | д. 62 | д. 146 | 2,2 | 54,3 |
| 7 | Ул. Преображенская | 2,3 | д. 53 | д. 111 | 1,4 | 60,8 |
| 8 | Ул. Профсоюзная | 1,6 | д. 4 | д. 46 | 0,7 | 43,7 |
| 9 | Ул. Воровского | 5,95 | д. 8 | д. 52 | 1,8 | 55,4 |
|  |  |  | д. 105 | д. 117 | 1,5 |  |
| 10 | Ул. Московская пос. Садаковский | 2,2 | д. 53а | д. 1 | 1,4 | 63,6 |
| 11 | Ул. Дзержинского | 4,55 | д. 60 | д. 77 | 1,7 | 37,3 |
| 12 | Ул. Луганская | 4,04 | д. 1а | д. 53 | 2,5 | 61,8 |
| 13 | Ул. Лепсе | 3,3 | д. 3 | д. 62 | 2,8 | 84,8 |
| 14 | Ул. Ломоносова | 2,15 | д. 2а | д. 22 | 1,8 | 83,7 |
|  | Всего по г. Кирову | 67,34 |  |  | 39,7 | 58,9 |
|  | Автодороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 15 | Киров – Стрижи – Оричи | 36,30 | 8+750 | 23+630 | 14,88 | 41,0 |
| 16 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 16,07 | 0+000 | 16+070 | 16,07 | 100 |
|  | Всего по региональным автодорогам | 52,37 |  |  | 30,95 | 59,1 |
|  | Улично-дорожная сеть г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |
| 16 | Просп. Мира | 2,911 | д. 3 | д. 37 | 1,09 | 37,4 |
| 17 | Просп. Мира | 2,911 | д. 49 | д. 55 | 0,31 | 10,6 |
| 18 | Ул. Заводская | 2,052 | от начала | до конца улицы | 2,052 | 100 |
| 19 | Ул. Мелиораторов | 0,764 | от начала | до конца улицы | 0,764 | 100 |
| 20 | Ул. Ленина | 3,776 | д. 37 | д. 47 | 0,44 | 11,6 |
| 21 | Ул. Луначарского | 1,417 | д. 31 | д. 29 | 0,224 | 15,8 |
|  | Всего по г. Кирово-Чепецк | 13,831 |  |  | 4,88 | 35,1 |
|  | Дороги федерального значения |  |  |  |  |  |
| 22 | Гнусино – Шихово | 17,913 | 0+000 | 17+913 | 17,913 | 100 |
| 23 | Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края | 28,75 | 11+500 | 40+250 | 28,75 | 100 |
|  | Всего по федеральным автодорогам | 46,663 |  |  | 46,663 | 100 |
|  | Итого по Кировской городской агломерации | 180,204 |  |  | 122,193 | 67,8 |
|  | Общая протяженность дорог в агломерации | 805,851 |  |  | 122,193 | 15,1 |

Таблица 3

Сведения об аварийно-опасных участках (местах концентрации дорожно-транспортных происшествий)

за 2015 год на автомобильных дорогах Кировской городской агломерации

| № п/п | Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу | Адреса аварийно-опасных участков (места концентрации ДТП по Федеральному закону от 03.06.2016 № 296-ФЗ) | Количество ДТП с пострадавшими на аварийно-опасных участках, штук, в 2015 году | Количество пострадавших, человек, 2015 год | Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автодороги в местах совершения ДТП по карточкам учета | Первоочередные предложения по совершенствованию дорожных условий | Необходимые мероприятия по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния автодороги и профилактики возникновения ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало км+м | конец км+м | всего, в том числе по видам* | с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС | погибло | ранено |  |  |  |
|  | Муниципальное образование «Город Киров» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Воровского | ул. Воровского, в районе д. 94 | 3 (8-3) | 0 | 0 | 3 | 00 | на перекрестке ул. Воровского – ул. Производственная на светофорный объект установка табло обратного отсчета времени | на перекрестке ул. Воровского – ул. Производственная на светофорный объект установка табло обратного отсчета времени |
| 2 | Ул. Московская | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | 6 (5-6) | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | 0 | 6 | 08 15 | замена дорожных знаков 5.19.1 (2), нанесение разметки пластиком | введение светофорного регулирования на пешеходных переходах; установка пешеходных ограждений; объединение 2 пешеходных переходов в один; нанесение разметки пластиком |
| 3 | Ул. Дзержинского | перекресток ул. Дзержинского – ул. Центральная (поворот на пос. Ганино) | 5 (1-4; 5-1) | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | 0 | 6 | 08 15 | установка пешеходных ограждений | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул. Центральную) установка пешеходных ограждений |
| 4 | Ул. Щорса, ул. Производственная | перекресток ул. Щорса – ул. Производственная | 6 (1-5; 6-1) | отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений | 0 | 7 | 15 18 | перенос 2 остановок общественного транспорта за перекресток, объединив в одну | перенос 2 остановок транспорта общего пользования за перекресток, объединив в одну; уширение проезжей части (для осуществления правого поворота) |
| 5 | Ул. Производственная | перекресток ул. Солнечная – ул. Производственная | 7 (1-7) | отсутствие разметки | 1 | 12 | 08 | изменение режима работы светофорного объекта | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул. Солнечную); модернизация светофорного объекта, установка светофоров П-1 |
| 6 | Ул. Солнечная, ул. Маршала И.С. Конева | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С. Конева | 5 (1-3; 5-2) | отсутствие разметки; отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков | 0 | 5 | 08 15 16 | установка пешеходных ограждений с северо-восточной стороны перекрестка | введение светофорного регулирования; установка пешеходных ограждений с северо-восточной стороны перекрестка |
| 7 | Ул. Щорса | перекресток ул. Щорса – пр. Солнечный | 5 (1-2; 5-3) | недостатки зимнего содержания, отсутствие разметки | 0 | 6 | 04 08 | установка пешеходных ограждений | введение светофорного регулирования; установка пешеходных ограждений; организация движения на территорию торгового центра «Время простора» (въезд с ул. Щорса – выезд с пр. Солнечный) |
| 8 | Ул. Луганская, ул. Дзержинского | перекресток ул. Луганская – ул. Дзержинского | 5 (1-4; 5- 1) | отсутствие разметки, неисправность светофора | 0 | 10 | 08 14 | модернизация светофорного объекта, установка светофоров П.1 | модернизация светофорного объекта, установка светофоров П-1. (исключение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного регулирования) |
| 9 | Ул. Лепсе | Ул. Лепсе, на участке от д. 42 до д. 48 | 5 (1-1; 5-2; 8-2) | отсутствие разметки | 0 | 5 | 08 | установка дублирующих дорожных знаков над проезжей части, замена существующих знаков 5.19.1 (2) на знаки на щитах желто-зеленого цвета | введение светофорного регулирования на пешеходном переходе |
| 10 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Профсоюзная – Октябрьский просп. | 6 (1-4; 5-1; 8-1) | отсутствие разметки; отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | 0 | 7 | 08 15 | установка пешеходных ограждений, вырубка кустарника, в треугольнике видимости вырубка кустарника | модернизация светофорного объекта, установка светофоров П-1. установка пешеходных ограждений; вырубка кустарника, в треугольнике видимости |
| 11 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Розы Люксембург – Октябрьский просп. | 4 (1-1; 5-3) | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений | 0 | 4 | 08 15 16 18 | установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. | установка дополнительных секций светофоров П-1; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. |
| 12 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Мопра – Октябрьский просп. | 3 ( 5-3) | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | 1 | 2 | 08 15 | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский просп. | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский просп. |
| 13 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. | 5 (1-1; 5-4) | отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений | 0 | 7 | 15 18 | установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. | установка дополнительных секций светофоров П-1; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. |
| 14 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Пятницкая – Октябрьский просп. | 3 ( 5-3) | недостатки зимнего содержания | 0 | 3 | 04 | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский просп. | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский просп. |
| 15 | Ул. Карла Маркса | перекресток ул. Карла Маркса – ул. Советская | 3 (5-3) | отсутствие разметки | 0 | 3 | 08 | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода, замена существующих знаков 5.19.1 (2) на знаки на щитах желто-зеленого цвета | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого фона |
| 16 | Ул. Карла Маркса | перекресток ул. Карла Маркса, на участке в районе д. 41 | 4 (5-4) | отсутствие разметки, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков, нарушения в размещении наружной рекламы | 0 | 5 | 08 16 28 | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода; перенос пешеходного перехода с южной на северную сторону ул. Мопра; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого фона | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода; перенос пешеходного перехода с южной на северную сторону ул. Мопра; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого фона |
| 17 | Ул. Воровского | перекресток ул. Воровского – ул. Горького | 5 (1-4; 5-1) | отсутствие разметки, нарушения в размещении наружной рекламы | 0 | 10 | 08 28 | обеспечить горение красного сигнала светофора не менее 3 секунд одновременно со всех направлений | обеспечить горение красного сигнала светофора не менее 3 секунд одновременно со всех направлений |
| 18 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | 8 (1-1; 5-7) | отсутствие разметки | 0 | 8 | 08 | установка пешеходных ограждений | введение светофорного регулирования; установка пешеходных ограждений |
| 19 | Ул. Воровского | перекресток ул. Воровского – Октябрьский просп. | 6 (1-3; 5-2; 6-1) | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | 0 | 7 | 08 15 | изменение организации дорожного движения с установкой дополнительных светофоров Т-1 и П-1 | изменение организации дорожного движения с установкой дополнительных светофоров Т-1 и П-1 |
| 20 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Красноармейская – Октябрьский просп. | 7 (1-3; 5-3; 6-1) | отсутствие разметки | 0 | 7 | 08 | обустройство подходов к пешеходному переходу со стороны гостиница Вятка, увеличение уровня освещенности | введение светофорного регулирования |
| 21 | Ул. Ленина | перекресток ул. Ленина – ул. Хлыновская | 5 (1-3; 5-2) | отсутствие разметки | 0 | 5 | 08 | установка пешеходных ограждений; увеличение уровня освещенности; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого цвета, в том числе над проезжей частью ул. Ленина | установка пешеходных ограждений; увеличение уровня освещенности; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого цвета, в том числе над проезжей частью ул. Ленина |
| 22 | Ул. Ленина | перекресток ул. Ленина – ул. Орловская | 3 (1-3) | 0 | 0 | 3 | 00 | обеспечить горение красного сигнала светофора не менее 3 секунд одновременно со всех направлений | обеспечить горение красного сигнала светофора не менее 3 секунд одновременно со всех направлений |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Автодорога Южный обход г. Кирова | 13+000 | 14+000 | 3(1), 1(5) | отсутствие барьерного огражденния | 1 | 9 | 18 | разделение встречных потоков автотранспорта | устройство барьерного ограждения, разделяющего встречные потоки |
| 24 | Автодорога Киров – Советск – Яранск | 13+000 | 14+000 | 3(1) | отсутствие разметки | 0 | 4 | 08 | снижение скорости движения | установка дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим на участке до 70 км/ч |
| 25 | Автодорога Киров – Стрижи – Оричи | 13+000 | 14+000 | 3(1) | отсутствие разметки | 0 | 5 | 08 | увеличение количества полос для движения | устройство переходно-скоростных полос около автобусных остановок и поворотов на второстепенные дороги |
| 26 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 3+000 | 4+000 | 6(1,5) | отсутствие разметки | 1 | 3 | 08 | улучшение освещённости в тёмное время суток, снижение скоростного режима | строительство линий освещения, снижение скоростного режима |
| 27 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 8+000 | 9+000 | 2(1,5) | отсутствие разметки | 0 | 5 | 08 | улучшение освещённости в тёмное время суток, снижение скоростного режима | строительство линий освещения, снижение скоростного режима |
| 28 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 14+000 | 15+000 | 3(1,5) | отсутствие разметки | 0 | 1 | 08 | улучшение освещённости в тёмное время суток, снижение скоростного режима | строительство линий освещения, снижение скоростного режима |
| 29 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фалёнки – граница Удмуртской Республики | 12+000 | 13+000 | 4(1,4,5) | отсутствие разметки | 0 | 5 | 08 | улучшение освещённости в тёмное время суток, снижение скоростного режима | строительство линий освещения, снижение скоростного режима |
|  | Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Производственная | от д. 1 до ж.-д. пере- езда |  | 6 (1,2) | отсутствие осве- щения, отсутствие разметки | 1 | 8 | 23, 08 | необходимо дополнительное уличное освещение вдоль проезжей части, нанесение разметки | необходимо дополнительное уличное освещение вдоль проезжей части, нанесение разметки пластиком |
| 31 | Ул. Мелиораторов | около д. 1а |  | 1 (5) | дефекты покры- тия, неудовлетво- рительное состоя- ние обочин | 0 | 1 | 02, 07 | необходим перенос остановки общественного транспорта, устранение дефектов покрытия, устранение дефектов обочин | необходим перенос остановки общественного транспорта, устранение дефектов покрытия, устранение дефектов обочин |
| 32 | Ул. 60 лет Октября | перекрес-ток ул. 60 лет Октября – ул. Володарского и ул. Школьная |  | 3 (1,5) | отсутствие разметки | 0 | 4 | 08 | необходимо дополнительное уличное освещение вдоль проезжей части, нанесение разметки | необходимо дополнительное уличное освещение вдоль проезжей части, нанесение разметки пластиком |
| 33 | Просп. Мира | участок автодоро- ги у д. 34 и д. 70 |  | 8 (1,5) | недостатки зимнего содержания | 0 | 9 | 04 | нехватка парковочных мест, необходим перенос остановки общественного транспорта, установка светофорного объекта | нехватка парковочных мест, необходим перенос остановки общественного транспорта, установка светофорного объекта |
| 34 | Автодорога к мкр-ну Каринторф | между останов- ками общест- венного транспор-та кварта-лов Утробино и Северю-хи |  | 1(1) | дефекты покрытия, неудовлетвори- тельное состояние обочин | 0 | 1 | 02, 07 | устранение дефектов покрытия, устранение дефектов обочин | устранение дефектов покрытия, устранение дефектов обочин |
| 35 | Просп. Кирова | просп. Кирова напротив д. 14 |  | 3(5) | недостатки зимнего содержания | 0 | 3 | 04 | перенос пешеходного перехода | перенос пешеходного перехода |
|  | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края | 14+000 | 15+000 | 5(1,5) | отсутствие освещения, горизонтальной разметки | 1 | 5 | 08 | повышение уровня освещён- ности в тёмное время суток, сни- жение скорости движения, улуч- шение видимости встречного транспорта | строительство линий освещения, снижение скоростного режима, исправление продольного профиля автодороги |
| 37 | Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края | 27+000 | 28+000 | 5(1,5) | отсутствие освещения, горизонтальной разметки | 0 | 5 | 08 | повышение уровня освещённости в тёмное время суток, снижение скорости движения, улучшение видимости встречного транспорта | строительство линий освещения, снижение скоростного режима, исправление продольного профиля автодороги |

* Коды видов ДТП: 0 – наезд на животное; 1 – столкновение; 2 – опрокидывание; 3 – наезд на стоящее ТС; 4 – наезд на препятствие; 5 – наезд на пешехода; 6 – наезд на велосипедиста; 7 – наезд на гужевой транспорт; 8 – падение пассажира; 9 – иной вид ДТП.

Приложение № 1

к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Кировской городской агломерации на 2017 – 2025 годы

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Необходимые финансовые ресурсы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 – 2025 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту дорожной сети Кировской городской агломерации |  |  |
| 1.1 | Ремонт проезжей части просп. Строителей от ул. Московская до ул. Р. Юровской | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 42172,61 | 42172,61 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 32232 /1,72 | 32232 /1,72 |  |  |
| 1.2 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская в мкр-не Лянгасово от ул. Горького до ж.-д. депо | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11377,67 | 11377,67 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8962 /1,325 | 8962 /1,325 |  |  |
| 1.3 | Ремонт проезжей части ул. Северное Кольцо от ул. Заводская до Октябрьского просп. | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 31485,257 | 31485,257 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 22 666,8 /1,13 | 22 666,8 /1,134 |  |  |
| 1.4 | Ремонт проезжей части ул. Лепсе от пл. Лепсе до ул. Ломоносова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 55274,276 | 55274,276 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 45 686,9 /2,85 | 45 686,9 /2,85 |  |  |
| 1.5 | Ремонт проезжей части ул. Кольцова от ул. Ломоносова до ул. А. Упита | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 23595,897 | 23595,897 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 16 481 /1,100 | 16 481 /1,100 |  |  |
| 1.6 | Ремонт проезжей части ул. Жуковского от ж.д. переезда до ул. А. Невского | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 20110,197 | 20110,197 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13 950 /0,900 | 13 950 /0,900 |  |  |
| 1.7 | Ремонт проезжей части ул. Центральная от ул. Дзержинского до ул. Фабричная пос. Ганино | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 33103,190 | 33103,190 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 20771,7/2,500 | 20771,7/2,500 |  |  |
| 1.8 | Ремонт ул. Красная Звезда от Слободского тракта до слободы Широковская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 24645,770 | 24645,770 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 14 160 /1,600 | 14 160 /1,600 |  |  |
| 1.9 | Ремонт проезжей части ул. Горького от ул. Азина до ул. Комсомольская и от ул. Герцена до ул. Маклина | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 22058,449 | 22058,449 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 18300/1,13 | 18300/1,13 |  |  |
| 1.10 | Ремонт проезжей части ул. Конституции в мкр-не Радужный от пер. Школьный до ул. Новая | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8517,344 | 8517,344 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7100 /1,100 | 7100 /1,100 |  |  |
| 1.11 | Ремонт проезжей части ул. Порошинская от ул. Боровицкая до поворота на автодорогу Порошино – Сидоровка | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7692,956 | 7692,956 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5606 /1,000 | 5606 /1,000 |  |  |
| 1.12 | Ремонт проезжей части автодороги Киров – Русское в муниципальном образовании «Город Киров» | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 238489,524 | 238489,524 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 141868 /21,500 | 141868/21,500 |  |  |
| 1.13 | Ремонт проезжей части ул. Строительная на автодороге сл. Леваши – сл. Кокуй | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6103,5 | 6103,5 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13600 /1,7 | 13600 /1,7 |  |  |
| 1.14 | Ремонт проезжей части ул. Красина от ул. Чапаева до ул. Щорса | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13461,331 | 13461,331 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9840 /0,66 | 9840 /0,66 |  |  |
| 1.15 | Ремонт ул. Менделеева от ул. Московская до ул. Воровского | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8066,408 | 8066,408 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5 600 /0,600 | 5 600 /0,600 |  |  |
| 1.16 | Ремонт проезжей части ул. Воровского от ул. К. Маркса до Октябрьского просп., от ул. Солнечная до ул. Производственная и от ул. Производтвенная до просп. Строителей | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 64188,839 | 64188,839 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 51453,5 /2,43 | 51453,5 /2,43 |  |  |
| 1.17 | Ремонт проезжей части ул. Искры | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2239,209 | 2239,209 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2900 /0,400 | 2900 /0,400 |  |  |
| 1.18 | Ремонт проезжей части ул. Р. Ердякова от ул. Сормовская до ул. Московская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 31766,123 | 31766,123 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 23 774 /1,326 | 23 774 /1,326 |  |  |
| 1.19 | Ремонт проезжей части ул. Мира от ул. Монтажников до ул. Ломоносова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3635,195 | 3635,195 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3 120/0,300 | 3 120/0,300 |  |  |
| 1.20. | Ремонт ул. Проезжая от Новомакарьевского кладбища до знака «Киров» | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2293,298 | 2293,298 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2 000 /0,250 | 2 000 /0,250 |  |  |
| 1.21 | Ремонт ул. Красный Химик от ул. Красная Звезда до ул. Проселочная и ул. Проселочная от ул. Красный Химик до Слободского тракта | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12024,638 | 12024,638 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9 230 /1,250 | 9 230 /1,250 |  |  |
| 1.22 | Ремонт ул. Луганская на участке от пр. Луганский до ул. А.Упита | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11773,641 | 11773,641 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4 800 /0,600 | 4 800 /0,600 |  |  |
| 1.23 | Ремонт проезжей части ул. Деповская от ул. Украинская до д. 79 по ул. Деповская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9036,687 | 9036,687 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7152,0 /1,200 | 7152,0 /1,200 |  |  |
| 1.24 | Ремонт проезжей части ул. Проектная от ул. Советская до ул. Репина | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3901,908 | 3901,908 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3439,5 /0,45 | 3439,5 /0,45 |  |  |
| 1.25 | Ремонт проезжей части ул. Гагарина от ул. Советская до ул. Декабристов | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4266,761 | 4266,761 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3840 /0,48 | 3840 /0,48 |  |  |
| 1.26 | Ремонт проезжей части ул. Мопра от ул. Ордженикидзе до проезда на садовое некомерческое товарищество «Прудок НВ» | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10115,481 | 10115,481 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8960 /1,120 | 8960 /1,120 |  |  |
| 1.27 | Ремонт проезжей части ул. Молодой Гвардии от ул. Советская до д. 16 по ул. Молодой Гвардия | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5237,982 | 5237,982 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4720 /0,6 | 4720 /0,6 |  |  |
| 1.28 | Ремонт проезжей части ул. Орджоникидзе от ул. Пушкина до ул. Мопра , от пер. Банный до д.11 по ул. Ордженикидзе, от д. 20 до д. 25 | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6915,106 | 6915,106 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6240 /0,6 | 6240 /0,780 |  |  |
| 1.29 | Ремонт проезжей части ул. Парковая от ул. Советская до ул. Ленина | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7621,202 | 7621,202 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6880 /0,85 | 6880 /0,85 |  |  |
| 1.30 | Ремонт проезжей части ул. Спортивная от ул. Комсомольская до ул. Гражданская в мкр-не Лянгасово | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5111,258 | 5111,258 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4560 /0,570 | 4560 /0,570 |  |  |
| 1.31 | Ремонт проезжей части ул. Гражданская от ул. Комсомольская до ул. Горького в мкр-не Лянгасово | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13851,871 | 13851,871 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 12400 /1,55 | 12400 /1,55 |  |  |
| 1.32 | Ремонт проезжей части ул. Рейдовая от ул. Приозёрная до д. 38/1 | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7595,527 | 7595,527 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5920 /0,740 | 5920 /0,740 |  |  |
| 1.33 | Ремонт проезжей части ул. Сплавная от ул. Приозёрная до 1-го Рейдового пер. | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5133,494 | 5133,494 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4000 /0,500 | 4000 /0,500 |  |  |
| 1.34 | Ремонт проезжей части ул. Горбачева от ул. Ленина до ул. К. Маркса | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8415,452 | 8415,452 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7600 /0,800 | 7600 /0,800 |  |  |
| 1.35 | Ремонт проезжей части ул. Е. Кочкиной от ул. Воровского до ул. Солнечная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8497,893 | 8497,893 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4392 /0,700 | 4392 /0,700 |  |  |
| 1.36 | Ремонт проезжей части ул. Блюхера от ул. Ленина до ул. К. Маркса | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13468,193 | 13468,193 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 12000 /1,2 | 12000 /1,2 |  |  |
| 1.37 | Ремонт проезжей части ул. Свободы от д. 4 до д. 170 | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 31383,654 | 31383,654 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 28000 /3,500 | 28000 /3,500 |  |  |
| 1.38 | Ремонт проезжей части ул. Труда от ул. Надережная Грина до ул. Горбуновой | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17051,198 | 17051,198 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 15200 /1,5 | 15200 /1,5 |  |  |
| 1.39 | Ремонт проезжей части ул. Пятницкая от ул. Казанская до ул. Загородная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17051,198 | 17051,198 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 15200 /1,76 | 15200 /1,76 |  |  |
| 1.40 | Ремонт проезжей части ул. Украинская от ул. Деповская до ул. Чистопрудненская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11004,58 | 11004,58 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9800 /1,020 | 9800 /1,020 |  |  |
| 1.41 | Ремонт проезжей части ул. Мопра от ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10064,530 | 10064,530 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8960 /0,97 | 8960 /0,97 |  |  |
| 1.42 | Ремонт проезжей части ул. Фабричная от ул. Мира до дер. Хабаровы | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7647,160 | 7647,160 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6800 /0,850 | 6800 /0,850 |  |  |
| 1.43 | Ремонт проезжей части автодороги Сошени – Радужный от ул. Трактовая до до ж.д. переезда | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 49915,493 | 49915,493 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 36594,00 /3,813 | 36594,00 /3,813 |  |  |
| 1.44 | Ремонт проезжей части ул. А. Горбуновой от ул. Р. Люксембург до ул. Преображенская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6043,994 | 6043,994 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5300 /0,67 | 5300 /0,67 |  |  |
| 1.45 | Ремонт проезжей части ул. Крупской от ул. Дзержинского до ул. Стахановская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2898,347 | 2898,347 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2550 /0,25 | 2550 /0,25 |  |  |
| 1.46 | Ремонт проезжей части ул. Семашко в г. Кирове | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7597,623 | 7597,623 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7200 /0,9 | 7200 /0,9 |  |  |
| 1.47 | Ремонт проезжей части ул. Орловская от ул. Водопроводная до ул. Ленина | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5491,479 | 5491,479 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4950 /0,59 | 4950 /0,59 |  |  |
| 1.48 | Ремонт проезжей части ул. Малая Производственная от ул. Московская до ул. Воровского | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7189,882 | 7189,882 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6300 /0,6 | 6300 /0,6 |  |  |
| 1.49 | Ремонт проезжей части ул. Свердлова от Октябрьского просп. до ул. Северная Набережная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 21932,935 | 21932,935 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 19300 /1,4 | 19300 /1,4 |  |  |
| 1.50 | Ремонт проезжей части ул. Северо-Садовая от ул. Лепсе до ул. Сормовская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 15791,137 | 15791,137 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 14000 /1,2 | 14000 /1,2 |  |  |
| 1.51 | Ремонт проезжей части автодороги М. Субботиха – Б. Субботиха от ул. Проезжая до д. 31 б по ул. Школьная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 48520,330 | 48520,330 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 37800 /5,3 | 37800 /5,3 |  |  |
| 1.52 | Ремонт проезжей части ул. Горького от автодороги Киров – Стрижи до ул. Комсомольская в мкр-не Лянгасово | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13402,757 | 13402,757 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 12000 /1,5 | 12000 /1,5 |  |  |
| 1.53 | Ремонт проезжей части ул. Милицейская от ул. Ленина до Октябрьского просп. | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 20477,831 | 20477,831 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 16900 /1,35 | 16900 /1,35 |  |  |
| 1.54 | Ремонт проезжей ул. Щорса от ул. Красина до ул. Попова | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8772,736 | 8772,736 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6760 /0,44 | 6760 /0,44 |  |  |
| 1.55 | Ремонт проезжей ул. Сормовская от ул. Лепсе до ул. Мира в г. Кирове | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8898,097 | 8898,097 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8368,4 /0,7 | 8368,4 /0,7 |  |  |
|  | Итого: | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1 094 379, 098 | 1 094 379, 098 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 828 187,8 / 87,04 | 828 187,8 / 87,04 |  |  |
| 2 | Работы по ремонту дорожной сети Кировской городской агломерации |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт проезжей части ул. Воровского от Октябрьского просп. до пр. Мелькомбинатовский | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 56451 |  | 56451 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 32289/1,73 |  | 32289/1,73 |  |
| 2.2 | Ремонт проезжей части ул. Щорса от ул. И. Попова до ул. Производственная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 19580,0 |  | 19580,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17800 /1,22 |  | 17800 /1,22 |  |
| 2.3 | Ремонт проезжей части ул. Красина от ул. И. Попова до ул. Зелёная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7360,0 |  | 7920,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7200/0,74 |  | 7200/0,74 |  |
| 2.4 | Ремонт проезжей части ул. Менделеева от ул. Московская до ул. Луганская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11880,0 |  | 11880,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10800/1,2 |  | 10800/1,2 |  |
| 2.5 | Ремонт проезжей части ул. Деповская от ул. Мельничная до ул. Украинская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5830,0 |  | 5830,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5300/0,51 |  | 5300/0,51 |  |
| 2.6 | Ремонт проезжей части ул. Луганская от пл. Авитек до ул. Ломоносова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 34738,0 |  | 34738,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 31580/2,66 |  | 31580/2,66 |  |
| 2.7 | Ремонт ул Азина от ул. Ленина до ул. К. Маркса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7260,0 |  | 7260,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6600/0,72 |  | 6600/0,72 |  |
| 2.8 | Ремонт проезжей части ул. Ананьинская от Октябрьского прсп. до ул. Мельникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4400,0 |  | 4400,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4000/0,396 |  | 4000/0,396 |  |
| 2.9 | Ремонт проезжей части ул. Базовая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7260 |  | 7260 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6600/0,54 |  | 6600/0,54 |  |
| 2.10 | Ремонт проезжей части ул. Баумана от ул. П. Корчагина до ул. Пионерская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4224,0 |  | 4224,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3840/0,45 |  | 3840/0,45 |  |
| 2.11 | Ремонт проезжей части ул. Космонавта Владислава Волкова от ул. Конева до просп. Строителей | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9713,0 |  | 9713,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8830/0,6 |  | 8830/0,6 |  |
| 2.12 | Ремонт проезжей части ул. Гайдара от Октябрьского просп. до ул. Мельникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4180,0 |  | 4180,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3800/0,55 |  | 3800/0,55 |  |
| 2.13 | Ремонт проезжей части ул. Герцена | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 18814 |  | 18814 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17104/1,748 |  | 17104/1,748 |  |
| 2.14 | Ремонт проезжей части ул. Грибоедова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11440,0 |  | 11440,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10400/0,96 |  | 10400/0,96 |  |
| 2.15 | Ремонт ул. Заводская от ул. Профсоюзная до ул. Северное Кольцо | 2018 год | 21120,0 |  | 21120,0 |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17200/2 |  | 17200/2 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Ремонт проезжей части ул. Захватаева от ул. Р. Люксембург до ул. Мопра, от ул. Пятницкая до ул. Преображенская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4620,0 |  | 4620,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4200/0,454 |  | 4200/0,454 |  |
| 2.17 | Ремонт проезжей части ул. 60 лет Комсомола | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13860,0 |  | 13860,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 12600/0,91 |  | 12600/0,91 |  |
| 2.18 | Ремонт проезжей части ул. 8 Марта от ул. Боровая до д. 30 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2530,0 |  | 2530,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2300/0,33 |  | 2300/0,33 |  |
| 2.19 | Ремонт проезжей части ул. Казанская от ул. Пролетарская до ул. Милицейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3983 |  | 3983 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3621,2/0,22 |  | 3621,1/0,22 |  |
| 2.20 | Ремонт проезжей части ул. К. Маркса от ул. Профсоюзная до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 19741 |  | 19741 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17946/0,9 |  | 17946/0,9 |  |
| 2.21. | Ремонт проезжей части ул. Ключевая от ул. Приозерная до ж.д. переезда | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 15070,0 |  | 15070,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13700/1,6 |  | 13700/1,6 |  |
| 2.22. | Ремонт проезжей части ул. Коммунальная от ул. Производственная до д. 12 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 20240,0 |  | 20240,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 18400/0,64 |  | 18400/0,64 |  |
| 2.23 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская от пл. Привокзальная до ул. Пугачёва | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17600,0 |  | 17600,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 16000/1,5 |  | 16000/,5 |  |
| 2.24 | Ремонт проезжей части ул. М. Конева от ул. Воровского до ул. Солнечная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12540,0 |  | 12540,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 11400/0,9 |  | 11400/0,9 |  |
| 2.25 | Ремонт проезжей части ул. П. Корчагина от ул. Колхозная до транспортной развязки дер. Гнусино | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 58146,0 |  | 58146,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 52860/4,7 |  | 52860/4,7 |  |
| 2.26. | Ремонт проезжей части ул. Красноармейская от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8503,0 |  | 8503,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7730/0,6 |  | 7730/0,6 |  |
| 2.27 | Ремонт проезжей части ул. Луначарского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5000/0,55 |  | 5000/0,55 |  |
| 2.28 | Ремонт проезжей части ул. Р. Люксембург от ул. Набережная Грина до ул. Загородная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 29370,0 |  | 29370,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 24700/2,0 |  | 24700/2,0 |  |
| 2.29 | Ремонт проезжей части ул. Маклина от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7700,0 |  | 7700,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7000/0,63 |  | 7000/0,63 |  |
| 2.30 | Ремонт проезжей части ул. Мельникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5940,0 |  | 5940,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5400/1,1 |  | 5400/1,1 |  |
| 2.31 | Ремонт проезжей части ул. Металлургов от ул. Уральская до ул. Дзержинского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2860,0 |  | 2860,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2600/0,27 |  | 2600/0,27 |  |
| 2.32 | Ремонт проезжей части ул. Милицейская от ул. Урицкого до ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4180,0 |  | 4180,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3800/0,4 |  | 3800/0,4 |  |
| 2.33 | Ремонт проезжей части ул. Московская от ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14960,0 |  | 14960,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13600/1,2 |  | 13600/1,2 |  |
| 2.34 | Ремонт проезжей части ул. Московская от ул. Дерендяева до ул. Производственная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 23166 |  | 23166 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 34660/2,84 |  | 34660/2,84 |  |
| 2.35 | Ремонт ул. Новопорошенская от ул. Боровицкая до д. 6 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2704 |  | 2704 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2080/0.26 |  | 2080/0.26 |  |
| 2.36 | Ремонт проезжей части ул. И. Попова от ул. Щорса до ул. Воровского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 37144,0 |  | 37144,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 31040/1,71 |  | 31040/1,71 |  |
| 2.37 | Ремонт проезжей части ул. Преображенская от Октябрьского просп. до ст. Киров – Котласский | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7788,0 |  | 7788,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7080/0,76 |  | 7080/0,76 |  |
| 2.38 | Ремонт проезжей части ул. Приозёрная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8690,0 |  | 8690,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7900/0,2 |  | 7900/0,2 |  |
| 2.39 | Ремонт проезжей части ул. Пролетарская от ул. Казанская до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 17820,0 |  | 17820,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 16200/1,55 |  | 16200/1,55 |  |
| 2.40 | Ремонт проезжей части ул. Профсоюзная от Октябрьского просп. до районного отдела внутренних дел | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2750,0 |  | 2750,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2500/0,15 |  | 2500/0,15 |  |
| 2.41 | Ремонт проезжей части ул. Пугачёва от пр. Мелькомбинатовский до ул. Щорса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 21670,0 |  | 21670,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 19700/1,33 |  | 19700/1,33 |  |
| 2.42 | Ремонт проезжей части ул. Спасская от ул. Ленина до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 24200,0 |  | 24200,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 22000/1,35 |  | 22000/1,35 |  |
| 2.43 | Ремонт проезжей части ст. Киров – Котласская от ул. Лепсе | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7315,0 |  | 7315,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6650/1,17 |  | 6650/1,17 |  |
| 2.44 | Ремонт проезжей части пр. Студенческий от ул. Московская до ул. Воровского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14817,0 |  | 14817,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13470/0,68 |  | 13470/0,68 |  |
| 2.45 | Ремонт проезжей части ул. Тимирязева от ул. Ленина до ул. Мельничная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12760 |  | 12760 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 11600/1,2 |  | 11600/1,2 |  |
| 2.46 | Ремонт проезжей части ул. А. Упита от ул. Луганская до ул. Московская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14916,0 |  | 14916,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13560/0,75 |  | 13560/0,75 |  |
| 2.47 | Ремонт проезжей части ул. Урицкого от ул. Горбачёва доул. Милицейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 16746 |  | 16746 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 15224/1,3 |  | 15224/1,3 |  |
| 2.48 | Ремонт проезжей части пер. Химический | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3432,0 |  | 3432,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3120/0,269 |  | 3120/0,269 |  |
| 2.49 | Ремонт проезжей части пр. Хлебозаводской от ул. Московская до ул. Воровского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 15400,0 |  | 15400,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 14000/1,16 |  | 14000/1,16 |  |
| 2.50 | Ремонт проезжей части ул. 4-й Пятилетки от ул. Украинская до ул. Союзная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 25190,0 |  | 25190,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 22900/1,53 |  | 22900/ 1,53 |  |
| 2.51 | Ремонт проезжей части пер. Школьный | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 14410,0 |  | 14410,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 13100/0,5 |  | 13100/0,5 |  |
| 2.52 | Ремонт проезжей части ул. Р. Юровской от ул. Егоровская до ул. Ульяновская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 18700,0 |  | 18700,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 17000/1,08 |  | 17000/1,08 |  |
| 2.53 | Ремонт проезжей части 4-го Северного переулка от ул. Причальная до Филейского кладбища | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5698,0 |  | 5698,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5180/0,79 |  | 5180/0,79 |  |
| 2.54 | Ремонт проезжей части ул. Тихая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7260,0 |  | 7260,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6600/,85 |  | 6600/0,85 |  |
| 2.55 | Ремонт проезжей части пр. Колесникова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7920,0 |  | 7920,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7200/1,74 |  | 7200/1,74 |  |
| 2.56 | Ремонт проезжей части ул. Ярославская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3520,0 |  | 3520,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3200/0,5 |  | 3200/,5 |  |
| 2.57 | Ремонт проезжей части ул. Мира (Ганино) | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8910,0 |  | 8910,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8100/1,4 |  | 8100/1,4 |  |
| 2.58 | Ремонт проезжей части ул. Торфяная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5500,0 |  | 5500,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5000/0,72 |  | 5000/0,72 |  |
| 2.59 | Ремонт проезжей части дороги от ул. А. Невского до д. 1 сл. Зоновы | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10890,0 |  | 10890,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9900/1,2 |  | 9900/1,2 |  |
| 2.60 | Ремонт проезжей части дороги Костино – Пестовы – Сосновый | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 35668,8 |  | 32668,8 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 30426/4,518 |  | 30426/4,518 |  |
| 2.61 | Ремонт проезжей части дороги от инфекционной больницы до дорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 64350,0 |  | 64350,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 49500/5,25 |  | 49500/5,25 |  |
| 2.62 | Ремонт проезжей части ул. Декабристов | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6760,0 |  | 6760,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5200/0,48 |  | 5200/0,48 |  |
| 2.63 | Ремонт проезжей части ул. Кирова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 21560,0 |  | 21560,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 19600/2,8 |  | 19600/2,8 |  |
| 2.64 | Ремонт проезжей части ул. Кленовая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3157,0 |  | 3157,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2870/0,41 |  | 2870/0,41 |  |
| 2.65 | Ремонт проезжей части ул. Красноармейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3185,0 |  | 3185,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2450/0,35 |  | 2450/0,35 |  |
| 2.66 | Ремонт проезжей части ул. Клубная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4928,0 |  | 4928,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4480/0,64 |  | 4480/0,64 |  |
| 2.67 | Ремонт проезжей части ул. Коммунистическая от ул. Советская до ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6760,0 |  | 6760,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5200/0,5 |  | 5200/0,5 |  |
| 2.68 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7315,0 |  | 7315,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6650/0,95 |  | 6650/0,95 |  |
| 2.69 | Ремонт проезжей части ул. Крестьянская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3850,0 |  | 3850,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3500/0,5 |  | 3500/0,5 |  |
| 2.70 | Ремонт проезжей части ул. Куйбышева | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2695,0 |  | 2695,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2450/0,35 |  | 2450/0,35 |  |
| 2.71 | Ремонт проезжей части ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6188,0 |  | 6188,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4760/0,68 |  | 4760/0,68 |  |
| 2.72 | Ремонт проезжей части ул. Лесная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3157,0 |  | 3157,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2870/0,41 |  | 2870/0,41 |  |
| 2.73 | Ремонт проезжей части ул. Линейная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6279,0 |  | 6279,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4830/0,69 |  | 4830/0,69 |  |
| 2.74 | Ремонт проезжей части пер. Линейный | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6461,0 |  | 6461,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 4970/0,71 |  | 4970/0,71 |  |
| 2.75 | Ремонт проезжей части ул. Л. Толстого | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4732,0 |  | 4732,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3640/0,52 |  | 3640/0,52 |  |
| 2.76 | Ремонт проезжей части ул. Мариевская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2093,0 |  | 2093,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1610/0,23 |  | 1610/0,23 |  |
| 2.77 | Ремонт проезжей части ул. М. Гвардии от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7176,0 |  | 7176,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5520/0,49 |  | 5520/0,49 |  |
| 2.78 | Ремонт проезжей части ул. Пролетарская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6825,0 |  | 6825,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5250/0,75 |  | 5250/0,75 |  |
| 2.79 | Ремонт проезжей части ул. Пушкина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11557,0 |  | 11557,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8890/1,27 |  | 8890/1,27 |  |
| 2.80 | Ремонт проезжей части ул. Рухлядьева от ул. Профсоюзная до д. 28 | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6710,0 |  | 6710,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6100/1,05 |  | 6100/1,05 |  |
| 2.81 | Ремонт проезжей части ул. Советская от ж.д. переезда до ул. Парковая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 29370,0 |  | 29370,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 26700/1,87 |  | 26700/1,87 |  |
| 2.82 | Ремонт проезжей части ул. Суворова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3080 |  | 3080 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2800/0,4 |  | 2800/0,4 |  |
| 2.83 | Ремонт проезжей части ул. Спортивная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2233,0 |  | 2233,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2030/0,29 |  | 2030/0,29 |  |
| 2.84 | Ремонт проезжей части ул. Тельмана | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7161,0 |  | 7161,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6510/0,93 |  | 6510/0,93 |  |
| 2.85 | Ремонт проезжей части ул. Тополиная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 924,0 |  | 924,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 840/0,12 |  | 840/0,12 |  |
| 2.86 | Ремонт проезжей части ул. Труда | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5544,0 |  | 5544,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5040/0,72 |  | 5040/0,72 |  |
| 2.87 | Ремонт проезжей части ул. Тухачевского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 5929,0 |  | 5929,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5390/0,77 |  | 5390/0,77 |  |
| 2.88 | Ремонт проезжей части пер. Тухачевского | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2079,0 |  | 2079,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1890/0,27 |  | 1890/0,27 |  |
| 2.89 | Ремонт проезжей части ул. Чкалова | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2002,0 |  | 2002,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1820/0,26 |  | 1820/ 0,26 |  |
| 2.90 | Ремонт проезжей части ул. Школьная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9240,0 |  | 9240,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8400/1,20 |  | 8400/1,2 |  |
| 2.91 | Ремонт проезжей части ул. Шорса | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4235,0 |  | 4235,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3850/0,55 |  | 3850,0/0,55 |  |
| 2.92 | Ремонт проезжей части выезда от ул. Кирова, д. 65 до ул. Парковая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1320,0 |  | 1320,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1200/0,12 |  | 1200/0,12 |  |
| 2.93 | Ремонт проезжей части проезда от ул.Ленина, д. 13а до ул.Октябрьская, д. 17а | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 910 |  | 910 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 700/0,1 |  | 700/0,1 |  |
| 2.94 | Ремонт проезжей части проезда от ул.Ленина, д. 1 до ул.Октябрьская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1365,0 |  | 1365,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1050/0,15 |  | 1050/0,15 |  |
| 2.95 | Ремонт проезжей части проезда от ул. Советская, д. 45 до ул. Опарина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2866,5 |  | 2866,5 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2205/0,315 |  | 2205/0,315 |  |
| 2.96 | Ремонт проезжей части ул. Коммуны | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4095,0 |  | 4095,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3150/0,45 |  | 3150/0,45 |  |
| 2.97 | Ремонт проезжей части ул. Светлая до д. 62 а | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4550,0 |  | 4550,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3500/0,5 |  | 3500/0,5 |  |
| 2.98 | Ремонт проезжей части ул. Молодежная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2366,0 |  | 2366,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1820/0,26 |  | 1820/0,26 |  |
| 2.99 | Ремонт проезжей части ул. Новая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 2821,0 |  | 2821,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2170/0,31 |  | 2170/0,31 |  |
| 2.100 | Ремонт проезжей части ул. Трудовая | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3367,0 |  | 3367,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 2590/0,37 |  | 2590/0,37 |  |
| 2.101 | Ремонт проезжей части ул. Героев Чернобыльцев | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6930,0 |  | 6930,0 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6300/0,9 |  | 6300/0,9 |  |
| 2.102 | Ремонт проезжей части тракт – д. Башарово | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 24559 |  | 24559 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 18891,53/2,69 |  | 18891,53/2,69 |  |
| 2.103 | Ремонт проезжей части автодороги от разворотного кольца автобусного маршрута 12 до д. Полёвшина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 30770 |  | 30770 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 33217,6/3,68 |  | 22792,6/3,68 |  |
|  | Итого: | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 1 189 032,8 |  | 1 189 032,8 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1047994,23 / 102,69 |  | 1047994,23 / 102,69 |  |
| 3 | Работы по реконструкции и строительству дорожной сети муниципального образования «Город Киров» Кировской городской агломерации |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство ул. Сурикова от ул. Некрасова до ул. Комсомольской | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 391 299,4 |  |  | 391 299,4 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 0,799 км |  |  | 0,799 км |
| 3.2 | Реконструкция ул. Ленина в районе ул. Милицейская | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 168707,9 |  |  | 168707,9 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1,1 км |  |  | 1,1 км |
| 3.3 | Реконструкция Октябрьского просп. от ул. Дзержинского до ул. Северное Кольцо | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 225 182,8 |  |  | 225 182, |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1,49 км |  |  | 1,49 км |
| 3.4 | Строительство ул. Московская от ул. Ульяновская до ул. А. Упита | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 75900 |  |  | 75900 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 0,375 км |  |  | 0,375 км |
| 3.5 | Строительство ул. Ульяновская от ул. Воровского до ул. Р. Юровской | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 139924,317 |  |  | 139924,317 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1,1305 |  |  | 1,1305 |
| 3.6 | Строительство участка ул. Воровского от просп. Строителей до ул. Ульяновская | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 37000 |  |  | 37000 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 0.374 км |  |  | 0.374 км |
| 3.7 | Строительство ул. Ульяновская от ул. Воровского до ул.Московская | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 62890,521 |  |  | 62890,521 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 0,4 км |  |  | 0,4 км |
| 3.8 | Строительство ул. Ульяновская от ул. Московская до ул .Луганская | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 91743,541 |  |  | 91743,541 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 0,631 км |  |  | 0,631 км |
| 3.9 | Строительство ул. Луганская от ул. Ульяновская до ул. А. Упита | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 47455,028 |  |  | 47455,028 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 0,5 км |  |  | 0,5 км |
| 3.10 | Строительство ул. Ульяновская от ул. Щорса до ул. Р. Юровской | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 304305,889 |  |  | 304305,889 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1,03737 |  |  | 1,03737 |
| 3.11 | Строительство моста через р. Люльченка по ул. Ульяновская – ул.Солнечная | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 57000,772 |  |  | 57000,772 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 18,1 м |  |  | 18,1 м |
| 3.12 | Строительство участка ул. Энтузиастов до мкр-на № 12 жилого района «Урванцево» | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 52410.17 |  |  | 52410.17 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 0,51 км |  |  | 0,51 км |
| 3.13 | Строительство участка ул. Зеленина в мкр-не Долгушино | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 39154.51 |  |  | 39154.51 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 0.53 км |  |  | 0.53 км |
| 3.14 | Строительство дороги в мкр-не Вересники к легкоатлетическому манежу (от ул. Милицейская до ул. Ключевая ( с переездом через железную дорогу и мостовым переходом) | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 118608,43 |  |  | 118608,43 |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 1,1 км |  |  | 1,1 км |
| 4 | Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети муниципального образования «Город Киров» Кировской городской агломерации |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ул. Воровского в районе д. 94 | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | на перекрестке ул.Воровского-ул.Производственная на светофорный объект установка табло обратного отсчета времени | на перекрестке ул.Воровского-ул.Производственная на светофорный объект установка табло обратного отсчета времени |  |  |
| 4.2 | Ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | введение светофорного регулирования на пешеходных переходах; установка пешеходных ограждений; объединение 2 пешеходных переходов в один; нанесение разметки пластиком | введение светофорного регулирования на пешеходных переходах; установка пешеходных ограждений; объединение 2 пешеходных переходов в один; нанесение разметки пластиком |  |  |
| 4.3 | Перекресток ул. Дзержинского – ул. Центральная (поворот на пос. Ганино) | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул. Центральную) | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул. Центральную) |  |  |
| 4.4 | Перекресток ул. Щорса – ул. Производственная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | перенос 2 остановок транспорта общего пользования за перекресток, объединив в одну | перенос 2 остановок транспорта общего пользования за перекресток, объединив в одну |  |  |
| 4.5 | Перекресток ул. Солнечная – ул. Производственная | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул.Солнечную) | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул.Солнечную) |  |  |
| 4.6 | Перекресток ул. Солнечная – ул. М. Конева | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | введение светофорного регулирования | введение светофорного регулирования |  |  |

Таблица 2

Необходимое ресурсное обеспечение мероприятий программы комплексного развития транспортной                                 инфраструктуры Кировской городской агломерации на 2017 – 2025 годы

(муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Необходимые финансовые ресурсы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 – 2025 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог уличной сети муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая (от ул. Луначарского до ул. Ленина) | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 15 160,7 | 15 160,7 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м) |  | 11 320 | 11 320 |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11 570,0 | 11 570,0 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м) |  | 8 900 | 8 900 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская (от ул. Вятская набережная до просп. Кирова) | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 13 005,2 |  | 13 005,2 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м) |  | 10 004 |  | 10 004 |  |
| 1.4 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Первомайский | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6 459,206 |  | 6 459,206 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м) |  | 4 968,62 |  | 4 968,62 |  |
| 2 | Доведение параметров дорожной сети муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» до нормативных характеристик (до 85 % от протяженности) путем реконструкции и строительства с 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ул. Революции | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 60200000 |  |  | 60200000 |
|  | Объемный показатель (км) |  | 1 |  |  | 1 |
| 2.2 | Капитальный ремонт ул. Братьев Васнецовых | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 89700000 |  |  | 89700000 |
|  | Объемный показатель (км) |  | 1,32 |  |  | 1,32 |
| 2.3 | Капитальный ремонт путепровода по ул. 60 лет Октября | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 80000000 |  |  | 80000000 |
|  | Объемный показатель (км) |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 2.4 | Капитальный ремонт путепровода по ул. Вятская набережная | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 50000000 |  |  | 50000000 |
|  | Объемный показатель (км) |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 2.5 | Строительство дорожной развязки на ул. Островского | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10836000 |  |  | 10836000 |
|  | Объемный показатель (км) |  | 0,18 |  |  | 0,18 |
| 2.6 | Реконструкция участка ул. Ленина от д. 37 до д. 47 | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 27090000 |  |  | 27090000 |
|  | Объемный показатель (км) |  | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 2.7 | Реконструкция участка просп. Мира от д. 3 до д. 37 | 2019 – 2025 годы |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 66220000 |  |  | 66220000 |
|  | Объемный показатель (км) |  | 1,1 |  |  | 1,1 |
| 3 | Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Просп. Кирова напротив д. 14-16 | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (шт., кв. м) |  | Установка знаков (4 шт.), нанесение разметки пешеходного перехода (35 кв. м) | 60,0 |  |  |
| 3.2 | Автодорога к мкр-ну Каринторф, между остановками общественного транспорта квартала Утробино и квартала Северюхи | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м) |  | Устранение дефектов покрытия (300 кв. м), устранение дефектов обочин (1100 кв. м) | 340,0 |  |  |
| 3.3 | Перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Володарского и ул. Школьная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
|  | Объемный показатель (км) |  | Установка дополнительного уличного освещения вдоль проезжей части (1 км), нанесение разметки (2,434 км) | 2 260,0 |  |  |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования «город Слободской» на 2017 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Необходимые финансовые ресурсы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 – 2025 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работы по ремонту дорожной сети муниципального образования «город Слободской» |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт проезжей части ул. Красноармейская от ул. Вятская до ул. Первомайская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9136,8 | 9136,8 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7614/0,94 | 7614/0,94 |  |  |
| 2 | Ремонт проезжей части ул. Маршала Конева от ул. Первомайская до ул. Вятская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9024 | 9024 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7520/0,94 | 7520/0,94 |  |  |
| 3 | Ремонт проезжей части ул. Октябрьская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12420 | 12420 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10350/1,15 | 10350/1,15 |  |  |
| 4 | Ремонт проезжей части ул. Первомайская от ул. Маршала Конева до д. 52а ул. Первомайская, от ул. Красноармейская до ул. Советская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7752 | 7752 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6460/0,76 | 6460/0,76 |  |  |
| 5 | Ремонт проезжей части ул. Рабочая | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3840 | 3840 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3200/0,4 | 3200/0,4 |  |  |
| 6 | Ремонт проезжей части ул. Слободская от д. 21 до ул. Городищенская | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8640 | 8640 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 7200/0,8 | 7200/0,8 |  |  |
| 7 | Ремонт проезжей части ул. Советская от д. 2ф ул. Советская (поворот на Слободской машиностроительный завод) до ул. Яна Райниса, от ул. Первомайская до д. 115 ул. Советская, от д. 123 до конька рельса ж.-д. переезда | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 37017,5 | 37017,5 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 28475/3,35 | 28475/3,35 |  |  |
| 8 | Ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская (от д. 9 пос. Межколхозстрой до д. 1а по ул. Слободская) | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 7560 | 7560 |  |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6300/0,7 | 6300/0,7 |  |  |
| 9 | Ремонт проезжей части просп. Гагарина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11250 |  | 11250 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9375/1,25 |  | 9375/1,25 |  |
| 10 | Ремонт проезжей части ул. Большевиков от ул. Советская до ул. Дерышева | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 6528 |  | 6528 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 5440/0,68 |  | 5440/0,68 |  |
| 11 | Ремонт проезжей части ул. Вятская от ул. Советская до ул. Маршала Конева | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 11400 |  | 11400 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9500/0,95 |  | 9500/0,95 |  |
| 12 | Ремонт проезжей части ул. Вятский тракт от ул. Вятская до д. 3 ул. Вятский тракт, от перекрестка с ул. Горького до д. 21 ул. Вятский тракт, от выезда с автозапрвочной станции «Движение» до перекрестка с ул. Грина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4368 |  | 4368 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3640/0,52 |  | 3640/0,52 |  |
| 13 | Ремонт проезжей части ул. Горького от ул. Дерышева до ул. Набережная | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 9792 |  | 9792 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 8160/0,96 |  | 8160/0,96 |  |
| 14 | Ремонт проезжей части ул. Железнодорожная от ул. Советская до ул. Гоголя | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 3888 |  | 3888 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3240/0,4 |  | 3240/0,4 |  |
| 15 | Ремонт ул. Ленина | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 29438,76 |  | 29438,76 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 24532,3/2,171 |  | 24532,3/2,171 |  |
| 16 | Ремонт проезжей части ул. Мира | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 4320 |  | 4320 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 3600/0,45 |  | 3600/0,45 |  |
| 17 | Ремонт проезжей части ул. Ст. Халтурина от ул. Набережная до ул. Ленина, от д. 20 ул. Ст. Халтурина до ул. Красноармейская | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 8058 |  | 8058 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 6715/0,79 |  | 6715/0,79 |  |
| 18 | Ремонт проезжей части ул. Шестаковская от проезда к д. 4 до ул. Энтузиастов | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 12960 |  | 12960 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 10800/1,2 |  | 10800/1,2 |  |
| 19 | Ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская (от д. 9 пос Межколхозстрой до дер. Щуково) | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Всего (тыс. рублей) |  | 10800 |  | 10800 |  |
|  | Объемный показатель (кв. м/км) |  | 9000/1,0 |  | 9000/1,0 |  |

___________________

Приложение № 2

к  Программе

МЕРОПРИЯТИЯ

по приведению дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в 2017 – 2018 годах

| № п/п | Адресный (пообъектный) перечень проведения дорожных работ | Площадь ремонта (кв. м) | Протяженность участка (км) | Необходимый объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование «Город Киров» |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт проезжей части просп. Строителей (от ул. Московская до ул. Р. Юровской) | 32232,00 | 1,72 | 42172,61 |
| 1.2 | Ремонт проезжей части ул. Центральная (от ул. Дзержинского до ул. Фабричная) | 20771,70 | 2,5 | 33103,19 |
| 1.3 | Ремонт проезжей части ул. Комсомольская (от ул. Горького до ж.-д. депо) в мкр-не Лянгасово | 8962,00 | 1,325 | 11377,67 |
| 1.4 | Ремонт автодороги Киров – Русское | 141868,00 | 21,5 | 238489,52 |
| 1.5 | Ремонт проезжей части ул. Кольцова (от ул. Ломоносова до ул. Упита) | 16481,00 | 1,1 | 23595,897 |
| 1.6 | Ремонт проезжей части ул. Жуковского (от ж.-д. переезда до ул. А. Невского) | 13950,00 | 0,9 | 20110,197 |
| 1.7 | Ремонт проезжей части ул. Красной Звезды (от Слободского тракта до сл. Широковская) | 14160,00 | 1,6 | 24645,77 |
| 1.8 | Ремонт проезжей части ул. Красный Химик (от ул. Красной Звезды до ул. Проселочная) и ул. Проселочная | 9230,00 | 1,25 | 12024,638 |
| 1.9 | Ремонт проезжей части ул. Воровского (от ул. К. Маркса до Октябрьского просп., от ул. Солнечная до ул. Производственная и от ул. Производственная до просп. Строителей) | 51453,50 | 2,43 | 64188,839 |
| 1.10 | Ремонт проезжей части ул. Северное кольцо (от ул. Заводской до Октябрьского просп.) | 22666,80 | 1,13 | 31485,257 |
| 1.11 | Ремонт проезжей части ул. Лепсе (от пл. Лепсе до ул. Ломоносова) | 45686,90 | 2,85 | 55274,276 |
| 1.12 | Ремонт проезжей части ул. Горького (от ул. Азина до ул. Комсомольская и от ул. Герцена до ул. Маклина) | 18300,00 | 1,13 | 22058,449 |
| 1.13 | Ремонт проезжей части ул. Щорса (от ул. Красина до ул. И. Попова) | 6760,00 | 0,44 | 8772,736 |
| 1.14 | Ремонт проезжей части ул. Красина (от ул. Чапаева до ул. Щорса) | 9840,00 | 0,66 | 13461,331 |
| 1.15 | Ремонт проезжей части ул. Менделеева (от ул. Воровского до ул. Московская) | 5600,00 | 0,6 | 8066,408 |
| 1.16 | Ремонт проезжей части ул. Р. Ердякова (от ул. Сормовская до ул. Московская) | 23774,00 | 1,326 | 31766,123 |
| 1.17 | Ремонт проезжей части ул. Мира (от ул. Монтажников до ул. Ломоносова) | 3120,00 | 0,3 | 3635,195 |
| 1.18 | Ремонт проезжей части ул. Деповская (от ул. Украинская до д. 79 по ул. Деповская) | 7152,00 | 1,2 | 9036,687 |
| 1.19 | Ремонт проезжей части ул. Луганская (от пр. Луганский до ул. А. Упита) | 4800,00 | 0,6 | 11773,641 |
| 1.20 | Ремонт проезжей части ул. Проезжая (от Новомакарьевского кладбища до знака «Киров») | 2000,00 | 0,25 | 2293,298 |
| 1.21 | Ремонт проезжей части ул. Семашко | 7200,00 | 0,9 | 7597,623 |
| 1.22 | Ремонт проезжей части ул. Порошинская (от ул. Боровицкая до поворота на автомобильной дороге Порошино – Сидоровка) | 5606,00 | 1 | 7692,956 |
| 1.23 | Ремонт проезжей части автомобильной дороги Сошени – Радужный (от ул. Трактовая в сл. Сошени до ж.-д. переезда, в том числе ул. Индустриальная в мкр-не Радужный) | 36594,00 | 3,813 | 49915,493 |
| 1.24 | Ремонт проезжей части ул. Конституции (от пер. Школьный до ул. Новой в мкр-не Радужный) | 7100,00 | 1,1 | 8517,344 |
| 1.25 | Ремонт проезжей части ул. Строительная на автомобильной дороге сл. Леваши – сл. Кокуй) | 13600,00 | 1,7 | 6103,5 |
| 1.26 | Ремонт проезжей части ул. Блюхера (от ул. Ленина до ул. К. Маркса) | 12000,00 | 1,2 | 13468,193 |
| 1.27 | Ремонт проезжей части ул. Горбачева (от ул. Ленина до ул. К. Маркса) | 7600,00 | 0,8 | 8415,452 |
| 1.28 | Ремонт проезжей части ул. А. Горбуновой (от ул. Р. Люксембург до ул. Преображенская) | 5300,00 | 0,67 | 6043,994 |
| 1.29 | Ремонт проезжей части ул. Искры | 2900,00 | 0,4 | 2239,209 |
| 1.30 | Ремонт проезжей части ул. Е. Кочкиной (от ул. Воровского до ул. Солнечная) | 4392,00 | 0,7 | 8497,893 |
| 1.31 | Ремонт проезжей части ул. Крупской (от ул. Дзержинского до ул. Стахановская) | 2550,00 | 0,25 | 2898,347 |
| 1.32 | Ремонт проезжей части ул. Мопра (от ул. Набережная Грина до ул. К. Маркса) | 8960,00 | 0,97 | 10064,53 |
| 1.33 | Ремонт проезжей части ул. Орловской (от ул. Водопроводная до ул. Ленина) | 4950,00 | 0,59 | 5491,479 |
| 1.34 | Ремонт проезжей части ул. Малая Производственная (от ул. Московская до ул. Воровского) | 6300,00 | 0,6 | 7189,882 |
| 1.35 | Ремонт проезжей части ул. Пятницкая (от ул. Казанская до ул. Загордная) | 15200,00 | 1,76 | 17051,198 |
| 1.36 | Ремонт проезжей части ул. Рейдовая (от ул. Приозерная до д. 38/1 ул. Рейдовая) | 5920,00 | 0,74 | 7595,527 |
| 1.37 | Ремонт проезжей части ул. Свердлова (от Октябрьского просп. до ул. Северная Набережная) | 19300,00 | 1,4 | 21932,935 |
| 1.38 | Ремонт проезжей части ул. Свободы (от д. 4 до д. 170) | 28000,00 | 3,5 | 31383,654 |
| 1.39 | Ремонт проезжей части ул. Северо-Садовая (от ул. Лепсе до д. 19-Б ул. Северо-Садовая) | 14000,00 | 1,2 | 15791,137 |
| 1.40 | Ремонт проезжей части ул. Сормовская (от ул. Лепсе до ул. Мира) | 8368,40 | 0,7 | 8898,097 |
| 1.41 | Ремонт проезжей части ул. Сплавная (от ул. Ключевая до пер. Рейдовый) | 4000,00 | 0,5 | 5133,494 |
| 1.42 | Ремонт проезжей части ул. Труда (от ул. Набережная Грина до ул. Горбуновой) | 15200,00 | 1,5 | 17051,198 |
| 1.43 | Ремонт проезжей части ул. Украинская (от ул. Деповская до ул. Чистопрудненская) | 9800,00 | 1,02 | 11004,58 |
| 1.44 | Ремонт проезжей части автомобильной дороги М. Субботиха – Б. Субботиха (от ул. Проезжая до д. 31б по ул. Школьная) | 37800,00 | 5,3 | 48520,33 |
| 1.45 | Ремонт проезжей части ул. Горького (от Победиловского тракта до ул. Комсомольская мкр-на Лянгасово) | 12000,00 | 1,5 | 13402,757 |
| 1.46 | Ремонт проезжей части ул. Спортивная (от ул. Комсомольская до ул. Гражданская мкр-на Лянгасово) | 4560,00 | 0,57 | 5111,258 |
| 1.47 | Ремонт проезжей части ул. Гражданская (от ул. Комсомольская до ул. Горького мкр-на Лянгасово) | 12400,00 | 1,55 | 13851,871 |
| 1.48 | Ремонт проезжей части ул. Фабричная (от ул. Мира до д. Хабаровы) | 6800,00 | 0,85 | 7647,16 |
| 1.49 | Ремонт проезжей части ул. Гагарина (от ул. Советская до ул. Декабристов в Нововятском районе г. Кирова) | 3840,00 | 0,48 | 4266,761 |
| 1.50 | Ремонт проезжей части ул. Милицейская (от ул. Ленина до Октябрьского просп.) | 16900,00 | 1,35 | 20477,831 |
| 1.51 | Ремонт проезжей части ул. М. Гвардии (от ул. Советская до д. 16 до ул. М. Гвардии в Нововятском районе г. Кирова) | 4720,00 | 0,6 | 5237,982 |
| 1.52 | Ремонт проезжей части ул. Мопра (от ул. Орджоникидзе до проезда на садоводческое некоммерческое товарищество «Прудок НВ» Нововятского района г. Кирова) | 8960,00 | 1,12 | 10115,481 |
| 1.53 | Ремонт проезжей части ул. Орджоникидзе (от ул. Пушкина до ул. Мопра, от пер. Банный до д. 11 по ул. Орджоникидзе, от д. 20 до д. 25 по ул. Орджоникидзе в Нововятском районе г. Кирова) | 6240,00 | 0,6 | 6915,106 |
| 1.54 | Ремонт проезжей части ул. Парковая (от ул. Советская до ул. Ленина в Нововятском районе г. Кирова) | 6880,00 | 0,85 | 7621,202 |
| 1.55 | Ремонт проезжей части ул. Проектная (от ул. Советская до ул. Репина в Нововятском районе г. Кирова) | 3439,50 | 0,45 | 3901,908 |
|  | Итого по муниципальному образованию «Город Киров» | 828187,80 | 87,04 | 1 094 379 098 |
| 2 | Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сосновая (от ул. Луначарского до ул. Ленина) | 11 320 | 0,900 | 15160,7 |
| 2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского | 8 900 | 0,562 | 11570 |
|  | Итого по муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» | 20 220 | 1,462 | 26 730,7 |
| 3 | Муниципальное образование «Город Слободской» |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт проезжей части ул. Красноармейская (от ул. Вятская до ул. Первомайская) | 7614 | 0,94 | 9136,8 |
| 3.2 | Ремонт проезжей части ул. Маршала Конева (от ул. Первомайская до ул. Вятская) | 7520 | 0,94 | 9024 |
| 3.3 | Ремонт проезжей части ул. Октябрьская | 10350 | 1,15 | 12420 |
| 3.4 | Ремонт проезжей части ул. Первомайская (от ул. Маршала Конева до д. 52а по ул. Первомайская, от ул. Красноармейская до ул. Советская) | 6460 | 0,76 | 7752 |
| 3.5 | Ремонт проезжей части ул. Рабочая | 3200 | 0,4 | 3840 |
| 3.6 | Ремонт проезжей части ул. Слободская (от д. 21 до ул. Городищенская) | 7200 | 0,8 | 8640 |
| 3.7 | Ремонт проезжей части ул. Советская (от д. 2а (поворот на Слободской машиностроительный завод) до ул. Я. Райниса, от ул. Первомайская до д. 115 по ул. Советская, от д. 123 по ул. Советская до конька рельса ж.д. переезда) | 28475 | 3,35 | 37017,5 |
| 3.8 | Ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская (от д. 9 пос. Межколхозстрой до д. 1а по ул. Слободская) | 6300 | 0,7 | 7560 |
|  | Итого по муниципальному образованию «Город Слободской» | 77119 | 9,04 | 95 390,3 |
| 4 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |
|  | Южный обход г. Кирова | 37060 | 2,0 | 39800 |
|  | Итого по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения |  | 2,0 | 39 800 |
|  | Итого по дорогам местного и регионального значения: | 962586,8 | 99,542 | 1 256 300,0 |
| 5 | Дороги федерального значения |  |  |  |
| 5.1 | Гнусино – Шихово | 0-13+566 | 13,566 | 250 971 |
| 5.2 | Киров – Слободской Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края | 21+700-35+334 | 13,634 | 252 229 |
|  | Итого по автомобильным дорогам федерального значения на 2017 год |  | 27,2 | 503 200 |
|  | Всего по автомобильным дорогам Кировской городской агломерации на 2017 год |  | 126,742 | 1 759 500,0 |
|  | 2018 год |  |  |  |
| 6 | Муниципальное образование «Город Киров» |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт ул. Воровского | 32289 | 1,73 | 56451,124 |
| 6.2 | Ремонт ул. Щорса | 17800 | 1,22 | 19580 |
| 6.3 | Ремонт ул. Красина | 7200 | 0,74 | 9360 |
| 6.4 | Ремонт ул. Менделеева | 10800 | 1,2 | 11880 |
| 6.5 | Ремонт ул. Деповская | 5300 | 0,51 | 5830 |
| 6.6 | Ремонт ул. Луганская | 31580 | 2,66 | 34738 |
| 6.7 | Ремонт ул. Азина | 6600 | 0,72 | 7260 |
| 6.8 | Ремонт ул. Ананьинская | 4000 | 0,396 | 4400 |
| 6.9 | Ремонт ул. Базовая | 6600 | 0,54 | 7260 |
| 6.10 | Ремонт ул. Баумана | 3840 | 0,45 | 4224 |
| 6.11 | Ремонт ул. Космонавта Владислава Волкова | 8830 | 0,6 | 9713 |
| 6.12 | Ремонт ул. Гайдара | 3800 | 0,55 | 4180 |
| 6.13 | Ремонт ул. Герцена | 17104 | 1,748 | 18814,4 |
| 6.14 | Ремонт улицы Грибоедова | 10400 | 0,96 | 11440 |
| 6.15 | Ремонт ул. Заводская | 17200 | 2 | 21120 |
| 6.16 | Ремонт ул. Захватаева | 4200 | 0,454 | 4620 |
| 6.17 | Ремонт ул. 60 лет Комсомола | 12600 | 0,91 | 13860 |
| 6.18 | Ремонт ул. 8 Марта | 2300 | 0,33 | 2530 |
| 6.19 | Ремонт ул. Казанская | 3621,1 | 0,22 | 3983,21 |
| 6.20 | Ремонт ул. Карла Маркса | 17946 | 0,9 | 19740,6 |
| 6.21 | Ремонт ул. Ключевая | 13700 | 1,6 | 15070 |
| 6.22 | Ремонт ул. Коммунальная | 18400 | 0,64 | 20240 |
| 6.23 | Ремонт ул. Комсомольская | 16000 | 1,5 | 17600 |
| 6.24 | Ремонт ул. Маршала Конева | 11400 | 0,9 | 12540 |
| 6.25 | Ремонт ул. Павла Корчагина | 52860 | 4,7 | 58146 |
| 6.26 | Ремонт ул. Красноармейская | 7730 | 0,6 | 8503 |
| 6.27 | Ремонт ул. Луначарского | 5000 | 0,55 | 5500 |
| 6.28 | Ремонт ул. Розы Люксембург | 24700 | 2 | 29370 |
| 6.29 | Ремонт ул. Маклина | 7000 | 0,63 | 7700 |
| 6.30 | Ремонт ул. А.И.Мельникова | 5400 | 1,1 | 5940 |
| 6.31 | Ремонт ул. Металлургов | 2600 | 0,27 | 2860 |
| 6.32 | Ремонт ул. Милицейская | 3800 | 0,4 | 4180 |
| 6.33 | Ремонт ул. Московская | 13600 | 1,2 | 38126 |
| 6.34 |  | 34660 | 2,84 |  |
| 6.35 | Ремонт ул. Новопорошинская | 2080 | 0,26 | 2704 |
| 6.36 | Ремонт ул. Ивана Попова | 31040 | 1,71 | 34144 |
| 6.37 | Ремонт ул. Преображенская | 7080 | 0,76 | 7788 |
| 6.38 | Ремонт ул. Приозерная | 7900 | 0,2 | 8690 |
| 6.39 | Ремонт ул. Пролетарская | 16200 | 1,55 | 17820 |
| 6.40 | Ремонт ул. Профсоюзная | 2500 | 0,15 | 2750 |
| 6.41 | Ремонт ул. Пугачева | 19700 | 1,33 | 21670 |
| 6.42 | Ремонт ул. Спасская | 22000 | 1,35 | 24200 |
| 6.43 | Ремонт подъезда к станции Киров – Котласская | 6650 | 1,17 | 7315 |
| 6.44 | Ремонт пр. Студенческий | 13470 | 0,68 | 14817 |
| 6.45 | Ремонт ул. Тимирязева | 11600 | 1,2 | 12760 |
| 6.46 | Ремонт ул. Андрея Упита | 13560 | 0,75 | 14916 |
| 6.47 | Ремонт ул. Урицкого | 15224 | 1,3 | 16746,4 |
| 6.48 | Ремонт пер. Химический | 3120 | 0,269 | 3432 |
| 6.49 | Ремонт пр. Хлебозаводской | 14000 | 1,16 | 15400 |
| 6.50 | Ремонт ул. 4-й Пятилетки | 22900 | 1,53 | 25190 |
| 6.51 | Ремонт пер. Школьный | 13100 | 0,5 | 14410 |
| 6.52 | Ремонт ул. Риммы Юровской | 17000 | 1,08 | 18700 |
| 6.53 | Ремон пер. 4-й Северный | 5180 | 0,79 | 5698 |
| 6.54 | Ремонт ул. ихая | 6600 | 0,85 | 7260 |
| 6.55 | Ремонт пр. Колесникова | 7200 | 1,74 | 7920 |
| 6.56 | Ремонт ул. Ярославская | 3200 | 0,5 | 3520 |
| 6.57 | Ремонт ул. Мира пос. Ганино | 8100 | 1,4 | 8910 |
| 6.58 | Ремонт ул. Торфяная | 5000 | 0,72 | 5500 |
| 6.59 | Ремонт дороги от ул. Александра Невского до д. 1 слободы Зоновы | 9900 | 1,2 | 10890 |
| 6.60 | Ремонт дороги Костино – Пестовы – Сосновый | 30426 | 4,518 | 35668,6 |
| 6.61 | Ремонт дороги от инфекционной больницы додорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 49500 | 5,25 | 64350 |
| 6.62 | Ремонт ул. Декабристов | 5200 | 0,48 | 6760 |
| 6.63 | Ремонт ул. Кирова | 19600 | 2,8 | 21560 |
| 6.64 | Ремонт ул. Кленовая | 2870 | 0,41 | 3157 |
| 6.65 | Ремонт ул. Красноармейская | 2450 | 0,35 | 3185 |
| 6.66 | Ремонт ул. Клубная | 4480 | 0,64 | 4928 |
| 6.67 | Ремонт ул. Коммунистическая | 5200 | 0,5 | 6760 |
| 6.68 | Ремонт ул. Комсомольская | 6650 | 0,95 | 7315 |
| 6.69 | Ремонт ул. Крестьянская | 3500 | 0,5 | 3850 |
| 6.70 | Ремонт ул. Куйбышева | 2450 | 0,35 | 2695 |
| 6.71 | Ремонт ул. Ленина | 4760 | 0,68 | 6188 |
| 6.72 | Ремонт ул. Лесная | 2870 | 0,41 | 3157 |
| 6.73 | Ремонт ул. Линейная | 4830 | 0,69 | 6279 |
| 6.74 | Ремонт пер. Линейный | 4970 | 0,71 | 6461 |
| 6.75 | Ремонт ул. Льва Толстого | 3640 | 0,52 | 4732 |
| 6.76 | Ремонт ул. Мариевская | 1610 | 0,23 | 2093 |
| 6.77 | Ремонт ул. Молодой Гвардии | 5520 | 0,49 | 7176 |
| 6.78 | Ремонт ул. Пролетарская | 5250 | 0,75 | 6825 |
| 6.79 | Ремонт ул. Пушкина | 8890 | 1,27 | 11557 |
| 6.80 | Ремонт ул. Рухлядьева | 6100 | 1,05 | 6710 |
| 6.81 | Ремонт ул. Советская | 26700 | 1,87 | 29370 |
| 6.82 | Ремонт ул. Суворова | 2800 | 0,4 | 3080 |
| 6.83 | Ремонт ул. Спортивная | 2030 | 0,29 | 2233 |
| 6.84 | Ремонт ул. Тельмана | 6510 | 0,93 | 7161 |
| 6.85 | Ремонт ул. Тополиная | 840 | 0,12 | 924 |
| 6.86 | Ремонт ул. Труда | 5040 | 0,72 | 5544 |
| 6.87 | Ремонт ул. Тухачевского | 5390 | 0,77 | 5929 |
| 6.88 | Ремонт пер. Тухачевский | 1890 | 0,27 | 2079 |
| 6.89 | Ремонт ул. Чкалова | 1820 | 0,26 | 2002 |
| 6.90 | Ремонт ул. Школьная | 8400 | 1,2 | 9240 |
| 6.91 | Ремонт ул. Щорса | 3850 | 0,55 | 4235 |
| 6.92 | Ремонт выезда от д. 65 по ул.Кирова на ул.Парковая через д. 28 по ул.Парковая и пекарню | 1200 | 0,12 | 1320 |
| 6.93 | Ремонт проезда от д. 13а по ул.Ленина к д. 17а по ул.Октябрьская | 700 | 0,1 | 910 |
| 6.94 | Ремонт проезда от д. 1 по ул.Ленина на ул. Октябрьская | 1050 | 0,15 | 1365 |
| 6.95 | Ремонт проезда от д. 45 по ул.Советская до ул. Опарина | 2205 | 0,315 | 2866,5 |
| 6.96 | Ремонт ул. Коммуны | 3150 | 0,45 | 4095 |
| 6.97 | Ремонт дороги от ул.Светлая до д. 62а по ул. Светлая | 3500 | 0,5 | 4550 |
| 6.98 | Ремонт ул. Молодежная | 1820 | 0,26 | 2366 |
| 6.99 | Ремонт ул. Новая | 2170 | 0,31 | 2821 |
| 6.100 | Ремонт ул. Трудовая | 2590 | 0,37 | 3367 |
| 6.101 | Ремонт ул. Героев Чернобыльцев | 6300 | 0,9 | 6930 |
| 6.102 | Ремонт подъезда к дер. Башарово | 18891,53 | 2,69 | 24558,989 |
| 6.103 | Ремонт дороги от разворотного кольца автобусного маршрута № 12 до дер. Полёвщина | 33217,6 | 3,68 | 30770,01 |
|  | Итого по муниципальному образованию «Город Киров» | 1 047 994,23 | 102,69 | 1 189 032,833 |
| 7 | Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская (от ул. Вятская набережная до просп. Кирова) | 10004 | 0,627 | 13005,2 |
| 7.2 | Ремонт автомобильной дороги по пер. Первомайский | 4968,62 | 0,388 | 6459,206 |
|  | Итого по муниципальному образованию «Город Кирово-Чепецк» | 14972,62 | 1,015 | 19 464,406 |
| 8 | Муниципальное образование «Город Слободской» |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт проезжей части просп. Гагарина | 9375 | 1,25 | 11250 |
| 8.2 | Ремонт проезжей части ул. Большевиков от ул. Советская до ул. Дерышева | 5440 | 0,68 | 6528 |
| 8.3 | Ремонт проезжей части ул. Вятская от ул. Советская до ул. Маршала Конева | 9500 | 0,95 | 11400 |
| 8.4 | Ремонт проезжей части ул. Вятский тракт от ул. Вятская до д. 3 по ул. Вятский тракт, от перекрестка с ул. Горького до д. 21 ул. Вятский тракт, от выезда с автозаправочной станции «Движение» до перекрестка с ул. Грина | 3640 | 0,52 | 4368 |
| 8.5 | Ремонт проезжей части ул. Горького от ул. Дерышева до ул. Набережная | 8160 | 0,96 | 9792 |
| 8.6 | Ремонт проезжей части ул. Железнодорожная от ул. Советская до ул. Гоголя | 3240 | 0,4 | 3888 |
| 8.7 | Ремонт ул. Ленина | 24532,3 | 2,171 | 29438,76 |
| 8.8 | Ремонт проезжей части ул. Мира | 3600 | 0,45 | 4320 |
| 8.9 | Ремонт проезжей части ул. Ст. Халтурина от ул. Набережная до ул. Ленина, от д. 20 по ул. Ст. Халтурина до ул. Красноармейская | 6715 | 0,79 | 8058 |
| 8.10 | Ремонт проезжей части ул. Шестаковская от проезда к д. 4 до ул. Энтузиастов | 10800 | 1,2 | 12960 |
| 8.11 | Ремонт проезжей части от дер. Щуково до ул. Слободская (от д. 9 пос Межколхозстрой до дер. Щуково) | 9000 | 1,0 | 10800 |
|  | Итого по муниципальному образованию город Слободской | 94002,3 | 10,371 | 112 802,76 |
| 9 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |
| 9.1 | Киров – Малмыж – Вятские Поляны | 16+230-17+450 | 1,12 | 14600 |
| 9.2 | Южный обход г. Кирова | 14+280-18+280 | 4,0 | 83600 |
| 9.3 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 0+000-2+300 | 2,3 | 25300 |
| 9.4 | Киров – Стрижи – Оричи | 24+060-25+280 | 1,22 | 15200 |
|  | Итого по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения |  | 8,64 | 138 700 |
|  | Итого по дорогам местного и регионального значения |  | 122,716 | 1 460 000,0 |
| 10 | Дороги Федерального значения |  |  |  |
| 10.1 | Гнусино – Шихово | 0-4+347 | 4,347 | 80 419,5 |
| 10.2 | Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края | 14+860-20+100 | 5,24 | 96 940 |
|  | Итого по автомобильным дорогам федерального значения на 2018 год |  | 9,587 | 177 359,5 |
|  | Всего по автомобильным дорогам Кировской городской агломерации на 2018 год |  | 132, 303 | 1 637 359,5 |

______________

Приложение № 3

к Программе

МЕРОПРИЯТИЯ

по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках

| № п/п | Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу | Адреса аварийно-опасных участков | Первоочередные предложения по совершенствованию дорожных условий | Необходимые мероприятия по устранению недостатков транспортно-эксплуатационного состояния и профилактики возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало км+м | Конец км+м |  |  |
| 1 | Ул. Воровского | ул. Воровского, в районе д. 94 | установка табло обратного отсчета времени на светофорный объект на перекрестке ул.Воровского – ул.Производственная | установка табло обратного отсчета времени на светофорный объект на перекрестке ул. Воровского – ул.Производственная |
| 2 | Ул. Московская | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | замена дорожных знаков 5.19.1 (2), нанесение разметки пластиком | введение светофорного регулирования на пешеходных переходах; установка пешеходных ограждений; объединение двух пешеходных переходов в один; нанесение разметки пластиком |
| 3 | Ул. Дзержинского | перекресток ул.Дзержинского – ул.Центральная (поворот на пос. Ганино) | установка пешеходных ограждений | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул. Центральная); установка пешеходных ограждений |
| 4 | Ул. Щорса, ул. Производственная | перекресток ул. Щорса – ул. Производственная | перенос двух остановок общественного транспорта за перекресток, объединив в их одну остановку | перенос двух остановок транспорта общего пользования за перекресток, объединив их в одну остановку; уширение проезжей части (для осуществления правого поворота) |
| 5 | Ул. Производственнная | перекресток ул. Солнечная – ул. Производственная | изменение режима работы светофорного объекта | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул. Солнечная); модернизация светофорного объекта |
| 6 | Ул. Солнечная, ул. Маршала Конева | перекресток ул.Солнечная – ул.Маршала И.С.Конева | установка пешеходных ограждений с северо-восточной стороны перекрестка | введение светофорного регулирования; установка пешеходных ограждений с северо-восточной стороны перекрестка |
| 7 | Ул. Щорса | перекресток ул.Щорса – пр. Солнечный | установка пешеходных ограждений | введение светофорного регулирования; установка пешеходных ограждений; организация движения на территорию торгового центра «Время простора» (въезд с ул. Щорса – выезд с пр. Солнечный) |
| 8 | Ул. Луганская, ул. Дзержинского | перекресток ул. Луганская – ул. Дзержинского | модернизация светофорного объекта | модернизация светофорного объекта (исключение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного регулирования) |
| 9 | Ул. Лепсе | ул. Лепсе, на участке от д. 42 до д. 48 | установка дублирующих дорожных знаков на проезжей части, замена существующих знаков 5.19.1 (2) на знаки на щитах желто-зеленого цвета | введение светофорного регулирования на пешеходном переходе |
| 10 | Октябрьский просп. | перекресток ул.Профсоюзная – Октябрьский просп. | установка пешеходных ограждений, вырубка кустарника, в треугольнике видимости вырубка кустарника | модернизация светофорного объекта; установка пешеходных ограждений; вырубка кустарника, в треугольнике видимости |
| 11 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Розы Люксембург – Октябрьский просп. | установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. | установка дополнительных секций светофоров П-1; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. |
| 12 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Мопра – Октябрьский просп. | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский просп. | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский просп. |
| 13 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. | установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. | установка дополнительных секций светофоров П-1; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. |
| 14 | Октябрьский просп. | перекресток ул.Пятницкая – Октябрьский просп. | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский проспект | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский просп. |
| 15 | Ул. Карла Маркса | перекресток ул. Карла Маркса – ул. Советская | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода, замена существующих знаков 5.19.1 (2) на знаки на щитах желто-зеленого цвета | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого фона |
| 16 | Ул. Карла Маркса | перекресток ул.Карла Маркса, на участке в районе д. 41 | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода; перенос пешеходного перехода с южной на северную сторону ул. Мопра; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого фона | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода; перенос пешеходного перехода с южной на северную сторону ул. Мопра; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого фона |
| 17 | Ул. Воровского | перекресток ул. Воровского – ул. Горького | обеспечение горения красного сигнала светофора не менее 3 секунд одновременно со всех направлений | обеспечение горения красного сигнала светофора не менее 3 секунд одновременно со всех направлений |
| 18 | Октябрьский проспект | перекресток ул. Герцена – Октябрьский проспект | установка пешеходных ограждений | введение светофорного регулирования; установка пешеходных ограждений. |
| 19 | Ул. Воровского | перекресток ул. Воровского – Октябрьский проспект | изменение организации дорожного движения с установкой дополнительных светофоров Т.1 и П.1 | изменение организации дорожного движения с установкой дополнительных светофоров Т.1 и П.1 |
| 20 | Октябрьский просп. | перекресток ул. Красноармейская – Октябрьский проспект | обустройство подходов к пешеходному переходу со стороны гостиницы «Вятка», увеличение уровня освещенности | введение светофорного регулирования |
| 21 | Ул. Ленина | перекресток ул. Ленина – ул. Хлыновская | установка пешеходных ограждений; увеличение уровня освещенности; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого цвета, в том числе над проезжей частью ул. Ленина | установка пешеходных ограждений; увеличение уровня освещенности; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого цвета, в том числе над проезжей частью ул. Ленина |
| 22 | Ул. Ленина | перекресток ул. Ленина – ул. Орловская | обеспечение горения красного сигнала светофора не менее 3 секунд одновременно со всех направлений | обеспечить горение красного сигнала светофора не менее 3 секунд одновременно со всех направлений |
| 23 | Автодорога Южный обход города Кирова | 13+000 | 14+000 | разделение встречных потоков автотранспорта | устройство барьерного ограждения, разделяющего встречные потоки |
| 24 | Автодорога Южный обход города Кирова | 18+000 | 19+000 | разделение встречных потоков автотранспорта | устройство барьерного ограждения, разделяющего встречные потоки |
| 25 | Автодорога Киров – Стрижи – Оричи | 13+000 | 14+000 | увеличение количества полос для движения | устройство переходно-скоростных полос около автобусных остановок и поворотов на второстепенные дороги |
| 26 | Автодорога Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка –Фаленки – граница Удмуртской Республики | 3+000 | 4+000 | строительство линий освещения, снижение скоростного режима | строительство линий освещения, снижение скоростного режима |
| 27 | Автодорога Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка –Фаленки – граница Удмуртской Республики | 8+000 | 9+000 | строительство линий освещения, снижение скоростного режима | строительство линий освещения, снижение скоростного режима |
| 28 | Автодорога Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка –Фаленки – граница Удмуртской Республики | 12+000 | 13+000 | строительство линий освещения, снижение скоростного режима | строительство линий освещения, снижение скоростного режима |
| 29 | Автодорога Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка –Фаленки – граница Удмуртской Республики | 14+000 | 15+000 | строительство линий освещения, снижение скоростного режима | строительство линий освещения, снижение скоростного режима |
| 30 | Г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная | участок автодороги от д. 1 по ул. Производственная до ж.-д. переезда |  | дополнительное уличное освещение вдоль проезжей части, нанесение разметки | дополнительное уличное освещение вдоль проезжей части, нанесение разметки пластиком |
| 31 | Г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов | около д. 1а по ул. Мелиораторов |  | перенос остановки общественного транспорта, устранение дефектов покрытия, устранение дефектов обочин | перенос остановки общественного транспорта, устранение дефектов покрытия, устранение дефектов обочин |
| 32 | Г. Кирово-Чепецк, ул. 60 лет Октября | перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Володарского – ул. Школьная |  | дополнительное уличное освещение вдоль проезжей части, нанесение разметки | дополнительное уличное освещение вдоль проезжей части, нанесение разметки пластиком |
| 33 | Г. Кирово-Чепецк, проспект Мира | участок автодороги от д. 34 до д. 70 по просп. Мира |  | в связи с нехваткой парковочных мест необходим перенос остановки общественного транспорта, установка светофорного объекта | в связи с нехваткой парковочных мест необходим перенос остановки общественного транспорта, установка светофорного объекта |
| 34 | Г. Кирово-Чепецк, автодорога к микрорайону Каринторф | между остановками общественного транспорта квартала Утробино и квартала Северюхи |  | устранение дефектов покрытия, устранение дефектов обочин | устранение дефектов покрытия, устранение дефектов обочин |
| 35 | Г. Кирово-Чепецк, просп. Кирова | проспект Кирова напротив д. 14 – 16 |  | перенос пешеходного перехода | перенос пешеходного перехода |

___________________________

Приложение № 4

к  Программе

МЕРОПРИЯТИЯ

по профилактике дорожно-транспортных происшествий на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями

Таблица 1

Город Киров

| № п/п | Название дорог (улиц) | Общая протяжённость, км | Адреса участков с проезжей частью, находящейся в неудовлетворительном состоянии, км* | Протяженность участков с проезжей частью, находящейся в неудовлетворительном состоянии и мероприятия по профилактике |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало участка | конец участка | км | мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |
| 1 | Просп. Строителей (от ул. Московская до ул. Риммы Юровской) | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
| 2 | Ул. Центральная (пос. Ганино) | 2,5 |  |  | 2,5 |  |
| 3 | Ул. Комсомольская (от ул. Карла Маркса до ул. Пугачева) | 3,8 | от Октябрьский просп. | до ул. Пугачева | 2,38 |  |
| 4 | Автодорога Киров – Русское | 27 | от с. Русское | поворот на пос. Сосновый | 25,195 |  |
|  |  |  | от дер. Першино | до знака «Киров» |  |  |
| 5 | Ул. Кольцова (от ул. Ломоносова до ул. Андрея Упита) | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| 6 | Ул. Жуковского |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| 7 | Ул. Красной Звезды (от слободы Широковской до ул. Проезжая) | 1,915 |  |  | 1,915 |  |
| 8 | Ул. Красный Химик | 0,52 |  |  | 0,52 |  |
| 9 | Ул. Воровского (от ул. Водопроводная до ул. Ульяновская) | 5,95 |  |  | 5,95 |  |
| 10 | Ул. Северное Кольцо | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
| 11 | Ул. Лепсе (от пл. Лепсе до ул. Ломоносова) | 3,3 |  |  | 3,3 |  |
| 12 | Ул. Ленина (от ул. Тимирязева до ул.65-летия Победы) | 8,86 | от ул. Тимирязева | до ул. 65- летия Победы | 0,81 |  |
|  |  |  | от д. 2 | до ул. Профсоюзная | 0,27 |  |
|  |  |  | от д. 51 | до д. 57 | 0,13 |  |
|  |  |  | от ул. Спасская | до ул. М. Гвардии | 0,38 |  |
|  |  |  | от д. 89б | до ул. Орловская | 0,13 |  |
|  |  |  | от ул. Воровского | до д. 160 | 1,75 |  |
| 13 | Ул. Горького (от ул. Розы Люксембург до пл. Привокзальная) | 2,89 |  |  | 2,89 |  |
| 14 | Ул. Щорса (от ул. Красина до знака «Конец населенного пункта») | 5,8 | от ул. Красина | до ул. Производственная | 1,6 |  |
| 15 | Ул. Красина (от ул. Чапаева до ул. Зеленая) | 1,4 |  |  | 1,4 | устранение колейности |
| 16 | Ул. Менделеева (от ул. Луганская до ул. Воровского) | 1,8 |  |  | 1,8 |  |
| 17 | Ул. Романа Ердякова (от ул. Московская до ул. Лепсе) | 2,1 | от ул. Московская | до ул. Лепсе | 1,644 |  |
| 18 | Ул. Мира (от ул. Сормовской до ул. Ломоносова) | 1,8 | от ул. Ломоносова | до ул. Монтажников | 0,3 |  |
| 19 | Ул. Деповская (от ул. Мельничной до д. 81) | 1,66 |  |  | 1,66 |  |
| 20 | Ул. Луганская (от пл. XX партсъезда до ул. Ульяновская) | 4,16 |  |  | 4,16 |  |
| 21 | Ул. Проезжая (от моста до знака «Киров») | 5,9 | от Новомакарьевского кладбища | до знака «Киров» | 0,25 |  |
| 22 | Ул. Семашко | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 23 | Ул. Порошинская | 0,39 |  |  | 0,39 |  |
| 24 | Автодорога Сошени – Радужный | 2,5 |  |  | 2,5 |  |
| 25 | Ул. Индустриальная (мкр-н Радужный) | 2,27 |  |  | 2,27 |  |
| 26 | Ул. Конституции (мкр-н Радужный) | 0,96 |  |  | 0,96 |  |
| 27 | Автодорога Сошени – Леваши | 2,5 |  |  | 2,5 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 28 | Пер. Автотранспортный (от ул. Мельничная до ул. Тимирязева) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 29 | Ул. Азина(от ул. Ленина до ул. Горького) | 1,81 | от ул. Ленина | до ул. К. Маркса | 0,725 | устранение колейности |
| 30 | Ул. Ананьинская | 0,14 |  |  | 0 |  |
| 31 | Пер. Аптечный | 0,1 |  |  | 0 |  |
| 32 | Ул. Базовая | 1,4 |  |  | 1,4 |  |
| 33 | Ул. Баумана | 0,5 | от ул. Павла Корчагина | до трехочковой трубы | 0,45 | расчистка треугольников видимости от поросли |
| 34 | Ул. Блюхера (от д. 8а/1 по ул. Блюхера до ул. Социалистическая) | 1,449 |  |  | 1,449 |  |
| 35 | Ул. Боровая | 0,84 | от ул. Пионерская | до ул. Искра | 0,25 |  |
| 36 | Ул. Бородулина | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 37 | Ул. Александра Верещагина | 0,85 |  |  | 0,85 |  |
| 38 | Ул. Верхнедольская | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 39 | Ул. Верхосунская (от д. 4 по ул. Верхосунская до ул. Нагорная) | 0,69 |  |  | 0,69 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 40 | Ул. Вятская | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 41 | Пер. Вершининский | 2,2 |  |  | 2,2 |  |
| 42 | Ул. Весенняя | 1,3 |  |  | 1,3 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 43 | Ул. Водопроводная (от ул. Лесная до ул. Воровского) | 0,708 |  |  | 0,708 |  |
| 44 | Ул. Возрождения | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 45 | Ул. Космонавта Владислава Волкова | 0,6 |  |  | 0,6 | устранение колейности |
| 46 | Ул. Вологодская | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 47 | Ул. Володарского (от слободы .Шевели до р. Хлыновка) | 3,93 | от слободы Шевели | до ул. Профсоюзная | 0,216 |  |
|  |  |  | от ул. Азина | до р. Хлыновка | 0,6 |  |
| 48 | Пер. 2-й Кирпичный |  | 0,15 |  |  | 0 |  |
| 49 | Ул. Гайдара |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  |
| 50 | Ул. Герцена (от ул. Казанская до пр. Хлебозаводской) | 2,15 |  |  | 1,748 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 51 | Пер. Гирсовский | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
| 52 | Ул. Горбачева (от ул. Пристанская до ул. Карла Маркса) | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 53 | Ул. А. Горбуновой (от ул. Розы Люксембург до ул. Преображенская) | 0,75 |  |  | 0,75 |  |
| 54 | Пер. Гостиный | 0,16 |  |  | 0,16 |  |
| 55 | Ул. Грибоедова (от д. 1 до д. 54а) | 0,96 |  |  | 0,96 | расчистка треугольников видимости от поросли |
| 56 | Ул. Дерендяева (от ул. Труда до ул. Азина) | 2,45 | от ул. Труда | до ул. Герцена | 0,915 |  |
|  |  |  | от ул. М. Гвардии | до ул. Азина | 1,36 |  |
| 57 | Пер. Дерендяева |  | 0,45 |  |  | 0,45 |  |
| 58 | Ул. Дзержинского (от Октябрьского просп. до транспортной развязки в районе слободы Куртеевы) | 4,55 |  |  | 0 |  |
| 59 | Пр. Динамовский | 0,52 |  |  | 0,52 |  |
| 60 | Ул. Добролюбова | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 61 | Автодорога от Октябрьского просп. до д. 14 слободы Большое Скопино | 1 |  |  | 1 | устранение колейности |
| 62 | Ул. Дружбы | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 63 | Пер. Дружбы | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 64 | Автодорога от ул. Егоровской до д. 2 слободы Егоровская | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 65 | Автодорога от пос.Чистые Пруды до д. 2б дер. Никуленки | 2,62 |  |  | 2,62 |  |
| 66 | Ул. Заводская (от ул .Северное Кольцо до ул. Казанская) | 2,4 |  |  | 2,4 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 67 | Ул. Загородная (от ул. Горького до ул. Преображенская) | 0,512 |  |  | 0,512 |  |
| 68 | Пр. Заготзерновский | 0,15 |  |  | 0 |  |
| 69 | Ул. Заречная | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 70 | Ул. Захватаева (от ул. Розы Люксембург до ул. Преображенская) | 0,454 |  |  | 0,454 |  |
| 71 | Ул. Зеленая | 0,67 |  |  | 0,67 |  |
| 72 | Ул. Зеленина | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
| 73 | Автодорога от ул. Тимирязева через слободу Зиновы до ул. Ленина | 1,8 |  |  | 1,8 |  |
| 74 | Ул. 60 лет Комсомола | 0,91 |  |  | 0,91 |  |
| 75 | Ул. Восьмого Марта | 0,33 |  |  | 0,33 | устранение колейности |
| 76 | Ул. Инженерная | 0,21 |  |  | 0,21 |  |
| 77 | Ул. Искры | 0,405 |  |  | 0,405 |  |
| 78 | Ул. Казанская (от ул. Заводская до пер. Блюхера) | 2,99 |  |  | 2,99 |  |
| 79 | Ул. Карла Либкнехта (от ул. Профсоюзная до ул. Азина) | 3,1 |  |  | 3,1 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 80 | Ул. Карла Маркса (от Октябрьского просп. до ул. Блюхера) | 4,05 | от Октябрьского просп. | до ул. Профсоюзная | 0,87 |  |
|  |  |  | от ул. Розы Люксембург | до ул. Преображенская | 0,725 |  |
| 81 | Ул. Калинина (от ул. Горького до д. 38г) | 1,662 |  |  | 1,662 | расчистка треугольников видимости от поросли |
| 82 | Ул. Клубная | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
| 83 | Ул. Ключевая | 2,29 |  |  | 2,29 |  |
| 84 | Ул. Коммунальная | 4,23 |  |  | 4,23 |  |
| 85 | Ул. Маршала Конева (от ул. Воровского до ул. Солнечная) | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| 86 | Пер. Кооперативный | 0,13 |  |  | 0,13 |  |
| 87 | Ул. Кооперативная | 0,52 |  |  | 0,52 |  |
| 88 | Пер. Копанский | 0,13 |  |  | 0 |  |
| 89 | Ул. Короленко (от д. 3г по ул. Пугачева до ул. Щорса) | 0,658 |  |  | 0,658 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 90 | Ул. Павла Корчагина | 8,3 | от ул. Колхозная | до транспортной развязки слободы Гнусино | 4,35 |  |
| 91 | Ул. Котласская | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 92 | Ул. Екатерины Кочкиной (от ул. Воровского до ул. Солнечная) | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 93 | Ул. Олега Кошевого | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 94 | Пер. Крайний | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
| 95 | Ул. Красноармейская (от ул. Урицкого до 1-го Газетного пер.) | 2,4 |  |  | 2,4 | расчистка треугольников видимости от поросли |
| 96 | Пер. Красный Химик | 0,39 |  |  | 0,39 |  |
| 97 | Ул. Краснофлотская | 0,45 |  |  | 0 |  |
| 98 | Ул. Крупской | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 99 | Ул. Куйбышева | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
| 100 | Пер. Курагинский | 0,21 |  |  | 0,21 |  |
| 101 | Ул. Курская | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
| 102 | Ул. Кутшо | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 103 | Ул. Левитана (от ул. Ивана Попова до ул. Зеленая) | 0,68 |  |  | 0,68 |  |
| 104 | Ул. Ленинградская (от ул. Дзержинского до пл. XX партсъезда) | 0,72 |  |  | 0 |  |
| 105 | Ул. Лермонтова | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 106 | Ул. Лесная (от ул. Потребкооперации до ул. Советская) | 1,04 |  |  | 0 |  |
| 107 | Ул. Лесозаводская (от ул. Пристанская до ул. Ключевая) | 1,5 |  |  | 1,5 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 108 | Ул. Ломоносова (от ул. Московская до ул. Луганская) | 2,15 | от ул. Московская | до ул. Луганская | 1,685 |  |
| 109 | Ул. Луначарского | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
| 110 | Ул. Розы Люксембург (от ул. Набережная Грина до ул. Горького) | 1,7 |  |  | 1,7 | расчистка треугольников видимости от поросли |
| 111 | Ул. Крутикова | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 112 | Пер. Майский | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 113 | Ул. Макаренко | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 114 | Пер. Макарьевский | 0,07 |  |  | 0,07 |  |
| 115 | Ул. Маклина (от ул. Карла Маркса до пр. Хлебозаводской) | 1,8 |  |  | 1,8 | устранение колейности |
| 116 | Пр. Мелькомбинатовский (от ул. Воровского до ул. Калинина) | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 117 | Ул. Мебельщиков | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 118 | Ул. А. И. Мельникова | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| 119 | Ул. Мельничная (от ул. Комсомольская до пер. Автотранспортный) | 1,15 | от д. №15 | до пер. Автотранспортный | 0,4 |  |
| 120 | Ул. Металлистов | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 121 | Ул. Металлургов | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 122 | Ул. Милицейская (от ул.Урицкого до Октябрьского просп.) | 1,25 |  |  | 1,25 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 123 | Ул. Мичуринская | 0,06 |  |  | 0 |  |
| 124 | Ул. Молодой Гвардии (от ул. Водопроводная до пер. Проселочный) | 2,48 | от пер. Проселочный | до пер. Стального | 0,635 |  |
|  |  |  | от Октябрьского просп. | до ул. Водопроводная | 1,685 |  |
| 125 | Ул. Монинская | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 126 | Ул. Монтажников (от д. 1а до ул. Лепсе) | 0,906 |  |  | 0,906 | устранение колейности |
| 127 | Ул. Мопра (от ул.Набережная Грина до ул. А. Горбуновой) | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 128 | Ул. Московская (от ул. Набережная Грина до знака «Киров» с местным проездом) | 9,6 | от ул. Набережная Грина | до ул. Производственная | 7,372 |  |
|  |  |  | от ул. Ульяновская | до знака «Киров» | 1,06 |  |
| 129 | Ул. Мостовая | 0,52 |  |  | 0,52 |  |
| 130 | Пер. Мурашинский | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 131 | Ул. Набережная Грина | 0,9 |  |  |  |  |
| 132 | Ул. Нагорная | 1,2 |  |  | 1,2 | расчистка треугольников видимости от поросли |
| 133 | Ул. Народная | 0,49 |  |  | 0 |  |
| 134 | Ул. Некрасова (от Октябрьского просп. до д. 90а) | 2,33 | от ул. Попова | до д. 90 по ул. Некрасова | 0,75 |  |
| 135 | Ул. Новопорошинская | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 136 | Ул. Нолинская | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 137 | Октябрьский просп. (от пл. XX Партсъезда до ул. Комсомольская) | 8,02 | от путепровода завода «Обработки цветных металлов» | до ул. Профсоюзная | 2,145 |  |
| 138 | Ул. Орджоникидзе | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 139 | Ул. Орловская (от ул. Водопроводная до ул. Карла Либкнехта) | 1,15 |  |  | 1,15 |  |
| 140 | Ул. Пархоменко | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 141 | Пер. Пархоменко | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
| 142 | Ул. Пермская | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
| 143 | Пер. 1-й Кирпичный | 0,35 |  |  | 0 |  |
| 144 | Ул. Пионерская | 0,5 | от ул. Боровая | д. 30 по ул. Пионерская | 0,28 |  |
| 145 | Ул. Подгорная | 1,4 |  |  | 1,4 | устранение колейности |
| 146 | Ул. Ивана Попова (от ул. Воровского до ул. Чистопрудненская) | 2,635 |  |  | 2,635 |  |
| 147 | Ул. Потребкооперации (от ул. Комсомольская до разворотного круга) | 1,7 |  |  | 1,7 |  |
| 148 | Ул. Правды | 0,4 |  |  | 0 |  |
| 149 | Ул. Преображенская (от ул. Казанская до станции Киров – Котласская) | 2,3 | от Октябрьский проспекта | до станции Киров – Котласский | 0,803 | устранение колейности |
| 150 | Ул. Приозерная (от ул. Верхосунская до ул. Ключевая) | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 151 | Ул. Производственная (от ул. Московская до кольцевой транспортной развязки на Советском тракте с местным проездом) | 5,14 | ул. Малая Производственная |  | 0,605 |  |
| 152 | Ул. Пролетарская (от ул. Урицкого до Октябрьского просп.) | 1,6 |  |  | 1,6 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 153 | Пер. Проселочный | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
| 154 | Ул. Профсоюзная (от ул. Казанская до пер. Машиностроительный) | 1,6 | от пер. Машиностроительный | до Октябрьского просп. | 0,218 |  |
|  |  |  | от ул. Казанская | до ул. К.Маркса | 0,94 |  |
| 155 | Ул. Прудная | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
| 156 | Ул. Пугачева (от пр. Мелькомбинатовский до ул. Комсомольская) | 1,86 | от пр. Мелькомбинатовский | до ул. Щорса | 1,33 | расчистка треугольников видимости от поросли |
| 157 | Ул. Пушкина | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 158 | Ул. Пяткинская | 0,91 |  |  | 0,91 |  |
| 159 | Ул. Пятницкая (от ул. Казанская до ул. Загородная) | 1,9 |  |  | 1,9 |  |
| 160 | Ул. Рабочая | 0,52 |  |  | 0,52 |  |
| 161 | Ул. Радищева | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
| 162 | Ул. Радужная | 0,42 |  |  | 0,42 |  |
| 163 | Ул. Рейдовая | 0,74 |  |  | 0,74 |  |
| 164 | Ул. Родниковая | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 165 | Ул. Рождественская | 0,52 |  |  | 0 |  |
| 166 | Ул. Российская | 0,59 |  |  | 0 |  |
| 167 | Ул. Рудницкого | 1 |  |  | 0 |  |
| 168 | Ул. Свердлова (от Октябрьского просп. до ул. Северная Набережная) | 1,6 |  |  | 1,6 | устранение колейности |
| 169 | Ул. Свободы (от д. 4 до р. Хлыновка) | 3,5 |  |  | 3,5 |  |
| 170 | Ул. Северная Набережная | 0,7 |  |  | 0 |  |
| 171 | Ул. Северо-Садовая (от ул. Лепсе до ул. Сормовская) | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 172 | Пр. Сельскохозяйственный | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 173 | Ул. Семаковская | 0,98 |  |  | 0,98 |  |
| 174 | Ул. Славы | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
| 175 | Ул. Слободская | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
| 176 | Ул. Советская (от ул. Казанская до Октябрьского просп.) | 1,25 |  |  | 1,25 |  |
| 177 | Ул. А. С. Большева | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 178 | Ул. Солнечная | 2,8 |  |  | 2,8 |  |
| 179 | Пр. Солнечный | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 180 | Ул. Сормовская (от д. 1 до ул. Романа Ердякова) | 2,04 | от д. 1 | до ул. Лепсе | 1,6 |  |
| 181 | Ул. Сосновая | 0,59 |  |  | 0,59 |  |
| 182 | Ул. Социалистическая | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 183 | Ул. Спасская (от ул. Пристанская до Октябрьского просп.) | 2,05 |  |  | 2,05 |  |
| 184 | Ул. Сплавная | 0,45 |  |  | 0,45 |  |
| 185 | Станция Киров – Котласская | 1,17 |  |  | 1,17 |  |
| 186 | Ул. Стахановская | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 187 | Пр. Студенческий (от ул. Лепсе до ул. Воровского) | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 188 | Ул. Сурикова | 2 |  |  | 2 |  |
| 189 | Ул. Сутырина | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 190 | Ул. Талица (от ул. Проезжая до ул. Новопорошинская) | 2,17 |  |  | 2,17 |  |
| 191 | Ул. Тимирязева (от ул. Ленина до пер. Автотранспортный) | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 192 | Пер. Токарный | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 193 | Ул. Торфяная | 0,72 |  |  | 0,72 |  |
| 194 | Пр. Транспортный | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 195 | Пер. Троллейбусный | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 196 | Ул. Труда (от ул. Набережная Грина до ул. Горбуновой) | 1,9 |  |  | 1,9 |  |
| 197 | Ул. Тургенева | 0,58 |  |  | 0,58 |  |
| 198 | Ул. Украинская (от ул. Деповская до ул. 4-й Пятилетки) | 1,02 |  |  | 1,02 |  |
| 199 | Ул. Чехова | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 200 | Ул. Ульяновская (от ул. Луганская до ул. Щорса) | 3,25 | от ул. Р. Юровской | до ул. Луганской | 2,095 |  |
| 201 | Ул. Андрея Упита (от ул. Московская до ул. Луганская) | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| 202 | Ул. Уральская | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 203 | Ул. Урицкого (от ул.Г орбачева до ул. Милицейская) | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| 204 | Ул. Физкультурников | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 205 | Ул. Филатова | 0,78 |  |  | 0,78 |  |
| 206 | Ул. Фрунзе | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 207 | Ул. Фрезерная | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 208 | Пер. Химический |  | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 209 | Пр. Хлебозаводской (от ул. Московская до ул. Воровского) | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 210 | Ул. Хлыновская (от ул. Верхосунская до пер. 3-го Опытного) | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| 211 | Ул. Цеховая | 0,6 |  |  | 0 |  |
| 212 | Ул. Циолковского (от ул. Ломоносова до ул. Менделеева) | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 213 | Ул. Чапаева (от ул. Воровского до ул. Комсомольская) | 1,735 |  |  | 1,735 |  |
| 214 | Ул. Чернышевского | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 215 | Ул. Челюскинцев | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 216 | Ул. 4-й Пятилетки | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| 217 | Пр. Ф. И. Шаляпина | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 218 | Ул. Шинников | 1 |  |  | 0 |  |
| 219 | Ул. Широнинцев | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 220 | Пер. Школьный | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 221 | Ул. Шорина | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 222 | Ул. Энтузиастов | 0,75 |  |  | 0,75 |  |
| 223 | Ул. Риммы Юровской (от ул. Солнечная до ул. Ульяновская) | 1,08 |  |  | 1,08 |  |
| 224 | Слободской спуск (от ул. Казанская до речного порта) | 0,465 |  |  | 0,465 |  |
| 225 | Ул. Чукавинская | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 226 | Пер. Искожевский | 0,55 |  |  | 0,55 |  |
| 227 | Ул. Мурашинская | 0,23 |  |  | 0,23 |  |
| 228 | Пр. Можайского | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 229 | Пр. Технологов | 0,17 |  |  | 0,17 |  |
| 230 | Пер. 4-й Северный | 0,78 |  |  | 0,78 |  |
| 231 | Пер. 3-й Опытный | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 232 | Ул. Складская | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| 233 | Пер. Стальной | 0,24 |  |  | 0 |  |
| 234 | Ул. Тихая | 0,85 |  |  | 0,85 |  |
| 235 | Пр. Колесникова | 1,74 |  |  | 1,74 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 236 | Ул. Героя Николая Рожнева | 0,33 |  |  | 0 |  |
| 237 | Ул. Героя Ивана Костина | 0,32 |  |  | 0 |  |
| 238 | Проезд от ул. Героя Николая Рожнева до ул. Героя Ивана Костина | 0,2 |  |  | 0 |  |
| 239 | Ул. Чистопрудненская | 0,67 |  |  | 0 |  |
| 240 | Ул. Мостовицкая | 0,81 |  |  | 0 |  |
| 241 | Пер. Деповской | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
| 242 | Ул. Есенина | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
| 243 | Пр. Луганский (от ул. Менделеева до разворотного круга у проходной Биохимического завода) | 1,37 |  |  | 1,37 |  |
| 244 | Пер. Комсомольский | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
| 245 | Ул. Современная | 0,6 |  |  | 0 |  |
| 246 | Ул. Доверия | 0,03 |  |  | 0 |  |
| 247 | Ул. Широтная | 0,3 |  |  | 0 |  |
| 248 | Ул. Агрономическая | 0,4 |  |  | 0 |  |
| 249 | Пер. 1-й Хлыновский | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 250 | Пер. 2-й Хлыновский | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 251 | Ул. Архитектора Валерия Зянкина | 0,3 |  |  | 0 |  |
| 252 | Пер. 3-й Хлыновский | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 253 | Пр. Северо-Западный | 3,6 |  |  | 3,6 |  |
| 254 | Ул. Ярославская | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 255 | Ул. Причальная | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| 256 | Пр. Пионерский | 0,17 |  |  |  |  |
| 257 | Ул. Энергетиков | 0,55 |  |  | 0,55 |  |
| 258 | Пер. Пролетарский | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 259 | Въезд к цирку | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 260 | Въезд на вокзал | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 261 | Внутриквартальный проезд от ул. Лепсе до д. 16 по ул. Мира | 0,21 |  |  | 0,21 |  |
| 262 | Внутриквартальный проезд от ул. Андрея Упита до ул. Московская | 0,34 |  |  | 0,34 |  |
| 263 | Проезд от ул. Щорса до гаражей (к клинике медицинской академии) | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 264 | Проезд к д. 58б, 60а, 62 по ул. Комсомольская | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 265 | Проезд с ул. Щорса до автозаправочной станции (ул. Щорса, д. 64б) | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 266 | Проезд от ул. Ленина до ул. 65-летия Победы до д. 200 по ул. Ленина | 0,44 |  |  | 0,44 |  |
| 267 | Проезд от просп. Строителей между д. 21 и д. 23 до ул. Ульяновсая | 0,37 |  |  | 0,37 |  |
| 268 | Проезд южный от ул. Карла Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 |  |  | 0 |  |
| 269 | Проезд северный от ул. Карла Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 |  |  | 0 |  |
| 270 | Проезд от ул. Ленина до ул. Заводская вдоль д. 4 по ул. Ленина | 0,19 |  |  | 0,19 |  |
| 271 | Проезд от ул. Преображенская до пл. Театральная | 0,11 |  |  | 0,11 |  |
| 272 | Проезд вдоль д. 116 и д. 118 и торговым центром по ул. Московская | 0,16 |  |  | 0,16 |  |
| 273 | Проезд от ул. Свердлова от д. 5 до д. 1б по ул. Сутырина | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 274 | Проезд от ул. Нагорная вдоль д. 164/4, д. 164/5, д. 164/6, д. 168 по ул.Ленина до начала д. 168 | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
| 275 | Ул. Талицкая (слобода Талица) | 1,54 |  |  | 1,54 | устранение колейности |
| 276 | Ул. Боровицкая (с. Порошино) | 1,32 |  |  | 1,32 |  |
| 277 | Ул. Рабочая (слобода Макарье) | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 278 | Ул. Школьная (слобода Макарье) | 0,52 | от ул. Проезжая | до д. 10 | 0,26 |  |
| 279 | Ул. Лукинская (дер. Малая Субботиха) | 0,384 |  |  | 0,384 |  |
| 280 | Ул. Язевочная (дер. Малая Субботиха) | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 281 | Ул. Школьная (дер. Малая Субботиха) | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
| 282 | Ул. Озерная (дер. Богородская) | 0,74 |  |  | 0,74 |  |
| 283 | Проезд от ул. Богородская до ул. Береговая (дер. Богородская) | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 284 | Ул. Ботаническая (дер. Богородская) | 0,58 |  |  | 0 |  |
| 285 | Ул. Богородская (дер. Богородская) | 1,74 |  |  | 1,74 | устранение колейности |
| 286 | Ул. Вятская (пос. Чистые Пруды) | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 287 | Ул. Южная (пос. Чистые Пруды) | 1,7 |  |  | 1,7 |  |
| 288 | Ул. Северная (пос. Чистые Пруды) | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 289 | Ул. Русянка (пос. Чистые Пруды0 | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
| 290 | Пер. Николая Рубцова (пос. Чистые Пруды) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 291 | Проезд от д. 34 до д. 23/24 по ул. Советская, ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») (пос. Чистые Пруды) | 0,11 |  |  | 0,11 |  |
| 292 | Проезд от ул. Согласия до д. 23/24 по ул. Советская, ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») (пос. Чистые Пруды) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 293 | Ул. Полевая (пос. Чистые пруды0 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 294 | Ул. Советская (от ул. Украинская до д. 74 (пос. Чистые Пруды) | 2,44 |  |  | 2,44 |  |
| 295 | Ул. Комсомольская (мкр-н Лянгасово) | 2,8 |  |  | 2,8 |  |
| 296 | Ул. Горького (мкр-н Лянгасово) | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 297 | Ул. Спортивная (мкр-н Лянгасово) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 298 | Ул. Кошевого (мкр-н Лянгасово) | 1,6 |  |  | 1,6 |  |
| 299 | Ул. Ленина (мкр-н Лянгасово) | 2 |  |  | 2 |  |
| 300 | Пр. Молодежный (мкр-н Лянгасово) | 1,5 |  |  | 1,5 |  |
| 301 | Ул. Аэропорт (мкр-н Лянгасово) | 1 |  |  | 1 |  |
| 302 | Ул. Гражданская (мкр-н Лянгасово) | 2,2 |  |  | 2,2 |  |
| 303 | Ул. Октябрьская (мкр-н Лянгасово) | 1,7 |  |  | 1,7 |  |
| 304 | Ул. Карнавальная (пос. Захарищевы) | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 305 | Ул. Пустынная (пос. Захарищевы) | 1 |  |  | 1 |  |
| 306 | Ул. Старосельская (пос. Захарищевы) | 1,4 |  |  | 1,4 |  |
| 307 | Ул. Дорожников (пос. Захарищевы) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 308 | Ул. Октябрьская (пос. Дороничи) | 2,4 |  |  | 2,4 |  |
| 309 | Ул. Павла Садакова (пос. Дороничи) | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| 310 | Ул. Мира (пос. Дороничи) | 1,2 |  |  | 1,2 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 311 | Ул. Центральная (пос. Дороничи) | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| 312 | Просп. Победы (пос. Дороничи) | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 313 | Просп. Победы, 1-я улица (пос. Дороничи) | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 314 | Просп. Победы, 2-я улица (пос. Дороничи) | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 315 | Просп. Победы, 3-я улица (пос. Дороничи) | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 316 | Просп. Победы, 4-я улица (пос. Дороничи) | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 317 | Ул. Кочуровы (пос. Дороничи) | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 318 | Проезд от ул. Октябрьская пос. Дороничи до д. 12 дер. Меркуши (пос. Дороничи) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 319 | Проезд от ул. Веселая до ул. Головенкины (пос. Дороничи) | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 320 | Проезд от пер. Счастливый до ул. Сказочной (пос. Дороничи) | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 321 | Проезд между 1-й и 2-й улицами просп. Победы (пос. Дороничи) | 0,133 |  |  | 0,133 |  |
| 322 | Проезд от д. 2ж до д. 22 с южной и восточной стороны основной улицы (дер. Катковы) | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
| 323 | Ул. Центральная (дер. Ломовская) | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| 324 | Ул. Железнодорожная (дер. Ломовская) | 2,1 |  |  | 2,1 |  |
| 325 | Ул. Юбилейная (с. Русское) | 1,22 |  |  | 1,22 |  |
| 326 | Ул. Поселковая (с. Бахта) | 0,65 |  |  | 0,65 |  |
| 327 | Ул. Советская (с. Бахта) | 1,17 |  |  | 1,17 |  |
| 328 | Ул. Луговая (пос. Сосновый) | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| 329 | Ул. Новая (пос. Сосновый) | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 330 | Ул. Труда (дер. Колобовщина) | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 331 | Ул. Свободы (дер. Колобовщина) | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 332 | Ул. Южная (пос. Костино) | 0,62 |  |  | 0,62 |  |
| 333 | Ул. Майская (пос. Костино) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 334 | Ул. Рябиновая (пос. Костино) | 0,23 |  |  | 0,23 |  |
| 335 | Ул. Октябрьская, д. 25, д. 27 (переулок) (пос. Костино) | 0,53 |  |  | 0,53 |  |
| 336 | Ул. 60 лет СССР (пос. Костино) | 1,1 |  |  | 1,1 |  |
| 337 | Ул. Парковая (пос. Костино) | 1,19 |  |  | 1,19 |  |
| 338 | Ул. Победы (пос. Костино) | 0,28 |  |  | 0,28 |  |
| 339 | Ул. Юбилейная (пос. Костино) | 0,44 |  |  | 0,44 |  |
| 340 | Внутриквартальные дороги пос. Костино (пос. Костино) | 4,62 |  |  | 4,62 |  |
| 341 | Ул. Почтовая (пос. Садаковский) | 0,44 |  |  | 0,44 |  |
| 342 | Ул. Совхозная (пос. Садаковский) | 0,45 |  |  | 0,45 |  |
| 343 | Ул. Трудовая (пос. Садаковский) | 0,48 |  |  | 0,48 |  |
| 344 | Слобода Урванцево | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| 345 | Дер. Малая Гора | 4,5 |  |  | 4,5 |  |
| 346 | Дер. Большая Гора | 6 |  |  | 6 |  |
| 347 | Дер. Верещагино | 3,5 |  |  | 3,5 |  |
| 348 | Ул. Мира (пос. Ганино) | 1,4 |  |  | 1,4 |  |
| 349 | Ул. Фабричная (пос. Ганино) | 0,85 |  |  | 0,85 |  |
| 350 | Пер. Школьный (пос. Ганино) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 351 | Ул. Большая (дер. Кисели) | 0,45 |  |  | 0,45 |  |
| 352 | Ул. Малая (дер. Кисели) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 353 | Пер. Нижний (дер. Шубино) | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 354 | Ул. Тихая (дер. Шубино) | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| 355 | Ул. Светлая (дер. Шубино) | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| 356 | Ул. Верхняя (дер. Шубино) | 0,78 |  |  | 0,78 |  |
| 357 | Ул. Филаевская (дер. Сергеево) | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 358 | Ул. Роз (дер. Сергеево) | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 359 | Ул. Яблочная (дер. Сергеево) | 1,47 |  |  | 1,47 |  |
| 360 | Ул. Листопадная (дер. Дряхловщина) | 0,867 |  |  | 0,876 |  |
| 361 | Ул. Согласия (дер. Гнусино) | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
| 362 | Ул. Светлая (дер. Гнусино) | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
| 363 | Дорога от подходов к новому мосту до ул. Сиреневая в дер. Гнусино (дер. Гнусино) | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 364 | Проезд от ул. Центральная дер. Большая Субботиха к садоводческому товариществу «Шинник-2» | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 365 | Автодорога на учебное хозяйство (в районе прудов от ул. Украинская до пер. Лугового) | 1,56 |  |  | 1,56 |  |
| 366 | Автодорога от ул. Производственная до д. 15 слобода Томиловы | 0,75 |  |  | 0 |  |
| 367 | Дорога от ул. Ульяновская до д. 40 слобода Шики | 1,25 |  |  | 1,25 |  |
| 368 | Дорога от ул. Украинская до д. 19 слобода Столбики | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 369 | Дорога от ул. Павла Корчагина до д. 24 слобода Симоновская | 0,36 |  |  | 0,36 |  |
| 370 | Дорога от транспортной развязки в районе слободы Куртеевы до д. 19 слободы Куртеевы | 0,39 |  |  | 0,39 |  |
| 371 | Дорога от ул. Александра Невского до д. 1 слободы Зоновы | 1,02 |  |  | 1,02 |  |
| 372 | Дорога от ул. Центральная до ул. Лянгасы | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
| 373 | Дорога от д. 1 слободы Малые Ряби до ул. Дзержинского | 1 |  |  | 1 |  |
| 374 | Дорога от ул. Причальная до д. 21 слободы Филейка | 1,02 |  |  | 1,02 |  |
| 375 | Дорога от д. 1 слободы Мезрино до ул. Производственная | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 376 | Подходы к новому мосту с транспортной развязкой в слободе Куртеевы до транспортной развязки слободы Гнусино | 3,7 |  |  | 0 | устранение колейности |
| 377 | Дорога слободы Фадино | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
| 378 | Дорога от тракта Советский до д. 58 дер. Вахренки | 2,35 |  |  | 2,35 |  |
| 379 | Дорога от тракта Советский до д. 14 дер. Шутовы | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 380 | Дорога от тракта Советский дер. Шустовы до дер. Пеньково | 0,61 |  |  | 0,61 |  |
| 381 | Дорога от Победиловского тракта до д. 6 дер. Лихачи | 1,37 |  |  | 1,37 |  |
| 382 | Дорога от Победиловского тракта до д. 6 ж.д. ст. Чухломинский | 2,79 |  |  | 2,79 |  |
| 383 | Дорога от Победиловского тракта до д. 10 по ул. Марьино | 1,15 |  |  | 1,15 |  |
| 384 | Дорога от Победиловского тракта до дер. Ямново | 2,13 |  |  | 2,13 |  |
| 385 | Дорога от Победиловского тракта до пр. Навалихинский | 1,24 |  |  | 1,24 |  |
| 386 | Дорога от Победиловского тракта до дороги на ж.д. ст. Чухломинский | 2,41 |  |  | 2,41 |  |
| 387 | Дорога от трассы Киров – Русское до полигона твердых бытовых отходов «Костино» | 1 |  |  | 1 |  |
| 388 | Дорога от дер. Бошарово до дороги Киров – Стрижи со съездами | 5,65 |  |  | 5,65 |  |
| 389 | Дорога от пос. Ганино до д. 10 дер. Боровые | 1 |  |  | 1 |  |
| 390 | Дорога Киров – Стрижи – Дороничи | 1,39 |  |  | 1,39 |  |
| 391 | Дорога Костино – Пестовы – Сосновый | 5 |  |  | 5 |  |
| 392 | Дорога Радужный – Лубягино | 3,7 |  |  | 3,7 |  |
| 393 | Дорога от дер. Камешник до садоводческого товарищества «Газовик» | 0,8 |  |  | 0,8 |  |
| 394 | Дорога на полустанок 15 км от ул. Семашко | 0,33 |  |  | 0,33 |  |
| 395 | Дорога от Победиловского тракта до д. 1 дер. Югрино | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| 396 | Дорога от Победиловского тракта до д. 34 дер. Иунинцы | 2,9 |  |  | 2,9 |  |
| 397 | Дорога от Победиловского тракта до д. 21дер. Катковы | 0,7 |  |  | 0,7 |  |
| 398 | Дорога от дер. Блохи до д. 16 дер. Рубцы | 1,31 |  |  | 1,31 |  |
| 399 | Дорога от инфекционной больницы до дорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное (Нововятский район) | 5,25 |  |  | 5,25 |  |
| 400 | Ул. Анны Ахматовой (Нововятский район) | 0,29 |  |  | 0,29 |  |
| 401 | Пер. Банный (Нововятский район) | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 402 | Ул. Володарского (Нововятский район) | 1,17 |  |  | 1,17 |  |
| 403 | Ул. Воровского (Нововятский район) | 0,38 |  |  | 0,38 |  |
| 404 | Ул. Восточная (Нововятский район) | 0,72 |  |  | 0,72 |  |
| 405 | Ул. Гагарина (Нововятский район) | 0,66 |  |  | 0,66 |  |
| 406 | Ул. Газетная (Нововятский район) | 0,23 |  |  | 0,23 |  |
| 407 | Ул. Грина (Нововятский район) | 0,32 |  |  | 0,32 |  |
| 408 | Ул. Декабристов (Нововятский район) | 0,48 |  |  | 0,48 |  |
| 409 | Ул. Жданова (Нововятский район) | 0,82 |  |  | 0,82 |  |
| 410 | Ул. Жигаловская (Нововятский район) | 0,66 |  |  | 0,66 |  |
| 411 | Ул. Западная (Нововятский район) | 0,89 |  |  | 0,89 |  |
| 412 | Ул. Запрудная (Нововятский район) | 0,22 |  |  | 0,22 |  |
| 413 | Ул. Кирова (Нововятский район) | 3,72 |  |  | 3,72 |  |
| 414 | Ул. Кленовая (Нововятский район) | 0,41 |  |  | 0,41 |  |
| 415 | Ул. Красноармейская (Нововятский район) | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 416 | Ул. Клубная (Нововятский район) | 0,64 |  |  | 0,64 |  |
| 417 | Ул. Кольцевая (Нововятский район) | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 418 | Пер. Кольцевой (Нововятский район) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 419 | Ул. Коммунистическая (Нововятский район) | 1,29 |  |  | 1,29 |  |
| 420 | Ул. Комсомольская (Нововятский район) | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 421 | Ул. Крестьянская (Нововятский район) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 422 | Ул. Куйбышева (Нововятский район) | 0,35 |  |  | 0,35 |  |
| 423 | Ул. Ленина (Нововятский район) | 1,03 |  |  | 1,03 |  |
| 424 | Ул. Лесная (Нововятский район) | 0,41 |  |  | 0,41 |  |
| 425 | Ул. Линейная (Нововятский район) | 0,69 |  |  | 0,69 |  |
| 426 | Пер. Линейный (Нововятский район) | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
| 427 | Ул. Льва Толстого (Нововятский район) | 0,52 |  |  | 0,52 |  |
| 428 | Ул. Мариевская (Нововятский район) | 0,23 |  |  | 0,23 |  |
| 429 | Ул. Маяковского (Нововятский район) | 0,72 |  |  | 0,72 |  |
| 430 | Ул. Милицейская (Нововятский район) | 0,43 |  |  | 0,43 |  |
| 431 | Ул. Молодой Гвардии (Нововятский район) | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
| 432 | Ул. Мопра (Нововятский район) | 1,12 |  |  | 1,12 |  |
| 433 | Ул. Нововятская (Нововятский район) | 0,72 |  |  | 0,72 |  |
| 434 | Ул. Орджоникидзе (Нововятский район) | 0,78 |  |  | 0,78 |  |
| 435 | Дорога от ул. Орджоникидзе до д. 24 ст. Поздино (Нововятский район) | 0,68 |  |  | 0,68 |  |
| 436 | Ул. Опарина (Нововятский район) | 0,52 |  |  | 0,52 |  |
| 437 | Ул. Октябрьская (Нововятский район) | 1,2 |  |  | 1,2 |  |
| 438 | Ул. Островского (Нововятский район) | 0,51 |  |  | 0,51 |  |
| 439 | Ул. Индустриальная (Нововятский район) | 0,42 |  |  | 0,42 |  |
| 440 | Ул. Интернатская (Нововятский район) | 0,43 |  |  | 0,43 |  |
| 441 | Ул. Парковая (Нововятский район) | 0,05 |  |  | 0,05 |  |
| 442 | Ул. Пионерская (Нововятский район) | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| 443 | Ул. Победы (Нововятский район) | 0,34 |  |  | 0,34 |  |
| 444 | Ул. Проектная (Нововятский район) | 1,3 |  |  | 1,3 |  |
| 445 | Ул. Пролетарская (Нововятский район) | 0,95 |  |  | 0,95 |  |
| 446 | Пер. Пролетарский (Нововятский район) | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
| 447 | Ул. Профсоюзная (Нововятский район) | 0,41 |  |  | 0,41 |  |
| 448 | Ул. Тренера Пушкарева (Нововятский район) | 0,49 |  |  | 0,49 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 449 | Ул. Пушкина (Нововятский район) | 1,57 |  |  | 1,57 |  |
| 450 | Ул. Рахманинова (Нововятский район) | 0,88 |  |  | 0,88 |  |
| 451 | Пер. Рахманинова (Нововятский район) | 0,25 |  |  | 0,25 |  |
| 452 | Ул. Репина (Нововятский район) | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 453 | Ул. Родниковая (Нововятский район) | 0,71 |  |  | 0,71 |  |
| 454 | Ул. Романтиков (Нововятский район) | 0,49 |  |  | 0,49 |  |
| 455 | Ул. Рухлядьева (Нововятский район) | 1,15 |  |  | 1,15 |  |
| 456 | Ул. Рябиновая (Нововятский район) | 0,72 |  |  | 0,72 |  |
| 457 | Ул. Салтыкова – Щедрина (Нововятский район) | 0,18 |  |  | 0,18 |  |
| 458 | Ул. Советская (Нововятский район) | 10,06 | от дорожного участка № 6 | до ул. Пушкина | 0,824 |  |
| 459 | Ул. Советская (Нововятский район) |  | от ж.д. переезда 970 км | до ул. Парковая | 1,88 |  |
| 460 | Ул. Суворова (Нововятский район) | 0,4 |  |  | 0,4 |  |
| 461 | Ул. Спортивная (Нововятский район) | 0,29 |  |  | 0,29 |  |
| 462 | Ул. Тельмана (Нововятский район) | 0,93 |  |  | 0,93 |  |
| 463 | Ул. Тополиная (Нововятский район) | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
| 464 | Ул. Труда (Нововятский район) | 0,72 |  |  | 0,72 |  |
| 465 | Ул. Тухачевского (Нововятский район) | 0,77 |  |  | 0,77 |  |
| 466 | Пер. Тухачевского (Нововятский район) | 0,27 |  |  | 0,27 |  |
| 467 | Ул. Чкалова (Нововятский район) | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 468 | Ул. Школьная (Нововятский район) | 1,82 |  |  | 1,82 | устранение повреждений с применением БЦМ |
| 469 | Ул. Щорса (Нововятский район) | 0,55 |  |  | 0,55 |  |
| 470 | Выезд от д. 65 по ул. Кирова на ул. Парковуая через д. 28 по ул. Парковая и пекарню (Нововятский район) | 0,12 |  |  | 0,12 |  |
| 471 | Проезд от д. 13а по ул. Ленина к д. 17 а по ул. Октябрьская (Нововятский район) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |
| 472 | Проезд от д. 1 по ул. Ленина на ул. Октябрьская (Нововятский район) | 0,15 |  |  | 0,15 |  |
| 473 | Проезд от д. 45 по ул.Советская до ул. Опарина (Нововятский район) | 0,315 |  |  | 0,315 |  |
| 474 | Ул. Коммуны (Нововятский район) | 1,45 |  |  | 1,45 |  |
| 475 | Дорога от ул. Светлая до д. 62а (слобода Лосево) | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| 476 | Ул. Молодежная (слобода Сошени) | 0,26 |  |  | 0,26 |  |
| 477 | Ул. Новая (слобода Сошени) | 0,31 |  |  | 0,31 |  |
| 478 | Ул. Трудовая (слобода Сошени) | 0,37 |  |  | 0,37 |  |
| 479 | Ул. Героев Чернобыльцев (с. Красное) | 0,9 |  |  | 0,9 |  |
| 480 | Ул. Мира (мкр-н Радужный) | 0,17 |  |  | 0,17 |  |
| 481 | Ул. Новая (мкр-н Радужный) | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| 482 | Ул. Производственная (мкр-н Радужный) | 0,56 |  |  | 0,56 |  |
| 483 | Ул. Заводская (мкр-н Радужный) | 0,24 |  |  | 0,24 |  |
| 484 | Пер. Школьный (мкр-н Радужный) | 0,83 |  |  | 0,83 |  |
| 485 | Просп. Строителей (мкр-н Радужный) | 1,11 |  |  | 0 |  |
| 486 | Ул. Алексеевская (мкр-н Радужный) | 0,49 |  |  | 0,49 |  |
| 487 | Подъездная автодорога от ул. Производственная до транспортной развязки на Южном обходе города Кирова | 0,52 |  |  | 0,52 |  |
|  | Всего | 539,882 |  |  | 458,02 |  |

Таблица 2

Город Кирово-Чепецк

| № п/п | Название автомобильной дороги | Общая протяжённость, км | Адреса участков с проезжей частью, находящейся в неудовлетворительном состоянии, км | Протяжённость участков с проезжей частью, находящейся в неудовлетворительном состоянии и мероприятия по профилактике |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало участка | конец участка | км | мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога по ул. 30 лет Октября | 0,556 |  |  | 0,556 |  |
| 2 | Автодорога по ул. Азина | 0,317 |  |  | 0,317 |  |
| 3 | Автодорога по пр. Базовый | 0,398 |  |  | 0,398 |  |
| 4 | Автодорога по ул. Большевиков | 0,612 |  |  | 0,612 |  |
| 5 | Автодорога по ул. Вятская Набережная | 1,106 |  |  | 1,106 |  |
| 6 | Автодорога по ул. Володарского | 0,562 |  |  | 0,562 |  |
| 7 | Автодорога по ул. Горького | 0,366 |  |  | 0,366 |  |
| 8 | Автодорога по ул. Жданова | 0,612 |  |  | 0,612 |  |
| 9 | Автодорога по ул. Заводская | 2,053 |  |  | 2,053 |  |
| 10 | Автодорога по ул. Зверева | 0,428 |  |  | 0,428 |  |
| 11 | Автодорога по ул. Калинина | 0,882 |  |  | 0,882 |  |
| 12 | Автодорога по ул. Карла Маркса | 0,305 |  |  | 0,123 |  |
| 13 | Автодорога по просп. Кирова | 1,161 | от ул. Ленина | до ул. Заводская | 0,460 |  |
| 14 | Автодорога по ул. Колхозная | 0,370 |  |  | 0,370 |  |
| 15 | Автодорога по ул. Коммунистическая | 0,532 |  |  | 0,532 |  |
| 16 | Автодорога по ул. Комсомольская | 0,368 |  |  | 0,368 |  |
| 17 | Автодорога по ул. Кооперативная | 0,768 |  |  | 0,768 |  |
| 18 | Автодорога по ул. Красноармейская | 0,469 |  |  | 0,469 |  |
| 19 | Автодорога по ул. Ленина | 3,776 | от просп. Мира | до ул. Вятская Набережная | 0,740 |  |
| 20 | Автодорога по ул. Луговая | 0,506 |  |  | 0,506 |  |
| 21 | Автодорога по ул. Луначарского | 1,418 | от ул. Терещенко | до просп. Россия | 0,968 |  |
| 22 | Автодорога по ул. Маяковского | 0,625 |  |  | 0,258 |  |
| 23 | Автодорога по ул. Молодой Гвардии | 0,594 |  |  | 0,594 |  |
| 24 | Автодорога по ул. Монтажная | 0,662 |  |  | 0,662 |  |
| 25 | Автодорога по ул. Набережная | 0,483 |  |  | 0,483 |  |
| 26 | Автодорога по ул. Овражная | 0,211 |  |  | 0,211 |  |
| 27 | Автодорога о ул. Островского | 0,892 |  |  | 0,000 |  |
| 28 | Автодорога по ул. Парковая | 0,911 |  |  | 0,911 |  |
| 29 | Автодорога по ул. Первомайская | 1,441 | от ул. Загородная | до ул. Вятская Набережная | 1,270 |  |
| 30 | Автодорога по пер. Первомайский | 0,388 |  |  | 0,388 |  |
| 31 | Автодорога по пр. Перевощикова | 0,759 |  |  | 0,759 |  |
| 32 | Автодорога по пер. Пожарный | 1,144 |  |  | 1,144 |  |
| 33 | Автодорога по ул. Почтовая | 0,300 |  |  | 0,300 |  |
| 34 | Автодорога по ул. Пролетарская | 0,350 |  |  | 0,350 |  |
| 35 | Автодорога по ул. Пушкина | 0,226 |  |  | 0,226 |  |
| 36 | Автодорога по пер. Рабочий | 0,566 |  |  | 0,566 |  |
| 37 | Автодорога по ул. Речная | 0,646 |  |  | 0,646 |  |
| 38 | Автодорога по ул. Рудницкого | 0,565 |  |  | 0,565 |  |
| 39 | Автодорога по пер. Садовый | 0,485 |  |  | 0,485 |  |
| 40 | Автодорога по просп. Советский | 0,427 |  |  | 0,427 |  |
| 41 | Автодорога по ул. Созонтова | 0,474 |  |  | 0,474 |  |
| 42 | Автодорога по ул. Сосновая | 2,283 | от ул. Луначарского | до ул. Ленина | 0,900 |  |
| 43 | Автодорога по ул. Строительная | 0,705 |  |  | 0,705 |  |
| 44 | Автодорога по ул. Терещенко | 1,407 |  |  | 1,407 |  |
| 45 | Автодорога по ул. Школьная | 0,853 |  |  | 0,853 |  |
| 46 | Автодорога по ул. Юбилейная | 1,178 |  |  | 0,698 |  |
| 47 | Автодорога до 9-го садоводства | 1,478 |  |  | 1,478 |  |
| 48 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до разворотной площадки автобусов у пешеходного моста через узкоколейную железную дорогу | 0,157 |  |  | 0,157 |  |
| 49 | Автодорога к городскому кладбищу | 3,424 | от остановки «4 садоводство» | до дороги на 9 садоводство | 1,420 |  |
| 50 | Автодорога от автодороги по ул. Парковая до д. 10 по ул. Парковая | 0,765 |  |  | 0,765 |  |
| 51 | Автодорога от д. 10 по ул. Парковая до границы муниципального образования | 1,670 |  |  | 1,670 |  |
| 52 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 3 по ул. Чепецкая | 0,215 |  |  | 0,215 |  |
| 53 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 21/3 по просп. Кирова | 0,273 |  |  | 0,273 |  |
| 54 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 60/3 по ул. Ленина | 0,360 |  |  | 0,360 |  |
| 55 | Проезд от автодороги по ул. Горького до автодороги по ул. Ленина | 0,223 |  |  | 0,223 |  |
| 56 | Проезд от автодороги по просп. Кирова до д. 60/2 по ул. Ленина | 0,193 |  |  | 0,193 |  |
| 57 | Проезд от автодороги по ул. Ленина до д. 5/2 по ул. Ленина | 0,309 |  |  | 0,309 |  |
| 58 | Проезд от автодороги по ул. Первомайская до автодороги по ул. Ленина | 0,309 |  |  | 0,309 |  |
| 59 | Автодорога к микрорайону Каринторф | 2,287 |  |  | 2,287 |  |
| 60 | Транзитный участок автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.-д. переезда «Боёво» | 3,968 | от ул. 60 лет Октября | до пр. Мира | 1,311 |  |
| 61 | Автодорога к торфоскладу | 0,387 |  |  | 0,387 |  |
| 62 | Автодорога от 2-го поста до ст. Чепецкая | 0,809 |  |  | 0,809 |  |
| 63 | Автодорога вдоль завода минеральных удобрений до моста через р. Елховку у нефтебазы | 2,487 | от пожарной части | до моста через р. Елховка | 1,890 |  |
| 64 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до автозаправочной станции | 0,174 |  |  | 0,174 |  |
| 65 | Автодорога от автодороги на птицефабрику до д. 31 квартала Цепели | 0,500 |  |  | 0,500 |  |
| 66 | Проезд вдоль д. 7/2 по ул. 60 лет Октября | 0,173 |  |  | 0,173 |  |
| 67 | Проезд от автодороги по просп. Мира до д. 63 по просп. Мира | 0,149 |  |  | 0,149 |  |
| 68 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября к д. 1/2 по ул. Юбилейная | 0,216 |  |  | 0,216 |  |
| 69 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября до автодороги по ул. Ленина | 0,547 |  |  | 0,547 |  |
| 70 | Автодорога от автодороги по ул. Ленина к д. 26 по ул. Ленина | 0,171 |  |  | 0,171 |  |
| 71 | Проезд от автодороги по ул. Братьев Васнецовых до д. 23 по ул. Луначарского | 0,192 |  |  | 0,192 |  |
| 72 | Проезд от автодороги по ул. Школьная до разворотной площадки у д. 6/2 по ул. Школьная | 0,119 |  |  | 0,119 |  |
| 73 | Автодорога по ул. Алексея Некрасова | 2,039 |  |  | 0,638 |  |
| 74 | Автодорога по пр. Дзержинского | 0,681 |  |  | 0,000 |  |
| 75 | Автодорога по пр. Лермонтова | 0,505 |  |  | 0,000 |  |
| 76 | Автодорога по просп. Мира | 2,911 |  |  | 0,000 |  |
| 77 | Автодорога по ул. Победы | 0,621 |  |  | 0,000 |  |
| 78 | Автодорога по ул. Производственная | 2,555 |  |  | 0,000 |  |
| 79 | Автодорога по просп. Россия | 1,114 |  |  | 0,845 |  |
| 80 | Автодорога по ул. Энгельса | 0,551 |  |  | 0,551 |  |
| 81 | Автодорога к искусственному катку | 0,397 |  |  | 0,000 |  |
| 82 | Автодорога от автодороги по ул. Мелиораторов до квартала Цепели | 0,765 |  |  | 0,000 |  |
| 83 | Автодорога от поста ГИБДД до завода минеральных удобрений | 1,973 |  |  | 0,000 |  |
| 84 | Автодорога от пожарной части 1 до поста ГИБДД № 2 | 2,060 |  |  | 0,300 |  |
| 85 | Проезд по ул. Первомайская | 0,465 |  |  | 0,000 |  |
| 86 | Транзитный участок автодороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина | 3,110 |  |  | 0,000 |  |
| 87 | Автодорога по ул. Комиссара Утробина | 0,532 |  |  | 0,000 |  |
| 88 | Автодорога по ул. Загородная | 0,288 |  |  | 0,000 |  |
| 89 | Автодорога по пер. Котельный | 0,277 |  |  | 0,000 |  |
| 90 | Автодорога по пер. Новостроевский | 0,323 |  |  | 0,000 |  |
| 91 | Автодорога по ул. Песчаная | 0,181 |  |  | 0,000 |  |
| 92 | Автодорога по ул. Профсоюзная | 0,363 |  |  | 0,000 |  |
| 93 | Автодорога по ул. Революции | 0,703 |  |  | 0,000 |  |
| 94 | Автодорога по ул. Свердлова | 0,393 |  |  | 0,000 |  |
| 95 | Автодорога по ул. Свободы | 1,085 |  |  | 0,000 |  |
| 96 | Автодорога по ул. Труда | 0,668 |  |  | 0,000 |  |
| 97 | Автодорога по пер. Майский | 0,157 |  |  | 0,000 |  |
| 98 | Автодорога до квартала Злобино (от автодороги до 9-го садоводства) | 1,863 |  |  | 0,000 |  |
| 99 | Автодорога по кварталу Гарь (от кладбища «Злобино» до узкоколейной ж.д.) | 0,510 |  |  | 0,000 |  |
| 100 | Автодорога по кварталу Гарь (восточная сторона) | 0,510 |  |  | 0,000 |  |
| 101 | Проезд от автодороги по ул. Производственная до автодороги по ул. Мелиораторов | 0,478 |  |  | 0,000 |  |
| 102 | Автодорога от автодороги по ул. Юбилейная до квартала Поповщина (с автодорогой по кварталу Поповщина) | 1,554 |  |  | 0,000 |  |
| 103 | Автодорога на дер. Комариха | 2,327 |  |  | 0,000 |  |
|  | Итого | 89,647 |  |  | 47,106 |  |

__________________

Приложение № 5

к Программме

Мероприятия

по совершенствованию системы управления дорожным движением

Таблица 1

Мероприятия по модернизации светофорных объектов

| № п/п | Населенный пункт, название улицы | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Светофор транспортный (светодиодный) Т 1.2, шт. | Светофор транспортный (светодиодный) Т 1.2 п, шт. | Светофор транспортный (светодиодный) Т 1.2 л, шт. | Светофор пешеходный (светодиодный) П 1.1, шт. | Светофор транспортный (светодиодный) Т 1.2 с табло обратного отсчёта времени, шт. | Светофор транспортный (светодиодный) Т 1.2 п с табло обратного отсчёта времени, шт. | Светофор транспортный (светодиодный) Т 1.2 л с табло обратного отсчёта времени, шт. | Светофор пешеходный (светодиодный) П 1.1 с табло обратного отсчёта времени, шт. | Устройство звукового сопровождения пешехода, шт. | Табло обратного отсчёта времени, шт. | Контроллер дорожный, шт. | Предпочтительная марка контроллера | Итого, тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость оборудования, тыс. рублей |
|  | 43,125 | 54,695 | 54,695 |  | 47,353 |  |  | 43,364 | 23,290 |  | 193,082 | - | - |
| Требуемое количество, штук |
| 1 | Г. Киров, ул. Щорса – ул. Короленко | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | ИС-1 | 498,890 |
| 2 | Г. Киров, ул. Ленина – ул. Мопра | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 1 | ИС-1 | 1071,314 |
| 3 | Г. Киров, ул. Маклина – ул. Горького | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 1 | ИС-1 | 1 071,314 |
| 4 | Г. Киров, ул. Калинина – ул. Ивана Попова | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  | 1 | ИС-1 | 1071,314 |
| 5 | Г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 48 (школа № 62) | 6 |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 1 | ИС-1 | 718,448 |
| 6 | Г. Киров, ул. Горького – ул. Герцена | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 8 | 8 |  | 1 | ИС-1 | 1088,226 |
| 7 | Г. Киров, ул. Дзержинского – ул. Чернышевского | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 4 |  | 1 | ИС-1 | 731,132 |
| 8 | Г. Киров, ул. Кольцова – ул. Ломоносова | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 4 |  | 1 | ИС-1 | 731,132 |
| 9 | Г. Киров, ул. Ленина – ул. Тимирязева | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 | ИС-1 | 464,516 |
| 10 | Г. Киров, ул. Ленина – ул. Воровского | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 681,036 |
| 11 | Г. Киров, ул. Ленина – ул. Труда | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 8 | 8 |  | 1 | ИС-1 | 1088,226 |
| 12 | Г. Киров, ул. Дзержинского – ул. Луганская | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | ИС-1 | 584,362 |
| 13 | Г. Киров, ул. Лепсе – ул. Сормовская | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 6 | 6 |  | 1 | ИС-1 | 954,918 |
| 14 | Г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, д. 85 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 6 |  | 1 | ИС-1 | 864,440 |
| 15 | Г. Киров, ул. Московская – ул. Менделеева | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 8 | 8 |  | 1 | ИС-1 | 1 088,226 |
|  | Итого, светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | Итого, шт. | 68 | 6 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 14 | - | 0 |
|  | Итого, тыс. рублей | 2932,5 | 328,17 | 218,78 | 0,0 | 1325,884 | 0,0 | 0,0 | 3382,392 | 1816,620 | 0,0 | 2703,148 | - | 12 707,494 |

Таблица 2

Мероприятия по нерегулируемым пешеходным переходам

| Адресный перечень расположения пешеходных переходов | Номер типового решения | Необходимый объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| Ул. Дзержинского, д. 25 | 1 | 297,524 |
| Ул. Свободы, д. 76 | 1 | 297,524 |
| Мкр-н Лянгасово, ул. Комсомольская, д. 49 | 1 | 297,524 |
| Мкр-н Лянгасово, ул. Олега Кошевого | 1 | 297,524 |
| Казанский тракт, слобода Корчемкино | 1 | 297,524 |
| Нововятский район, ул. Ленина, д. 14 | 1 | 297,524 |
| Нововятский район, ул. Парковая, д. 30 | 1 | 297,524 |
| Нововятский район, ул. Кирова, д. 59 | 1 | 297,524 |
| Нововятский район, мкр-н Радужный, пер.Школьный, д. 4 | 1 | 297,524 |
| Ул. Павла Корчагина, д. 73 | 1 | 297,524 |
| Ул. Павла Корчагина, д. 139 | 1 | 297,524 |
| Ул. Павла Корчагина, д. 181 | 1 | 297,524 |
| Ул. Лесозаводская, д. 19 | 1 | 297,524 |
| Пос. Порошино, ул. Боровицкая, д. 9 | 1 | 297,524 |
| С. Бахта, ул. Юбилейная, д. 14 | 1 | 297,524 |
| Ул. Ивана Попова, д. 8 | 1 | 297,524 |
| Ул. Возрождения (в районе д. 5 по ул. Гайдара) | 1 | 297,524 |
| Пос. Ганино, ул. Центральная, д. 3 | 1 | 297,524 |

Таблица 3

Мероприятия по оснащению участков дорожной сети пешеходными ограждениями

| Адресный перечень установки пешеходных ограждений | Длина пешеходного ограждения, п. м. | Предварительная цена за 1 п. метр, тыс. рублей | Необходимый объем финансирования , тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Свободы, д. 76 | 200,0 | 2,533 | 506,600 |
| Ул. Возрождения (в районе д.5 по ул. Гайдара) | 200,0 | 2,533 | 506,600 |
| Мкр-н Лянгасово, ул.Комсомольская, д. 49 | 100,0 | 2,533 | 253,300 |
| Мкр-н Лянгасово, ул.Олега Кошевого | 100,0 | 2,533 | 253,300 |
| Нововятский район, мкр.Радужный, пер. Школьный, д. 4 | 100,0 | 2,533 | 253,300 |
| Нововятский район, ул. Ленина, д. 14 | 100,0 | 2,533 | 253,300 |
| Нововятский район, ул. Парковая, д. 30 | 100,0 | 2,533 | 253,300 |
| Нововятский район, ул. Кирова, д. 59 | 100,0 | 2,533 | 253,300 |
| Ул. Лесозаводская, д. 19 | 100,0 | 2,533 | 253,300 |
| Ул. Труда, д. 16 | 200,0 | 2,533 | 506,600 |
| Ул. Ивана Попова, д. 8 | 200,0 | 2,533 | 506,600 |
| Ул. Карла Маркса, д. 41 | 100,0 | 2,533 | 253,300 |
| Ул. Карла Маркса (от ул. Труда до ул. Комсомольская) | 500,0 | 2,533 | 1 266,500 |
| Пос. Ганино, ул. Центральная, д. 3 | 100,0 | 2,533 | 253,300 |

Таблица 4

Прочие мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и совершенствованию

системы управления дорожным движением

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  | факт | всего | план | план | план | план |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие и совершенствование системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения участников дорожного движения | 35 045,5 | 33 216,1 | 31 108,4 | 33 329,3 | 35 657,7 | 37 406,4 | 238 205,8 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования | 35 045,5 | 33 216,1 | 31 108,4 | 33 329,3 | 35 657,7 | 37 406,4 | 238 205,8 |
| 1.1. | Техническое обслуживание светофорных объектов (без стоимости электроэнергии) | 12 361,2 | 12 940,8 | 12 841,1 | 13 714,3 | 14 523,4 | 15 278,6 | 93 900,5 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования | 12 361,2 | 12 940,8 | 12 841,1 | 13 714,3 | 14 523,4 | 15 278,6 | 93 900,5 |
| 1.2. | Аварийно-восстановительный ремонт светофорных объектов | 1 287,5 | 522,4 | 1 071,4 | 1 144,3 | 1 211,8 | 1 274,8 | 8 012,2 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования | 1 287,5 | 522,4 | 1 071,4 | 1 144,3 | 1 211,8 | 1 274,8 | 8 012,2 |
| 1.3. | Электроэнергия для светофорных объектов | 4 052,0 | 4 300,1 | 4 760,1 | 5 189,2 | 5 857,4 | 6 056,6 | 33 833,2 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования | 4 052,0 | 4 300,1 | 4 760,1 | 5 189,2 | 5 857,4 | 6 056,6 | 33 833,2 |
| 1.4. | Продольная разметка автомобильных дорог, разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей, кв. м, (апрель, август) | 6 683,0 | 6 642,2 | 6 642,2 | 7 093,9 | 7 512,4 | 7 903,0 | 49 019,3 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования | 6 683,0 | 6 642,2 | 6 642,2 | 7 093,9 | 7 512,4 | 7 903,0 | 49 019,3 |
| 1.5. | Обслуживание, установка, замена и аварийно-восстановительный ремонт дорожных знаков | 4 463,5 | 5 455,9 | 3 556,1 | 3 797,9 | 4 022,0 | 4 231,1 | 29 944,2 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования | 4 463,5 | 5 455,9 | 3 556,1 | 3 797,9 | 4 022,0 | 4 231,1 | 29 944,2 |
| 1.6. | Установка и техническое обслуживание пешеходных ограждений | 3 012,7 | 1 513,3 | 642,4 | 686,1 | 726,6 | 764,4 | 9 517,6 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования | 3 012,7 | 1 513,3 | 642,4 | 686,1 | 726,6 | 764,4 | 9 517,6 |
| 1.7. | Освобождение объектов внешнего благоустройства от предметов | 3 185,6 | 1 841,4 | 1 595,1 | 1 703,6 | 1 804,1 | 1 897,9 | 13 978,8 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования | 3 185,6 | 1 841,4 | 1 595,1 | 1 703,6 | 1 804,1 | 1 897,9 | 13 978,8 |
| 2. | Совершенствование системы управления дорожным движением путем внедрения современных методов организации движения, применения сертифицированных технических средств и автоматизированных систем, направленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий | 7 413,8 | 5 460,9 | 5 459,2 | 5 830,4 | 6 174,3 | 6 495,4 | 45 949,0 |
|  | бюджет муниципального образования «Город Киров | 7 413,80 | 5 460,9 | 5 459,20 | 5 830,40 | 6 174,30 | 6 495,40 | 45 949,0 |
| 2.1. | Капитальный ремонт светофорных объектов |  | 782,9 | 1 624,0 | 1 734,4 | 1 836,7 | 1 932,2 | 7 910,2 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования |  | 782,9 | 1 624,0 | 1 734,4 | 1 836,7 | 1 932,2 | 7 910,2 |
| 2.2. | Установка новых светофорных объектов | 1 876,5 | 4 073,0 | 3 230,2 | 3 449,9 | 3 653,4 | 3 843,4 | 22 917,7 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования | 1 876,5 | 4 073,0 | 3 230,2 | 3 449,9 | 3 653,4 | 3 843,4 | 22 917,7 |
| 2.3. | Выполнение проектных работ | 675,3 | 605,0 | 605,0 | 646,1 | 684,2 | 719,8 | 4 449,4 |
|  | в том числе бюджет муниципального образования | 675,3 | 605,0 | 605,0 | 646,1 | 684,2 | 719,8 | 4 449,4 |
| 2.4. | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | 4 862,0 |  |  |  |  |  | 4 862,0 |
|  | бюджет муниципального образования | 4 862,0 |  |  |  |  |  | 4 862,0 |

__________________

Приложение № 6

к Программе

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации

Кировская область расположена на северо-востоке Русской равнины в центрально-восточной части Европейской России, простирается на 570 километров c севера на юг от 56°03' северной широты до 61°04' северной широты и на 440 км с запада на восток от 41°17' восточной долготы до 53°56' восточной долготы. Область граничит на востоке с Пермским краем и Удмуртской Республикой, на севере – с Республикой Коми и Архангельской областью, на западе – с Вологодской, Костромской, Нижегородской областями, на юге – с республиками Марий Эл и Татарстан.

Территория Кировской области составляет 120 374 кв. километров. Численность населения на начало 2016 года – 1 297 474 человек, городского населения – 75,93%.

В городе Кирове расположен гражданский аэропорт Победилово.

Через Кировскую область проходит основной пассажирский ход Транссибирской магистрали, а также линия, связывающая северные регионы с Центральной Россией, Киров – Котлас. Общая протяжённость железных дорог – 1067 километров.

Сеть автомобильных дорог общего пользования – 14338 километров. Вместе с тем существует необходимость строительства дорог, соединяющих Кировскую область с другими субъектами Российской Федерации.

Основной водной магистралью является река Вятка. Протяжённость эксплуатируемых водных путей по Вятке и её притокам – 1800 километров.

Город Киров – административный центр Кировской области областного подчинения, образует самостоятельное муниципальное образование «Город Киров» в составе Кировской области, расположен на реке Вятке в 896 километров  от Москвы в направлении на северо-восток, является одним из старейших городов России. Киров расположен в долине реки Вятки, в среднем её течении, на северо-востоке Европейской части России, на Русской равнине, в зоне таёжных лесов, в поясе полесий. Река Вятка разделяет город на основную и заречную части в промежутке от южной границы Нововятского района до Филейской горы, далее она служит северо-восточной и северной границей муниципального образования. В городе Кирове Вятка течёт в юго-восточном, а затем в западном направлении. Наиболее крупными притоками Вятки, протекающими в Кирове, являются реки Быстрица, Чахловица, Хлыновка. Быстрица образует западную границу муниципального образования, Чахловица делит городской округ на западную и восточную половины. Хлыновка протекает в городской черте Кирова и пересекает с юга на север Нововятский, Ленинский, Первомайский районы города.

Город Киров входит в территориальную группу регионов Приволжья — Приволжский федеральный округ. Расстояние до ближайших крупных городов: Казани — 409 километров, Перми — 471 километров, Нижнего Новгорода — 563 километров, Уфы — 734 километров, Самары — 770 километров.

Город Киров является крупным промышленным, транспортным и культурным центром. Через него проходят основные железнодорожные магистрали, соединяющие Северо-Запад и Центр с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, а также северными районами страны. Территория муниципального образования «Город Киров» составляет 757 кв. километров. Численность постоянного населения Кировской городской агломерации на 01 января 2016 года составила 523 тысячи человек и увеличилась по сравнению с началом 2015 года на 4 тыс. человек за счет естественного и миграционного приростов населения: на 0,9 и 
3,1 тыс. человек соответственно.

В городе Кирово-Чепецке в связи со строительством участка дороги Демаки – Николаево – граница Республики Удмуртия автомобильной дороги федерального значения Киров – Глазов, а также строительства автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской ожидается значительное увеличение транзитного грузового транспорта.

Кировская городская агломерация включает непосредственно город Киров и сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями. В состав территории муниципального образования входит территория города Кирова в границах городской черты, а также в соответствии с генеральным планом города территории сельских населенных пунктов, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Схема расположения Кировской городской агломерации в составе Кировской области

Кировская городская агломерация

2. Социально-экономическая характеристика Кировской городской агломерации, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

# 2.1. Демографическая ситуация

В последние годы сохраняется динамика роста среднегодовой численности постоянного населения муниципального образования «Город Киров». В 
2015 году значение показателя составило 521 072 человека, увеличившись к уровню 2014 года на 5 400 человек. По оценке 2016 года численность постоянного населения составило 525 190 человек, в 2019 году согласно прогнозным данным – 535 410 человек, увеличившись к уровню текущего года на 1,9%.

По итогам отчетного периода зафиксирован опережающий темп роста рождаемости и естественный прирост населения. Это связано с увеличением числа молодых женщин фертильного возраста вследствие высокого уровня рождаемости в 1980-х годах, а также с изменениями в системе государственной поддержки материнства и детства (увеличение пособий социального характера, предоставление материнского (семейного) капитала).

До 2015 года наблюдался рост миграционного прироста населения, в 
2014 году показатель составлял 6167 человек, в 2015 году – уже 3144 человека.

Демографические процессы последних лет находят свое отражение в увеличении количества детей от 0 до 17 лет – со 100 000 человек в текущем году до 107 100 человек в 2019 году (увеличение на 7,1%).

В городе Кирово-Чепецке демографическая ситуация носит ярко выраженный кризисный характер, численность постоянно проживающего на населения города сокращается.

# 2.2. Общеэкономические показатели

В муниципальном образовании «Город Киров» по итогам 2015 года было зарегистрировано 27 310 организаций всех форм собственности. По оценке 
2016 года количество организаций увеличилось на 540 единиц. К 2019 году количество организаций возрастет до 28 860 единиц.

По итогам 2015 года количество действующих организаций муниципальной формы собственности в муниципальном образовании «Город Киров» составило 286 единиц. По оценке 2016 года и прогнозу 2017 года количество муниципальных организаций будет сокращаться вследствие передачи коррекционных школ города в областную собственность и в связи с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий. К 2019 году количество муниципальных организаций города Кирова не изменится.

По оценке 2016 года оборот организаций по полному кругу составило 422 065,6 млн. рублей, в том числе по крупным и средним организациям 247 562,8 млн. рублей. В 2017 году прогнозируется увеличение оборотов по полному кругу организаций на 4,8% по первому варианту и на 6,1% по второму, в 2019 году – на 5,8% и на 7,5% соответственно.

Поступления налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов составили в 2015 году 24 595,7 млн. рублей, в том числе:

в федеральный бюджет – 7 939,7 млн. рублей,

в областной бюджет – 13 091,7 млн. рублей,

в местный бюджет – 3 564,3 млн. рублей.

По оценке 2016 года объем расходов бюджета муниципального образования составил 11 451,0 млн. рублей. По прогнозу 2017 года расходы уменьшатся на 17,3% к уровню 2016 года. В 2018 и 2019 годах ежегодный рост расходов муниципального образования составит 100,9%.

2.3. Промышленность

По оценке 2016 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий составил 119 109,6 млн. рублей (индекс производства в сопоставимых ценах к предыдущему году – 100,0%).

В 2017 – 2019 годах прогнозируется увеличение объемов промышленного производства: в 2017 году показатель составит 128 875,3 млн. рублей (индекс производства в сопоставимых ценах к предыдущему году – 102,3%), в 2019 году – 146 789,7 млн. рублей (индекс производства в сопоставимых ценах к предыдущему году – 100,9%).

Положительное влияние на динамику промышленного производства будут оказывать предприятия отрасли машиностроения, выполняющие государственные заказы.

Относительно высокими темпами будет развиваться отрасль «Обработка древесины и производство изделий из дерева» (индекс производства в сопоставимых ценах к предыдущему году – 113% в 2017 году). Значительное увеличение объемов производства в указанной отрасли связано с реализацией инвестиционного проекта ООО «Вятский фанерный комбинат».

По отрасли «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» увеличение объемов отгруженной продукции обеспечивается ООО производственная фирма «Лель».

Продолжат стабильно работать предприятия по производству пищевых продуктов. Прогнозируется увеличение объемов производства ОАО «Производственный холдинг «Здрава», АО «Кировский мясокомбинат», ОАО «Кировский хладокомбинат».

Прогнозируется увеличение объемов отгруженной продукции по следующим отраслям промышленности: «Текстильное и швейное производство», «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

В целом в 2017 году по сравнению с 2016 годом отраслевая структура промышленности не претерпит серьезных изменений.  По полному кругу предприятий удельный вес организаций, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды, составит 27,4% (2017 год) и 27,7% (2016 год), производством пищевых продуктов, - 18,0% и 18,3%, производством транспортных средств и оборудования, - 9,8% и 8,3% соответственно.

Прогнозируется, что в 2019 году в структуре промышленности увеличится доля предприятий, производящих транспортные средства и оборудование, до 12,8%. Доля предприятий, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды, останется на прежнем уровне и составит 27,0%, производством пищевых продуктов, – 17,6%.

Уточнение объемов промышленного производства согласно прогнозу на 2017 – 2019 годы по сравнению с данными прогноза на 2016 – 2018 годы связано с пересмотром производственных программ отдельных предприятий. В частности, на увеличение объемов производства оказали влияние государственные заказы, выполняемые предприятиями города.

В 2015 году в городе Кирово-Чепецке объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 
50 924 892 тыс. рублей.

В структуре промышленности города Кирово-Чепецка одно из ведущих мест занимают предприятия химической промышленности.

# 2.4. Сельское хозяйство

В 2015 году на территории муниципального образования «Город Киров» осуществляли деятельность 8 предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции: ЗАО Агрофирма «Дороничи», ЗАО «Заречье», ОАО СПХ «Кировское», ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ОАО «Птицефабрика «Костинская», ЗАО «Ягодное», ОАО «Кировплем», ООО Агропромышленное предприятие «Ясное».

По оценке 2016 года и по прогнозу 2017 – 2019 годов количество сельскохозяйственных предприятий уменьшится на одну единицу в связи с тем, что ОАО «Птицефабрика «Костинская» с 2016 года не осуществляет деятельность и исключена из реестра сельхозпроизводителей.

Помимо сельскохозяйственных предприятий на территории муниципального образования «Город Киров» осуществляют деятельность 12248 личных подсобных хозяйств и 28 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Основными видами производимой сельскохозяйственными предприятиями продукции являются мясо крупного рогатого скота и свиней, молоко, зерно, овощи, кормовые культуры, семена многолетних трав.

Ряд сельхозпредприятий работает в направлении глубокой переработки производимой продукции: ЗАО «Агрофирма «Дороничи» и ЗАО «Заречье» – мяса; ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» – овощей.

Основной отраслью, которая дает 90% выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, является животноводство.

В 2015 году поголовье крупного рогатого скота на сельскохозяйственных предприятиях составило 9243 головы, в том числе 4464 коровы. Темп роста к уровню 2014 года по поголовью крупного рогатого скота составил 102,5%, в том числе по поголовью коров – 101,6%.

В 2016 году увеличилось поголовье КРС на 4% за счет увеличения поголовья на предприятиях ЗАО «Заречье», где был введен в эксплуатацию комплекс крупного рогатого скота после его реконструкции, ЗАО Агрофирма «Дороничи», ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский», ОАО СХП «Кировское».  По прогнозу в 2017 году поголовье крупного рогатого скота сохранится на уровне 2016 года. По прогнозу 2018 года темп роста показателя составит 1%, в 2019 году поголовье крупного рогатого скота сохранится на уровне 2018 года.

По оценке 2016 года поголовье свиней увеличилось на 7,4%, в том числе за счет строительства на свиноводческом комплексе «Русское» корпуса на 
660 ското-мест.  По прогнозу 2017 года поголовье свиней увеличится на 0,2% к 2016 году. В 2018 и 2019 годах поголовье свиней сохранится на уровне 2017 года.

Производство молока в 2015 году составило 32 552 тонны, 112,7% к уровню 2014 года.  На ЗАО «Заречье» производство молока увеличилось на 24,4%, а надой молока на одну корову увеличился на 6,7%. На ЗАО «Агрофирма «Дороничи» производство молока в 2015 году увеличилось на 27,2%.

В 2016 году планируется увеличение производства молока на 4,8%. Наиболее значительный валовый надой молока в 2016 году ожидается на ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский». Так на предприятии в 2015 году было получено молока на 986,4 тонны, или на 7,7% больше, чем за предыдущий период. Это было вызвано ростом продуктивности коров на 7,9%. Такие результаты были достигнуты благодаря заготовке более качественных кормов и приобретению нового кормораздатчика JF STOLL. В 2016 году также увеличилось валовое производство молока на 1349,5 тонны, или на 9,8% к уровню 2015 года. По прогнозу 2017 года производство молока на сельскохозяйственных организациях увеличится на 1% к 2016 году. В 2018 году прогнозируется увеличение производства молока на 0,2% к уровню предыдущего года. В 2019 году темп роста производства молока составит 100,3%.

Реализация скота и птицы в живом весе в сельскохозяйственных организациях в 2015 году составила 29435 тонн, или 104,7% к уровню 2014 года. По оценке 2016 года реализация увеличится на 0,1%. В 2017 году прогнозируется увеличение реализации скота и птицы в живом весе на 1,0% к уровню 2016 года. В 2018 году объемы реализации прогнозируются на уровне 2017 года. В 
2019 году реализация увеличится на 0,2% к 2018 году.

Посевная площадь в 2015 году составила 29,5 тыс. гектаров, в том числе 
28 тыс. гектаров – посевные площади сельскохозяйственных организаций. В 2016 году размеры сельскохозяйственных площадей увеличатся на 0,3 тыс. гектаров. В 2017 году размер посевных площадей не изменится. В 2018 году прогнозируется увеличение посевных площадей на 0,2 тыс. гектаров к уровню 
2017 года. В 2019 году размеры посевных площадей планируется увеличить еще на 0,6 тыс. гектаров. Таким образом, в 2019 году посевные площади составят 30,7 тыс. гектаров.

Производство зерна в 2015 году составило 23 715,3 тонны, сократившись к уровню 2014 года на 7,5%. В связи с засушливыми явлениями, складывающимися на территории Кировской области, в 2016 году производство зерна осталось на уровне 2015 года. В 2017 году производство зерна увеличится на 2,7% к уровню 2016 года. В 2018 году прогнозируется увеличение производства зерна на 3,7% к 2017 году. В 2019 году увеличение производства зерна составит 101,7% к уровню 2018 года.

В 2015 году производство картофеля в сельскохозяйственных организациях составило 11865,7 тонны (130,1% к уровню 2016 года). В 2016 году ожидается сокращение производства картофеля на 39,8%, в связи с тем, что на ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» произошло снижение посевных площадей под картофель с 450 гектаров 300 гектаров в связи с увеличением площадей под кормовые культуры. К 2019 году планируется строительство складов хранения под картофель. В связи с этим по 2-му варианту прогноза наблюдается рост валового сбора картофеля и возвращение к номинальному объему посевных площадей под картофель.

В 2015 году производство овощей по всем категориям хозяйств составило 26668,6 тонны, сократившись к уровню 2014 года на 3,1%. В 2016 году темп роста производства овощей составил 103,9% к 2015 году. По прогнозу 2017 года производство овощей увеличится на 1,4% к 2016 году. В 2018, 2019 годах увеличение производства овощей прогнозируется на 1,4% ежегодно.

В 2015 году выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 3 868,7 млн. рублей в связи с тем, что производство на ОАО «Птицефабрика «Костинская» приостановлено, в 2016 году объем выручки уменьшился на 
6% к уровню 2015 года. По прогнозу 2017 года объем выручки возрастет на 6% к уровню 2016 года, в 2019 году – на 4,3% к уровню 2018 года.

Рост выручки от реализации сельхозпродукции в 2016 году в разрезе сельхозорганизаций составил: на ЗАО «Заречье» – 3,3%, на ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» – 21,8%, на ЗАО СПХ «Кировское» – 14,8%, на ОАО «Кировплем» – 5,4%. В прогнозируемом периоде до 2019 года ежегодный рост выручки от реализации всей сельхозпродукции составит в среднем 5% в год.

Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства по итогам работы за 2015 год составила 5 246,4 млн. рублей, или 104,9% к 2014 году в сопоставимых ценах. По оценке 2016 года темп роста стоимости в сопоставимых ценах составит 100,2%, в 2017 году прогнозируется темп роста стоимости в сопоставимых ценах – 101,2%, в 2018 и 2019 годах – 100,6% ежегодно.

# 2.5. Малое предпринимательство

Количество субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании «Город Киров» в 2015 году составило 29587 единиц, в том числе 
12887 малых предприятий (с учетом микропредприятий). По оценке текущего года число субъектов малого предпринимательства составило 29679 единиц, в 2017 году – 29692 единицы, в 2018 и 2019 годах – 29875 единиц.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства в 2015 году составила 122 300 человек, или 50,9% от численности занятых в экономике муниципального образования «Город Киров». В среднесрочном периоде прогнозируется увеличение численности указанной категории занятых: в 2017 году – до 125 106 человек, в 2018 году – до 126 782 человек. До 2019 года прогнозируется рост значения показателя на 5,1% к уровню 2015 года.

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2015 году составил 221 115,8 млн. рублей, по прогнозу 2019 года планируется рост на 16,9%, что составит 258 411,0 млн. рублей.

Размер среднемесячной заработной платы работников малых предприятий с учетом микропредприятий в 2015 году составил 14500 рублей. В 2017 и 
2018 годах показатель составит 15000 и 16000 рублей соответственно.  К 
2019 году прогнозируется увеличение заработной платы работников малых предприятий до 17 000 рублей (117,2% к уровню 2015 года).

# 2.6. Инвестиции

За 2015 год предприятиями и организациями города Кирова вложено инвестиций в основной капитал 37 223,7 млн. рублей, в том числе по кругу крупных и средних организаций – 28 015,0 млн. рублей, что составило 85,7% в сопоставимой оценке к уровню предшествующего года.

По оценке 2016 года объем инвестиций составил 39 462,3 млн. рублей, 96,6% к 2015 году в сопоставимых ценах, в том числе по кругу крупных и средних организаций 29 976,0 млн. рублей (97,4%).

В 2017 году инвестиционные вложения по полному кругу предприятий составят 96,7% в сопоставимых ценах к предыдущему году, в 2018 году – 89,3%, в 2019 году – 95,5%.

В разрезе источников финансирования инвестиций наибольший удельный вес занимают привлеченные средства. По оценке 2016 года собственные средства предприятий составят 37,0%, привлеченные средства – 63,0%. К 2019 году прогнозируется незначительное увеличение удельного веса – до 37,1% – собственных средств организаций в общем объеме источников финансирования инвестиций и уменьшение привлеченных средств на 0,1 п.п.

Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций по оценке 
2016 года приходится на обрабатывающие производства (37,1%), энергетический комплекс (10,1%), операции с недвижимым имуществом (25,2%), транспорт и связь (13,4%). К 2019 году прогнозируется уменьшение доли обрабатывающих производств до 22,5%. Доля энергетического комплекса вырастет до 15,3%, транспорта и связи – до 16,3%, операций с недвижимым имуществом – до 28,3%.

В 2016 году объем инвестиционных вложений в сельскохозяйственное производство составит 335,9 млн. рублей, или 59,5% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году инвестиционные вложения составят 224,8% к уровню 2016 году. В 2018 году инвестиционные вложения в сопоставимых ценах прогнозируются на уровне 48,8% к 2017 году, в 2019 году – 161,3% к 
2018 году.

Рост инвестиций в 2017 году связан с реализацией инвестиционных проектов на ЗАО «Агрофирма «Дороничи», ЗАО «Заречье», ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский».

На предприятии ЗАО Агрофирма «Дороничи» для улучшения содержания животных планируется строительство корпуса с индивидуальными домиками (телячья деревня), который представляет собой расположенное на отдельной площадке крытое помещение, защищенное от дождя, снега и ветра. На свиноводческом комплексе «Русское» планируется строительство корпуса на 
660 ското-мест. В настоящее время на территории комбикормового завода ведется строительство установки барогидротермической обработки зерна.

На ЗАО «Заречье» основные инвестиционные вложения планируется направить на реконструкцию комплекса крупного рогатого скота и приобретение оборудования и техники для развития производства.

На ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» начиная с 2017 года планируется реконструкция и строительство овоще- и картофелехранилищ.

На ОАО «Кировплем» в настоящее время осуществляется строительство новой водогрейной блочно-модульной газовой котельной для нужд предприятия.

В обрабатывающей промышленности объем инвестиционных вложений по оценке 2016 года составил 11 333,4 млн. рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году инвестиционные вложения составят 79,5% к предыдущему году. Снижение объемов инвестиционных вложений в 2017 году связано с завершением реализации ряда инвестиционных проектов в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности. В 2018 году инвестиционные вложения прогнозируются на уровне 73,6% к 2017 году, в 2019 году уровень к предыдущему году составит 83,5%.

В производстве пищевых продуктов инвестиционные вложения в 2016 году составили в сопоставимых ценах 66,3% к уровню 2015 года, по прогнозу 
2017 года – 79,4% к уровню 2016 года, в 2018 году – 81,8% к 2017 году, в 
2019 году – 98,6% к 2018 году.

Значительные инвестиционные вложения в 2015 году были направлены на строительство цеха по производству сухого молока со складскими помещениями на ЗАО «Кировский молочный комбинат». В 2016 году инвестиционные вложения направлены на модернизацию существующего производства. С 2017 по 
2019 годы на предприятии планируется приобретение оборудования.

Один из лидеров российского производства масложировой продукции ОАО «Производственный холдинг «Здрава» в 2015 году осуществлял инвестиционный проект по строительству тоннельной автоматизированной мойки для оказания услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств.

На ОАО «Кировский хладокомбинат» инвестиционные вложения в 2016 – 2019 годах планируется направлять на приобретение и реконструкцию производственного оборудования.

На ООО «Кировхлебпром» в 2017 году планируется приобретение и монтаж оборудования для новой линии по производству хлебобулочных изделий.

На ООО «Кировский мелькомбинат» в 2017 году планируется реализация инвестиционного проекта по технологическому расширению мельничного комплекса.

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви в 2016 году инвестиционные вложения в сопоставимых ценах составят 93% к уровню 
2015 года. В 2017 году – 93,9% к уровню 2016 года, в 2018 году – 96,8% к 
2017 году, в 2019 году – 98,6% к 2018 году.

На динамику показателя оказывают влияние инвестиционные вложения ООО «Лель». На предприятии планируется приобретение машин и оборудования производственного назначения.

В 2016 году на ООО «Лестехснаб плюс» продолжилась реализация инвестиционного проекта по организации нового производства в области освоения лесов. Планируется строительство собственной котельной для нужд предприятия. Реализация инвестиционного проекта завершится в 2018 году.

На ОАО «Нововятский лыжный комбинат» в 2013 – 2015 годах осуществлялась модернизация действующего производства.

На ООО ПКП «Алмис» в 2017 – 2019 годах планируется к реализации инвестиционный проект по модернизации лесоперерабатывающего завода.

В отрасли «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность» в 2016 году темп роста составил 1802,7% к уровню 
2015 года в сопоставимых ценах. В 2017 году прогнозируется падение инвестиционных вложений, показатель составит 42,2% к 2016 году. В 2018 году - 84,4% к 2017 году, в 2019 году – 95,8% к 2018 году.

Значительный рост инвестиционных вложений в 2016 году связан с приобретением на Кировским филиалом ОАО «Первая Образцовая типография» «Дом печати – ВЯТКА» оборудования. В дальнейшем предприятием значительные инвестиционные вложения не планируются.

Инвестиционные вложения в производство резиновых и пластмассовых изделий в сопоставимых ценах в 2016 году составят 84,6%, в 2017 году – 130,3% к 2016 году, в 2018 году - 94,0% к 2017 году, в 2019 году – 89,7% к 2018 году.

Динамика показателя обусловлена тем, что на ОАО «Кировский шинный завод» в 2016 – 2019 годах продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по созданию нового предприятия ОАО «Кировский шинный завод» в рамках группы Pirelli. На приобретение оборудования и модернизацию производства предприятием потрачено в 2016 году на 11% меньше, чем в предыдущем году. В 2017 году инвестиционные вложения увеличатся на 45,3% к 2016 году, в последующие годы объем инвестиций будет сокращаться: в 2018 году на 15,6% к 2017 году, в 2019 – на 31,3% к 2018 году.

На ОАО «Кировский ордена Отечественной войны 1 степени комбинат искусственных кож» инвестиционные вложения в 2016 – 2019 годах направляются на развитие и расширение производства, замену устаревшего оборудования.

В металлургическом производстве инвестиционные вложения в 2016 году составят 32,0% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году – 86,8% к 2016 году, в 2018 году – 66,5% к 2017 году, в 2019 году – 49,5% к 2018 году.

Инвестиционные вложения в данной отрасли обеспечиваются главным образом за счет крупного металлургического предприятия города – ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов». С 2013 года предприятием реализуется инвестиционный проект по модернизации прокатно-заготовительных мощностей. Проект предусматривает реконструкцию мощностей завода по производству плоского проката с интенсификацией режимов обработки и концентрацией производственных потоков на одном прокатном стане с мощным энерговооружением, оснащенном современными средствами автоматизации. В 2016 году на реализацию проекта запланировано средств на 55,6% меньше, чем в 2015 году. Начиная с 2017 году планируется ежегодное сокращение инвестиционных вложений: в 2017 году - на 14,5%, в 2018 году – на 36%, в 2019 году – на 84,6%.

В производстве машин и оборудования инвестиции в 2016 году составят 87,6% к уровню прошлого года. По прогнозу 2017 года - 78,3% к уровню предыдущего года, в 2018 году – 74,5%, в 2019 году – 84,5%.

Динамика инвестиций обусловлена следующим. На ОАО «Ново-Вятка» в 2016 – 2019 годах средства направляются на техническое перевооружение (по прогнозу 2017 года объем инвестиций составит 83,4% к уровню 2016 года).

На ОАО «Веста» осуществляется реализация крупного инвестиционного проекта «Комплексное развитие производственных мощностей, инфраструктуры научно-производственного потенциала и логистического центра ОАО «Веста».

На ОАО «Завод «Сельмаш» в 2016 году осуществляется приобретение машин и оборудования, продолжится осуществление инвестиционных вложений и в 2017 – 2019 годах (в 2017 году планируется снижение инвестиционных вложений к уровню 2016 года в 4 раза).

Крупные инвестиционные вложения направляются на АО «Кировское машиностроительное предприятие»: в настоящее время заканчивается формирование имущественного комплекса предприятия, осуществляется приобретение оборудования.

В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования по оценке 2016 года инвестиционные вложения составили 72,9% в сопоставимых ценах к 2015 году, по прогнозу в 2017 году – 96,2% к оценке 2016 года, в 2018 году – 99,1%, в 2019 году – 97,8%, что в основном связано с тем, что на ОАО «ЭМЗ «Лепсе» значительные средства направляются на реализацию инвестиционных проектов «Модернизация мощностей для производства авиационной техники и создание цеха малых серий для подготовки производства и выпуска перспективных изделий авиационной и ракетной техники», «Создание предприятия по серийному производству погружных насосных установок УЭЦН АКМ для добычи нефти».

Первый проект предполагает реконструкцию механосборочного цеха и приобретение нового оборудования. Реализация данного проекта позволит обеспечить выполнение программ Правительства Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.

Падение инвестиционных вложений в 2016 году связано с тем, что на реализацию инвестиционных проектов ОАО «ЭМЗ «Лепсе» израсходовано средств на 26% меньше, чем в предыдущем году, в 2017 – 2019 годах рост инвестиционных вложений в действующих ценах планируется незначительный – от 4,2% до 6,4%.

На ПАО «Электропривод» ежегодно средства направляются на обновление основных производственных фондов. Закупается новое высокотехнологичное оборудование и средства измерения, использование которых позволяет снизить трудоемкость отдельных деталей и узлов.

В производство транспортных средств и оборудования в 2016 году инвестиции составили 50,2% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году – 89,0% к 2016 году, в 2018 году – 240,4% к 2017 году, в 2019 году – 81,9% к 
2018 году. Значительный рост инвестиций в 2018 году связан с производственной деятельностью АО «ВМП «Авитек». На предприятии реализуется инвестиционный проект по развитию одного из основных производственных цехов оборонной промышленности.  В рамках реализации инвестиционного проекта планируется приобретение и ввод в действие машин и оборудования.  Увеличение инвестиций в 2018 году связано с планируемым в 2018 – 2019 годах строительством на АО «ВМП «Авитек» зданий и сооружений производственного назначения, включая цеха и складские помещения.

Инвестиционные вложения в отрасль по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составили в 2016 году 86,7% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году темп роста составит 110,5% к 2016 году, в 
2018 году - 104,3% к 2017 году, в 2019 году – 106,1% к 2018 году.

Кировским филиалом ПАО «Т Плюс» запланированы реконструкция и техническое перевооружение на всех ТЭЦ города Кирова.

На ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» в 2016 – 2019 годах планируется техническое перевооружение котлов, газоходов дымовой трубы, кабельного хозяйства.

На ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» в 2016 – 2019 годах будет проводится реконструкция и строительство теплотрасс в Кирове, а также реконструкция котельных, реконструкция и автоматизация Центрального теплового пункта.

На ОАО «Кировэнерго» в 2016 – 2019 годах осуществляется реконструкция и строительство распределительных сетей различного напряжения.

МУП «Горэлектросеть» инвестиционные вложения направляются на реконструкцию и новое строительство электрических сетей в новых строящихся микрорайонах города: «Чистые пруды», «Южный», «Солнечный берег», «Урванцево» – строительство подстанций, линий электропередач и т.п.  Кроме этого, предприятием планируется приобретение оборудования основного производства (трансформаторы, комплекты телемеханики), а также приобретение спецавтотранспорта.

ОАО «Кировские коммунальные системы» реализуется инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Кирова».

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» осуществляется строительство второго водоисточника подземных вод в Куменском районе по объекту «Внеплощадочные системы водоснабжения». В 
2016 году на строительство объекта направлено 591,5 млн. рублей. В 2017 году строительство объекта планируется продолжить.

Также в рамках данной программы осуществляется строительство объектов   газификации, на что направлено в 2016 году 76,6 млн. рублей и 
137,0 млн. рублей в период с 2017 по 2019 год.

В оптовую и розничную торговлю в 2016 году инвестиции составили 92,9% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году ожидается рост инвестиционных вложений за счет строительства крупного торгово-развлекательного центра на ул. Луганской города Кирова. Темп роста в 2017 году составит 277,2%, в 2018 году показатель составит 71,8% к 2017 году, в 
2019 году – 44,2% к 2018 году.

В отрасль транспорта и связи в 2016 году инвестиционные вложения составили 92,9% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году инвестиции прогнозируются на уровне 93,9% к 2016 году. В 2018 году прогнозируется темп роста на уровне 102,4% к 2017 году, в 2019 году – 101,4% к 2018 году.

В данный раздел включен крупномасштабный проект по строительству объекта «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до 
ул. Чистопрудненской в г. Кирове». Данный путепровод должен стать основным въездом в город со стороны южного направления и поможет разгрузить ряд улиц города Кирова. Проект продолжит реализовываться в период с 2017 по 
2019 годы.

ОАО «Аэропорт «Победилово» в 2016 году обновляется парк машин и механизмов.

В отрасли «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» в 2015 году произошло значительное увеличение объемов инвестиций. Темп роста составил 111,8% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года.  Данный рост связан с тем, что в 2015 году изменился круг отчитывающихся организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В связи с переходом организаций малого бизнеса в раздел крупных и средних предприятий произошло увеличение инвестиционных вложений по «чистым» видам экономической деятельности в разделе «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».  С 2015 года из раздела малого бизнеса в раздел крупных и средних организаций перешло предприятие ОАО «Кировспецмонтаж».

По оценке 2016 года инвестиционные вложения составят 95,6% к уровню 2015 года. В 2017 году показатель прогнозируется в размере 93,0% к уровню 2016 года, в 2018 году – 97,8% к 2017 году, в 2019 году – 99,5% к 2018 году.

В отрасли образования в 2016 году темп роста инвестиций составит 110,2% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. В 2017 году темп роста инвестиций составит 160,3% к 2016 году, в 2018 году –  88,5% к 2017 году, в 
2019 году – 97,7% к 2018 году.

Значительные темпы роста инвестиций связаны с планируемым строительством новых школ в рамках областной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016 – 2025 годы  (распоряжение Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 521).

В 2016 году велось строительство общеобразовательной школы на 
1000 мест с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне Зиновы. На строительство школы запланированы средства в объеме 439,3 млн. рублей.

В рамках областной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016 – 2025 годы при условии софинансирования за счет средств областного бюджета в 2017 году запланировано строительство двух общеобразовательных школ в микрорайонах Урванцево и Долгушино.

В 2018 году запланировано строительство двух новых школ в микрорайоне Чистые Пруды и пос. Ганино.

В этом же году планируется строительство пристроев к зданиям школ № 30 (ул. Горького, д. 51а) и № 8 (ул. Солнечная, д. 21а) по 250 мест в каждом.

В 2019 году, так же как и в 2018 году, планируется строительство двух школ в микрорайоне Урванцево и сл. Курочкины.

В 2019 году планируется строительство двух пристроев к школам № 58 
(ул. Милицейская, д. 67) и № 9 (ул. 60-летия Комсомола, д. 4).

В 2016 – 2017 годах разрабатывается проект по реконструкции здания межшкольного учебного комбината № 4 под общеобразовательную школу                             (ул. Пролетарская, д. 11а). При условии выделения средств реконструкция объекта будет проведена в 2017 году.

В 2018 году при условии выделения средств планируется реконструкция здания для размещения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 225» города Кирова в пос. Сидоровка на 80 мест.

Инвестиционные вложения в отрасль здравоохранения и предоставления социальных услуг в 2016 году составили 92,9% к уровню 2015 года. В 2017 году – 93,0% к 2016 году. В 2018 году – 88,5% к 2017 году, в 2019 году – 94,0% к 
2018 году.

Значительных инвестиционных вложений в прогнозируемом периоде не планируется.

На Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский медицинский научно-производственный центр «Росплазма» в 2016 – 2019 годах планируется приобретение оборудования.

Темп роста инвестиционных вложений в отрасли предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг в 2016 году составил 199,4% к уровню 2015 года. В 2017 году темп роста инвестиций составит 103,4% к 
2016 году. В 2018 году инвестиции составят 58,1% к 2017 году, в 2019 году – 99,0% к 2018 году.

В прогнозируемом периоде запланировано строительство легкоатлетического манежа и стадиона в Кирове (микрорайон Вересники). Планируемый объем инвестиционных вложений составит 680 млн. рублей.

В 2014 году начато строительство детского космического центра на                   ул. Преображенской. Объем инвестиций в 2014 – 2015 годах составил 
180,6 млн. рублей. В 2016 году объем инвестиций составил 159,3 млн. рублей. Окончание строительства запланировано в 2017 году.

В планах на среднесрочный период – строительство плавательного бассейна в микрорайоне Коминтерн города Кирова и начало строительства крытого ледового катка в Кирове.

В 2019 году планируется начать реконструкцию спорткомплекса «Трамплин» в городе Кирове. На эти цели предусмотрено 11 млн. рублей.

На ООО «САХ» планируется реализация проектов по строительству полигона для твердых бытовых отходов в районе сельского поселения Ленинского Слободского района и модернизации системы обращения с коммунальными отходами на территории Кирова и прилегающих к нему муниципальных районов Кировской области.

В 2014 – 2016 годах осуществлялась реконструкция муниципальных очистных сооружений в микрорайоне Коминтерн. В 2017 – 2019 годах планируется реконструкция муниципальных очистных сооружений в микрорайоне Лянгасово.

Объемы инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по данным прогноза на 2017 – 2019 годы соответствуют данным ранее утвержденного прогноза на 2016 – 2018 годы – отклонение составляет от 1,7% до 6,1%.

Общий объем инвестиции в основной капитал в городе Кирово-Чепецке за счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика) в 
2015 году составил 2 830,6 млн. рублей.

В общем объеме инвестиций  94,2% составляют инвестиции крупных  и средних  предприятий организаций (2 666,7 млн. рублей). В структуре объема инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства) объем инвестиций, финансируемых за счет собственных средств организаций, составляет 86,7%, объем инвестиций, финансируемых за счет привлеченных средств – 13,3%.

# 2.7. Финансы

В 2016 году по полному кругу предприятий финансовый результат оценивается в 19 384,8 млн. рублей, что составляет 103,1% к уровню 2015 года. Прибыль прибыльных предприятий оценивается на уровне 22 500,0 млн. рублей, убыток организаций – 3 115,2 млн. рублей.

По крупным и средним организациям в 2016 году финансовый результат оценивается в 7 236,4 млн. рублей, прибыль прибыльных предприятий – 
8 970,9 млн. рублей, убыток – 1 734,5 млн. рублей.

В структуре прибыли предприятий значительный удельный вес принадлежит организациям, осуществляющим прочие виды деятельности по производству товаров, работ и услуг (33,7%), сферы обрабатывающих производств (33,1%), занятым торговлей, ремонтом автотранспортных и иных средств (14,9%).

Уменьшение объема прибыли по отрасли «Сельское хозяйство» на 25,7% в текущем году обусловлено снижением прибыли ЗАО «Агрофирма «Дороничи» более чем в 2 раза вследствие избыточного производства свинины и, соответственно, снижением цен на нее.

На значительное снижение размера убытков в 2016 году (на 28,1% по полному кругу предприятий) повлияли главным образом реализация инвестиционного проекта «Модернизация действующего производства ОАО «Нововятский лыжный комбинат», направленного на расширение ассортимента действующего производства, а также получение прибыли ОАО «Кировская теплоснабжающая компания».

Ухудшение финансового результата в 2016 году по отрасли «Производство пищевых продуктов» обусловлено уменьшением прибыли более чем в 2 раза у ОАО «Производственный холдинг «Здрава» (вследствие увеличения закупочных цен на растительное масло), а также уменьшением на 27,8% объема прибыли у ОАО по производству пива и безалкогольных напитков «Вятич». В 2015 году рост прибыли прибыльных предприятий на 49,7% обусловлен значительным ростом показателя у предприятий: ОАО по производству пива и безалкогольных напитков «Вятич» (в 2,7 раза), ОАО «Кировский хладокомбинат» (в 2,6 раза), АО «Кировский мясокомбинат» (в 25,6 раза), ОАО «Производственный холдинг «Здрава» (на 37%).

Рост прибыли по разделу «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» в 2015 году обусловлен главным образом увеличением прибыли у ООО производственная фирма «Лель» (в 2,8 раза).

По отрасли «Химическое производство» рост прибыли в 2015 году в 
2,7 раза (по кругу крупных и средних предприятий) связан с выходом на безубыточную деятельность АО «Кировская фармацевтическая фабрика» (в 2014 году предприятием был получен убыток), а также увеличением прибыли у ЗАО «Научно-производственное предприятие «Фармакс» на 41,1%. В 2016 году уменьшение объема прибыли связано со снижением в 3,9 раза объема прибыли у АО «Кировская фармацевтическая фабрика».

Изменение размера прибыли по разделу «Металлургическое производство» обусловлено производственной деятельностью ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов».

На увеличение в 2015 году объема прибыли по отрасли «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (по кругу крупных и средних предприятий) в 2,5 раза оказал влияние в том числе рост прибыли у предприятий АО электромашиностроительный завод «Лепсе» (на 19%), ПАО «Электропривод» (в 2,7 раза).

По разделу «Производство транспортных средств и оборудования» увеличение объема прибыли, по оценке текущего года, будет обеспечено за счет АО «ВМП «Авитек».

Динамика финансовых показателей по разделу «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» связана в получением прибыли в 2015 году ОАО «Кировская теплоснабжающая организация» (в 2014 году был получен убыток).

В 2017 году прогнозируется уменьшение прибыли предприятий на 2,9% (по полному кругу организаций). Согласно прогнозу произойдет уменьшение объема прибыли по отрасли «Производство транспортных средств и оборудования» на 42,4% (преимущественно за счет АО «ВМП «Авитек»), по отрасли «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» – на 42,7% (вследствие уменьшения объемов производства ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»), по отрасли «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» – на 20,3% (уменьшение прибыли на 25% прогнозируется у ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе»).

В 2018 – 2019 годах значительных изменений показателей прибыли и убытков организаций не прогнозируется.

# 2.8. Строительство

По уточненным данным Кировстата в 2015 году организациями всех форм собственности и населением построено 10240 квартир общей площадью 
503,1 тыс. кв. метров, или 69% от ввода жилья в целом по Кировской области, что на 10% больше, чем в 2014 году.

По данному показателю город Киров занимает 7-е место среди 
14 городов – центров Приволжского федерального округа.

Индивидуальными застройщиками было введено за счет собственных средств и кредитов банков 71,9 тыс. кв. метров жилья.

В настоящее время продолжается комплексное освоение следующих микрорайонов жилой застройки: «Озерки», «Долгушино», «Урванцево», «Слобода Курочкины», «Зиновы», «Солнечный берег».

Крупными компаниями, которые осуществляют гражданское строительство на территории муниципального образования «Город Киров», в настоящее время являются ООО «Кировспецмонтаж», ОАО «КЧУС», АО «Кировский ССК», ООО Девелоперская компания «Железно», ООО «УКС ВМП «АВИТЕК», ООО «АТЭКС».

По оценке 2016 года ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составит 509,2 тыс. кв. метров общей площади.

В прогнозируемый период показатель ввода жилья в эксплуатацию планируется увеличить до 524,7 тыс. кв. метров общей площади (2019 год).

Незначительное отклонение параметров прогноза 2017 – 2019 годов 
от ранее утвержденных согласно прогнозу на 2016 – 2018 годы (2016 год – на                     8,4%, 2017 год – 9,2%, 2018 год – на 8,8%) связано с увеличением комплексной застройки в городском округе, в том числе ростом строительства жилья эконом-класса. Новые технологии сегодня позволяют делать это качественно и достаточно быстро. Рост индивидуального жилищного строительства на территории города прогнозируется за счет освоения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в муниципальном образовании «Город Киров» при содействии Фонда реформирования Жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств областного бюджета реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья, в рамках которой осуществляется строительство многоквартирных жилых домов.

В муниципальном образовании «Город Киров» в 2016 году введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома в микрорайоне Долгушино по ул. Пионерской, д. 6, а также по ул. Баумана, д. 11.

В настоящее время ведется строительство жилых домов в микрорайоне Долгушино по улице Зеленина: д. 2, д. 10, д. 11. Ввод в эксплуатацию домов намечен в 2017 году. Жилищные условия улучшат 1427 человек.

В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, имеющих право на предоставление жилых помещений в муниципальном образовании «Город Киров», в 2015 году введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома на 78 квартир для детей-сирот по ул. Ленина, д. 8а и ул. Ленина, д. 8б в Нововятском районе.

В июне 2016 года введен в эксплуатацию 110-квартирный дом по                                  ул. Октябрьской, д. 45, корп. 3, в микрорайоне Лянгасово.

В 2016 году приступили к строительству 100-квартирного жилого дома для детей-сирот по ул. Гражданской, д. 33 в микрорайоне Лянгасово. Ввести в эксплуатацию дом запланировано в декабре 2016 года.

Город  Кирово-Чепецк является наиболее обеспеченным муниципальным образованием Кировской области по уровню обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием. Средний уровень благоустройства жилищного фонда составляет 97,2%, что даже выше уровня областного центра.

В  2015  году общая площадь жилищного фонда города Кирово-Чепецка составила 1829,2 тыс. кв. метров, что в пересчете на душу населения составляет 24,8 кв. метров на человека.

Структура жилищного фонда представлена преимущественно 5-этажными и 9-этажными зданиями (51,3% и 31,3% от общей площади соответственно), индивидуальные жилые дома, составляют – всего 3,4% от общей площади жилищного фонда.

Всего за период 2013 – 2015 годов в городе введено 19,3 тыс. кв. метров жилья. В 2015 году введено в эксплуатацию 10,1 тыс. кв. метров  общей площади жилья.

2.9. Торговля и услуги населению

По итогам 2015 года объем оборота розничной торговли составил 
101 874,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составило 91,9% к уровню 2014 года. По оценке 2016 года оборот розничной торговли составит 
104 478,9 млн. рублей, или 94,3% в сопоставимых ценах к предыдущему году. По прогнозу в 2017 году оборот розничной торговли составит 
108 715,7 млн. рублей (в сопоставимых ценах 96,2%), в 2018 году – 
113 426,8 млн. рублей (98,1%), в 2019 году - 119 921,3 млн. рублей (99,8%).

Оборот общественного питания за 2015 год составил 
7 365,8 млн. рублей, или 94,1% в сопоставимых ценах к 2014 году. По оценке текущего года показатель составит 7 544,7 млн. рублей (в сопоставимых ценах – 94,3%). С 2017 по 2019 годы прогнозируется увеличение оборота общественного питания в ценах соответствующих лет. В сопоставимых ценах показатель составит от 95,0% до 97,1%.

Объем платных услуг населению	по итогам 2015 года составил 34 120,7 млн. рублей, что составляет 93,1% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.  По оценке 2016 года в сопоставимых ценах к 2015 году показатель составит 93,3%. По прогнозу на 2017 – 2019 годы объем платных услуг в сравнении с предыдущим годом в сопоставимых ценах будет составлять от 94,7% до 97,5%.

# 2.10. Денежные доходы и расходы населения

По оценке 2016 года среднедушевые денежные доходы по сравнению с 2015 годом увеличились на 3,1% и составили 28 536,5 рубля в месяц. Согласно прогнозным данным в 2017 и 2019 годах значение показателя составит 29598,8 и 31994,2 рубля соответственно, темп роста среднедушевых денежных доходов к уровню 2016 года – 103,7% и 112,1%.

В текущем году и прогнозируемом периоде реальные денежные доходы останутся в области отрицательных значений. Вместе с тем в 2017 – 2019 годах показатель будет иметь положительную динамику вследствие снижения уровня инфляции и умеренных темпов роста доходов населения.

В структуре доходов наибольший удельный вес занимают заработная плата и социальные трансферты – 60,8% (2016 год). В 2019 году доля данных видов доходов составит 62,0%.

По оценке 2016 года размер превышения доходов над расходами к уровню 2015 года снизился с 3 078,5 млн. рублей до 2 854,4 млн. рублей ввиду более высоких темпов роста расходов населения по отношению к доходам. В прогнозном периоде показатель продолжит снижаться.

# 2.11. Баланс труда. Труд

В структуре населения продолжатся качественные изменения, связанные с сокращением прироста населения в трудоспособном возрасте: в трудоспособный возраст начнет вступать относительно малочисленное поколение 1990-х годов рождения, а выбывать – значительное число граждан, рожденных в конце 
1950-х – начале 1960-х годов, в связи с чем в отчетном и прогнозируемом периодах численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте снижается. Так, по оценке 2016 года она составила 298 338 человек, сократившись на 1,1%  (3 302 человека) к уровню 2015 года. По прогнозным данным в 2017 году численность данной категории граждан составит 296 000 человек, уменьшившись на 0,8% к уровню текущего года, в 2019 году – 291 000 человек (снижение на 2,5% к уровню текущего года).

Как в отчетном, так и в прогнозируемом периодах незначительно продолжит снижаться численность занятых в экономике. Если по оценке 2016 года значение показателя составляет   239 950  человек, то в 2017 году – 239 550 человек (снижение к уровню 2016 года – на 0,2%, или на 400 человек), в 
2019 году – 239 350 человек (снижение к уровню 2016 года – на 0,3%, или на 
600 человек).

В структуре занятых в экономике наибольшее число граждан заняты в частном секторе – 54,5% от общей численности. В организациях государственной и муниципальной форм собственности занято 30,8% граждан, в организациях смешанной формы собственности – 14,2%.

Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы в 2016 году, по оценке составит 0,8% от численности экономически активного населения, в 2019 году прогнозируется снижение безработицы до 0,7%. Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости в 2016 году, оценивается в 2 095 человек, в 2019 году – 1930 человек.

Численность безработных граждан, рассчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ), по оценке 2016 года составит 
22 150 человек. Согласно прогнозу в 2019 году ожидается небольшое снижение показателя – до 21 900 человек.

В прогнозируемом периоде сохранится незначительное сокращение численности работающих, обусловленное сокращением трудоспособного населения в трудоспособном возрасте и увеличением лиц старше трудоспособного возраста. Согласно прогнозу численность занятого населения в 2017 году составит 221 370 человек, в 2019 году – 221 270 человек.

В 2017 – 2019 годах прогнозируются изменения в структуре занятых в части увеличения числа работающих в обрабатывающих отраслях промышленности.

# 2.12. Дошкольное образование

На 01 июля 2016 года число учреждений, предоставляющих услуги по дошкольному образованию, составляет 147 единиц, в том числе 143 муниципальных дошкольных учреждения, 4 негосударственных дошкольных учреждения (Центры развития ребёнка – детские сады «Монтессори», «Тэрос», «Планета детства» и «Детское село», имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности).

В 2014 году введены в эксплуатацию детские сады в микрорайонах «Южный-3» на 220 мест, Радужный на 260 мест, слободе «Зиновы» на 220 мест.

После капитального ремонта открыто Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение № 12 на 160 мест.

В Дошкольных образовательных учреждениях № 227, № 229, № 61, № 85, № 143, № 155, № 157, № 181 дополнительно открыты 200 мест.

Кроме того, негосударственный детский сад «Монтессори» ввёл дополнительно 79 мест.

В 2015 году прирост мест в дошкольных учреждениях составил 1 374.

После капитального ремонта были открыты Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение № 235 по адресу: ул. Мопра, д. 82, на 
100 мест, Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
№ 35 по ул. А.С. Большева, д. 1, на 200 мест. За счет введения дополнительных групп в Муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждениях № 8, № 14, № 22, № 41, № 58, № 79 введено 114 мест.

Построены и введены в эксплуатацию 4 новых детских сада по адресам:

ул. Мостовицкая, д. 3а (микрорайон Чистые Пруды), на 240 мест;

ул. Молчановская, д. 9 (пос. Ганино), на 240 мест;

ул. Пионерская (микрорайон Долгушино), на 220 мест;

ул. Энтузиастов, д. 17а (микрорайон Урванцево), на 260 мест.

В 2016 году введено 75 дополнительных мест в следующих детских садах:

Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 
№ 188 – 50 мест (перепрофилирование 2 групп в связи с возвратом помещений от частного детского сада «Тэрос»);

Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 
№ 205 – 25 мест (дополнительная группа полного дня вместо закрытой группы кратковременного пребывания).

В среднесрочном периоде при условии финансирования проекта по реконструкции филиала школы № 34 в пос. Сидоровка планируется открыть дополнительно 1 группу на 25 мест.

К 2019 году количество дошкольных образовательных учреждений 
в муниципальном образовании «Город Киров» составит 147 единиц с общим количеством мест 28 614 единиц, количество воспитанников в учреждениях дошкольного образования составит 30 071 человек.

В городе Кирово-Чепецке, помимо 23 муниципальных детских садов и двух дошкольных групп муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа микрорайона Каринторф города Кирово-Чепецка Кировской области», основную общеобразовательную программу дошкольного образования реализует негосударственная автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Детский сад «Улыбка», услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста  осуществляют два индивидуальных предпринимателя. На 01.09.2015 дошкольные образовательные учреждения посещали 3074 ребёнка.

## 2.13. Общее образование

В муниципальном образовании «Город Киров» функционируют 
76 общеобразовательных учреждений всех форм собственности, работающих по программам общего и специального (коррекционного) образования, из них:

55 муниципальных общеобразовательных учреждений (дневные),

1 муниципальная общеобразовательная вечерняя школа (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя школа» города Кирова),

6 областных государственных общеобразовательных учреждений,

7 областных государственных общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья,

6 негосударственных общеобразовательных учреждений,

1 федеральное государственное образовательное учреждение.

В 2015 году число дневных общеобразовательных учреждений увеличилось на 1 единицу, так как в число учреждений вошло структурное подразделение Вятский государственный университет «Лицей инновационного образования», осуществляющее подготовку по программе среднего общего образования 10 – 11 классов.

В 2017 году начнет работу новая школа в микрорайоне «Зиновы» на 
1000 мест с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения.

При условии выделения средств на реализацию программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Кировской области» на 2016 – 2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 521, в 2017 году будут введены в эксплуатацию 2 школы в микрорайонах Урванцево на 1000 мест и Долгушино на 1000 мест.

В рамках указанной программы в 2018 году планируется построить 
2 школы: в микрорайоне Чистые Пруды и пос. Ганино на 1000 мест каждая, а также пристрои к зданиям 2 школ на 250 мест каждый. На 2019 год запланировано строительство 2 школ (в микрорайоне Урванцево и сл. Курочкины на 1000 мест каждая) и 2 пристроев к зданиям школ на 250 мест каждый.

К 2019 году численность учащихся (общеобразовательных учреждений всех форм собственности) составит 54 930 человек.

В городе Кирово-Чепецке среди 10 муниципальных дневных общеобразовательных школ  2 лицея, 1 гимназия, 3 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1 центр образования. В них обучаются более 80% школьников города.

В настоящее время в городе насчитывается 3 государственные общеобразовательные организации: Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка Кировской области», Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вечерняя средняя школа г. Кирово-Чепецка» и Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка». На 01.09.2015 общеобразовательные школы г. Кирово-Чепецка посещали 7 140 детей.

## 2.14. Культура

В 2015 году на территории муниципального образования «Город Киров» функционировало 21 культурно-досуговое учреждение: 14 учреждений клубного типа муниципальной собственности, 2 – областной (Областной Дом народного творчества, Кировский социально-культурный центр «Семья»), 5 – прочей ведомственной принадлежности: Дом культуры металлургов (Дом дружбы народов), Дворец культуры «Родина», Дворец культуры «Железнодорожников», Дом культуры микрорайона Лянгасово, Дом культуры им. К.Э. Циолковского (обособленное подразделение Кировского регионального отделения общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», расположенное по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 104а).

В текущем году общее число культурно-досуговых учреждений осталось прежним. Сеть муниципальных учреждений клубного типа увеличилась на 
1 единицу в связи с передачей в казну муниципального образования «Город Киров» от ОАО «Российские железные дороги» здания Дома культуры микрорайона Лянгасово.

Учреждения клубного типа реализуют сегодня важные мероприятия, направленные на сохранение нематериального культурного наследия, возрождение традиций, привлечение внимания общественности к проблемам малых деревень, и многое другое.

Библиотечное обслуживание населения города осуществляют 
30 библиотек, в том числе 28 муниципальных, 2 областные.

В 2015 году количество библиотек сократилось на 1 единицу, так как 
с 01 июля 2015 года Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Специальная библиотека для слепых» реорганизовано в форме присоединения к Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена».

Число пользователей общедоступных библиотек в 2015 году составило 170,9 тыс. человек, по оценке 2016 года – 170 тыс. человек.

В городе Кирове функционирует 5 музеев: 4 областных (Кировский областной краеведческий музей, Вятский художественный музей имени В.М. и 
А.М. Васнецовых, музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики, Вятский палеонтологический музей) и 1 муниципальный (Кировский городской зоологический музей).

Сеть учреждений дополнительного образования включает 14 учреждений: 3 музыкальных школы, 1 художественная школа, 9 школ искусств, 1 детская школа классического танца.

В указанных учреждениях обучается 6 958 человек, в том числе 
4 521 человек на бюджетном отделении, 2 437 человек на внебюджетном отделении.

В образовательных учреждениях работает 121 творческий коллектив, из них 12 имеют звание «Образцовый» и 1– «Народный».

Основным исполнителем культурных услуг в городе Кирово-Чепецке является муниципальная сеть учреждений культуры: муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Кирово-Чепецка Кировской области, в составе которого функционируют 8 библиотек, муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» города Кирово-Чепецка Кировской области, включающее в себя культурно-развлекательный центр «Современник», отдел досуга в микрорайоне Каринторф, муниципальное  казенное учреждение культуры «Музейно-архивный центр» 
города Кирово-Чепецка Кировской области и введенное в эксплуатацию в 
2015 году здание Центра культурного развития.

2.15. Физическая культура и спорт

Основными направлениями деятельности в области физической культуры и спорта является обеспечение условий для развития на территории города Кирова массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В 2015 году число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании «Город Киров», составило 
147,4 тыс.человек, или 28% от общей численности населения. Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах города увеличилась до 
15,6 тыс. человек.

Рост числа занимающихся физической культурой и спортом непосредственно связан с вводом в эксплуатацию современных спортивных сооружений и пропагандой здорового образа жизни.

В 2015 году завершены работы по устройству футбольного поля и мини-футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Трудовые резервы» 
(г. Киров, ул. Горбачева, д. 1), установлено ограждение футбольного поля с искусственным покрытием.

Начаты работы по обустройству стадиона «Локомотив» в микрорайоне Лянгасово, проведены благоустроительные работы, установлен блок-контейнер для переодевания посетителей, в течение зимнего сезона заливалась и была открыта для посещения жителями микрорайона хоккейная коробка.

Установлено 20 комплектов уличных тренажеров во всех районах города Кирова.

В целом для занятий физической культурой и спортом в муниципальном образовании «Город Киров» имеется 10 стадионов, 185 спортивных залов, 
14 плавательных бассейнов, 168 плоскостных спортивных сооружений.

В 2016 году продолжена работа по укреплению инфраструктуры спорта города.

Так, в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров» завершены работы по устройству хоккейной коробки и многофункциональной игровой спортивной площадки с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» в микрорайоне Лянгасово.

В каждом районе города будет оборудована многофункциональная игровая спортивная площадка с искусственным покрытием.

Ведутся работы по реализации инвестиционных проектов: строительство объектов горнолыжного комплекса на склоне по ул. Северная Набережная, в районе дома № 15 (до конца текущего года будет разработана проектно-сметная документация и введен в эксплуатацию подъемник, полностью работы будут завершены к 01.04.2019),  и строительство спортивного многофункционального комплекса с возможностью реабилитации лиц с ограниченными возможностями в районе д. 100а по ул. Воровского (объект будет введен в эксплуатацию в срок до 31.12.2016).

В планах строительство легкоатлетического манежа и стадиона в микрорайоне Вересники, строительство плавательного бассейна в микрорайоне Коминтерн, строительство крытого ледового катка и продолжение реконструкции спорткомплекса «Трамплин».

В прогнозируемом периоде количество муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта не изменится. Планируется, что в 2019 году на 5,0% к уровню текущего увеличится число лиц, систематически занимающихся спортом. Также в рассматриваемом периоде возрастет количество проведенных спортивных мероприятий на 28,7% и количество участников этих мероприятий – на 5,2%.

В городе Кирово-Чепецке спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу осуществляют: спортивный клуб «Олимпия», ледовый дворец «Олимп-Арена», молодежный хоккейный клуб «Олимпия», станция юных туристов, 4 детских клуба по месту жительства, 9 общественных организаций спортивной направленности, 2 спортивных федерации, 2 любительских клуба спортивной направленности.

В городе работают три детско-юношеской спортивной школы, в которых занимаются 2 410 человек.

Особое внимание в городе оказывается проведению физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Ежегодно проводится до 130 мероприятий, в которых принимают участие более 12,5 тыс. человек.

В 2010 году при участии администрации муниципального образования сдан в эксплуатацию ледовый дворец «Олимп-Арена». В 2013 году построена многофункциональная спортивная площадка, в 2014 году установлены 6 спортивных площадок с уличными тренажерами, с привлечением спонсоров построена площадка для занятий недавно появившемся направлении в спорте  - «воркаутом».

В 2015 году завершилась реализация инвестиционного проекта «Реконструкция первой очереди стрельбища для биатлона по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, поселок Перекоп под лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп», рассчитанный на 300 спортсменов и 1 000 зрителей. На базе комплекса создано Кировское областное государственное автономное учреждение «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп».Молодежная политика

В городе действует разветвленная система клубов по месту жительства - МКУ «Объединение подростковых и молодежных клубов «Перекресток», включающая в себя 14 клубов, основной задачей деятельности которой является создание условий для организации досуга, личностной реализации, укрепления здоровья молодого поколения, а также работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Количество объединений на базе клубов и количество молодежи, посещающей объединения, постоянно растет в связи с разнообразием молодежных увлечений. В 2015 году в клубах действовало 111 объединений, которые посещали 2 648 человек.

Учреждениями молодежной политики проведено более 25 тыс. мероприятий (межрегиональный лагерный сбор «Клубная галактика», «Молодецкие забавы», «Дружба без границ», «Наш мир в калейдоскопе», «Наше наследие» и другие), организованными формами досуговой занятости охвачено свыше 88 тыс. человек в возрасте до 30 лет.

Интенсивная работа проводится в области профилактики экстремизма и воспитания толерантного отношения молодежи, профилактики употребления психоактивных веществ.

Важным направлением работы с молодежью остается реализация механизмов общественно-государственного партнерства. В рамках грантового конкурса социальных инициатив в сфере молодёжной политики муниципального образования «Город Киров» реализовано 3 социальных проекта, направленных на участие молодежи в общественно-полезной деятельности: «Волонтеры Гиппократа», «Обернитесь!», «Вятка Река» – молодежный мультикультурный фестиваль на открытом воздухе».

Продолжилась работа по вовлечению молодежи в социальные практики и добровольческую деятельность. В добровольческих акциях и проектах («ЭкоДружина», «Безопасный Интернет», «Уличные закраски», «Открытая встреча», «Волонтеры Победы», «Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» и другие) приняло участие более 500 волонтеров города Кирова и 31 организация разной формы собственности.

В 2015 году было трудоустроено 2835 подростков, в том числе 242 состоящих на учете в районных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Привлечено к организации временных рабочих мест 86 работодателей города.

В 2015 году 43 молодые семьи смогли улучшить свои жилищные условия в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «Город Киров». Расходы на обеспечение жильем молодых семей составили 35,1 млн. рублей.

3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Киров – крупный транспортный узел, расположенный на пересечении важнейших железнодорожных и автомобильных магистралей, связанный железнодорожным и автомобильным сообщением со всеми городами России.

Через Киров проходят автомобильные трассы областного и федерального значения. Автовокзал, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала станции Киров, используется для внутриобластных и междугородных перевозок. С автовокзала выполняются регулярные рейсы в Йошкар-Олу, Казань, Набережные Челны, Сыктывкар, Ульяновск, Уфу, Чебоксары, Тольятти и Пермь.

Рядом с городом проходит федеральная автомагистраль А119 «Вятка», соединенная с Кировом подъездом. По территории Кировской городской агломерации проходит федеральная автодорога «Санкт-Петербург – Екатеринбург». Региональная автодорога Р159 соединяет город Киров с городом Нижним Новгородом. В городе берут свое начало региональные автотрассы Р166 «Киров – Слободской – Белая Холуница», Р167 «Киров – Цепели – Стрижи», Р168 «Киров – Адышево – Нижнеивкино», Р169 «Киров – Малмыж – Вятские Поляны». В городе расположено 3 многоуровневые развязки, 27 мостов и 8 путепроводов, в том числе 2 моста через реку Вятку.

Перевозка пассажиров по городу Кирову осуществляется по 
52 маршрутам, входящим в маршрутную сеть муниципального образования «Город Киров» (45 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов).

Ежедневно на всех маршрутах задействовано около 533 транспортных средств различных марок, в том числе 91 троллейбус и 442 автобуса.

Протяженность маршрутов транспорта общего пользования города Кирова на 01.01.2016 составила 1277,29 километра, в том числе 1097,73 километра автобусных маршрутов и 179,56 троллейбусных.

Через город Киров проходят Северный (от Ярославля) и Новый (от Нижнего Новгорода) ходы Транссибирской железнодорожной магистрали. Город Киров является центром Кировского отделения Горьковской железной дороги. В городе расположено 8 железнодорожных станций, при трех станциях работают вокзалы. Железнодорожные перевозки осуществляет Горьковская железная дорога – филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Горьковская железная дорога связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью.

Региональный аэропорт «Победилово» расположен в 22 километрах юго-западнее города Кирова. Из аэропорта Кирова осуществляются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапу, Воркуту, Нарьян-Мар, Усинск, Уфу, Ижевск, Самару, Казань, Пермь, Нижний Новгород. Рейсы выполняются авиакомпаниями «ЮТэйр», «Ижавиа», «РусЛайн», «Саратовские авиалинии», «Оренбуржье», «Уральские авиалинии», «Комиавиатранс».

Речное сообщение в Кирове осуществляет компания «Вятское речное пароходство». Пассажирское сообщение с другими населенными пунктами отсутствует, осуществляются речные прогулки.

С юга к городу Кирово-Чепецку подходит автомобильная дорога, связывающая его с областным центром, с выходом на центральные, южные и северные регионы страны через автодороги «Вятка», Киров – Нижний Новгород, Киров  – Слободской – Белая Холуница, Киров – Малмыж – Вятские Поляны. Ведётся строительство региональной автодороги Киров – Котлас – Архангельск. После Кирово-Чепецка автодорога выходит на восток (на города Зуевка, Глазов), в целом следуя руслу реки Чепцы.

В городе Кирово-Чепецке пассажирские перевозки автомобильным транспортом осуществляют 4 автотранспортных предприятия  различных организационно-правовых форм и форм собственности. Обслуживаемая маршрутная сеть включает 17 городских маршрутов. Одновременно на всех маршрутах задействовано около 65 автобусов различных марок.

С городского автовокзала осуществляются перевозки пассажиров на пригородных сообщениях по Кирово-Чепецкому району и в областной центр – город Киров.

На территории города Кирово-Чепецка железнодорожная сеть представлена железнодорожной веткой Бумкомбинат – Чепецкая и узкоколейной линией на микрорайон Каринторф.

Железнодорожная ветка Бумкомбинат – Чепецкая – однопутная и электрифицированнная, находится в ведомстве Горьковской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

В городе Кирово-Чепецке располагается одна станция – Чепецкая (грузовая, II класса с грузовой работой). Станция выполняет работу по пропуску транзитных грузовых и обслуживанию местных грузовых перевозок.

На территории города не существует пассажирского сообщения по железной дороге. Пассажирское движение существует только по магистральной железной дороге Киров – Яр. Ближайшая железнодорожная пассажирская станция располагается в пос. Бумкомбинат на расстоянии примерно 10 километрах от центра города Кирово-Чепецка.

Воздушное сообщение отсутствует.

4. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

4.1. Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие и условия жизни населения

Протяженность автомобильных дорог Кировской городской агломерации составляет 846,6 километра. Дороги с твердым покрытием на сегодняшний день насчитывают 588,22 километра, из них 467,5 километра нуждаются в ремонте, что составляет 79,5%. Протяженность автомобильных дорог с щебеночным и грунтовым покрытием – 258 километров. Автомобильные дороги Кировской городской агломерации имеют высокий износ, который в основном сложился из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляют 3 – 6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV – V категории с низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Большинство автомобильных дорог Кировской городской агломерации не ремонтировалось более 10 лет, что превышает межремонтные сроки в 2 – 3 раза. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения необходимо ремонтировать ежегодно порядка 
60 километров автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, для этого необходимо ориентировочно 612 млн. рублей ежегодно, и для проведения текущего ремонта не менее 20 км грунтовых дорог необходимо порядка 
45 млн. рублей. Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее одной автомобильной дороги в год.

В состав дорожной сети Кировской городской агломерации входит 
1171 улица. Основная часть автомобильных дорог местного значения отнесена к IV и V категориям, предназначенным для нескоростного движения. Автомобильные дороги местного значения расположены в границах населенного пункта, в связи с этим скоростной режим движения в соответствии с пунктом 10.2 Правил дорожного движения Российской Федерации составляет не более 60 километров в час. Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности граждан.

На территории муниципального образования «Город Киров» расположено 27 мостов и 8 путепроводов.

Перечень мостовых сооружений на территории                                                           Кировской городской агломерации

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность объекта, метров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мост через протоку на дороге в «Боровое» | 37,28 |
| 2 | Мост через р. Масленка по ул. Павла Корчагина | 22,95 |
| 3 | Мост через р. Плоская по ул. Павла Корчагина | 9,60 |
| 4 | Мост через протоку по ул. Павла Корчагина | 8,66 |
| 5 | Мост через р. Сандаловка на дороге в пос. Порошино | 32,85 |
| 6 | Мост через р. Сандаловка в слобода Дымково | 30,41 |
| 7 | Мост через р. Никульченка в пос. Субботиха | 30,59 |
| 8 | Мост через р. Сандаловка в слобода Макарье | 36,65 |
| 9 | Мост через р. Плоская по ул. Баумана | 12,56 |
| 10 | Мост через р. Хлыновка по ул. Ленина | 50,88 |
| 11 | Мост через р. Хлыновка по ул. Социалистическая | 23,17 |
| 12 | Мост через р. Хлыновка по ул. Горбачёва | 8,85 |
| 13 | Мост через р. Люльченка по ул. Производственная | 19,16 |
| 14 | Мост через р. Мостовица по ул. Украинская в пос. Новый | 11,90 |
| 15 | Мост через р. Хлыновка по ул. Мельничная | 28,29 |
| 16 | Мост через р. Люльченка по ул. Воровского | 57,50 |
| 17 | Мост через р. Люльченка по ул. Романа Ердякова | 11,84 |
| 18 | Мост через р. Люльченка по пр. Сельскохозяйственный | 16,40 |
| 19 | Мост через р. Люльченку по ул. Народная | 15,45 |
| 20 | Мост через р. Люльченка по ул. Лепсе | 11,36 |
| 21 | Мост через р. Чахловица в с. Бахта | 39,00 |
| 22 | Мост через р. Чумовица по ул. Советская в Нововятском районе | 11,36 |
| 23 | Мост через р. Вятка по ул. Профсоюзная | 535,18 |
| 24 | Мост через р. Вятка в районе Филейки | 546,00 |
| 25 | Мост через р. Чахловица в пос. Сосновый | 19,14 |
| 26 | Мост через р. Никульченка на дороге Порошино – Сидоровка | 30,60 |
| 27 | Мост через р. Плоская по ул. Боровая в мкр-не Коминтерновский | 28,40 |
| 28 | Мост через р. Елховка транзитный участок дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина | 42,70 |
| 29 | Мост через р. Елховка на автодороге от ВПЧ до поста № 2 | 11,00 |
| 30 | Мост через р. Елховка на автодорога на дер. Комариха (район складов КЧХК) | 15,00 |
| 31 | Мост через р. Елховка на автодороге на дер. Комариха (район нефтебазы) | 12,00 |
| 32 | Временный наплавной мост через р. Чепца | 110,7 |

Перечень путепроводов на территории Кировской городской агломерации

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность объекта, метров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Путепровод через ж.д. пути по ул. Щорса | 30,94 |
| 2 | Путепровод через ж.д. пути по ул. Московская | 44,83 |
| 3 | Путепровод через ж.д. пути по ул. Луганская | 34,46 |
| 4 | Путепровод через ж.д. пути по Октябрьскому проспекту | 26,78 |
| 5 | Путепровод через ж.д. пути на дороге Сошени – Радужный | 36,70 |
| 6 | Путепровод через автодорогу в слободе Куртеевы | 53,00 |
| 7 | Путепровод через ж.д. пути по ул. Воровского | 136,65 |
| 8 | Путепровод через ж.д. пути по ул. Производственная | 174,03 |
| 9 | Путепровод через ж.д. пути на транзитном участке автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.д. переезда «Боёво» | 41,80 |
| 10 | Путепровод через ж.д. пути на транзитном участке дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина | 37,30 |
| 11 | Путепровод через ж.д. пути на транзитном участке дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина | 37,30 |
| 12 | Путепровод через автодорогу по автодороге ул. Вятская Набережная | 49,20 |
| 13 | Путепровод через ж.д. пути по автодороге ул. Заводская | 25,20 |
| 14 | Путепровод через ж.д. пути по автодороге ул. Большевиков | 20,00 |

Содержание автомобильных дорог местного значения и тротуаров предусматривает сезонные работы по систематическому уходу за дорожными одеждами, поддержание их в надлежащем эксплуатационном состоянии, порядке и чистоте, а также регулярного выполнения работ по очистке обочин дорог, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, дорожных знаков, ограждений, по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог.

Работы по содержанию дорожных одежд и тротуаров носят сезонный характер, их разделяют на летние и зимние. Летом покрытия дорог, тротуаров регулярно подметают и промывают, обеспечивая чистоту, готовят их к эксплуатации в зимних условиях – в период, наиболее трудный для обеспечения бесперебойного движения транспортных средств. Зимние работы включают в себя очистку проезжей части от снега и льда, устранение скользкости, своевременное распределение противогололедной смеси.

Автомобильные дороги находятся в собственности муниципального образования и переданы в оперативное управление муниципальному казенному учреждению «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова». Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядными организациями на основании заключенных муниципальных контрактов с муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова». Контроль за содержанием автомобильных дорог осуществляется на ежедневной основе сотрудниками муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» (за подрядными организациями), сотрудниками администрации города Кирова (за подрядными организациями и муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова»).

Улично-дорожная сеть города Кирово-Чепецка имеет в основном прямоугольную транспортно-планировочную структуру и составляет 94,8 километров.

Магистральными улицами общегородского значения являются: 
ул. Мелиораторов, ул. 60 лет Октября, ул. Братьев Васнецовых, просп. Мира, 
ул. Ленина, просп. Кирова, просп. России.

Магистральными улицами районного значения являются: ул. Алексея Некрасова, ул. Сосновая, ул. Луначарского, ул. Вятская Набережная, ул. Ленина (от ул. Вятская Набережная до просп. Кирова).

Площадь, занятая улицами и площадями на территории  города Кирово-Чепецка составляет 30% селитебной территории.

Средняя ширина улиц города Кирово-Чепецка – 25 метров.

Площадь, занятая улицами и площадями на территории поселка Каринторф составляет 30% селитебной территории.

На автомобильных дорогах города Кирово-Чепецка находятся 10 мостов (путепроводов) общей протяженностью 291,5 метра.

4.2. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории Кировской городской агломерации. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Хранение личного автотранспорта жителями города в основном осуществляется на придомовых территориях многоквартирных домов и вдоль улично-дорожной сети.

Отсутствие централизованных мест для временного хранения легковых автомобилей в районе осуществления трудовой деятельности и объектов обслуживания приводит к перегрузке проезжих частей улиц автомобилями индивидуальных владельцев. Решение данной проблемы должно производиться за счет организации площадок для временного хранения транспорта (уличных или внеуличных) при наличии свободных территорий либо за счет строительства гаражей-стоянок (многоярусных, подземных, встроенных).

В целях сокращения дефицита парковочных мест существует потребность предусматривать в планах строительства новых зданий реальное количество парковок автотранспорта с учетом перспективного развития, с обеспечением комфортной и безопасной эксплуатации зданий, гарантированного проезда специализированных служб. При проектировании зданий в центральной части города необходимо рассматривать пропускную способность по транспортным потокам с учетом увеличения количества транспорта и занятия проезжих площадей под парковки.

4.3. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Городской транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры территории. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. В условиях массовой автомобилизации пассажирский транспорт становится не просто средством для перемещения, а важнейшим фактором улучшения экологической обстановки, сокращения уровня транспортных заторов и дорожно-транспортных происшествий, экономии энергетических ресурсов, так как эффективно действующая система транспорта общего пользования уменьшает число жителей города, пользующихся легковыми автомобилями.

В настоящее время на территории Кировской городской агломерации пассажирские перевозки автомобильным транспортом и электротранспортом городского сообщения осуществляют 3 предприятия различных форм собственности, в том числе одно открытое акционерное общество, одно акционерное общество и одно общество с ограниченной ответственностью.

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется по 
52 маршрутам, входящим в маршрутную сеть (45 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов).

Ежедневно на всех маршрутах задействовано около 533 транспортных средств различных марок, в том числе 91 троллейбус и 442 автобуса.

Срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на городских маршрутах, составляет от 5 до 7 лет.

Обновление автобусных парков осуществляется в основном за счет собственных средств предприятий, в том числе на условиях лизинга, кредита.

Основным перевозчиком является акционерное общество «Автотранспортное предприятие». Уставный капитал общества разделен на обыкновенные акции, которые выпущены в бездокументарной форме и принадлежат в полном объеме единственному акционеру – муниципальному образованию «Город Киров».

Акционерное общество «Автотранспортное предприятие» как крупный автоперевозчик обслуживает 27 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов. Часть маршрутов имеет важное социальное значение, так как связывает отдаленные микрорайоны города с центральной его частью, тем самым обеспечивая возможность населению, в том числе незащищенным и малоимущим слоям общества (пенсионеры, инвалиды, учащиеся школ и студенты), свободно и комфортно перемещаться к учреждениям и организациям здравоохранения, образования, иной социально-бытовой инфраструктуры, к месту трудовой деятельности и т.д.

Объем выполняемых акционерным обществом «Автотранспортное предприятие» пассажирских перевозок общественным транспортом составляет 77% от общего количества перевозок, осуществляемых всеми автоперевозчиками на рынке оказания данных транспортных услуг.

В целом финансовый результат от перевозки пассажиров транспортом общего пользования (автобусами, троллейбусами) в акционерном обществе «Автотранспортное предприятие» отрицательный. Убытки от основного вида деятельности с трудом компенсируются за счет коммерческой деятельности предприятия. Значительная сумма некомпенсированных убытков не позволяет предприятию обеспечить обновление подвижного состава за счет собственных средств, а также обеспечить финансирование объектов строительства контактных сетей.

Дополнительные расходы предприятия связаны с увеличением количества поломок и выхода из строя подвижного состава. Ежемесячные расходы на ремонт одной единицы подвижного состава постоянно увеличиваются и составляют на автобусы марки «МАРЗ» до 28 тыс. рублей, на автобусы марки 
«НЕФАЗ» – 18 тыс. рублей. Высокий износ автобусного и троллейбусного парков негативно отражается на безопасности дорожного движения и качестве обслуживания населения.

Вместе с тем предприятие организует привлечение заемных средств (кредит, лизинг). Это представляет собой целенаправленный процесс их формирования из различных источников и в разных формах в соответствии с потребностями развития предприятия.

В целях улучшения координации работы пассажирского транспорта создано муниципальное бюджетное учреждение «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта» для обеспечения процесса контроля за регулярностью движения транспорта на городских маршрутах.

Созданы и внедрены программы по автоматизированной разработке расписаний движения городского пассажирского транспорта, позволяющие с минимальными трудозатратами и высокой оперативностью исполнять и организовывать работу подвижного состава. В ноябре 2008 года создан официальный сайт предприятия с информацией о расписаниях движения на всех маршрутах городского пассажирского транспорта, со схемами движения по видам, маршрутам и остановочным пунктам.

Наиболее объективным показателем качества оказываемой муниципальной услуги является количество маршрутов, по которым выполняется учет транспортной работы маршрутными перевозчиками в соответствии с условиями договоров, а также сбор, хранение, обработка телематических данных, поступающих с бортовых навигационно-связных терминалов, установленных на транспортных средствах.

В течение 2015 года общественным транспортом выполнено 
1 886 207 рейсов, отработано на городских маршрутах 1 855 356,77 машиночасов и перевезено 98 241,3 тыс. пассажиров.

При этом по итогам 2014 года было перевезено более 108 млн человек, и соответственно пассажиропоток в общественном транспорте в 2015 году снизился на 10 млн человек. Основными причинами снижения пассажиропотока являются изменение порядка предоставления льгот гражданам и рост числа личного автотранспорта.

4.4. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

В пределах городской территории осуществляется интенсивное движение грузового транспорта, что обусловлено наличием большого числа грузообразующих и грузопоглощающих предприятий, расположенных на территории Кировской городской агломерации.

В связи с отсутствием объездной автомобильной дороги в обход города Кирова маршрут движения грузовых транспортных средств, двигающихся транзитом, проходит по улично-дорожной сети, преимущественно с использованием ул. Дзержинского – ул. Луганской – ул. Ломоносова –                    ул. Производственной.

Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется на основании специального разрешения.

4.5. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться новые вещества, более агрессивные.

Почва. На прилегающих к автомобильным дорогам территориях вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов, скармливание травы животным.

Воздействие шума. Автомобильный и железнодорожный транспорт служат главными источниками бытового шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что всё больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз, и вызывают депрессию.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, электроэнергии, благоустройство дорог, контроль за выбросами двигателей. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

Автомобильный транспорт наряду с промышленностью является одним из основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах вредных веществ может достигать 60 – 80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород и др. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух крупных городов, являются углеводороды.

Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие ряда факторов. Одним из них является отсутствие гаражей для тысяч индивидуальных автомобилей, которые хранятся на открытых площадках, во дворах жилых застроек.

Владельцы производят ремонт и техническое обслуживание автомобилей своими силами без учёта экологических последствий. Примером могут служить частные мойки или несанкционированные площадки для мойки автомобилей: из-за отсутствия моечных пунктов эту операцию зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые представляют определённую опасность для водоёмов.

Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова) и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.

4.6. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Кировской городской агломерации

В настоящее время социально-экономическое развитие Кировской городской агломерации во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня развития дорожной сети. Действующая сеть автомобильных дорог Кировской городской агломерации сформирована в 1940-е – 1960-е годы. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа и практически исчерпала свою пропускную способность. Постоянные транспортные заторы значительно снижают скорость движения, что резко увеличивает транспортные издержки.

На сегодняшний день протяженность дорог и улиц, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 79,5% (467,5 километра).

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются связующим звеном между населенными пунктами, расположенными в границах Кировской городской агломерации.

Основу уличной сети составляют магистральные улицы и дороги, по которым осуществляется пропуск массового пассажирского транспорта, грузового автотранспорта и интенсивных потоков легкового транспорта. Общая площадь улично-дорожной сети Кировской городской агломерации составляет 
6861,210 тыс. кв. метров.

На автомобильных дорогах концентрируются значительные потоки пассажирского и грузового транспорта. К проблемам дорожной сети Кировской городской агломерации можно отнести следующие:

несоответствие технического состояния проезжей части порядка 80% автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям;

низкий уровень обеспеченности дорог сетью ливневой канализации, неудовлетворительное состояние открытых и закрытых ливнестоков;

отсутствие информации о количественных и качественных показателях улично-дорожной сети;

низкая пропускная способность улиц и перекрестков;

смешение различных типов транспортных средств в одном потоке (общественный транспорт, легковой и грузовой);

рост доли тяжелого грузового транспорта в составе потоков;

недостаточно развитая система парковок;

издержки в результате негативного воздействия внешних факторов (перегруженность дорог, отрицательное воздействие окружающей среды).

Транспортная ситуация в городе Кирове с каждым годом усложняется. Темпы роста численности автотранспорта значительно опережают темпы развития улично-дорожной сети города. В городе отсутствует объездная дорога для транзитного большегрузного транспорта, что значительно увеличивает транспортный поток, следующий через центральную часть города.

Чрезмерная концентрация транспортных потоков на ограниченном числе магистралей в центральной части города – Октябрьском проспекте, улицах Московской, Ленина, Лепсе, Карла Маркса, Воровского, Преображенской – приводит к заметному снижению скорости движения, частому возникновению транспортных заторов, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, ухудшению экологической обстановки.

Одной из основных проблем в дорожно-транспортной инфраструктуре является недостаточное финансирование дорожных работ. К примеру, в 2010 году проектно-изыскательским институтом «Кировводпроект» выполнены расчеты стандартов и нормативов по организации зимнего и летнего содержания улично-дорожной сети города Кирова. В соответствии с расчетами определен годовой объем финансирования, обеспечивающий нормативное содержание улично-дорожной сети. Так, для нормативного содержания автомобильных дорог необходима сумма 2 571 911,31 тыс. рублей (в ценах 2016 года). Таким образом, при существующем уровне финансирования в 2016 году на содержание автомобильных дорог предусмотрены ассигнования в размере 9% от суммы необходимых средств. В связи с отсутствием достаточного объема финансирования складывается и проблема с паспортизацией автомобильных дорог. На сегодняшний день из всего перечня автомобильных дорог, а это 1171 улица паспорта имеются на 
19 городских улиц.

Автомобильные дороги Кировской городской агломерации имеют высокий износ, который в основном сложился из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 № 157 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета» межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляют 3 – 6 лет. Срок проведения работ по ремонту автомобильных дорог IV – V категории с низшими типами дорожной одежды составляет 3 года.

Большинство автомобильных дорог Кировской городской агломерации не ремонтировалось более 10 лет, что превышает межремонтные сроки в 2 – 3 раза. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения необходимо ремонтировать ежегодно порядка 
60 километров дорожной сети с усовершенствованным покрытием, для этого необходимо ориентировочно 612 млн. рублей ежегодно, и для проведения текущего ремонта не менее 20 километров грунтовых дорог необходимо порядка 
45 млн. рублей. Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по асфальтированию не менее одной автомобильной дороги в год.

4.7. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 
№ 1090 «О Правилах дорожного движения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 
№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/833 «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы» на 2013 – 2020 годы;

решение Кировской городской Думы от 29.06.2005 № 42/19 «Об уставе муниципального образования «Город Киров»;

решение Кировской городской Думы от 28.11.2007 № 9/1 «Об утверждении генерального плана города Кирова»;

решение Кировской городской Думы от 24.11.2010 № 46/1 «О принятии стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров» на период до 2020 года и  Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров» на период до 2015 года»;

решение Кировской городской Думы от 25.11.2015 № 42/3 «О бюджете муниципального образования «Город Киров» на 2016 год»;

решение Кировской городской Думы от 27.05.2014 № 26/5 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Киров»;

постановление администрации города Кирова от 01.02.2016 № 224-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Киров» в 2014 – 2020 годах в новой редакции»;

постановление администрации города Кирова от 04.10.2012 № 3864-П «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности муниципального образования «Город Киров»;

решение Кирово-Чепецкой городской Думы Кировской области от 25.09.2013 № 11/59  «О муниципальном дорожном фонде»;

решение Кирово-Чепецкой городской Думы Кировской области от 29.02.2012 № 2/13 «Об утверждении «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 2012-2020 годы»;

решение Кирово-Чепецкой городской Думы Кировской области от 09.12.2015 № 14/75 «Об утверждении «О бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2016 год».

Вместе с тем в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации, входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов – это документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

4.8. Оценка финансирования дорожной сети Кировской городской агломерации

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 4 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ресурсное (финансовое) обеспечение дорожной деятельности осуществляется за счет бюджетных средств.

Источниками финансирования являются:

межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

межбюджетные трансферты из областного бюджета;

собственные доходы бюджета муниципального бюджета;

средства муниципальных предприятий и учреждений.

Основная проблема организации дорожной деятельности – это недостаточное финансирование. К примеру, в 2010 году проектно-изыскательский  институт «Кировводпроект» выполнил расчеты стандартов и нормативов по организации зимнего и летнего содержания улично-дорожной сети, в соответствии с которыми был определен годовой объем финансирования, обеспечивающий нормативное содержание улично-дорожной сети. Муниципальными контрактами на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети ежегодно предусматривается перечень дополнительных услуг, который включает в себя виды работ по содержанию надземных и подземных переходов, вывозку снега с дорожной сети, содержание улицы Набережная Грина, очистку и мойку ограждений и т.д.

В этих условиях заказчик при формировании сметы на выполнение работ вынужден применять понижающий коэффициент. При этом снизить объемы работ, их цикличность в техническом задании можно лишь незначительно. В результате подрядчики, с которыми заключены муниципальные контракты по результатам аукционов, используют такое количество привлекаемой техники, которое соответствует уровню финансирования. При этом особенно в зимний период, в период интенсивных снегопадов, подрядные организации обеспечивают круглосуточную работу техники, но ее недостаточность увеличивает продолжительность цикла уборки закрепленных территорий. Таким образом, подрядчики обеспечивают максимально возможный в этих условиях коэффициент использования техники, но срок уборки не обеспечивается в рамках нормативных требований.

Оценка фактического финансирования дорожной деятельности Кировской городской агломерации и прогнозные показатели, предусмотренные муниципальной программой представлены в таблице 1.

Таблица

Оценка финансирования дорожной деятельности и фактические прогнозные показатели

(тыс. рублей)

| Год реализации | Наименование источника финансирования |
| --- | --- |
|  | всего, за счет всех источников финансирования | в том числе |
|  |  | всего, за счет бюджета муниципального образования | в том числе | за счет других источников |
|  |  |  | за счет собственных доходов бюджета | за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 1 085 796,4 | 945 480,4 | 723 106,6 | 0,0 | 222 373,8 | 140 316,0 |
| 2015 год | 1 439 894,681 | 1 331 296,081 | 803 531,500 | 523 668,000 | 4 096,581 | 108 598,6 |
| 2016 год | 1 971 756,1 | 1 887 699,5 | 858 630,5 | 850 500,0 | 178 569,0 | 84 056,6 |
| 2017 год | 1 563 523,5 | 1 522 126,5 | 520 496,5 | 1 001 630,0 |  | 41 397,0 |
| 2018 год | 576 077,8 | 555 580,8 | 555 580,8 |  |  | 20 497,0 |
| 2019 год | 604 908,6 | 588 718,6 | 588 718,6 |  |  | 16 190,0 |
| 2020 год | 619 688,5 | 619 108,5 | 619 108,5 |  |  | 580,0 |
| Всего, в том числе: | 7 861 645,581 | 7 450 010,381 | 4 669 173,000 | 2 375 798,0 | 405 039,381 | 411 635,2 |
| Подпрограмма «Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год | 820 872,5 | 820 872,5 | 598 498,7 | 0,0 | 222 373,8 |  |
| 2015 год | 1 116 005,181 | 1 116 005,181 | 602 965,800 | 508 942,8 | 4 096,581 |  |
| 2016 год | 1 767 586,7 | 1 767 586,7 | 738 517,7 | 850 500,0 | 178 569,0 |  |
| 2017 год | 1 515 224,3 | 1 515 224,3 | 513 594,3 | 1 001 630,0 |  |  |
| 2018 год | 548 624,2 | 548 624,2 | 548 624,2 |  |  |  |
| 2019 год | 581 354,8 | 581 354,8 | 581 354,8 |  |  |  |
| 2020 год | 611 479,7 | 611 479,7 | 611 479,7 |  |  |  |
| Итого: | 6 961 147,381 | 6 961 147,381 | 4 195 035,200 | 2 361 072,8 | 405 039,381 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспорта общего пользования» |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год | 196 546,7 | 56 230,7 | 56 230,7 | 0,0 |  | 140 316,0 |
| 2015 год | 232 059,3 | 123 460,7 | 108 735,5 | 14 725,2 |  | 108 598,6 |
| 2016 год | 110 622,2 | 26 565,6 | 26 565,6 | 0,0 |  | 84 056,6 |
| 2017 год | 48 205,3 | 6 808,3 | 6 808,3 |  |  | 41 397,0 |
| 2018 год | 27 453,6 | 6 956,6 | 6 956,6 |  |  | 20 497,0 |
| 2019 год | 23 553,8 | 7 363,8 | 7 363,8 |  |  | 16 190,0 |
| 2020 год | 8 208,8 | 7 628,8 | 7 628,8 |  |  | 580,0 |
| Итого: | 646 649,7 | 235 014,5 | 220 289,3 | 14 725,2 |  | 411 635,2 |
| Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год | 68 377,2 | 68 377,2 | 68 377,2 |  |  |  |
| 2015 год | 91 830,2 | 91 830,2 | 91 830,2 |  |  |  |
| 2016 год | 93 547,2 | 93 547,2 | 93 547,2 |  |  |  |
| 2017 год | 93,9 | 93,9 | 93,9 |  |  |  |
| Итого: | 253 848,5 | 253 848,5 | 253 848,5 |  |  |  |

5. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития Кировской городской агломерации

Прогноз социально-экономического развития Кировской городской агломерациина долгосрочный период разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Кировской городской Думы от 22.12.2014 № 33/5 «Об утверждении Перечня документов стратегического планирования муниципального образования «Город Киров» и согласован с приоритетами развития Кировской области.

5.1. Демографические показатели

В период до 2026 года среднегодовая численность постоянного населения продолжит увеличиваться, в дальнейшем, в 2026 – 2030 годах, прогнозируется незначительное снижение показателя. Если в контрольный год численность постоянного населения региона оценивается в 525 190 человек, то согласно прогнозу значение показателя в 2025 году составит 546 600 человек, в 2030 году – 544 450 человек, что обусловлено снижением миграционного прироста населения и более высокими показателями естественной убыли.

Среднегодовой темп роста численности постоянного населения к предыдущему году составит: в 2020 году – 100,5%, в 2025 году – 100,1%, 
в 2030 году – 99,9%.

Принимая во внимание ярко выраженный кризисный характер демографической ситуации в городе Кирово-Чепецке, необходимо предусмотреть ряд системных комплексных программных мер, направленных на улучшение ключевых демографических показателей.

Программой социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2012 – 2020 годы предусмотрены основные направления в реализации демографической политики города, которые должны стабилизировать и улучшить показатели смертности и рождаемости, что в свою очередь должно положительно сказаться на численности населения.

5.2. Промышленность

По оценке 2016 года объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий составит 119 109,6 млн. рублей с темпом роста 108,9% в действующих ценах к уровню 2015 года.

Объем промышленного производства в 2020 году по прогнозу составит 153 857,9 млн. рублей (индекс производства в сопоставимых ценах к предыдущему году 100,8%), в 2025 году – 186 000,2 млн. рублей (индекс производства к предыдущему году – 100,3%), в 2030 году – 207 643,0 млн. рублей (индекс производства к предыдущему году – 100,1%).

В структуре производимой продукции в долгосрочном периоде серьезных изменений не прогнозируется, около 72% будет приходиться на предприятия обрабатывающих отраслей, около 28% на предприятия, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды. На долю организаций, занятых добычей полезных ископаемых, приходится менее 1% отгруженных товаров, работ, услуг.

5.3. Сельское хозяйство

Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства по оценке текущего года составит 5 625,2 млн. рублей. В перспективе ожидается рост стоимости произведенной продукции, обусловленный положительной динамикой инвестиционного и потребительского спроса, государственной поддержкой сельскохозяйственных производителей муниципального образования «Город Киров».

Согласно данным долгосрочного прогноза стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в 2020 году превысит 7 058,2 млн. рублей (индекс производства к предыдущему году 101,2%), в 2025 году – 9 242,3 млн. рублей (индекс производства к предыдущему году 101,6%), в 2030 году – 
12 182,7 млн. рублей (индекс производства к предыдущему году 102,1%).

5.4. Строительство

По отчетным данным 2015 года ввод в эксплуатацию жилья в городе Кирове составил 503,1 тыс. кв. метров, или 69% от ввода жилья в целом по Кировской области, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По оценке 2016 года ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования составило 509,2 тыс. кв. метров общей площади.

Прогнозируется, что в долгосрочном периоде показатель ввода жилья за счет всех источников финансирования составит: в 2020 году – 527,0 тыс. кв. метров, в 2025 году – 532,0 тыс. кв. метров, в 2030 году – 528,5 тыс. кв. метров.

Генеральный план городского округа муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области разработан на расчетный срок до 2030 года с выделением первой очереди строительства – 2015 год.

Первоочередные архитектурно-планировочные мероприятия заключаются в следующем:

застройка жилого микрорайона № 23 по улице Ленина со среднеэтажной (4 - 5 этажей), блокированной и индивидуальной жилой застройкой;

застройка микрорайонов на свободных территориях, создание завершенных жилых образований с необходимыми и первоочередными объектами культурно-бытового обслуживания, с необходимой инфраструктурой и рекреационными зонами в микрорайонах 10, 15.

завершение формирования существующих жилых микрорайонов № 4, 5, 8, 9, 21 со строительством среднеэтажной и многоэтажной застройкой;

уплотнение и реконструкция уже имеющейся индивидуальной жилой застройки в микрорайоне Каринторф.

5.5. Торговля и услуги населению

В долгосрочном периоде ситуация в сферах розничной торговли и платных услуг населению будет определяться динамикой изменения потребительских цен и реальных доходов населения.

По оценке 2016 года оборот розничной торговли составило 
104 478,9 млн. рублей, или 94,3% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Согласно прогнозу в 2020 году оборот розничной торговли достигнет 127 413,7 млн. рублей (темп роста к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,9%), в 2025 году – 173 891,3 млн. рублей (темп роста – 102,0%), в 2030 году – 231 793,4 млн. рублей (темп роста – 102,0%).

Темп роста объема платных услуг населению в прогнозируемом периоде не превысит 102,5%. Объем платных услуг в текущем году оценивается в 
34 052,1 млн. рублей, в 2020 году - прогнозируется на уровне 36 804,4,4 млн. рублей, в 2025 году – 47 254,7 млн. рублей, в 2030 году – 61 150,1 млн. рублей.

В общем объеме платных услуг наибольшую долю занимают коммунальные услуги, услуги связи, а также бытовые услуги. К 2030 году видовая структура платных услуг существенных изменений не претерпит.

5.6. Инвестиции

В текущем году инвестиции предприятий и организаций города Кирова в основной капитал оцениваются в 39 462,3 млн. рублей, или 96,6% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

В прогнозируемом периоде объем инвестиционных вложений будет увеличиваться и составит в 2020 году 44 637,1 млн. рублей (темп роста к предыдущему году 103,9%), в 2025 году – 99 756,4 млн. рублей (темп роста к предыдущему году 101,1%), в 2030 году – 187 583,2 млн. рублей (темп роста к предыдущему году 109,8%).

Наибольший объем средств будет направляться в отрасли обрабатывающей промышленности, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, транспорта и связи, операции с недвижимым имуществом.

5.7. Финансы

По оценке 2016 года по полному кругу предприятий прибыль прибыльных предприятий оценивается на уровне 22 500,0 млн. рублей.

Согласно прогнозным данным прибыль прибыльных предприятий в
2020 году составит 23 250,0 млн. рублей (103,3% к уровню текущего года), в 2025 году – 25 000,0 млн. рублей (111,1% к уровню текущего года), в 2030 году – 26 800,0 млн. рублей (119,1% к уровню текущего года).

5.8. Денежные доходы и расходы населения

По оценке 2016 года среднедушевые денежные доходы составили 28 536,5 рубля в месяц. Согласно прогнозным данным в 2020 году значение показателя увеличится до 33 593,9 рубля (в 1,2 раза к уровню 2016 года), в 
2025 году – до 42 875,3 рубля (в 1,5 раза к уровню текущего года), в 2030 году – до 54721,0 рубля (в 1,9 раза к уровню текущего года).

В структуре доходов наибольший удельный вес будут занимать заработная плата и социальные трансферты – более 55%.

5.9. Баланс труда

Складывающиеся тенденции в экономике и демографии города непосредственно скажутся на функционировании рынка труда. В 2030 году численность экономически активного населения агломерации уменьшится незначительно и составит 260 550 человек (в 2016 году  – 262 100 человек, в 2020 году – 
261 100 человек, в 2025 году – 260 550 человек), среднегодовая численность занятых в экономике с учетом вовлечения в трудовую деятельность лиц старше трудоспособного возраста (включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) в 2030 году по сравнению с текущим годом снизится на 0,3% и составит  239 300 человек (в 2016 году – 239 950 человек, в 2020 году – 239 300 человек, в 2025 году – 239 050 человек).

Фонд оплаты труда, сформированный с учетом численности занятого в организациях населения и среднемесячной номинальной заработной платы в расчете на одного работника, по прогнозу в 2030 году увеличится к уровню 2016 года в 2,1 раза, составив 145 992,7 млн. рублей.

Основной планировочной и композиционной осью территории Кировской городской агломерации является русло реки Вятки. Это определяет основное меридианальное направление развития города. С учетом комплексной оценки территории предлагаются основные направления градостроительного развития с сохранением компактного плана и развитием жилищно-гражданского строительства во всех районах. Расширение городской застройки различного назначения может осуществляться без изменения черты населенного пункта.

Главные направления развития жилищного и гражданского строительства – юго-запад и юг вдоль реки Вятки. Эти территории являются перспективными для развития по признакам наличия благоприятной эколого-гигиенической и инженерно-строительной ситуации. Западное направление имеет некоторые ограничения эколого-гигиенического характера. Северное и северо-западное, северо-восточное направления из-за наличия значительных планировочных ограничений имеют меньшие территориальные резервы. Это ограничило благоприятные для застройки территории, где выявлены эколого-гигиеническая и инженерно-строительная ситуация, не позволяющая значительно развивать жилищное строительство. Эти территории остаются пригодными для сохранения и развития производственных и коммунально-складских территорий с обустройством санитарно-защитных зон. В буферной зоне – между зоной жилой застройки и зоной производственных и коммунально-складских территорий – должна получить развитие зона общественно-деловой застройки.

Основные направления развития жилищного строительства предусматривают:

завершение застройки микрорайонов и кварталов в южной, юго-западной, центральной частях агломерации с укрупнением кварталов;

реконструкцию и модернизацию жилых домов первых поколений массового индустриального строительства;

освоение новых территорий жилой застройки при соответствующей инженерной подготовке – в западной, юго-западной и южной частях агломерации;

реконструкцию территорий со сносом ветхого и 1-2-этажного амортизированного жилья с соответствующими условиями по признакам соседства с ценными в историко-культурном отношении территориями;

реконструкцию и благоустройство жилых кварталов и комплексов, представляющих историко-культурную ценность (в центральной части агломерации);

формирование районов малоэтажной жилой застройки (в заречной части города, в Ленинском и Нововятском районах).

Жилищное строительство предусматривает комплексное строительство объектов культурно-бытового обслуживания и организацию ступенчатой системы сохранения и создания системы рекреационных зон повседневного посещения.

Исходя из принципов максимальной эффективности использования территорий, благоприятных в инженерно-строительном отношении, при освоении новых участков под жилую застройку на основных направлениях развития – южном, юго-западном и западном – предполагается размещение многоквартирных жилых домов с этажностью не менее 5. Малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство предполагается вести в районах, менее благоприятных в инженерно-строительном отношении, а также на территориях, уже получивших развитие малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

На территории Кировской городской агломерации сложилось два крупных промышленных района (северный и юго-западный), а также ряд промышленных узлов (северо-западный, северный, центральный, заречный, Нововятский).

Промышленные районы и узлы тесно вплетены в структуру городской застройки и оказывают значительное влияние на формирование его планировочной структуры. Жилые территории тяготеют к производственным зонам и окружают их, что обеспечивает оптимальную пешеходную и транспортную доступность к местам приложения труда. В крупных промышленных районах должны сохраниться и развиваться зоны базовых производств (градообразующие предприятия) с созданием вокруг них зон многофункционального промышленно-коммунального развития.

В промышленных зонах, тяготеющих к центру города и жилым районам, развитие территорий должно вестись по нескольким направлениям:

модернизация с применением инновационных технологий;

упорядочение границ предприятий, создание новых транспортных коридоров, проведение благоустройства территорий;

перепрофилирование и реконструкция предприятий с изменением производственной функции на торгово-коммерческую и обслуживающую население.

С целью создания благоприятных условий для проживания в жилых и приближенных к производственным зонам районах предусматривается проведение ряда мероприятий в отношении предприятий различных категорий вредности, а также по признакам близости размещения опорного жилого фонда:

ликвидация вредного воздействия на жилые и рекреационные зоны;

сокращение санитарно-защитной зоны до территории размещения жилой застройки и при условии соответствующего ее обустройства;

сокращение санитарно-защитной зоны до пределов территории самого предприятия, если жилая зона примыкает к территории предприятия.

В случае невозможности сокращения санитарно-защитных зон до указанных пределов объекты жилищного строительства, попадающие в санитарно-защитную зону предприятия, должны быть переоборудованы, реконструированы под объекты иного назначения, размещение которых допустимо в пределах санитарно-защитных зон предприятий различной категории вредности с возможным упорядочением границ предприятия.

В центральной части Кировской агломерации, в ценных в культурно-историческом и экологическом отношениях зонах, производственные территории должны быть реорганизованы и реконструированы в зоны общественно-деловой застройки. Из прибрежной территории реки Вятки необходим вынос предприятий с созданием вдоль берега непрерывной системы зеленых насаждений и набережных.

Размещение новых производств и развитие промышленных объектов возможно в северном и северо-западном направлениях с учетом степени их экологической опасности, в юго-западном промышленном районе, заречном и Нововятском промышленных узлах, на свободных от застройки территориях. Необходимым условием является создание вокруг предприятия озелененных территорий специального санитарно-защитного назначения (не менее чем на 50% территории санитарно-защитной зоны). Часть территории санитарно-защитных зон может использоваться под застройку объектами коммунально-складского назначения.

В настоящее время большая часть учреждений обслуживания городского значения сосредоточена в исторической части города. В Нововятском районе и в заречной части – мкр-не Коминтерновском – имеются подцентры. Учреждения и предприятия обслуживания формируют центры, структура и состав которых определяются спецификой вида обслуживания. Планировочное решение предусматривает расширение и развитие системы центров общественно деловой активности и обслуживания различных направлений: культурно-зрелищные; физкультурно-спортивные; лечебно-оздоровительные; массового отдыха. Предусматривается перепрофилирование зданий производственных предприятий, расположенных в центральной части, в обслуживающие, торговые и деловые учреждения, включая их в систему городского центра.

В структуре городской застройки предусматривается размещение крупных торговых центров, приближенных к магистральным улицам, обеспечивающим удобную связь со всеми районами города. В промышленных зонах предусматривается развитие сети учреждений обслуживания работающих на предприятиях.

5.10. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

В перспективе при планируемом увеличении численности населения Кировской агломерации, приросте пассажиропотока, увеличении уровня автомобилизации населения и объемов перевозки грузов прогнозируется существенное увеличение транспортного спроса по всем видам транспорта.

Учитывая значительное увеличение территорий, выделяемых гражданам, имеющим трех и более детей, для малоэтажной жилой застройки и для дачного хозяйства, возникает потребность в обеспечении дополнительной дорожной инфраструктуры в Нововятском районе, в районе пос. Ганино и пос. Сосновый, в районе с. Русское, мкр-на Лянгасово, пос. Дороничи, дер. Катковы, дер. Богородская, мкр-на Коминтерновский, дер. Чарушины, дер. Эсауловы и дер. Марьино.

В городе Кирово-Чепецке в связи со строительством участка дороги Демаки – Николаево – граница Республики Удмуртия автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения, а так же планируемым строительством автомобильной дороги Кирово-Чепецк – Слободской ожидается значительное увеличение транзитного грузового транспорта.

5.11. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура Кировской агломерации по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей использования торговых и производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

Одним из направлений развития транспортной инфраструктуры будет являться  развитие транспорта общего пользования.

Развитие транспорта общего пользования осуществляется путем реализации следующих мероприятий:

строительство контактных сетей электротранспорта в направлении Нововятского района, микрорайона Северной больницы и по ул. Дзержинского;

приобретение подвижного состава транспорта общего пользования (автобусов, троллейбусов), в том числе оборудованного пандусами для перевозки людей с ограниченными возможностями;

оборудование площадок на конечных остановках транспорта общего пользования разворотными кругами и местами отдыха экипажей и отстоя транспорта;

оборудование тревожными кнопками и системой видеонаблюдения 100% подвижного состава, работающего на маршрутах транспорта общего пользования.

5.12. Прогноз развития дорожной сети Кировской городской агломерации

Развитие транспортной инфраструктуры является одной из первоочередных инженерно-технических и социальных задач развития территорий. 
Современные города нуждаются в развитии единой системы, обеспечивающей взаимодействие и взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта (городского, пригородного и внешнего), системы, которая бы давала потребителю возможность альтернативного выбора видов транспортного обслуживания.

Одной из основных проблем развития транспортной инфраструктуры является интенсивная автомобилизация. Быстрая автомобилизация вызывает необходимость существенной корректировки планировочной структуры территории.

Проблема организации транспортного движения должна быть решена комплексно. Она включает в себя и повышение пропускной способности существующих узлов, перекрестков, участков дорожной сети (изменение циклов светофорного регулирования, мелкие реконструктивные мероприятия), и создание целостной системы новых транспортных развязок, развития улиц-дублеров. Частью решения проблемы разгрузки дорог от транзитных транспортных потоков является строительство с западной стороны города объездной автодороги, соединяющей северно-западное направление движения транзитного транспорта. Для сокращения интенсивности движения в центральном районе при проезде из южной части в заречную предполагается строительство дополнительного моста через Вятку к югу от центра города. Наиболее благоприятной для продолжения с выходом на берег и устройством моста, соединяющего заречную часть города южным и юго-западным районами, является улица Милицейская.

Увеличение пропускной способности существующих улиц и городских дорог предусматривается путем:

расширения проезжих частей;

улучшения качества дорожного покрытия;

строительства подземных переходов;

создания пересечений улиц в разных уровнях.

Расширение проезжих частей улиц возможно только с использованием принципа закрепления их параметров в проектируемых (перспективных) красных линиях, с ограничением нового строительства за их пределами. Для сохранения и увеличения пропускной способности улиц и дорог проектирование и строительство новых объектов должно вестись с учетом исключения использования общественного пространства (территорий общего пользования) для целей объекта. В целях рационального использования земельного участка предлагается использовать для стоянок автотранспорта подземные (полуподземные) пространства. Этот подход принципиален в центральной части города, в районах сформировавшейся исторической застройки, на улицах общегородского значения – ул. Ленина, Октябрьском проспекте и др. Разгрузку наиболее загруженных транспортом улиц города предлагается обеспечить путем создания улиц-дублеров, которые, забрав на себя часть транспортного потока, обеспечат разгрузку и более благоприятные заезды в территории городских кварталов.

Так, планируется продолжить на север ул. Горького, которая сможет забрать часть потоков меридионального направления и позволит создать возможность безопасного въезда в кварталы между ул. Преображенской и ул. Московской. Схожая ситуация и подобное решение – создание улиц-дублеров – будет использовано на других территориях: ул. Азина, пр. Мелькомбинатовский, пер. Троллейбусный и пр.

Для обеспечения безопасности пешеходов и транспорта предполагается строительство подземных переходов в районах пересечения улиц, наиболее неблагополучных в этом отношении.

Строительство новых транспортных развязок проектируется в северной части Кировской городской агломерации – в районе пересечения Октябрьского проспекта с поперечными улицами и со строительством дополнительной части улицы Лепсе.

5.13. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции изменения уровня автомобилизации к 2025 году ожидается значительное увеличение транспортных средств. Без изменения пропускной способности дорожной сети Кировской городской агломерации ожидается повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием заторов в утренние и вечерние часы.

5.14. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В связи с повышением уровня автомобилизации населения вероятным является рост аварийности на дорогах Кировской агломерации. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения.

___________________

Приложение № 7

к Программе

Таблица 1

Перечень автомобильных дорог Кировской городской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей

| № п/п | Перечень автодорог (улиц) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации)входящих в состав агломерации | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации и площадь покрытия | Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, км/% | Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на автодороге (улице), шт. | Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 31.12.2016 | Ожидаемое | на 31.12.2016 | Ожидаемое | в 2017 году | в 2018 году |  |
|  |  |  |  | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 |  | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 | Адрес объекта | Виды работ | Мощность объекта | кв.м (только для ремонта покрытия проезжей части) | Единица измерения км, шт., п.м. | Стоимость млн. рублей | Удельная стоимость за единицу | Планируе-мый срок размещения закупки мес. год | Планируе-мый срок завершения работ мес. год | Адрес объекта | Виды работ | Мощность объекта, | кв.м (только для ремонта покрытия проезжей части) | Единица измерения км, шт., п.м. | Стоимость, млн. рублей. | Удельная стоимость за единицу | Планируе-мый срок размещения закупки мес.год | Планируе-мый срок завершения работ мес.год |  |
|  |  |  |  |  |  | Адрес места концентрации ДТП | Описание причины возникновения места концентрации ДТП | Адрес места концентрации ДТП | Адрес места концентрации ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автодорога (км+м – км+м) | км | кв.м | км | % | км | % | км | % | км+м – км+м |  | км+м – км+м | км+м – км+м | автодорога (км+м – км+м) |  |  |  |  |  |  |  |  | автодорога (км+м – км+м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Гнусино – Шихово | 17,913 | 158480 | 0 | 0 | 13,566 | 75,7 | 17,913 | 100 |  |  |  |  | 0 – 13+566 | ремонт покрытия проезжей части | 13,566 | 122000 | км | 250,97 | 2057,1 | март. 2017 | окт. 2017 | 0 – 4+347 | ремонт покрытия проезжей части | 4,347 | 34400 | км. | 80,412 | 2337,8 | март. 2018 | окт. 2018 | ненормативное состояние |
| 2 | Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края | 28,75 | 221100 | 11,1 | 38,6 | 24,734 | 86 | 28,75 | 100 | км 14-15 – км 27-28 | выезд на встречную полосу, наезд на пешехода | км 14-15 – км 27-28 | км 14-15 | 21+700 – 35+334 | ремонт покрытия проезжей части | 13,634 | 110400 | км | 252,23 | 2284,7 | март. 2017 | окт. 2017 | 14+860 – 20+100 | ремонт покрытия проезжей части | 5,24 | 42400 | км. | 96,94 | 228,6 | март. 2018 | окт. 2018 | ненормативное состояние |
|  | Итого: | 46,663 | 379580 | 11,1 | 23,8 | 38,3 | 82,1 | 46,663 | 100 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автодорогам федерального значения | ремонт покрытия проезжей части | 27,2 | 232400 |  | 503,2 |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 9,59 | 76800 |  | 177,36 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения |
| 3 | Киров – Малмыж – Вятские Поляны | 2,11 | 19930 | 0,99 | 47 | 0,99 | 47 | 2,11 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16+230 – 17+450 | ремонт покрытия проезжей части | 1,12 | 11200 | кв.м. | 14,6 | 1303 | июнь. 2018 | окт. 2018 | ненормативное состояние |
| 4 | Южный обход г. Кирова | 21,379 | 250266 | 13,68 | 64 | 15,68 | 73 | 19,68 | 92,1 | км 13-14 – км 18-19 | выезд на встречную полосу | км 13-14 – км 18-19 | км 13-14 – км 18-19 | 12+280 – 14+280 | ремонт покрытия проезжей части | 2 | 37060 | км | 39,8 | 1073,9 | июнь. 2017 | окт. 2017 | 14+280 – 18+280 | ремонт покрытия проезжей части | 4 | 75000 | км. | 83,6 | 2090 | июнь.2018 | окт. 2018 | ненормативное состояние |
| 5 | Киров – Кирово-Чепецк-Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 16,07 | 128560 | 13,77 | 86 | 13,77 | 85,7 | 16,07 | 100 | км 3-4 – км 8+9 км 12+13 – км 14-15 | выезд на встречную полосу, наезд на пешехода, съезд а/м с дороги | км12-13 – км14-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 – 2+300 | ремонт покрытия проезжей части | 2,3 | 18600 | км. | 25,3 | 1360,2 | июнь. 2018 | окт. 2018 | ненормативное состояние |
| 6 | Киров – Стрижи – Оричи | 19,5 | 167440 | 15,699 | 80,5 | 15,699 | 80,5 | 16,92 | 79,8 | км13 – км14 | столкновение а/м | км13 – км14 | км13 – км14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24+060 – 25+280 | ремонт покрытия проезжей части | 1,22 | 10830 | кв.м. | 15,2 | 12,45 | июнь. 2018 | окт. 2018 | не в нормативном состоянии |
|  | Итого: | 59,059 | 566196 | 44,139 | 74,7 | 46,139 | 78,1 | 54,779 | 92,8 | 7 |  | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автодорогам регионального/межмуниципального значения | ремонт покрытия проезжей части | 2 | 37060 | км | 39,8 | 1073,9 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 8,64 | 115630 | км. | 138,7 | 1199,5 |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |
|  | Г. Киров |
| 7 | Просп. Строителей | 1,72 | 32232 | 0 | 0 | 1,72 | 100 | 1,72 | 100 |  |  |  |  | от ул. Московской до ул. Р. Юровской | ремонт проезжей части | 1,72 | 32232 | км | 42,173 | 1308,4 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 8 | Ул. Центральная | 2,5 | 20771,7 | 0 | 0 | 2,5 | 100 | 2,5 | 100 |  |  |  |  | от ул. Дзержинкого до ул. Фабричной | ремонт проезжей части | 2,5 | 20771,7 | км | 33,103 | 1593,7 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 9 | Ул. Комсомольская мкр-н Лянгасово | 2,5 | 8962 | 0,83 | 33,2 | 2,155 | 86 | 2,155 | 86,2 |  |  |  |  | от ул. Горького до ж.д. депо | ремонт проезжей части | 1,325 | 8962 | км | 11,378 | 1269,5 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 10 | Киров - Русское | 25 | 179400 | 1,81 | 7,2 | 23,31 | 93 | 23,31 | 93,2 |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 21,5 | 141868 | км | 238,49 | 1681,1 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обращение граждан |
| 11 | Ул. Кольцова | 1,1 | 18000 | 0 | 0 | 1,1 | 100 | 1,1 | 100 |  |  |  |  | от ул. Ломоносова до ул. Андрея Упита | ремонт проезжей части | 1,1 | 16481 | км | 23,596 | 1431,7 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 12 | Ул. Жуковского | 0,9 | 15000 | 0 | 0 | 0,9 | 100 | 0,9 | 100 |  |  |  |  | от ж.д. переезда до ул. А. Невского | ремонт проезжей части | 0,9 | 13950 | км | 20,11 | 1441,6 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 13 | Ул. Красной Звезды | 1,915 | 14160 | 0 | 0 | 1,6 | 84 | 1,6 | 83,6 |  |  |  |  | от Слободского тракта до слободы Широковской | ремонт проезжей части | 1,6 | 14160 | км | 24,646 | 1740,5 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Социально значимый объект |
| 14 | Ул. Красный Химик | 1,25 | 9230 | 0 | 0 | 1,25 | 100 | 1,25 | 100 |  |  |  |  | от Красной Зезды до Просёлочной | ремонт проезжей части | 1,25 | 9230 | км | 12,025 | 1302,8 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обращение граждан |
| 15 | Ул. Воровского | 5,95 | 95220 | 0 | 0 | 2,43 | 41 | 4,16 | 69,9 |  |  |  |  | от ул. К. Маркса до Октябрьского просп., от ул. Солнечной до просп. Строителей | ремонт проезжей части | 2,43 | 51453,5 | км | 64,189 | 1247,5 | фев. 2017 | окт. 2017 | от Октябрьского просп. до Мелькомбинатовского пр. | ремонт проезжей части | 1,73 | 32289 | км. | 56,451 | 1748,3 | фев. 2018 | окт. 2018 | Социально значимый объект |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Воровского, в районе д. 94 |  | ул. Воровского, в районе д. 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Воровского – ул. Горького | отсутствие разметки, нарушения в размещении наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Воровского – Октябрьский просп. | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | перекресток ул. Воровского – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Северное Кольцо | 1,6 | 22666,8 | 0,47 | 29,4 | 1,6 | 100 | 1,6 | 100 |  |  |  |  | от ул. Заводской до Октябрьского просп. | ремонт покрытия проезжей части | 1,13 | 22666,8 | км | 31,485 | 1389,0 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 17 | Ул. Лепсе | 2,85 | 45686,9 | 0 | 0 | 2,85 | 100 | 2,85 | 100 | ул. Лепсе, на участке от д. 42 до д. 48 | отсутствие разметки | ул. Лепсе, на участке от д. 42 до д. 48 | ул. Лепсе, на участке от д. 42 до д. 48 по ул. Лепсе | от пл. Лепсе до ул. Ломоносова | ремонт покрытия проезжей части | 2,85 | 45686,9 | км | 55,274 | 1209,9 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 18 | Ул. Ленина | 8,86 | 138560 | 4,58 | 62 | 4,58 | 62 | 4,58 | 62 | перекресток ул. Ленина – ул. Хлыновская | отсутствие разметки | перекресток ул. Ленина – ул. Хлыновская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Ленина – ул. Орловская |  | перекресток ул. Ленина – ул. Орловская | перекресток ул. Ленина – ул. Орловская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Горького | 2,89 | 28900 | 0 | 0 | 1,13 | 39 | 1,13 | 39,1 |  |  |  |  | от ул. Азина до ул. Комсомолькской, от ул. Герцена до ул. Маклина | ремонт покрытия проезжей части | 1,13 | 18300 | км | 22,058 | 1205,4 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 20 | Ул. Щорса | 5,8 | 58000 | 2,91 | 50,2 | 3,35 | 58 | 4,57 | 78,8 | перекресток ул. Щорса – ул. Производственная | отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений | перекресток ул. Щорса – ул. Производственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Попова до ул. Производственной | ремонт проезжей части | 1,22 | 17800 | км. | 19,580 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Опрос общественности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Красина до ул. Попова | ремонт покрытия проезжей части | 0,44 | 6760 | км | 8,773 | 1297,7 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Щорса – пр. Солнечный | отсутствие разметки | перекресток ул. Щорса – пр. Солнечный | перекресток ул. Щорса – пр. Солнечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Красина | 1,4 | 16500 | 0 | 0 | 0,66 | 47 | 1,4 | 100 |  |  |  |  | ул. Красина от ул. Чапаева до ул. Щорса | ремонт покрытия проезжей части | 0,66 | 9840 | км | 13,461 | 1368,0 | фев. 2017 | окт. 2017 | от ул. Попова до ул. Зеленая | ремонт проезжей части | 0,74 | 7200 | км. | 9,360 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Опрос общественности |
| 22 | Ул. Менделеева | 1,8 | 15600 | 0 | 0 | 0,6 | 33 | 1,8 | 100 |  |  |  |  | о ул. Воровского до ул. Московская | ремонт покрытия проезжей части | 0,6 | 5600 | км | 8,066 | 1440,4 | фев. 2017 | окт. 2017 | от ул. Московской до ул. Луганской | ремонт проезжей части | 1,2 | 10800 | км. | 11,880 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 23 | Ул. Романа Ердякова | 2,1 | 24000 | 0,47 | 22,4 | 1,796 | 86 | 1,796 | 85,5 |  |  |  |  | от ул. Сормовской до ул. Московская | ремонт покрытия проезжей части | 1,326 | 23774 | км | 31,766 | 1336,2 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обращение граждан |
| 24 | Ул. Мира | 1,8 | 13700 | 1,5 | 83,33 | 1,8 | 100 | 1,8 | 100 |  |  |  |  | от ул. Монтажников до ул. Ломоносова | ремонт покрытия проезжей части | 0,3 | 3120 | км | 3,635 | 1165,1 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Социально значимый объект |
| 25 | Ул. Деповская | 1,71 | 16000 | 0 | 0 | 1,2 | 70 | 1,71 | 100 |  |  |  |  | от ул. Украинской до д. 79 по ул. Деповской | ремонт покрытия проезжей части | 1,2 | 7152 | км | 9,037 | 1263,5 | фев. 2017 | окт. 2017 | от ул. Мельничной до ул. Украинской | ремонт проезжей части | 0,51 | 5300 | км. | 5,830 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 26 | Ул. Луганская | 4,16 | 44180 | 0 | 0 | 0,6 | 14 | 3,26 | 78,4 | перекресток ул. Луганская – ул. Дзержинского | отсутствие разметки, неисправность светофора |  |  |  |  | 0,6 | 4800 | км | 11,774 | 2452,8 | фев. 2017 | окт. 2017 | от площади Авитек до ул. Ломоносова | ремонт проезжей части | 2,66 | 31580 | км. | 34,738 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 27 | Ул. Проезжая | 5,9 | 60100 | 5,65 | 95,8 | 5,9 | 100 | 5,9 | 100 |  |  |  |  | от Новомакарьевского кладбища до знака Киров | ремонт покрытия проезжей части | 0,25 | 2000 | км | 2,293 | 1146,6 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 28 | Ул. Семашко | 1,5 | 7200 | 0 | 0 | 0,9 | 60 | 0,9 | 60 |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 0,9 | 7200 | км | 7,598 | 1055,2 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обращение граждан |
| 29 | Ул. Порошинская | 1 | 5606 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  | от ул. Боровицкой до поворота на автодорогу Порошино – Сидоровка | ремонт покрытия проезжей части | 1 | 5606 | км | 7,693 | 1372,3 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обращение граждан |
| 30 | Сошени – Радужный | 4,77 | 39000 | 0 | 0 | 3,813 | 100 | 3,813 | 79,9 |  |  |  |  | от ул. Трактовой в сл. Сошени до ж.д. переезда , в том числе ул. Индустриальная | ремонт покрытия проезжей части | 3,813 | 36594 | км | 49,915 | 1364,0 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обращение граждан |
| 31 | Ул. Индустриальная |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ул. Конституции | 1,1 | 7100 | 0 | 0 | 1,1 | 100 | 1,1 | 100 |  |  |  |  | от ул. Школьной до ул. Новой в мкр-н Радужный | ремонт покрытия проезжей части | 1,1 | 7100 | км | 8,517 | 1199,6 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 33 | Сошени – Леваши | 2,5 | 13600 | 0 | 0 | 1,7 | 68 | 1,7 | 68 |  |  |  |  | ул. Строительная слобода Леваши – слобода Кокуй | ремонт покрытия проезжей части | 1,7 | 13600 | км | 6,104 | 448,8 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обращение граждан |
| 34 | Автотранспортный пер. | 0,1 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ул. Азина | 1,81 | 12000 | 1,09 | 60 | 1,09 | 60 | 1,81 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Ленина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 0,72 | 6600 | км. | 7,260 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Опрос общественности |
| 36 | Ул. Ананьинская | 0,536 | 4000 | 0,14 | 26 | 0,14 | 26 | 0,536 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до ул. Горького | ремонт проезжей части | 0,396 | 4000 | км. | 4,400 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Опрос общественности |
| 37 | Аптечный пер. | 0,1 | 1000 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Ул. Базовая | 0,54 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,54 | 6600 | км. | 7,260 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 39 | Ул. Баумана | 0,5 | 4200 | 0,05 | 10 | 0,05 | 10 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. П. Корчагина до ул. Пионерской | ремонт проезжей части | 0,45 | 3840 | км. | 4,224 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 40 | Ул. Блюхера | 1,5 | 12000 | 0,3 | 20 | 1,5 | 100 | 1,5 | 100 |  |  |  |  | от ул. Ленина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 1,2 | 12000 | км | 13,468 | 1122,3 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обращение граждан |
| 41 | Ул. Боровая | 0,84 | 7000 | 0,84 | 100 | 0,84 | 100 | 0,84 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Ул. Бородулина | 0,7 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Ул. Александра Верещагина | 0,85 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ул. Верхнедольская | 0,26 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Ул. Верхосунская | 0,6 | 9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ул. Вятская | 0,6 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Вершининский пер. | 2,2 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Ул. Весенняя | 1,3 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ул. Водопроводная | 0,708 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Ул. Возрождения | 0,6 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ул. Космонавта Владислава Волкова | 0,6 | 8830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от площади Конева до просп. Строителей | ремонт проезжей части | 0,6 | 8830 | км. | 9,713 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Опрос общественности |
| 52 | Ул. Вологодская | 0,4 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Ул. Володарского | 3,93 | 46830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 2-й Кирпичный пер. | 0,15 | 2400 | 0,15 | 100 | 0,15 | 100 | 0,15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ул. Гайдара | 0,55 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до ул. Мельникова | ремонт проезжей части | 0,55 | 3800 | км. | 4,180 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 56 | Ул. Герцена | 2,15 | 22800 | 0,402 | 19 | 0,402 | 19 | 2,15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 1,748 | 17104 | км. | 18,814 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 57 | Гирсовский пер. | 0,22 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Ул. Горбачева | 0,95 | 14800 | 0 | 0 | 0,8 | 84 | 0,8 | 84 |  |  |  |  | от ул. Спасской до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 0,8 | 7600 | км | 8,415 | 1107,3 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Социально значимый объект |
| 59 | Ул. А. Горбуновой | 0,67 | 5300 | 0 | 0 | 0,67 | 100 | 0,67 | 100 |  |  |  |  | от ул. Р. Люксембург до ул. Преображенской | ремонт проезжей части | 0,67 | 5300 | км | 6,044 | 1140,4 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 60 | Гостиный переулок | 0,16 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Ул. Грибоедова | 0,96 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,96 | 10400 | км. | 11,440 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 62 | Ул. Дерендяева | 2,45 | 22400 | 0,51 | 21 | 0,51 | 21 | 0,51 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Дерендяева пер. | 0,45 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Ул. Дзержинского | 4,55 | 60200 | 4,55 | 100 | 4,55 | 100 | 4,55 | 100 | перекресток ул. Дзержинского – ул. Центральная (поворот на пос. Ганино) | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | перекресток ул. Дзержинского – ул. Центральная (поворот на пос. Ганино) | перекресток ул. Дзержинского – ул. Центральная (поворот на пос. Ганино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Динамовский пр. | 0,52 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Ул. Добролюбова | 0,6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Автодорога от Октябрьского просп. до д. 14 слобода Большое Скопино | 1 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Ул. Дружбы | 0,3 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Дружбы пер. | 0,2 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Автодорога от ул. Егоровской до д. 2 слобода Егоровская | 0,1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Автодорога от пос. Чистые Пруды до д. 2б дер. Никуленки | 2,62 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Ул. Заводская | 2,4 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Профсоюзной до Северного кольца | ремонт проезжей части | 2 | 17200 | км. | 21,120 | 1227,9 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 73 | Ул. Загородная | 0,512 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Заготзерновский пр. | 0,15 | 3560 | 0,15 | 100 | 0,15 | 100 | 0,15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Ул. Заречная | 0,26 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Ул. Захватаева | 0,454 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,454 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Р. Люксембург до ул. Мопра, от ул. Пятницкой до ул. Преображенской | ремонт проезжец части | 0,454 | 4200 | км. | 4,620 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 77 | Ул. Зеленая | 0,67 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Ул. Зеленина | 0,65 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Автодорога от ул. Тимирязева через слободу Зиновы до ул. Ленина | 1,8 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Ул. 60 лет Комсомола | 0,91 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,91 | 12600 | км. | 13,860 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 81 | Ул. Восьмого марта | 0,33 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Боровой до д. 30 по ул. Восьмого марта | ремонт проезжей части | 0,33 | 2300 | км. | 2,530 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Обращение граждан |
| 82 | Ул. Инженерная | 0,21 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Ул. Искры | 0,4 | 2900 | 0 | 0 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,4 | 2900 | км | 2,239 | 772,1 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обращение граждан |
| 84 | Ул. Казанская | 2,99 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Пролетарской до ул. Милицейской | ремонт проезжей части | 0,22 | 3621,1 | км. | 3,983 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Социально значимый объект |
| 85 | Ул. Карла Либкнехта | 3,1 | 27810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Ул. Карла Маркса | 4,05 | 64850 | 2,46 | 61 | 2,46 | 61 | 3,36 | 82 | перекресток ул. К. Маркса – ул. Советская | отсутствие разметки | перекресток ул. К. Маркса – ул. Советская | перекресток ул. К. Маркса – ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Профсоюзной до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 0,9 | 17946 | км. | 19,741 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Социально значимый объект |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. К. Маркса, на участке в районе д. 41 | отсутствие разметки, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков, нарушения в размещении наружной рекламы | перекресток ул. К. Маркса, на участке в районе д. 41 | перекресток ул. К. Маркса, на участке в районе д. 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Ул. Калинина | 1,662 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Ул. Клубная | 0,33 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Ул. Ключевая | 1,6 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Приозерной до ж.д. пер. | ремонт проезжей части | 1,6 | 13700 | км. | 15,070 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 90 | Ул. Коммунальная | 4,23 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Производственной до д. 12 по ул. Коммунальной | ремонт проезжей части | 0,64 | 18400 | км. | 20,240 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 91 | Ул. Комсомольская | 3,55 | 65120 | 0,8 | 22,5 | 0,8 | 23 | 2,3 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Привокзальной площади до ул. Пугачева | ремонт проезжей части | 1,5 | 16000 | км. | 17,600 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 92 | Ул. Маршала И.С.Конева | 0,9 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Воровского до ул. Солнечной | ремонт проезжей части | 0,9 | 11400 | км. | 12,540 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 93 | Кооперативный пер. | 0,13 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Ул. Кооперативная | 0,52 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Копанский пер. | 0,13 | 200 | 0,13 | 100 | 0,13 | 100 | 0,13 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Ул. Короленко | 0,658 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Ул. Павла Корчагина | 8,3 | 52860 | 3,6 | 43 | 3,6 | 43 | 8,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Колхозной до транспортной развязки дер. Гнусино | ремонт проезжей части | 4,7 | 52860 | км. | 58,146 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | опрос общественности |
| 98 | Ул. Котласская | 0,2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Ул. Екатерины Кочкиной | 0,7 | 4392 | 0 | 0 | 0,7 | 100 | 0,7 | 100 |  |  |  |  | от ул. Воровского до ул. Солнечной | ремонт проезжей части | 0,7 | 4392 | км | 8,498 | 1934,9 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 100 | Ул. Олега Кошевого | 0,6 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Крайний пер. | 0,33 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Ул. Красноармейская | 2,4 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 0,6 | 7730 | км. | 8,503 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 103 | Красный Химик пер. | 0,39 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Ул. Краснофлотская | 0,45 | 2200 | 0,45 | 100 | 0,45 | 100 | 0,45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Ул. Крупской | 0,6 | 4600 | 0 | 0 | 0,25 | 42 | 0,25 | 42 |  |  |  |  | от ул. Дзержинского до ул. Стахановской | ремонт проезжей части | 0,25 | 2550 | км | 2,898 | 1136,6 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социально значимый объект |
| 106 | Ул. Куйбышева | 0,18 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Курагинский пер. | 0,21 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Ул. Курская | 0,38 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Ул. Кутшо | 0,4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Ул. Левитана | 0,68 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Ул. Ленинградская | 0,72 | 11800 | 0,72 | 100 | 0,72 | 100 | 0,72 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Ул. Лермонтова | 0,2 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Ул. Лесная | 1,04 | 10235 | 1,04 | 100 | 1,04 | 100 | 1,04 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Ул. Лесозаводская | 1,5 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Ул. Ломоносова | 2,15 | 34800 | 0,47 | 22 | 0,47 | 22 | 0,47 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Ул. Луначарского | 0,55 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,55 | 5000 | км. | 5,500 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 117 | Ул. Розы Люксембург | 2 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Набережной Грина до ул. Загородная | ремонт проезжей части | 2 | 24700 | км. | 29,370 | 1189,1 | фев. 2018 | окт. 2018 | опрос общественности |
| 118 | Ул. Крутикова | 0,5 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Майский пер. | 0,3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Ул. Макаренко | 0,5 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Макарьевский пер. | 0,07 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Ул. Маклина | 1,8 | 15200 | 1,17 | 65 | 1,17 | 65 | 1,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 0,63 | 7000 | км. | 7,700 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | опрос общественности |
| 123 | Мелькомбинатовский пр. | 0,25 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Ул. Мебельщиков | 0,1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Ул. А.И.Мельникова | 1,1 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 1,1 | 5400 | км. | 5,940 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 126 | Ул. Мельничная | 1,15 | 12600 | 0,75 | 65 | 0,75 | 65 | 0,75 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Ул. Металлистов | 0,4 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Ул. Металлургов | 0,4 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Уральская до ул. Дзержинского | ремонт проезжей части | 0,27 | 2600 | км. | 2,860 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | социально значимый объект |
| 129 | Ул. Милицейская | 1,25 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Урицкого до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,4 | 3800 | км. | 4,180 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | опрос общественности |
| 130 | Ул. Мичуринская | 0,06 | 300 | 0,06 | 100 | 0,06 | 100 | 0,06 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Ул. Молодой Гвардии | 2,48 | 23250 | 0,16 | 6 | 0,16 | 6 | 0,16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Ул. Монинская | 0,26 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Ул. Монтажников | 0,906 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Ул. Мопра | 1,5 | 13700 | 0 | 0 | 0,97 | 65 | 0,97 | 64,7 |  |  |  |  | от ул. Набережная Грина до ул. К.Маркса | ремонт проезжей части | 0,97 | 8960 | км | 10,065 | 1123,3 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 135 | Ул. Московская | 8,8 | 112000 | 1,17 | 13,3 | 1,17 | 13 | 5,21 | 59 | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Набережной Грина до ул. К. Маркса | ремонт проезжей части | 1,2 | 13600 | км. | 10,744 | 790,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | опрос общественности |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дерендяева до ул. Производственной | ремонт проезжей части | 2,84 | 34660 | км. | 27,382 | 790,0 | фев. 2018 | окт. 2018 |  |
| 136 | Ул. Мостовая | 0,52 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Мурашинский пер. | 0,3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Ул. Набережная Грина | 0,9 | 7200 | 0,9 | 100 | 0,9 | 100 | 0,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Ул. Нагорная | 1,2 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Ул. Народная | 0,49 | 6080 | 0,49 | 100 | 0,49 | 100 | 0,49 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Ул. Некрасова | 2,33 | 20920 | 1,58 | 68 | 1,58 | 68 | 1,58 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Ул. Новопорошинская | 0,26 | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Боровицкой до д. 6 по ул. Новопорошинская | ремонт проезжей части | 0,26 | 2080 | км. | 2,704 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 143 | Ул. Нолинская | 0,2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Октябрьский пр. | 8,02 | 66070 | 5,755 | 72 | 5,755 | 72 | 5,755 | 72 | перекресток ул. Профсоюзная – Октябрьский просп. | отсутствие разметки; отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | перекресток ул. Профсоюзная – Октябрьский просп. | перекресток ул. Профсоюзная – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Розы Люксембург – Октябрьский просп. | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Мопра – Октябрьский просп. | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | перекресток ул. Мопра – Октябрьский просп. | перекресток ул. Мопра – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. | отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Пятницкая – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | отсутствие разметки | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Красноармейская – Октябрьский просп. | отсутствие разметки | перекресток ул. Красноармейская – Октябрьский просп. | перекресток ул. Красноармейская – Октябрьский просп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Ул. Орджоникидзе | 0,5 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Ул. Орловская | 1,15 | 12900 | 0 | 0 | 0,59 | 51 | 0,59 | 51 |  |  |  |  | от ул. Водопроводной до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,59 | 4950 | км | 5,491 | 1109,4 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 147 | Ул. Пархоменко | 0,2 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Пархоменко пер. | 0,12 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Ул. Пермская | 0,33 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 1-й Кирпичный пер. | 0,35 | 3000 | 0,35 | 100 | 0,35 | 100 | 0,35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Ул. Пионерская | 0,5 | 4900 | 0,22 | 44 | 0,22 | 44 | 0,22 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Ул. Подгорная | 1,4 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Ул. Ивана Попова | 2,5 | 33060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Щорса до ул. Воровского | ремонт проезжей части | 1,71 | 31040 | км. | 34,144 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Опрос общественности |
| 154 | Ул. Потребкооперации | 1,6 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Ул. Правды | 0,4 | 4800 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Ул. Преображенская | 2,3 | 27200 | 1,5 | 65,2 | 1,5 | 65 | 2,26 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского пр. до станции Киров – Котласский | ремонт проезжей части | 0,76 | 7080 | км. | 7,788 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | Опрос общественности |
| 157 | Ул. Приозерная | 0,2 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,2 | 7900 | км. | 8,690 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 158 | Ул. Производственная, в том числе ул. Малая Производственная | 5,14 | 78800 | 4,54 | 88,3 | 5,14 | 100 | 5,14 | 100 |  |  |  |  | ул. Малая Производственная от ул. Московской до ул. Производственной | ремонт проезжей части | 0,6 | 6300 | км | 7,19 | 1141,3 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 159 | Ул. Пролетарская | 1,6 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Казанской до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 1,55 | 16200 | км. | 17,820 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | социально значимый объект |
| 160 | Проселочный пер. | 0,33 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км. |  |  | фев. 2018 | окт. 2018 |  |
| 161 | Ул. Профсоюзная | 1,6 | 23950 | 0,45 | 28,1 | 0,45 | 28 | 0,6 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до районного отдела внутренних дел | ремонт проезжей части | 0,15 | 2500 | км. | 2,750 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | социально значимый объект |
| 162 | Ул. Прудная | 0,65 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Ул. Пугачева | 1,86 | 19700 | 0,53 | 28,5 | 0,53 | 28 | 1,86 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от Мелькомбинатовского пр. до ул. Щорса | ремонт проезжей части | 1,33 | 19700 | км. | 21,670 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 164 | Ул. Пушкина | 0,25 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Ул. Пяткинская | 0,91 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Ул. Пятницкая | 1,76 | 15200 | 0 | 0 | 1,76 | 100 | 1,76 | 100 |  |  |  |  | от ул. Казанской до ул. Загородной | ремонт проезжей части | 1,76 | 15200 | км | 17,051 | 1121,8 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 167 | Ул. Рабочая | 0,52 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Ул. Радищева | 0,27 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Ул. Радужная | 0,42 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Ул. Рейдовая | 0,74 | 5920 | 0 | 0 | 0,74 | 100 | 0,74 | 100 |  |  |  |  | от Приозёрной до д. 38/1 | ремонт проезжей части | 0,74 | 5920 | км | 7,596 | 1283,0 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 171 | Ул. Родниковая | 0,2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Ул. Рождественская | 0,52 | 5000 | 0,52 | 100 | 0,52 | 100 | 0,52 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Ул. Российская | 0,59 | 4600 | 0,59 | 100 | 0,59 | 100 | 0,59 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Ул. Рудницкого | 1 | 7800 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Ул. Свердлова | 1,4 | 19300 | 0 | 0 | 1,4 | 100 | 1,4 | 100 |  |  |  |  | от Октябрьского просп. до Северной набережной | ремонт проезжей части | 1,4 | 19300 | км | 21,933 | 1136,4 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 176 | Ул. Свободы | 3,5 | 28000 | 0 | 0 | 3,5 | 100 | 3,5 | 100 |  |  |  |  | от д. 4 по ул. Свободы до д. 170 по ул. Свободы | ремонт проезжей части | 3,5 | 28000 | км | 31,384 | 1120,8 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 177 | Ул. Северная Набережная | 0,7 | 6000 | 0,7 | 100 | 0,7 | 100 | 0,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | социально значимый объект |
| 178 | Ул. Северо-Садовая | 1,2 | 14000 | 0 | 0 | 1,2 | 100 | 1,2 | 100 |  |  |  |  | от ул. Лепсе до ул. Сормовская | ремонт проезжей части | 1,2 | 14000 | км | 15,791 | 1127,9 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 179 | Сельскохозяйственный пр. | 0,4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Ул. Семаковская | 0,98 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Ул. Славы | 0,33 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Ул. Слободская | 0,18 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Ул. Советская | 1,1 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Ул. А.С.Большева | 0,6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Ул. Солнечная | 2,8 | 59230 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перекресток ул. Солнечная – ул. Производственная | отсутствие разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С.Конева | отсутствие разметки; отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И.С.Конева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Солнечный пр. | 0,5 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Ул. Сормовская | 2,04 | 12239 | 0,44 | 22 | 1,14 | 56 | 1,14 | 55,9 |  |  |  |  | от ул. Лепсе до ул. Мира | ремонт проезжей части | 0,7 | 8368,4 | км | 8,898 | 1063,3 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 188 | Ул. Сосновая | 0,59 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Ул. Социалистическая | 0,55 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Ул. Спасская | 2,05 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,35 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Ленина до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 1,35 | 22000 | км. | 24,200 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | социально значимый объект |
| 191 | Ул. Сплавная | 0,5 | 4000 | 0 | 0 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 |  |  |  |  | от ул. Ключевой до пер. Рейдового | ремонт проезжей части | 0,5 | 4000 | км | 5,133 | 1283,4 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 192 | Киров – Котласская | 1,17 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Лепсе | ремонт проезжей части | 1,17 | 6650 | км. | 7,315 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 193 | Ул. Стахановская | 0,2 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Пр. Студенческий | 1,2 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 56,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Московской до ул. Воровского | ремонт проезжей части | 0,68 | 13470 | км. | 14,817 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 195 | Ул. Сурикова | 2 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Ул. Сутырина | 0,4 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Ул. Талица | 1,6 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Ул. Тимирязева | 1,2 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Ленина до ул. Мельничной | ремонт проезжей части | 1,2 | 11600 | км. | 12,760 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 199 | Токарный пер. | 0,4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Ул. Торфяная | 0,72 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Транспортный пр. | 0,4 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Троллейбусный пер. | 0,4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Ул. Труда | 1,9 | 16900 | 0 | 0 | 1,5 | 79 | 1,5 | 79 |  |  |  |  | от ул. Набережная Грина до ул. Горбуновой | ремонт проезжей части | 1,5 | 15200 | км | 17,051 | 1121,8 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 204 | Ул. Тургенева | 0,58 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Ул. Украинская | 1,02 | 9800 | 0 | 0 | 1,02 | 100 | 1,02 | 100 |  |  |  |  | от ул. Деповской до ул. Чистопруднинской | ремонт проезжей части | 1,02 | 9800 | км | 11,005 | 1122,9 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 206 | Ул. Чехова | 0,26 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Ул. Ульяновская | 3,25 | 20400 | 1,16 | 36 | 1,16 | 36 | 1,16 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Ул. Андрея Упита | 1,1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 68,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Луганской до ул. Московской | ремонт проезжей части | 0,75 | 13560 | км. | 14,916 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | социально значимый объект |
| 209 | Ул. Уральская | 0,3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Ул. Урицкого | 1,3 | 15224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Горбачева до ул. Милицейской | ремонт проезжей части | 1,3 | 15224 | км. | 16,746 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | социально значимый объект |
| 211 | Ул. Физкультурников | 1,2 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Ул. Филатова | 0,78 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Ул. Фрунзе | 0,2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Ул. Фрезерная | 0,3 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Химический пер. | 0,269 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,269 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,269 | 3120 | км. | 3,432 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 216 | Пр. Хлебозаводской | 1,16 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Московской до ул. Воровского | ремонт проезжей части | 1,16 | 14000 | км. | 15,400 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 217 | Ул. Хлыновская | 0,9 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Ул. Цеховая | 0,6 | 3000 | 0,6 | 100 | 0,6 | 100 | 0,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Ул. Циолковского | 0,4 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Ул. Чапаева | 1,6 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Ул. Чернышевского | 0,6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Ул. Челюскинцев | 0,35 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Ул. 4-й Пятилетки | 1,53 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,53 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Украинской до ул. Союзной | ремонт проезжей части | 1,53 | 22900 | км. | 25,190 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 224 | Пр. Ф.И.Шаляпина | 0,4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Ул. Шинников | 1 | 5500 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Ул. Широнинцев | 0,4 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Школьный пер. | 0,5 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,5 | 13100 | км. | 14,410 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 228 | Ул. Шорина | 0,3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Ул. Энтузиастов | 0,75 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Ул. Риммы Юровской | 1,08 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Егоровской до ул. Ульяновской | ремонт проезжей части | 1,08 | 17000 | км. | 18,700 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 231 | Слободской спуск | 0,465 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Ул. Чукавинская | 0,25 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Искожевский пер. | 0,55 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Ул. Мурашинская | 0,23 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Можайского пр. | 0,2 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Технологов пр. | 0,17 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 4-й Северный пер. | 0,79 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Причальной до Филейского кладбища | ремонт проезжей части | 0,79 | 5180 | км. | 5,698 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 238 | 3-й Опытный пер. | 0,26 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Ул. Складская | 1,1 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Стальной переулок | 0,22 | 1300 | 0,22 | 100 | 0,22 | 100 | 0,22 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Ул. Тихая | 0,85 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,85 | 6600 | км. | 7,260 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 242 | Колесникова пр. | 1,74 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,74 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 1,74 | 7200 | км. | 7,920 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 243 | Ул. Героя Николая Рожнева | 0,33 | 3330 | 0,33 | 100 | 0,33 | 100 | 0,33 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Ул. Героя Ивана Костина | 0,32 | 3650 | 0,32 | 100 | 0,32 | 100 | 0,32 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Проезд от ул. Героя Николая Рожнева до ул. Героя Ивана Костина | 0,2 | 1420 | 0,2 | 100 | 0,2 | 100 | 0,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Ул. Чистопрудненская | 0,67 | 8900 | 0,67 | 100 | 0,67 | 100 | 0,67 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Ул. Мостовицкая | 0,81 | 4920 | 0,81 | 100 | 0,81 | 100 | 0,81 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Деповской пер. | 0,12 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Ул. Есенина | 0,18 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Луганский пр. | 1,1 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Комсомольский пер. | 0,12 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Ул. Современная | 0,6 | 5000 | 0,6 | 100 | 0,6 | 100 | 0,6 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Ул. Доверия | 0,03 | 2100 | 0,03 | 100 | 0,03 | 100 | 0,03 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Ул. Широтная | 0,3 | 2100 | 0,3 | 100 | 0,3 | 100 | 0,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Ул. Агрономическая | 0,4 | 3000 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 1-й Хлыновский пер. | 0,1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 2-й Хлыновский пер. | 0,15 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Ул. Архитектора Валерия Зянкина | 0,3 | 4000 | 0,3 | 100 | 0,3 | 100 | 0,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 3-й Хлыновский пер. | 0,05 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Северо-Западный пр. | 2,15 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Ул. Ярославская | 0,5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,5 | 3200 | км. | 3,520 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 262 | Ул. Причальная | 0,9 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Пр. Пионерский | 0,17 | 3600 | 0,17 | 100 | 0,17 | 100 | 0,17 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Ул. Энергетиков | 0,55 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Пролетарский пер. | 0,1 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Въезд к Цирку | 0,2 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Въезд на вокзал | 0,35 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Проезд от ул. Лепсе до ул. Мира, д. 16 | 0,21 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Проезд от ул. Андрея Упита до ул. Московской | 0,34 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Проезд от ул. Щорса до гаражей (к клинике медакадемии) | 0,2 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Проезд к д. 58б, д. 60а, д. 62 по ул. Комсомольской | 0,23 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Проезд с ул. Щорса до автозаправочной станции (ул. Щорса, д. 64б) | 0,04 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Проезд от ул. Ленина по ул.65-летия Победы до д. 200 по ул. Ленина | 0,44 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Проезд от просп. Строителей между д. 21 и д. 23 по просп. Строителей до д. 21 по ул. Ульяновской | 0,37 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Проезд южный от ул. Карла Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 | 1360 | 0,17 | 100 | 0,17 | 100 | 0,17 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Проезд северный от ул. Карла Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 | 1360 | 0,17 | 100 | 0,17 | 100 | 0,17 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Проезд от ул.Ленина до ул. Заводской вдоль д. 4 по ул. Ленина | 0,19 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Проезд от ул. Преображенской до площади Театральной | 0,11 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Проезд вдоль д. 116 и д. 118 по ул. Московской и торговым центром по ул. Московской | 0,16 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Проезд. от дома 5 по ул. Свердлова до дома 1б по ул. Сутырина | 0,3 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Пр. от ул. Нагорной вдоль д. 164/4, д. 164/5, д. 164/6, д. 168 по ул. Ленина до начала д. 168 по ул. Ленина | 0,28 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Ул. Талицкая | 1,34 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Ул. Боровицкая | 1,32 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Ул. Рабочая | 0,26 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Ул. Школьная | 0,52 | 4100 | 0,27 | 51,9 | 0,27 | 51,9 | 0,27 | 51,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Ул. Лукинская | 0,384 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Ул. Язевочная | 0,35 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Ул. Школьная | 0,65 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Ул. Озерная | 0,74 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Пр. от ул. Богородской до ул. Береговой | 0,15 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Ул. Ботаническая | 0,58 | 4060 | 0,58 | 100 | 0,58 | 100 | 0,58 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Малая Субботиха – Большая Субботиха | 5,3 | 37800 | 0 | 0 | 5,3 | 100 | 5,3 | 100 |  |  |  |  | от ул. Проезжей до д. 31б по ул. Школьной | ремонт проезжей части | 5,3 | 37800 | км | 48,52 | 1283,6 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опрос общественности |
| 293 | Ул. Богородская | 1,65 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Ул. Вятская | 0,4 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Ул. Южная | 1,7 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Ул. Северная | 0,7 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Ул. Русянка | 0,28 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Пер. Николая Рубцова | 0,5 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Проезд от д.34 до д. 23/24 по ул. Советская | 0,11 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Проезд от ул. Согласия до д. 23/24 по ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Ул. Полевая | 0,6 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Ул. Советская | 1,94 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Ул. Горького | 1,5 | 12000 | 0 | 0 | 1,5 | 100 | 1,5 | 100 |  |  |  |  | от Победиловского тракта до ул. Комсомольской | ремонт проезжей части | 1,5 | 12000 | км | 13,403 | 1116,9 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 304 | Ул. Спортивная | 0,57 | 4560 | 0 | 0 | 0,57 | 100 | 0,57 | 100 |  |  |  |  | от ул. Комсомольской до ул. Гражданской | ремонт проезжей части | 0,57 | 4560 | км | 5,111 | 1120,9 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 305 | Ул. Кошевого | 1,6 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Ул. Ленина | 2 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Молодежный проезд | 1,5 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Ул. Аэропорт | 1 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Ул. Гражданская | 1,55 | 12400 | 0 | 0 | 1,55 | 100 | 1,55 | 100 |  |  |  |  | от ул. Комсомольской до ул. Горького | ремонт проезжей части | 1,55 | 12400 | км | 13,852 | 1117,1 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 310 | Ул. Октябрьская | 1,7 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Ул. Карнавальная | 0,3 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Ул. Пустынная | 1 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Ул. Старосельская | 1,4 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Ул. Дорожников | 0,5 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Ул. Октябрьская | 1,84 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Ул. Павла Садакова | 0,8 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Ул. Мира | 1,2 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Ул. Центральная | 0,9 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Просп. Победы | 0,7 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | Просп. Победы, 1-я улица | 0,3 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Просп. Победы, 2-я улица | 0,3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Просп. Победы, 3-я улица | 0,4 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Просп. Победы, 4-я улица | 0,4 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | Ул. Кочуровы | 0,7 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Проезд от ул. Октябрьской пос. Дороничи до д.12 дер. Меркуши | 0,5 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Проезд от ул. Веселой до ул. Головенкины | 0,35 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Проезд от пер. Счастливый до ул. Сказочной | 0,35 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Проезд между 1-й и 2-й улицами просп. Победы | 0,133 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Проезд от д. 2ж до д. 22 с южной и восточной стороны просп. Победы | 0,65 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Ул. Центральная | 0,9 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Ул. Железнодорожная | 1,9 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Ул. Юбилейная | 1,22 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Ул. Поселковая | 0,65 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Ул. Советская | 1,17 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Ул. Луговая | 1,1 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Ул. Новая | 1,2 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Ул. Труда | 0,4 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Ул. Свободы | 0,4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Ул. Южная | 0,62 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Ул. Майская | 0,5 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Ул. Рябиновая | 0,23 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Ул. Октябрьская, д. 25, 27 (переулок) | 0,53 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Ул. 60 лет СССР | 1,05 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Ул. Парковая | 1,19 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Ул. Победы | 0,28 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Ул. Юбилейная | 0,44 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Внутриквартальные автодороги пос. Костино | 4,62 | 27720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Ул. Почтовая | 0,44 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | Ул. Совхозная | 0,45 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | Ул. Трудовая | 0,48 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Сл. Урванцево | 1,3 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | Автодороги в дер. Малая Гора | 4,5 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | Автодороги в дер. Большая Гора | 6 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | Автодороги в дер. Верещагино | 3,5 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Ул. Мира в пос. Ганино | 1,4 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 1,4 | 8100 | км. | 8,910 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 356 | Ул. Фабричная | 0,85 | 6800 | 0 | 0 | 0,85 | 100 | 0,85 | 100 |  |  |  |  | от ул. Мира до дер. Хабаровы | ремонт проезжей части | 0,85 | 6800 | км | 7,647 | 1124,6 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 357 | Школьный пер. | 0,5 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | Ул. Большая | 0,45 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | Ул. Малая | 0,5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Нижний пер. | 0,3 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Ул. Тихая | 0,8 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | Ул. Светлая | 0,8 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | Ул. Верхняя | 0,78 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | Ул. Филаевская | 0,2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Ул. Роз | 0,7 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Ул. Яблочная | 0,948 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Ул. Листопадная | 0,437 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | Ул. Согласия | 0,32 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | Ул. Светлая | 0,32 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Автодорога от подходов к новому мосту до ул. Сиреневая в дер. Гнусино | 0,4 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Проезд от ул. Центральной дер. Большая Субботиха к садоводческому товариществу «Шинник-2» | 0,3 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | Автодорога на Учхоз (в районе прудов от ул. Украинской до пер. Луговой) | 1,26 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | Автодорога от ул. Производственной до д. 15 слободы Томиловы | 0,75 | 3700 | 0,572 | 100 | 0,572 | 76 | 0,572 | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | Автодорога от ул. Ульяновской до д. 40 слободы Шики | 1 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | Автодорога от ул. Украинская до д. 19 слободы Столбики | 0,4 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 376 | Автодорога от ул. Павла Корчагина до . 24 слободы Симоновской | 0,36 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | Ул. Торфяная | 0,72 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,72 | 5000 | км. | 5,500 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 378 | Автодорога от транспортной развязки в районе слободы Куртеевы до д. 19 слободы Куртеевы | 0,39 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | Автодорога от ул. Александра Невского до д. 1 слободы Зоновы | 1,2 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 1,2 | 9900 | км. | 10,890 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 380 | Автодорога от ул. Центральной до ул. Лянгасы | 0,18 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | Автодорога от д. 1 слободы Малые Ряби до ул. Дзержинского | 0,82 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | Автодорога от ул. Причальная до д. 21 слободы Филейка | 1,02 | 7120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | Автодорога от д. 1 слободы Мезрино до ул. Производственной | 0,5 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Подходы к новому мосту с транспортной развязкой в слободе Куртеевы до транспортной развязки слободы Гнусино | 3,7 | 119930 | 3,7 | 100 | 3,7 | 100 | 3,7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | Автодорога слободе Фадино | 0,6 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Автодорога от Советского тракта до д. 58 дер. Вахренки | 2,35 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | Автодорога от Советского тракта до д. 14 дер. Шутовы | 1,2 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | Автодорога от дер. Шустовы до дер. Пеньково | 0,61 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 6 дер. Лихачи | 1,22 | 8160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 6 ж.д. станции Чухломинский | 1,9 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 10 по ул. Марьино | 1,1 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Автодорога от Победиловского тракта до дер. Ямново | 2 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | Автодорога от Победиловского тракта до пр. Навалихинский | 1,24 | 7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | Автодорога от Победиловского тракта до дороги на ж.д. станцию Чухломинский | 2,04 | 14280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | Автодорога от Киров – Русское до полигона твердых бытовых отходов «Костино» | 1 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | Автодорога от дер. Бошарово до автодороги Киров – Стрижи со съездами | 5,55 | 22402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Автодорога от пос. Ганино до д. 10 дер. Боровые | 1 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Киров – Стрижи – Дороничи | 1,2 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | Костино – Пестовы – Сосновый | 5 | 32426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,518 | 90,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 4,518 | 30426 | км. | 35,669 | 1172,3 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 400 | Радужный – Лубягино | 2,1 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Автодорога от дер. Камешник до садоводческого товарищества «Газовик» | 0,8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Автодорога на Полустанок 15 км от ул. Семашко | 0,33 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 1 дер. Югрино | 1,3 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 34 дер. Иунинцы | 2,9 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 21 дер. Катковы | 0,7 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Автодорога от дер. Блохи до д. 16 дер. Рубцы | 1,31 | 6550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Автодорога от инфекционной больницы до дорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 5,25 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от инфекционной больницы до ДУ № 6 | ремонт проезжей части | 5,25 | 49500 | км. | 64,350 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | опрос общественности |
| 408 | Ул. Анны Ахматовой | 0,29 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | Банный пер. | 0,35 | 6420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | Ул. Володарского | 1,07 | 6420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Ул. Воровского | 0,38 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | Ул. Восточная | 0,72 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | ул. Гагарина | 0,48 | 3840 | 0 | 0 | 0,48 | 100 | 0,48 | 100 |  |  |  |  | от ул. Советской до ул. Декабристов | ремонт проезжей части | 0,48 | 3840 | км | 4,267 | 1111,1 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 414 | Ул. Газетная | 0,23 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Ул. Грина | 0,32 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Ул. Декабристов | 0,48 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,48 | 5200 | км. | 6,760 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 417 | Ул. Жданова | 0,82 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | Ул. Жигаловская | 0,66 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | Ул. Западная | 0,89 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | Ул. Запрудная | 0,22 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Ул. Кирова | 2,8 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 2,8 | 19600 | км. | 21,560 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 422 | Ул. Кленовая | 0,41 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,41 | 2870 | км. | 3,157 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 423 | Ул. Красноармейская | 0,35 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,35 | 2450 | км. | 3,185 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 424 | Ул. Клубная | 0,64 | 4480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,64 | 4480 | км. | 4,928 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 425 | Ул. Кольцевая | 0,4 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | Кольцевой пер. | 0,1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | Ул. Коммунистическая | 1,29 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советской до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,5 | 5200 | км. | 6,760 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 428 | Ул. Комсомольская | 0,95 | 6650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,95 | 6650 | км. | 7,315 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 429 | Ул. Крестьянская | 0,5 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,5 | 3500 | км. | 3,850 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 430 | Ул. Куйбышева | 0,35 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,35 | 2450 | км. | 2,695 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 431 | Ул. Ленина | 0,68 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,68 | 4760 | км. | 6,188 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 432 | Ул. Лесная | 0,41 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,41 | 2870 | км. | 3,157 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 433 | Ул. Линейная | 0,69 | 4830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,69 | 4830 | км. | 6,279 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 434 | Линейный пер. | 0,71 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,71 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,71 | 4970 | км. | 6,461 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 435 | Ул. Льва Толстого | 0,52 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,52 | 3640 | км. | 4,732 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 436 | Ул. Мариевская | 0,23 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,23 | 1610 | км. | 2,093 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 437 | Ул. Маяковского | 0,72 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | Ул. Милицейская | 1,8 | 20800 | 0 | 0 | 1,35 | 75 | 1,35 | 75 |  |  |  |  | от ул. Ленина до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 1,35 | 16900 | км | 20,478 | 1211,7 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опрос общественности |
| 439 | Ул. Молодой Гвардии | 1,09 | 10240 | 0 | 0 | 0,6 | 55 | 1,09 | 100 |  |  |  |  | от ул. Советской до д. 16 по ул. Молодой Гвардии | ремонт проезжей части | 0,6 | 4720 | км | 5,238 | 1109,7 | фев. 2017 | окт. 2017 | от ул. К. Маркса до Октябрьского просп. | ремонт проезжей части | 0,49 | 5520 | км. | 7,176 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 440 | Ул. Мопра | 1,12 | 8960 | 0 | 0 | 1,12 | 100 | 1,12 | 100 |  |  |  |  | от ул. Орджоникидзе до проезда на садовое некоммерческое товарищество «Прудок НВ» | ремонт проезжей части | 1,12 | 8960 | км | 10,115 | 1129,0 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 441 | Ул. Нововятская | 0,72 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | Ул. Орджоникидзе | 0,6 | 6240 | 0 | 0 | 0,6 | 100 | 0,6 | 100 |  |  |  |  | от ул. Пушкина до ул. Мопра, от пер. Банного до д. 11 по ул. Орджоникидзе, от д. 20 по ул. Орджоникидзе до д. 25 по ул. Орджоникидзе. | ремонт проезжей части | 0,6 | 6240 | км | 6,915 | 1108,2 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 443 | Автодорога от ул. Орджоникидзе до д. 24 ж.д. ст. Поздино | 0,68 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | Ул. Опарина | 0,52 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | Ул. Октябрьская | 1,2 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | Ул. Островского | 0,51 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | Ул. Индустриальная | 0,42 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | Ул. Интернатская | 0,43 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Ул. Парковая | 0,85 | 6880 | 0 | 0 | 0,85 | 100 | 0,85 | 100 |  |  |  |  | от ул. Советской до ул. Ленина | ремонт проезжей части | 0,85 | 6880 | км | 7,621 | 1107,7 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 450 | Ул. Пионерская | 0,2 | 300 | 0,2 | 100 | 0,2 | 100 | 0,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Ул. Победы | 0,34 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | Ул. Проектная | 1,3 | 3439,5 | 0,35 | 26,9 | 0,8 | 61,5 | 0,8 | 61,5 |  |  |  |  | от ул. Советской до ул. Репина | ремонт проезжей части | 0,45 | 3439,5 | км | 3,902 | 1134,4 | фев. 2017 | окт. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение граждан |
| 453 | Ул. Пролетарская | 0,75 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,75 | 5250 | км. | 6,825 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 454 | Пролетарский пер. | 0,18 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Ул. Профсоюзная | 0,41 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | Ул. Тренера Пушкарева | 0,49 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Ул. Пушкина | 1,27 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 1,27 | 8890 | км. | 11,557 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 458 | Ул. Рахманинова | 0,88 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | Рахманинова пер. | 0,25 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | Ул. Репина | 0,26 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | Ул. Родниковая | 0,71 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | Ул. Романтиков | 0,49 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Ул. Рухлядьева | 1,17 | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 89,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Профсоюзной до д. 28 по ул. Рухлядьева | ремонт проезжей части | 1,05 | 6100 | км. | 6,710 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 464 | Ул. Рябиновая | 0,72 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | Ул. Салтыкова-Щедрина | 0,18 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | Ул. Советская | 10,06 | 93400 | 8,19 | 81,5 | 8,19 | 81 | 10,06 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ж.д. переезда до ул. Парковой | ремонт проезжей части | 1,87 | 26700 | км. | 29,370 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 467 | Ул. Суворова | 0,4 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,4 | 2800 | км. | 3,080 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 468 | Ул. Спортивная | 0,29 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,29 | 2030 | км. | 2,233 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 469 | Ул. Тельмана | 0,93 | 5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,93 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,93 | 6510 | км. | 7,161 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 470 | Ул. Тополиная | 0,12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,12 | 840 | км. | 0,924 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 471 | Ул. Труда | 0,72 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,72 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,72 | 5040 | км. | 5,544 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 472 | Ул. Тухачевского | 0,77 | 53902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,77 | 5390 | км. | 5,929 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 473 | Тухачевского пер. | 0,27 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,27 | 1890 | км. | 2,079 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 474 | Ул. Чкалова | 0,26 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,26 | 1820 | км. | 2,002 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 475 | Ул. Школьная | 1,2 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 1,2 | 8400 | км. | 9,240 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 476 | Ул. Щорса | 0,55 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,55 | 3850 | км. | 4,235 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 477 | Выезд от ул. Кирова, 65 на ул. Парковую через ул. Парковую, 28 и пекарню | 0,12 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,12 | 1200 | км. | 1,320 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 478 | Проезд с ул. Ленина, 13а на ул. Октябрьскую, 17а | 0,1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,1 | 700 | км. | 0,910 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 479 | Проезд от ул. Ленина, 1 на ул. Октябрьскую | 0,15 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,15 | 1050 | км. | 1,365 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 480 | Проезд от ул. Советской, 45 до ул. Опарина | 0,315 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,315 | 2205 | км. | 2,867 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 481 | Ул. Коммуны | 0,45 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,45 | 3150 | км. | 4,095 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 482 | Автодорога от ул. Светлой до д. 62а по ул. Коммуны | 0,5 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,5 | 3500 | км. | 4,550 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 483 | Ул. Молодежная | 0,26 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,26 | 1820 | км. | 2,366 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 484 | Ул. Новая | 0,31 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,31 | 2170 | км. | 2,821 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 485 | Ул. Трудовая | 0,37 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,37 | 2590 | км. | 3,367 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 486 | Ул. Героев Чернобыльцев | 0,9 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 0,9 | 6300 | км. | 6,930 | 1100,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 487 | Ул. Мира | 0,17 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | Ул. Новая | 0,3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | Ул. Производственная | 0,56 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | Ул. Заводская | 0,24 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | Школьный пер. | 0,83 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | Просп. Строителей | 1,11 | 16710 | 1,11 | 100 | 1,11 | 100 | 1,11 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | Ул. Алексеевская | 0,49 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | Советский тракт – дер. Башарово | 2,69 | 18891,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,69 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 2,69 | 18891,53 | км. | 24,559 | 1300,0 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| 495 | Автодорога от ул. Производственной до транспортной развязки на Южном обходе города Кирова | 0,52 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | Автодорога от разворотного кольца 12 автобусного маршрута до дер. Полёвщина | 3,68 | 22792,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,68 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт проезжей части | 3,68 | 33217,6 | км. | 30,770 | 926,3 | фев. 2018 | окт. 2018 | обращение граждан |
| Итого по г. Кирову | 539,882 | 4717902 | 81,892 | 15,2 | 168,9 | 31,3 | 271,6 | 50,3 | 22 |  | 17 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИГОГО (г. Киров): | ремонт покрытия проезжей части | 87,04 | 828188,8 | км | 1094,38 | 1321,4 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 102,69 | 1047994 | км. | 1189,033 | 1134,6 |  |  |  |
| Г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |
| 497 | Ул. 30 лет Октября | 0,556 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | Ул. Азина | 0,317 | 1773,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | Пр. Базовый | 0,398 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Ул. Большевиков | 0,612 | 3660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Ул. Вятская Набережная | 1,106 | 16240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Ул. Володарского | 0,562 | 8874 | 0 | 0 | 0,562 | 100 | 0,562 | 100 |  |  |  |  | ул. Володарского | ремонт покрытия проезжей части | 0,562 | 8900 | км | 11,57 | 1300 | фев. 2017 | авг. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние, а так же по результатам голосования |
| 503 | Ул. Горького | 0,366 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | Ул. Жданова | 0,612 | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | Ул. Заводской | 2,053 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | Ул. Зверева | 0,428 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | Ул. Калинина | 0,882 | 5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | Ул. Карла Маркса | 0,305 | 2918 | 0,182 | 59,7 | 0,182 | 59,7 | 0,182 | 59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | Просп. Кирова | 1,161 | 8260 | 0,701 | 60,4 | 0,701 | 60,4 | 0,701 | 60,4 | Просп. Кирова напротив д. 14 | Недостатки зимнего содержания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | Ул. Колхозная | 0,370 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Ул. Коммунистическая | 0,532 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | Ул. Комсомольская | 0,368 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | Ул. Кооперативная | 0,768 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Ул. Красноармейская | 0,469 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | Ул. Ленина | 3,776 | 43320 | 3,036 | 80,4 | 3,036 | 80,4 | 3,036 | 80,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | Ул. Луговая | 0,506 | 2981,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Ул. Луначарского | 1,418 | 22100 | 0,45 | 31,7 | 0,45 | 31,7 | 0,45 | 31,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | Ул. Маяковского | 0,625 | 3100 | 0,367 | 58,7 | 0,367 | 58,7 | 0,367 | 58,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Ул. Молодой Гвардии | 0,594 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | Ул. Монтажная | 0,662 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Ул. Набережная | 0,483 | 1613,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | Ул. Овражная | 0,211 | 1159 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Ул. Островского | 0,892 | 5400 | 0,892 | 100 | 0,892 | 100 | 0,892 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | Ул. Парковая | 0,911 | 6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | Ул. Первомайская | 1,441 | 13800 | 0,171 | 11,9 | 0,171 | 11,9 | 0,798 | 55,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Вятская набережная до просп. Кирова | ремонт проезжей части | 0,627 | 10004 | км | 13,005 | 1300,0 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние, а так же по результатам голосования |
| 526 | Пер. Первомайский | 0,388 | 5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пер. Первомайский | ремонт проезжей части | 0,388 | 4968,62 | км | 6,459 | 1300,0 | фев. 2018 | авг. 2018 |  |
| 527 | Пр. Перевощикова | 0,759 | 1425,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | Пер. Пожарный | 1,144 | 10170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | Ул. Почтовая | 0,300 | 2276,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | Ул. Пролетарская | 0,350 | 2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | Ул. Пушкина | 0,226 | 1531,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Пер. Рабочий | 0,566 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | Ул. Речная | 0,646 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | Ул. Рудницкого | 0,565 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | Пер. Садовый | 0,485 | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | Пр. Советский | 0,427 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | Ул. Созонтова | 0,474 | 2820 | 0 | 0 | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | Ул. Сосновая | 2,283 | 19548,2 | 1,383 | 60,6 | 2,283 | 100 | 2,283 | 100 |  |  |  |  | от ул. Луначарского до ул. Ленина | ремонт покрытия проезжей части | 0,900 | 11320 | км | 15,16 | 1339,2 | фев. 2017 | июль. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | Ул. Строительная | 0,705 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | Ул. Терещенко | 1,407 | 16439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Ул. Школьная | 0,853 | 6022,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | Ул. Юбилейная | 1,178 | 16439 | 0,48 | 40,7 | 0,48 | 40,7 | 0,48 | 40,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | Автодорога до 9-го садоводства | 1,478 | 7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | Автодорога от ул. Заводской до разворотной площадки у пешеходного моста через ж.д. | 0,157 | 1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | Автодорога к городскому кладбищу | 3,424 | 17516 | 2,004 | 58,5 | 2,004 | 58,5 | 2,004 | 58,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | Автодорога от ул. Парковой до д. 10 по ул. Парковой | 0,765 | 5752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Автодорога от д. 10 по ул. Парковой до границы муниципального образования | 1,670 | 5560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | Проезд от ул. В. Набережная до д. 3 по ул. Чепецкой | 0,215 | 3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | Проезд от ул. В. Набережная до д. 21/3 по просп. Кирова | 0,273 | 1519,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | Проезд от ул. В. Набережная до д. 60/3 по ул. Ленина | 0,360 | 2165,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | Проезд от ул. Горького до ул. Ленина | 0,223 | 896,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Проезд от пр. Кирова до д. 60/2 по ул. Ленина | 0,193 | 1033,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | Проезд от ул. Ленина до д. 5/2 по ул. Ленина | 0,309 | 1907,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | Проезд от ул. Первомайской до ул. Ленина | 0,309 | 5314,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | Автодорога к мкр-ну Каринторф | 2,287 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Между остановками общественного транспорта кварталами Утробино и Северюхи | Дефекты покрытия, неудовлетворительное состояние обочин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | Автодорога от ул. Ленина до ж.д. переезда «Боёво» | 3,968 | 54980 | 2,657 | 67 | 2,657 | 67 | 2,657 | 67 | Перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Володарского и ул. Школьная | Отсутствие разметки | Перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Володарского и ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | Автодорога к торфоскладу | 0,387 | 2455,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | Автодорога от 2 поста ГИБДД до станции Чепецкой | 0,809 | 7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога до моста через р. Елховку у нефтебазы | 2,487 | 25777 | 0,597 | 24 | 0,597 | 24 | 0,597 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 | Автодорога от ул. Заводской до автозаправочной станции | 0,174 | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | Автодорога от дороги на птицефабрику до д. 31 квартала Цепели | 0,500 | 3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд вдоль дома 7/2 по ул. 60 лет Октября | 0,173 | 953,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | Проезд от просп. Мира до д. 63 по просп. Мира | 0,149 | 938,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | Проезд от ул. 60 лет Октября к д. 1/2 по ул. Юбилейная | 0,216 | 1384,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд от ул. 60 лет Октября до ул. Ленина | 0,547 | 3900,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | Автодорога от ул. Ленина к д. 26 по ул. Ленина | 0,171 | 450,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | Проезд от ул. Братьев Васнецовых до д. 23 по ул. Луначарского | 0,192 | 1712,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проезд от ул. Школьная до разворотной площадки автобусов у д. 6/2 по ул. Школьная | 0,119 | 662,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | Ул. Алексея Некрасова | 2,039 | 25350 | 1,401 | 68,7 | 1,401 | 68,7 | 1,401 | 68,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | Пр. Дзержинского | 0,681 | 4150,3 | 0,681 | 100 | 0,681 | 100 | 0,681 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | Пр. Лермонтова | 0,505 | 2678,3 | 0,505 | 100 | 0,505 | 100 | 0,505 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | Просп. Мира | 2,911 | 36500 | 2,911 | 100 | 2,911 | 100 | 2,911 | 100 | Участок автодороги от д.34 до д.70 по просп. Мира | Недостатки зимнего содержания | Участок автодороги от д.34 до д.70 по просп. Мира | Участок автодороги от д.34 до д.70 по просп. Мира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | Ул. Победы | 0,621 | 5884,4 | 0,621 | 100 | 0,621 | 100 | 0,621 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | Ул. Производственной | 2,555 | 20894 | 2,555 | 100 | 2,555 | 100 | 2,555 | 100 | Участок автодороги от д.1 до ж.д. переезда | Отсутствие освещения, отсутствие разметки | Участок автодороги от д.1 до ж.д. переезда | Участок автодороги от д.1 до ж.д. переезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | Просп. Россия | 1,114 | 25425 | 0,269 | 24,1 | 0,269 | 24,1 | 0,269 | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | Ул. Энгельса | 0,551 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога к искусственному катку | 0,397 | 2205 | 0,397 | 100 | 0,397 | 100 | 0,397 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | Автодорога от ул. Мелиораторов до квартала Цепели | 0,765 | 4988,3 | 0,765 | 100 | 0,765 | 100 | 0,765 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | Автодорога от поста ГИБДД до завода минеральных удобрений | 1,973 | 14775 | 1,973 | 100 | 1,973 | 100 | 1,973 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автодорога от пожарной части № 1 до поста ГИБДД № 2 | 2,060 | 12420 | 1,76 | 85,4 | 1,76 | 85,4 | 1,76 | 85,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | Проезд по ул. Первомайской | 0,465 | 4389,3 | 0,465 | 100 | 0,465 | 100 | 0,465 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | Автодорога от поста ГИБДД до ул. Ленина | 3,11 | 37969,1 | 3,11 | 100 | 3,11 | 100 | 3,11 | 100 | Ул. Мелиораторов около д. 1а | Дефекты покрытия, неудовлетворительное состояние обочин | Ул. Мелиораторов около д. 1а | Ул. Мелиораторов около д. 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | Ул. Комиссара Утробина | 0,532 | 3275 | 0,532 | 100 | 0,532 | 100 | 0,532 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | Ул. Загородной | 0,288 | 1305 | 0,288 | 100 | 0,288 | 100 | 0,288 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | Пер. Котельный | 0,277 | 930,5 | 0,277 | 100 | 0,277 | 100 | 0,277 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | Пер. Новостроевский | 0,323 | 990 | 0,323 | 100 | 0,323 | 100 | 0,323 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | Ул. Песчаная | 0,181 | 632,8 | 0,181 | 100 | 0,181 | 100 | 0,181 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | Ул. Профсоюзная | 0,363 | 1924 | 0,363 | 100 | 0,363 | 100 | 0,363 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | Ул. Революции | 0,703 | 3960 | 0,703 | 100 | 0,703 | 100 | 0,703 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | Ул. Свердлова | 0,393 | 1800 | 0,393 | 100 | 0,393 | 100 | 0,393 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | Ул. Свободы | 1,085 | 4905 | 1,085 | 100 | 1,085 | 100 | 1,085 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | Ул. Труда | 0,668 | 2970 | 0,668 | 100 | 0,668 | 100 | 0,668 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Пер. Майский | 0,157 | 284,2 | 0,157 | 100 | 0,157 | 100 | 0,157 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | Автодорога в квартал Злобино | 1,863 | 9923 | 1,863 | 100 | 1,863 | 100 | 1,863 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | Автодоорога по кварталу Гарь (от кладбища «Злобино» до ж.д.) | 0,510 | 2457 | 0,51 | 100 | 0,51 | 100 | 0,51 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | Автодорога по кварталу Гарь (восточная сторона) | 0,510 | 1948 | 0,51 | 100 | 0,51 | 100 | 0,51 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | Проезд от ул. Производственная до ул. Мелиораторов | 0,478 | 989,2 | 0,478 | 100 | 0,478 | 100 | 0,478 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Автодорога от ул. Юбилейной до квартала Поповщина | 1,554 | 7410 | 1,554 | 100 | 1,554 | 100 | 1,554 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | Автодорога на Комариху | 2,327 | 20250 | 2,327 | 100 | 2,327 | 100 | 2,327 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого г. Кирово-Чепецк | 89,647 | 740767 | 42,541 | 47,5 | 44,003 | 49,1 | 45,018 | 50,2 | 6 |  | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО (г. Кирово-Чепецк): | ремонт покрытия проезжей части | 1,462 | 20220 | км | 26,73 | 1322,0 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 1,015 | 14972,62 | км | 19,464 | 1300 |  |  |  |
| Г. Слободской |
| 594 | Пр. Гагарина | 1,25 | 6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | просп. Гагарина | ремонт покрытия проезжей части | 1,25 | 9375 | км | 11,25 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 595 | Ул. Академика Бакулева | 0,5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | Пер. Бакулевский | 0,235 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | Ул. Бабушкина | 0,46 | 3220 | 0,16 | 35 | 0,16 | 35 | 0,16 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | Ул. Большевиков | 1,3 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советская до ул. Дерышева | ремонт проезжей части | 0,68 | 5440 | км | 6,528 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 599 | Ул. Боярская | 0,35 | 1400 | 0,35 | 100 | 0,35 | 100 | 0,35 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Ул. Вокзальная | 0,4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Ул. Вятская | 1,3 | 10400 | 0,35 | 27 | 0,35 | 27 | 1,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советская до ул. Маршала Конева | ремонт проезжей части | 0,95 | 9500 | км | 11,4 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 602 | Ул. Вятский тракт | 1,5 | 7500 | 0,98 | 65 | 0,98 | 65 | 1,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Вятской до д. 3 по ул. Вятский тракт, от перекрестка с ул. Горького до д. 21 по ул. Вятский тракт, от выезда с автозаправочной станции «Движение» до перекрестка с ул. Грина | ремонт проезжей части | 0,52 | 3640 | км | 4,368 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 603 | Ул. Глазовская | 0,75 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Ул. Гоголя | 2,502 | 15207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Ул. Городищенская | 0,35 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Ул. Горького | 1,1 | 7150 | 0,14 | 13 | 0,14 | 13 | 1,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Дерышева до ул. Набережная | ремонт проезжей части | 0,96 | 8160 | км | 9,792 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 607 | Ул. Железнодорожная | 0,721 | 4398,1 | 0,321 | 45 | 0,321 | 45 | 0,721 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Советская до ул. Гоголя | ремонт проезжей части | 0,4 | 3240 | км | 3,888 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 608 | Ул. Заводская | 0,3 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Ул. Загородная | 0,3 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Ул. Кедровая | 0,4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | Ул. Кирова | 0,8 | 5200 | 0,31 | 39 | 0,31 | 39 | 0,31 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | Ул. Ключевая | 0,3 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | Ул. К. Маркса | 1,5 | 9150 | 0,3 | 20 | 0,3 | 20 | 0,3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | Ул. Корто | 0,6 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | Ул. Красноармейская | 3,496 | 21325 | 1,986 | 57 | 2,926 | 84 | 2,926 | 84 |  |  |  |  | от ул. Вятская до ул. Первомайская | ремонт проезжей части | 0,94 | 7614 | км | 9,137 | 1200 | фев. 2017 | авг. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 616 | Ул. Крестьянская | 0,15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 | Ул. Лесопарковая | 0,44 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | Ул. Ленина | 2,171 | 20230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,171 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина | ремонт проезжей части | 2,171 | 24532,3 | км | 29,439 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 619 | Ул. Маршала Конева | 1,2 | 7600 | 0 | 0 | 0,94 | 78 | 0,94 | 78 |  |  |  |  | от ул. Первомайская до ул. Вятская | ремонт проезжей части | 0,94 | 7520 | км | 9,024 | 1200 | фев. 2017 | авг. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 620 | Ул. Меховщиков | 0,25 | 1500 | 0,1 | 40 | 0,1 | 40 | 0,1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | Ул. Мира | 0,45 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Мира | ремонт проезжей части | 0,45 | 3600 | км | 4,32 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 622 | Пер. Молодёжный | 0,35 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | Ул. Набережная | 1,2 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | Ул. Октябрьская | 1,15 | 8050 | 0 | 0 | 1,15 | 100 | 1,15 | 100 |  |  |  |  | ул. Октябрьская | ремонт проезжей части | 1,15 | 10350 | км | 12,42 | 1200 | фев. 2017 | авг. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 625 | Ул. Первомайская | 1,546 | 9969 | 0,236 | 15 | 0,996 | 64 | 0,996 | 64 |  |  |  |  | от ул. Маршала Конева до д. 52а ул. Первомайская, от ул. Красноармейская до ул. Советская | ремонт проезжей части | 0,76 | 6460 | км | 7,752 | 1200 | фев. 2017 | авг. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 626 | Ул. П. Морозова | 0,1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | Ул. Пролетарская | 0,48 | 2880 | 0,48 | 100 | 0,48 | 100 | 0,48 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | Ул. Профсоюзная | 0,2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | Ул. П. Стучки | 1,246 | 7226,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | Ул. Рабочая | 0,4 | 2400 | 0 | 0 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |  |  | ул. Рабочая | ремонт проезжей части | 0,4 | 3200 | км | 3,84 | 1200 | фев. 2017 | авг. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 631 | Ул. Свердлова | 1,193 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 | Ул. Свободы | 0,3 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | Ул. Северная | 0,35 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | Ул. Слободская | 2 | 14000 | 0,4 | 20 | 1,2 | 60 | 1,2 | 60 |  |  |  |  | от д. 21 ул. Слободская до ул. Городищенская | ремонт проезжей части | 0,8 | 7200 | км | 8,64 | 1200 | фев. 2017 | авг. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 635 | Ул. Советская | 5,3 | 42098 | 1,19 | 22 | 4,54 | 86 | 4,54 | 86 |  |  |  |  | от д. 2 ф до ул. Я. Райниса, от ул. Первомайская до д. 115 по ул. Советская, от д. 123 до конька рельса ж.д. переезда | ремонт покрытия проезжей части | 3,35 | 28475 | км | 37,018 | 1300 | фев. 2017 | авг. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненормативное состояние |
| 636 | Пер. Сосновый | 0,15 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 637 | Ул. Ст. Халтурина | 1,05 | 6825 | 0,19 | 18 | 0,19 | 18 | 0,98 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от ул. Набережная до ул. Ленина, от д. 20 по ул. Ст. Халтурина до ул. Красноармейская | ремонт проезжей части | 0,79 | 6715 | км | 8,058 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 638 | Ул. Урицкого | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | Ул. Ф. Лесникова | 0,45 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | Пер.Фабричный | 0,2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 | Ул. Чкалова | 0,15 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 | Ул. Шестаковская | 2,09 | 14630 | 0,89 | 43 | 0,89 | 43 | 2,09 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от проезда к д. 4 до ул. Энтузиастов | ремонт проезжей части | 1,2 | 10800 | км | 12,96 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 643 | Ул. Энгельса | 2,158 | 12732,2 | 0,158 | 7 | 0,158 | 7 | 0,158 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | Ул. Я. Райниса | 0,17 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | Ул. Опорная | 0,15 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | Автодорога от Б. Холуницкого тракта до Опорного пер. | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | Автодорога от Б. Холуницкого тракта до ул. Ефимова | 2,34 | 14040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | Автодорога от поворота на мкн. Первомайский до бетонного завода | 0,854 | 5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | Автодорога от ул. Советской до ул. Лебедева | 0,4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Автодорога от ул. Профсоюзной до дер. Щуково | 0,3 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | Автодорога от указателя «г. Слободской» до съезда в дер. Денисовы | 1,1 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Автодорога от дер. Щуково до ул. Слободской | 1,7 | 11900 | 0 | 0 | 0,7 | 41 | 1,7 | 100 |  |  |  |  | от д. 9 пос. Межколхозстрой до д. 1а по ул. Слободская | ремонт проезжей части | 0,7 | 6300 | км | 7,56 | 1200 | фев. 2017 | авг. 2017 | от д. 9 пос. Межколхозстрой до дер. Щуково | ремонт проезжей части | 1,0 | 9000 | км | 10,8 | 1200 | фев. 2018 | авг. 2018 | ненормативное состояние |
| 653 | Зяблицы – Первомайский | 5,069 | 111518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | Ул. Александровская | 0,26 | 1040 | 0,27 | 100 | 0,26 | 100 | 0,26 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | Пер. Бакулевский | 0,105 | 525 | 0,105 | 100 | 0,105 | 100 | 0,105 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | Ул. Володарского | 1,705 | 10230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 657 | Ул. Встречная | 0,335 | 1240 | 0,335 | 100 | 0,335 | 100 | 0,335 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 658 | Ул. Дерышева | 1,418 | 9075,2 | 1,418 | 100 | 1,418 | 100 | 1,418 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 | Ул. Дзержинского | 0,25 | 1000 | 0,25 | 100 | 0,25 | 100 | 0,25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 | Ул. Кедровая | 0,4 | 2000 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 661 | Ул. Лебедева | 0,5 | 2500 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 | 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | Ул. Меховщиков | 0,07 | 280 | 0,07 | 100 | 0,07 | 100 | 0,07 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 663 | Ул. Новая | 0,612 | 2755 | 0,612 | 100 | 0,612 | 100 | 0,612 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 664 | Ул. П. Морозова | 0,3 | 1200 | 0,3 | 100 | 0,3 | 100 | 0,3 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | Ул. Преображенская | 0,4 | 1600 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 | 0,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 666 | Пер. Станционный | 0,15 | 900 | 0,15 | 100 | 0,15 | 100 | 0,15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 | Ул. Шестаковская | 0,47 | 1880 | 0,47 | 100 | 0,47 | 100 | 0,47 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 668 | Ул. Успенская | 0,78 | 3120 | 0,78 | 100 | 0,78 | 100 | 0,78 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | Автодорога №1 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 | 750 | 0,25 | 100 | 0,25 | 100 | 0,25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 | Автодорога №2 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 | 750 | 0,25 | 100 | 0,25 | 100 | 0,25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | Успенское – Первомайский | 1,096 | 5206 | 1,096 | 100 | 1,096 | 100 | 1,096 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого г. Слободской | 70,6 | 512012 | 16,20 | 22,9 | 25,23 | 36 | 35,60 | 50,4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого г. Слободской | ремонт покрытия проезжей части | 9,04 | 77119 | км | 95,39 | 1236,9 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 10,371 | 94002 | км | 112,803 | 1200 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 700,129 | 5970681 | 140,63 | 20,1 | 238,17 | 34,0 | 352,25 | 50,3 | 28 |  | 21 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по автодорогам местного значения (улицы) | ремонт покрытия проезжей части | 97,542 | 925526 | км | 1216,5 | 1314,4 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 114,076 | 1156969 | км | 1321,3 | 1147,3 |  |  |  |
| Итого по агломерации |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по агломерации: | 805,851 | 6916457 | 195,87 | 24,3 | 322,61 | 40,0 | 453,69 | 56,3 | 37 |  | 28 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по агломерации | ремонт покрытия проезжей части | 126,742 | 1194967 | км | 1759,5 | 1472,4 |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 132,306 | 1349399 | км | 1637,36 | 1213,4 |  |  |  |

Таблица 2

| Предложения по ресурсному обеспечению программы Кировской городской агломерации |
| --- |
| № п/п | Источник финансирования | Обьем финансирования, млн.рублей |
|  |  | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Местный бюджет | 91,5 | 100 |
| 2 | Региональный бюджет | 539,8 | 630 |
|  | Итого объем финансирования субъекта Российской Федерации | 631,3 | 730 |
| 3 | Федеральный бюджет | 625 | 730 |
|  | Итого общий объем финансирования из федерального бюджета | 1256,3 | 1460 |
|  | Объемы финансирования из прочих источников (справочно) |  |  |
| 4 | Программа «Безопасность дорожного движения» |  |  |
| 5 | Дороги местного самоуправления |  |  |
| 6 | Дорожный фонд субъекта Российской Федерации | 0,08 | 0,08 |
| 7 | Муниципальный дорожный фонд | 9,43 | 21,52 |
| 8 | Федеральный дорожный фонд |  |  |
| 9 | Иные программы (при их наличии) |  |  |
|  | Итого: | 9,51 | 21,60 |
| Примечание: |  |
| значения U1 и U2 таблицы 2 должы соответствовать значеням Y1 и Y2 таблицы 1, |
| значения Q1 и Q2 таблицы 2 должны быть не более или равны размеру трансферта из федерального бюджета на соответствующий год, |
| значения Z и W таблицы 2 должны быть более или равны значеням Q1 и Q2 таблицы 2. |

Таблица 3

Информация по диагностике автомобильных дорог агломераций Кировская городская агломерация

| № п/п | Наименование автодороги (улицы) с указанием адреса объекта в границах агломерации | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации, км. | Результаты диагностики |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативное состояние, км / % |
|  |  |  | инструментальная | экспертная |
|  |  |  | на текущую дату | ожидаемое | на текущую дату | ожидаемое |
|  |  |  |  | на 31.12. 2016 | на 31.12. 2017 | на 31.12. 2018 |  | на 31.12.2016 | на 31.12.2017 | на 31.12.2018 |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Гнусино – Шихово | 17,913 | актуальные данные по диагностике отсутствуют |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 13,566/75,7 | 17,913/100,0 |
| 1.2 | Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края (участок Шихово – Слободской) | 28,75 | актуальные данные по диагностике отсутствуют |  |  |  | 11,1/39 | 11,1/39 | 24,734/86,0 | 28,75/100,0 |
|  | Итого по автодорогам федерального значения: | 46,663 |  |  |  |  | 11,1/23,8 | 11,1/23,8 | 38,3/82,1 | 46,663/100,0 |
| 2 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Киров – Малмыж – Вятские Поляны | 2,11 | актуальные данные по диагностике отсутствуют |  |  |  | 0,99/47 | 0,99/47 | 0,99/47 | 2,11/100 |
| 2.2 | Южный обход города Кирова | 21,379 | актуальные данные по диагностике отсутствуют |  |  |  | 13,68/64 | 13,68/64 | 15,68/73 | 19,68/92,1 |
| 2.3 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики | 16,07 | актуальные данные по диагностике отсутствуют |  |  |  | 13,77/86 | 13,77/86 | 13,77/86 | 16,07/100 |
| 2.4 | Киров – Стрижи – Оричи | 19,5 | актуальные данные по диагностике отсутствуют |  |  |  | 15,699/80,5 | 15,699/80,5 | 15,699/80,5 | 16,919/86,8 |
|  | Итого по автодорогам регионального или межмуниципального значения: | 59,059 |  |  |  |  | 44,139/74,7 | 44,139/74,7 | 46,139/78,1 | 54,779/91,8 |
|  | Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г. Киров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Просп. Строителей | 1,72 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,72/100 | 1,722/100 |
| 3.2 | Ул. Центральная | 2,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 2,5/100 | 2,5/100 |
| 3.3 | Ул. Комсомольская мкр-н Лянгасово | 2,50 |  |  |  |  | 0,83/33,2 | 0,83/33,2 | 2,155/86,2 | 2,155/86,2 |
| 3.4 | Автодорога Киров – Русское | 25,00 |  |  |  |  | 1,81/7,24 | 1,81/7,24 | 23,31/93,2 | 23,31/93,2 |
| 3.5 | Ул. Кольцова | 1,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,1/100 | 1,1/100 |
| 3.6 | Ул. Жуковского | 0,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,9/100 | 0,9/100 |
| 3.7 | Ул. Красной Звезды | 1,915 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,6/83,5 | 1,6/83,5 |
| 3.8 | Ул. Красный Химик | 1,25 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,25/100 | 1,25/100 |
| 3.9 | Ул. Воровского | 5,95 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 2,43/40,8 | 4,16/69,9 |
| 3.10 | Ул. Северное Кольцо | 1,60 |  |  |  |  | 0,47/29 | 0,47/29 | 1,6/100 | 1,6/100 |
| 3.11 | Ул. Лепсе | 2,850 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 2,85/100 | 2,85/100 |
| 3.12 | Ул. Ленина | 8,86 |  |  |  |  | 4,58/51,7 | 4,58/51,7 | 4,58/51,7 | 4,58/51,7 |
| 3.13 | Ул. Горького | 2,89 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,13/39,1 | 1,13/39,1 |
| 3.14 | Ул. Щорса | 5,80 |  |  |  |  | 2,91/50 | 2,91/50 | 3,35/57,8 | 4,57/78,8 |
| 3.15 | Ул. Красина | 1,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,66/47,14 | 1,4/100 |
| 3.16 | Ул. Менделеева | 1,80 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,6/33,3 | 1,8/100 |
| 3.17 | Ул. Романа Ердякова | 2,10 |  |  |  |  | 0,47/22,40 | 0,47/22,4 | 1,796/85,5 | 1,796/85,5 |
| 3.18 | Ул. Мира | 1,80 |  |  |  |  | 1,5/83 | 1,5/83 | 1,8/100 | 1,8/100 |
| 3.19 | Ул. Деповская | 1,71 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,2/70,2 | 1,71/100 |
| 3.20 | Ул. Луганская | 4,16 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,6/14,4 | 3,26/78,4 |
| 3.21 | Ул. Проезжая | 5,90 |  |  |  |  | 5,65/96 | 5,65/96 | 5,9/100 | 5,9/100 |
| 3.22 | Ул. Семашко | 1,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,9/60 | 0,9/60 |
| 3.23 | Ул. Порошинская | 1,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1/100 | 1/100 |
| 3.24 | Дорога Сошени – Радужный | 4,77 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 3,813/80 | 3,813/80 |
| 3.25 | Ул. Индустриальная |  |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 |  |  |
| 3.26 | Ул. Конституции | 1,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,1/100 | 1,1/100 |
| 3.27 | Дорога Сошени – Леваши | 2,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,7/68 | 1,7/68 |
| 3.28 | Пер. Автотранспортный | 0,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.29 | Ул. Азина | 1,81 |  |  |  |  | 1,09/60,2 | 1,09/60,2 | 1,09/60,2 | 1,81/100 |
| 3.30 | Ул. Ананьинская | 0,536 |  |  |  |  | 0,14/26 | 0,14/26 | 0,14/26 | 0,536/100 |
| 3.31 | Пер. Аптечный | 0,10 |  |  |  |  | 0,1/100 | 0,1/100 | 0,1/100 | 0,1/100 |
| 3.32 | Ул. азовая | 0,54 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,54/100 |
| 3.33 | Ул. Баумана | 0,50 |  |  |  |  | 0,05/10 | 0,05/10 | 0,05/10 | 0,5/100 |
| 3.34 | Ул. Блюхера | 1,50 |  |  |  |  | 0,3/20 | 0,3/20 | 1,5/100 | 1,5/100 |
| 3.35 | Ул. Боровая | 0,84 |  |  |  |  | 0,84/100 | 0,84/100 | 0,84/100 | 0,84/100 |
| 3.36 | Ул. Бородулина | 0,70 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.37 | Ул. Александра Верещагина | 0,85 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.38 | Ул. Верхнедольская | 0,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.39 | Ул. Верхосунская | 0,600 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.40 | Ул. Вятская | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.41 | Пер. Вершининский | 2,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.42 | Ул. Весенняя | 1,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.43 | Ул. Водопроводная | 0,708 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.44 | Ул. Возрождения | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.45 | Ул. Космонавта Волкова | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/100 |
| 3.46 | Ул. Вологодская | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.47 | Ул. Володарского | 3,93 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.48 | Пер. 2-й Кирпичный | 0,15 |  |  |  |  | 0,15/100 | 0,15/100 | 0,15/100 | 0,15/100 |
| 3.49 | Ул. Гайдара | 0,55 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,55/100 |
| 3.50 | Ул. Герцена | 2,15 |  |  |  |  | 0,402/18,7 | 0,402/18,7 | 0,402/18,7 | 2,15/100 |
| 3.51 | Пер. Гирсовский | 0,22 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.52 | Ул. Горбачева | 0,95 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,8/84 | 0,8/84 |
| 3.53 | Ул. А.Горбуновой | 0,67 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,67/100 | 0,67/100 |
| 3.54 | Пер. Гостиный | 0,16 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.55 | Ул. Грибоедова | 0,96 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,96/100 |
| 3.56 | Ул. Дерендяева | 2,45 |  |  |  |  | 0,51/20,8 | 0,51/20,8 | 0,51/20,8 | 0,51/20,8 |
| 3.57 | Пер. Дерендяева | 0,45 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.58 | Ул. Дзержинского | 4,55 |  |  |  |  | 4,55/100 | 4,55/100 | 4,55/100 | 4,55/100 |
| 3.59 | Пр. Динамовский | 0,52 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.60 | Ул. обролюбова | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.61 | Дорога от Октябрьского просп. до д. 14 слободы Большое Скопино | 1,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.62 | Ул. Дружбы | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.63 | Пер. Дружбы | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.64 | Дорога от ул. Егоровская до д. 2 слободы Егоровская | 0,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.65 | Дорога от пос. Чистые Пруды до д. 2б дер. Никуленки | 2,62 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.66 | Ул. Заводская | 2,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/83,3 |
| 3.67 | Ул. Загородная | 0,512 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.68 | Пр. Заготзерновский | 0,15 |  |  |  |  | 0,15/100 | 0,15/100 | 0,15/100 | 0,15/100 |
| 3.69 | Ул. Заречная | 0,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.70 | Ул. Захватаева | 0,454 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,454/100 |
| 3.71 | Ул. Зеленая | 0,67 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.72 | Ул. Зеленина | 0,65 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.73 | Дорога от ул. Тимирязева через слободу Зиновы до ул. Ленина | 1,80 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.74 | Ул. 60 лет Комсомола | 0,91 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,91/100 |
| 3.75 | Ул. 8 Марта | 0,33 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,33/100 |
| 3.76 | Ул. Инженерная | 0,21 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.77 | Ул. Искры | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.78 | Ул. Казанская | 2,99 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,22/7 |
| 3.79 | Ул. Карла Либкнехта | 3,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.80 | Ул. Карла Маркса | 4,05 |  |  |  |  | 2,455/61 | 2,455/61 | 2,455/61 | 3,355/82,8 |
| 3.81 | Ул. Калинина | 1,662 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.82 | Ул. Клубная | 0,33 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.83 | Ул. Ключевая | 1,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,6/100 |
| 3.84 | Ул. Коммунальная | 4,23 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,64/15 |
| 3.85 | Ул. Комсомольская | 3,55 |  |  |  |  | 0,8/22,5 | 0,8/22,5 | 0,8/22,5 | 2,3/64,8 |
| 3.86 | Ул. Маршала Конева | 0,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,9/100 |
| 3.87 | Пер. Кооперативный | 0,13 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.88 | Ул. Кооперативная | 0,52 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.89 | Пер. Копанский | 0,13 |  |  |  |  | 0,13/100 | 0,13/100 | 0,13/100 | 0,13/100 |
| 3.90 | Ул. Короленко | 0,658 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.91 | Ул. Павла Корчагина | 8,30 |  |  |  |  | 3,6/43 | 3,6/43 | 3,6/43 | 8,3/100 |
| 3.92 | Ул. Котласская | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.93 | Ул. Екатерины Кочкиной | 0,70 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,7/100 | 0,7/100 |
| 3.94 | Ул. Олега Кошевого | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.95 | Пер. Крайний | 0,33 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.96 | Ул. Красноармейская | 2,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/25 |
| 3.97 | Пер. Красный Химик | 0,39 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.98 | Ул. Краснофлотская | 0,45 |  |  |  |  | 0,45/100 | 0,45/100 | 0,45/100 | 0,45/100 |
| 3.99 | Ул. Крупской | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,25/42 | 0,25/42 |
| 3.100 | Ул. Куйбышева | 0,18 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.101 | Пер. Курагинский | 0,21 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.102 | Ул. Курская | 0,38 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.103 | Ул. Кутшо | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.104 | Ул. Левитана | 0,68 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.105 | Ул. Ленинградская | 0,72 |  |  |  |  | 0,72/100 | 0,72/100 | 0,72/100 | 0,72/100 |
| 3.106 | Ул. Лермонтова | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.107 | Ул. Лесная | 1,04 |  |  |  |  | 1,04/100 | 1,04/100 | 1,04/100 | 1,04/100 |
| 3.108 | Ул. Лесозаводская | 1,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.109 | Ул. Ломоносова | 2,15 |  |  |  |  | 0,465/21,6 | 0,465/21,6 | 0,465/21,6 | 0,465/21,6 |
| 3.110 | Уу. Луначарского | 0,55 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,55/100 |
| 3.111 | Ул. Розы Люксембург | 2,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 /100 |
| 3.112 | Ул. Крутикова | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.113 | Пер. Майский | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.114 | Ул. Макаренко | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.115 | Пер. Макарьевский | 0,07 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.116 | Ул. Маклина | 1,80 |  |  |  |  | 1,17/65 | 1,17/65 | 1,17/65 | 1,8/100 |
| 3.117 | Пр. Мелькомбинатовский | 0,25 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.118 | Ул. Мебельщиков | 0,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.119 | Ул. А.И.Мельникова | 1,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,1/100 |
| 3.120 | Ул. Мельничная | 1,15 |  |  |  |  | 0,75/65,2 | 0,75/65,2 | 0,75/65,2 | 0,75/65,2 |
| 3.121 | Ул. Металлистов | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.122 | Ул. Металлургов | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,27/67,5 |
| 3.123 | Ул. Милицейская | 1,25 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/32 |
| 3.124 | Ул. Мичуринская | 0,06 |  |  |  |  | 0,06/100 | 0,06/100 | 0,06/100 | 0,06/100 |
| 3.125 | Ул. Молодой Гвардии | 2,48 |  |  |  |  | 0,16/6,5 | 0,16/6,5 | 0,16/6,5 | 0,16/6,5 |
| 3.126 | Ул. Монинская | 0,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.127 | Ул. Монтажников | 0,906 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.128 | Ул. Мопра | 1,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,97/64,7 | 0,97/64,7 |
| 3.129 | Ул. Московская | 8,80 |  |  |  |  | 1,17/13,3 | 1,17/13,3 | 1,17/13,3 | 5,21/59,2 |
| 3.130 | Ул. Мостовая | 0,52 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.131 | Пер. Мурашинский | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.132 | Ул. Набережная Грина | 0,90 |  |  |  |  | 0,9/100 | 0,9/100 | 0,9/100 | 0,9/100 |
| 3.133 | Ул. Нагорная | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.134 | Ул. Народная | 0,49 |  |  |  |  | 0,49/100 | 0,49/100 | 0,49/100 | 0,49/100 |
| 3.135 | Ул. Некрасова | 2,33 |  |  |  |  | 1,58/68 | 1,58/68 | 1,58/68 | 1,58/68 |
| 3.136 | Ул. Новопорошинская | 0,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,26/100 |
| 3.137 | Ул. Нолинская | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.138 | Октябрьский просп. | 8,02 |  |  |  |  | 5,755/71,8 | 5,755/71,8 | 5,755/71,8 | 5,755/71,8 |
| 3.139 | Ул. Орджоникидзе | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.140 | Ул. Орловская | 1,15 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,59/51 | 0,59/51 |
| 3.141 | Ул. Пархоменко | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.142 | Пер. Пархоменко | 0,12 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.143 | Ул. Пермская | 0,33 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.144 | Пер. 1-й Кирпичный | 0,35 |  |  |  |  | 0,35/100 | 0,35/100 | 0,35/100 | 0,35/100 |
| 3.145 | Ул. Пионерская | 0,50 |  |  |  |  | 0,22/44 | 0,22/44 | 0,22/44 | 0,22/44 |
| 3.146 | Ул. Подгорная | 1,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.147 | Ул. Ивана Попова | 2,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,71/68 |
| 3.148 | Ул. Потребкооперации | 1,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.149 | Ул. Правды | 0,40 |  |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.150 | Ул. Преображенская | 2,30 |  |  |  |  | 1,5/65,2 | 1,5/65,2 | 1,5/65,2 | 2,26/98 |
| 3.151 | Ул. Приозерная | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/100 |
| 3.152 | Ул. Производственная в том числе ул. Малая Производственная | 5,14 |  |  |  |  | 4,54/88,3 | 4,54/88,3 | 5,14/100 | 5,14/100 |
| 3.153 | Ул. Пролетарская | 1,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,55/97 |
| 3.154 | Пер. Проселочный | 0,33 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.155 | Ул. Профсоюзная | 1,60 |  |  |  |  | 0,45/28,1 | 0,45/28,1 | 0,45/28,1 | 0,6/37,5 |
| 3.156 | Ул. Прудная | 0,65 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.157 | Ул. Пугачева | 1,86 |  |  |  |  | 0,53/28,5 | 0,53/28,5 | 0,53/28,5 | 1,86/100 |
| 3.158 | Ул. Пушкина | 0,25 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.159 | Ул. Пяткинская | 0,91 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.160 | Ул. Пятницкая | 1,76 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,76/100 | 1,76/100 |
| 3.161 | Улл. Рабочая | 0,52 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.162 | Ул. Радищева | 0,27 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.163 | Ул. Радужная | 0,42 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.164 | Ул. Рейдовая | 0,74 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,74/100 | 0,74/100 |
| 3.165 | Ул. Родниковая | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.166 | Ул. Рождественская | 0,52 |  |  |  |  | 0,52/100 | 0,52/100 | 0,52/100 | 0,52/100 |
| 3.167 | Ул. Российская | 0,59 |  |  |  |  | 0,59/100 | 0,59/100 | 0,59/100 | 0,59/100 |
| 3.168 | Ул. Рудницкого | 1,00 |  |  |  |  | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 3.169 | Ул. Свердлова | 1,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,4/100 | 1,4/100 |
| 3.170 | Ул. Свободы | 3,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 3,5/100 | 3,5/100 |
| 3.171 | Ул. Северная Набережная | 0,70 |  |  |  |  | 0,7/100 | 0,7/100 | 0,7/100 | 0,7/100 |
| 3.172 | Ул. Северо-Садовая | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,2/100 | 1,2/100 |
| 3.173 | Пр. Сельскохозяйственный | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.174 | Ул. Семаковская | 0,98 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.175 | Ул. Славы | 0,33 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.176 | Ул. Слободская | 0,18 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.177 | Ул. Советская | 1,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.178 | Ул. А.С.Большева | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.179 | Ул. Солнечная | 2,80 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.180 | Пр. Солнечный | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.181 | Ул. Сормовская | 2,04 |  |  |  |  | 0,44/22 | 0,44/22 | 1,14/55,9 | 1,14/55,9 |
| 3.182 | Ул. Сосновая | 0,59 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.183 | Ул. Социалистическая | 0,55 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.184 | Ул. Спасская | 2,05 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,35/66 |
| 3.185 | Ул. Сплавная | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,5/100 | 0,5/100 |
| 3.186 | Станция Киров – Котласская | 1,17 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,17/100 |
| 3.187 | Ул. Стахановская | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.188 | Пр. Студенческий | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,68/57 |
| 3.189 | Ул. Сурикова | 2,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.190 | Ул. Сутырина | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.191 | Ул. Талица | 1,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.192 | Ул. Тимирязева | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/100 |
| 3.193 | Пер. Токарный | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.194 | Ул. Торфяная | 0,72 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.195 | Пр. Транспортный | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.196 | Пер. Троллейбусный | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.197 | Ул. Труда | 1,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,5/78,9 | 1,5/78,9 |
| 3.198 | Ул. Тургенева | 0,58 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.199 | Ул. Украинская | 1,02 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,02/100 | 1,02/100 |
| 3.200 | Ул. Чехова | 0,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.201 | Ул. Ульяновская | 3,25 |  |  |  |  | 1,155/36 | 1,155/36 | 1,155/36 | 1,155/36 |
| 3.202 | Ул. Андрея Упита | 1,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,75/68 |
| 3.203 | Ул. Уральская | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.204 | Ул. Урицкого | 1,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,3/100 |
| 3.205 | Ул. Физкультурников | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.206 | Ул. Филатова | 0,78 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.207 | Ул. Фрунзе | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.208 | Ул. Фрезерная | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.209 | Пер. Химический | 0,269 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,269/100 |
| 3.210 | Пр. Хлебозаводской | 1,16 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,16/100 |
| 3.211 | Ул. Хлыновская | 0,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.212 | Ул. Цеховая | 0,60 |  |  |  |  | 0,6/100 | 0,6/100 | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.213 | Ул. Циолковского | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.214 | Ул. Чапаева | 1,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.215 | Ул. Чернышевского | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.216 | Ул. Челюскинцев | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.217 | Ул. 4-й Пятилетки | 1,53 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,53/100 |
| 3.218 | Пр. Ф.И.Шаляпина | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.219 | Ул. Шинников | 1,00 |  |  |  |  | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
| 3.220 | Ул. Широнинцев | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.221 | Пер. Школьный | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/100 |
| 3.222 | Ул. Шорина | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.223 | Ул. Энтузиастов | 0,75 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.224 | Ул. Риммы Юровской | 1,08 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,08/100 |
| 3.225 | Слободской спуск | 0,465 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.226 | Ул. Чукавинская | 0,25 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.227 | Пер. Искожевский | 0,55 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.228 | Ул. урашинская | 0,23 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.229 | Пр. Можайского | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.230 | Пр. Технологов | 0,17 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.231 | Пер. 4-й Северный | 0,79 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,79/100 |
| 3.232 | Пер. 3-й Опытный | 0,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.233 | Ул. Складская | 1,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.234 | Пер. Стальной | 0,22 |  |  |  |  | 0,22/100 | 0,22/100 | 0,22/100 | 0,22/100 |
| 3.235 | Ул. Тихая | 0,85 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,85/100 |
| 3.236 | Пр. Колесникова | 1,74 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,74/100 |
| 3.237 | Ул. Героя Николая Рожнева | 0,33 |  |  |  |  | 0,33/100 | 0,33/100 | 0,33/100 | 0,33/100 |
| 3.238 | Ул. Героя Ивана Костина | 0,32 |  |  |  |  | 0,32/100 | 0,32/100 | 0,32/100 | 0,32/100 |
| 3.239 | Проезд от ул. Героя Николая Рожнева до ул. Героя Ивана Костина | 0,20 |  |  |  |  | 0,2/100 | 0,2/100 | 0,2/100 | 0,2/100 |
| 3.240 | Ул. Чистопрудненская | 0,67 |  |  |  |  | 0,67/100 | 0,67/100 | 0,67/100 | 0,67/100 |
| 3.241 | Ул. Мостовицкая | 0,81 |  |  |  |  | 0,81/100 | 0,81/100 | 0,81/100 | 0,81/100 |
| 3.242 | Пер. Деповской | 0,12 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.243 | Ул. Есенина | 0,18 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.244 | Пр. Луганский | 1,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.245 | Пер. Комсомольский | 0,12 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.246 | Ул. Современная | 0,60 |  |  |  |  | 0,6/100 | 0,6/100 | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.247 | Ул. Доверия | 0,03 |  |  |  |  | 0,03/100 | 0,03/100 | 0,03/100 | 0,03/100 |
| 3.248 | Ул. Широтная | 0,30 |  |  |  |  | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 |
| 3.249 | Ул. Агрономическая | 0,40 |  |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 3.250 | Пер. 1-й Хлыновский | 0,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.251 | Пер. 2-й Хлыновский | 0,15 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.252 | Ул. Архитектора Валерия Зянкина | 0,30 |  |  |  |  | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 |
| 3.253 | Пер. 3-й Хлыновский | 0,05 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.254 | Пр. Северо-Западный | 2,15 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.255 | Ул. Ярославская | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/100 |
| 3.256 | Ул. Причальная | 0,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.257 | Пр. Пионерский | 0,17 |  |  |  |  | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 |
| 3.258 | Ул. Энергетиков | 0,55 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.259 | Пер. Пролетарский | 0,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.260 | Въезд к цирку | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.261 | Въезд на железнодорожный вокзал | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.262 | Внутриквартальный проезд (от ул. Лепсе до д. 16 по ул. Мира) | 0,21 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.263 | Внутриквартальный проезд от ул. Андрея Упита до ул. Московская | 0,34 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.264 | Проезд от ул. Щорса до гаражей (к клинике медицинской академии) | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.265 | Проезд к д. 58б, 60а, 62 по ул.Комсомольская | 0,23 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.266 | Проезд от ул. Щорса до автозаправочной станции (ул. Щорса, д. 64б) | 0,04 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.267 | Проезд от ул. Ленина до ул.65-летия Победы до д. 200 по ул. Ленина | 0,44 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.268 | Проезд от просп. Строителей между д. 21 и д. 23 до д. 21 по ул.Ульяновская | 0,37 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.269 | Проезд южный от ул. Карла Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 |  |  |  |  | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 |
| 3.270 | Проезд северный от ул.Карла Либкнехта до ул. Дерендяева | 0,17 |  |  |  |  | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 | 0,17/100 |
| 3.271 | Проезд от ул. Ленина до ул. Заводская вдоль д. 4 по ул.Л енина | 0,19 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.272 | Проезд от ул. Преображенская до пл. Театральная | 0,11 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.273 | Проезд вдоль д. 116 и д. 118 и торговым центром по ул.Московская | 0,16 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.274 | Проезд от ул. Свердлова от д. 5 до д. 1б по ул. Сутырина | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.275 | Проезд от ул. Нагорная вдоль д. 164/4, д. 164/5, д. 164/6, д. 168 по ул. Ленина до начала д. 168 | 0,28 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.276 | Ул. Талицкая | 1,34 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.277 | Ул. Боровицкая | 1,32 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.278 | Ул. Рабочая | 0,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.279 | Ул. Школьная | 0,52 |  |  |  |  | 0,27/51,9 | 0,27/51,9 | 0,27/51,9 | 0,27/51,9 |
| 3.280 | Ул. Лукинская | 0,384 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.281 | Ул. Язевочная | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.282 | Ул. Школьная | 0,65 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.283 | Ул. Озерная | 0,74 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.284 | Проезд от ул. Богородская до ул. Береговая | 0,15 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.285 | Ул. Ботаническая | 0,58 |  |  |  |  | 0,58/100 | 0,58/100 | 0,58/100 | 0,58/100 |
| 3.286 | Автодорога Малая Суботиха – Большая Субботиха | 5,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 5,3/100 | 5,3/100 |
| 3.287 | Ул. Богородская | 1,65 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.288 | Ул. Вятская | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.289 | Ул. Южная | 1,70 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.290 | Ул. Северная | 0,70 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.291 | Ул. Русянка | 0,28 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.292 | Пер. Николая Рубцова | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.293 | Проезд от д. 34 по ул. Советская до д. 23/24 по ул. Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,11 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.294 | Проезд от ул. Согласия до д. 23/24 по ул.Советская (территория бывшего садово-огороднического потребительского кооператива «Пенсионер») | 0,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.295 | Ул. Полевая | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.296 | Ул. Советская | 1,94 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.297 | Ул. Горького | 1,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,5/100 | 1,5/100 |
| 3.298 | Ул. Спортивная | 0,57 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,57/100 | 0,57/100 |
| 3.299 | Ул. Кошевого | 1,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.300 | Ул. Ленина | 2,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.301 | Пр. Молодежный | 1,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.302 | Ул. Аэропорт | 1,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.303 | Ул. Гражданская | 1,55 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,55/100 | 1,55/100 |
| 3.304 | Улица Октябрьская | 1,70 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.305 | Ул. Карнавальная | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.306 | Ул. Пустынная | 1,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.307 | Ул. Старосельская | 1,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.308 | Ул. Дорожников | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.309 | Ул. Октябрьская | 1,84 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.310 | Ул. Павла Садакова | 0,80 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.311 | Ул. Мира | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.312 | Ул. Центральная | 0,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.313 | Просп. Победы | 0,70 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.314 | Просп. Победы, 1-я улица | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.315 | Просп. Победы, 2-я улица | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.316 | Просп. Победы, 3-я улица | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.317 | Просп. Победы, 4-я улица | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.318 | Ул. Кочуровы | 0,70 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.319 | Проезд от ул. Октябрьская пос. Дороничи до д. 12 дер. Меркуши | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.320 | Проезд от ул. Веселая до ул. Головенкины | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.321 | Проезд от пер. Счастливый до ул. Сказочная | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.322 | Проезд между ул. 1-й и 2-й просп. Победы | 0,133 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.323 | Проезд от д. 2ж до д. 22 с южной и восточной стороны основной улицы | 0,65 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.324 | Ул. Центральная | 0,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.325 | Ул. Железнодорожная | 1,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.326 | Ул. Юбилейная | 1,22 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.327 | Ул. Поселковая | 0,65 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.328 | Ул. Советская | 1,17 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.329 | Ул. Луговая | 1,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.330 | Ул. Новая | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.331 | Ул. Труда | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.332 | Ул. Свободы | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.333 | Ул. Южная | 0,62 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.334 | Ул. Майская | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.335 | Ул. Рябиновая | 0,23 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.336 | Ул. Октябрьская, д. 25, д. 27 (переулок) | 0,53 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.337 | Ул. 60 лет СССР | 1,05 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.338 | Ул. Парковая | 1,19 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.339 | Ул. Победы | 0,28 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.340 | Ул. Юбилейная | 0,44 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.341 | Внутриквартальные дороги пос. Костино | 4,62 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.342 | Ул. Почтовая | 0,44 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.343 | Ул. Совхозная | 0,45 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.344 | Ул. Трудовая | 0,48 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.345 | Слобода Урванцево | 1,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.346 | Дер. Малая Гора | 4,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.347 | Дер. Большая Гора | 6,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.348 | Дер. Верещагино | 3,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.349 | Ул. Мира в пос. Ганино | 1,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,4/100 |
| 3.350 | Ул. Фабричная | 0,85 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,85/100 | 0,85/100 |
| 3.351 | Пер. Школьный | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.352 | Ул. Большая | 0,45 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.353 | Ул. Малая | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.354 | Пер. Нижний | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.355 | Ул. Тихая | 0,80 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.356 | Ул. Светлая | 0,80 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.357 | Ул. Верхняя | 0,78 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.358 | Ул. Филаевская | 0,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.359 | Ул. Роз | 0,70 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.360 | Ул. Яблочная | 0,948 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.361 | Ул. Листопадная | 0,437 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.362 | Ул. Согласия | 0,32 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.363 | Ул. Светлая | 0,32 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.364 | Дорога от подходов к новому мосту до ул. Сиреневая в дер. Гнусино | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.365 | Проезд от ул. Центральная в дер. Большая Субботиха к садоводческому товариществу «Шинник-2» | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.366 | Автодорога на Учхоз (в районе прудов от ул. Украинская до пер. Луговой) | 1,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.367 | Автодорога от ул. Производственная до д. 15 слободы Томиловы | 0,75 |  |  |  |  | 0,572/76,3 | 0,572/76,3 | 0,572/76,3 | 0,572/76,3 |
| 3.368 | Автодорога от ул. Ульяновская до д. 40 слободы Шики | 1,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.369 | Автодорога от ул. Украинская до д. 19 слободы Столбики | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.370 | Автодорога от ул. Павла Корчагина до д. 24 слободы Симоновской | 0,36 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.371 | Ул. Торфяная | 0,72 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,72/100 |
| 3.372 | Автодорога от транспортной развязки в районе слободы Куртеевы до д. 19 слободы Куртеевы | 0,39 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.373 | Автодорога от ул. Александра Невского до д. 1 слободы Зоновы | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/100 |
| 3.374 | Автодорога от ул. Центральная до ул. Лянгасы | 0,18 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.375 | Автодорога от д. 1 слободы Малые Ряби до ул. Дзержинского | 0,82 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.376 | Автодорога от ул. Причальная до д. 21 слободы Филейка | 1,02 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.377 | Автодорога от д. 1 слободы Мезрино до ул. Производственная | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.378 | Подходы к новому мосту с транспортной развязкой в слободы Куртеевы до транспортной развязки слободы Гнусино | 3,70 |  |  |  |  | 3,7/100 | 3,7/100 | 3,7/100 | 3,7/100 |
| 3.379 | Автодорога слободы Фадино | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.380 | Автодорога от Советского тракта до д. 58 дер. Вахренки | 2,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.381 | Автодорога от Советского тракта до д. 14 дер. Автодутовы | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.382 | Автодорога от дороги Советского тракта дер. Шустовы до дер. Пеньково | 0,61 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.383 | Автодорога от Советского тракта до д. 6 дер. Лихачи | 1,22 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.384 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 6 ж.д. станции Чухломинский | 1,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.385 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 10 по ул. Марьино | 1,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.386 | Автодорога от Победиловского тракта до дер. Ямново | 2,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.387 | Автодорога от Победиловского тракта до пр. Навалихинский | 1,24 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.388 | Автодорога от Победиловского тракта до дороги на ж.д. станцию Чухломинский | 2,04 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.389 | Автодорога от трассы Киров – Русское до Автодолигона ТБО «Костино» | 1,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.390 | Автодорога от дер. Бошарово до дороги Киров – Стрижи со съездами | 5,55 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.391 | Автодорога от пос. Ганино до д. 10 дер. Боровые | 1,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.392 | Автодорога Киров – Стрижи – Д ороничи | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.393 | Автодорога Костино – Пестовы – Сосновый | 5,00 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4,518/90,4 |
| 3.394 | Автодорога Радужный – Лубягино | 2,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.395 | Автодорога от дер. Камешник до садоводческого товарищества «Газовик» | 0,80 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.396 | Автодорога на полустанок 15 км от ул. Семашко | 0,33 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.397 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 1 дер. Югрино | 1,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.398 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 34 дер. Иунинцы | 2,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.399 | Автодорога от Победиловского тракта до д. 21 дер. Катковы | 0,70 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.400 | Автодорога от дер. Блохи до д. 6 дер. Рубцы | 1,31 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.401 | Автодорога от инфекционной больницы до дорожного управления № 6 (Казанский тракт) с весовым контролем в с. Красное | 5,25 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5,25/100 |
| 3.402 | Ул. Анны Ахматовой | 0,29 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.403 | Пер. Банный | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.404 | Ул. Володарского | 1,07 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.405 | Ул. Воровского | 0,38 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.406 | Ул. Восточная | 0,72 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.407 | Уу. Гагарина | 0,48 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,48/100 | 0,48/100 |
| 3.408 | Ул. Газетная | 0,23 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.409 | Ул. Грина | 0,32 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.410 | Ул. Декабристов | 0,48 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,48/100 |
| 3.411 | Ул. Жданова | 0,82 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.412 | Ул. Жигаловская | 0,66 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.413 | Ул. Западная | 0,89 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.414 | Ул. Запрудная | 0,22 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.415 | Ул. Кирова | 2,80 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,8/100 |
| 3.416 | Ул. Кленовая | 0,41 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,41/100 |
| 3.417 | Ул. Красноармейская | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,35/100 |
| 3.418 | Ул. Клубная | 0,64 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,64/100 |
| 3.419 | Ул. Кольцевая | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.420 | Пер. Кольцевой | 0,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.421 | Ул. Коммунистическая | 1,29 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/38,8 |
| 3.422 | Ул. Комсомольская | 0,95 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,95/100 |
| 3.423 | Ул. Крестьянская | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/100 |
| 3.424 | Улл. Куйбышева | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,35/100 |
| 3.425 | Ул. Ленина | 0,68 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,68/100 |
| 3.426 | Ул. Лесная | 0,41 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,41/100 |
| 3.427 | Ул. Линейная | 0,69 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,69/100 |
| 3.428 | Пер. Линейный | 0,71 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,71/100 |
| 3.429 | Ул. Льва Толстого | 0,52 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,52/100 |
| 3.430 | Ул. Мариевская | 0,23 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,23/100 |
| 3.431 | Ул. Маяковского | 0,72 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.432 | Ул. Милицейская | 1,80 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,35/75 | 1,35/75 |
| 3.433 | Ул. Молодой Гвардии | 1,09 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,6/55 | 1,09/100 |
| 3.434 | Ул. Мопра | 1,12 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,12/100 | 1,12/100 |
| 3.435 | Ул. Нововятская | 0,72 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.436 | Ул. Орджоникидзе | 0,60 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,6/100 | 0,6/100 |
| 3.437 | Автодорога от ул. Орджоникидзе до д. 24 станции Поздино | 0,68 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.438 | Ул. Опарина | 0,52 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.439 | Ул. Октябрьская | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.440 | Ул. Островского | 0,51 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.441 | Ул. Индустриальная | 0,42 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.442 | Ул. Интернатская | 0,43 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.443 | Ул. Парковая | 0,85 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,85/100 | 0,85/100 |
| 3.444 | Ул. Пионерская | 0,20 |  |  |  |  | 0,2/100 | 0,2/100 | 0,2/100 | 0,2/100 |
| 3.445 | Ул. Победы | 0,34 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.446 | Ул. Проектная | 1,30 |  |  |  |  | 0,35/26,9 | 0,35/26,9 | 0,8/61,5 | 0,8/61,5 |
| 3.447 | Ул. Пролетарская | 0,75 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,75/100 |
| 3.448 | Пер. Пролетарский | 0,18 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.449 | Ул. Профсоюзная | 0,41 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.450 | Ул. Тренера Пушкарева | 0,49 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.451 | Ул. Пушкина | 1,27 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,27/100 |
| 3.452 | Ул. Рахманинова | 0,88 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.453 | Пер. Рахманинова | 0,25 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.454 | Ул. Репина | 0,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.455 | Ул. Родниковая | 0,71 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.456 | Ул. Романтиков | 0,49 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.457 | Ул. Рухлядьева | 1,17 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,055/90,2 |
| 3.458 | Ул. Рябиновая | 0,72 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.459 | Ул. Салтыкова-Щедрина | 0,18 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.460 | Ул. Советская | 10,06 |  |  |  |  | 8,19/81,4 | 8,19/81,4 | 8,19/81,4 | 10,06/100 |
| 3.461 | Ул. Суворова | 0,40 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 |
| 3.462 | Ул. Спортивная | 0,29 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,29/100 |
| 3.463 | Ул. Тельмана | 0,93 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,93/100 |
| 3.464 | Ул. Тополиная | 0,12 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,12/100 |
| 3.465 | Ул. Труда | 0,72 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,72/100 |
| 3.466 | Ул. Тухачевского | 0,77 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,77/100 |
| 3.467 | Пер. Тухачевского | 0,27 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,27/100 |
| 3.468 | Ул. Чкалова | 0,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,26/100 |
| 3.469 | улица Школьная | 1,20 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/100 |
| 3.470 | Ул. Щорса | 0,55 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,55/100 |
| 3.471 | Выезд от д. 65 по ул. Кирова на ул. Парковая через д. 28 по ул. Парковая и пекарню | 0,12 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,12/100 |
| 3.472 | Проезд у д. 13а по ул.Ленина к д. 17а по ул. Октябрьская | 0,10 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/100 |
| 3.473 | Проезд от д. 1 по ул. Ленина на ул. Октябрьская | 0,15 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,15/100 |
| 3.474 | Проезд от д. 45 по ул. Советская до ул. Опарина | 0,315 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,315/100 |
| 3.475 | Ул. Коммуны | 0,45 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,45/100 |
| 3.476 | Автодорога от ул. Светлая до д. 62а | 0,50 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/100 |
| 3.477 | Ул. Молодежная | 0,26 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,26/100 |
| 3.478 | Ул. Новая | 0,31 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,31/100 |
| 3.479 | Ул. Трудовая | 0,37 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,37/100 |
| 3.480 | Ул. Героев Чернобыльцев | 0,90 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,9/100 |
| 3.481 | Ул. Мира | 0,17 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.482 | Ул. Новая | 0,30 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.483 | Ул. Производственная | 0,56 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.484 | Ул. Заводская | 0,24 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.485 | Пер. Школьный | 0,83 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.486 | Просп. Строителей | 1,11 |  |  |  |  | 1,11/100 | 1,11/100 | 1,11/100 | 1,11/100 |
| 3.487 | Ул. Алексеевская | 0,49 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.488 | Тракт – дер. Башарово | 2,69 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,69/100 |
| 3.489 | Подъездная автодорога от ул. Производственная до транспортной развязки на Южном обходе города Кирова | 0,52 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 3.490 | Автодорога от разворотного кольца автобусного маршрута № 12 до дер. Полёвщина | 3,68 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,68/100 |
|  | Итого по улицам г. Кирова | 539,88 |  |  |  |  | 81,86/15,16 | 81,86/15,16 | 168,9/31,28 | 271,59/50,31 |
| 4 | г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Автодорога по ул. 30 лет Октября | 0,556 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.2 | Автодорога по ул. Азина | 0,317 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.3 | Автодорога по пр. Базовый | 0,398 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.4 | Автодорога по ул. Большевиков | 0,612 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.5 | Автодорога по ул. Вятская Набережная | 1,106 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.6 | Автодорога по ул. Володарского | 0,562 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,562/100 | 0,562/100 |
| 4.7 | Автодорога по ул. Горького | 0,366 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.8 | Автодорога по ул. Жданова | 0,612 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.9 | Автодорога по ул. Заводская | 2,053 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.10 | Автодорога по ул. Зверева | 0,428 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.11 | Автодорога по ул. Калинина | 0,882 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.12 | Автодорога по ул. Карла Маркса | 0,305 |  |  |  |  | 0,182/59,7 | 0,182/59,7 | 0,182/59,7 | 0,182/59,7 |
| 4.13 | Автодорога по просп. Кирова | 1,161 |  |  |  |  | 0,701/60,4 | 0,701/60,4 | 0,701/60,4 | 0,701/60,4 |
| 4.14 | Автодорога по ул. Колхозная | 0,370 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.15 | Автодорога по ул. Коммунистической | 0,532 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.16 | Автодорога по ул. Комсомольская | 0,368 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.17 | Автодорога по ул. Кооперативная | 0,768 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.18 | Автодорога по ул. Красноармейская | 0,469 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.19 | Автодорога по ул. Ленина | 3,776 |  |  |  |  | 3,036/80,4 | 3,036/80,4 | 3,036/80,4 | 3,036/80,4 |
| 4.20 | Автодорога по ул. Луговая | 0,506 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.21 | Автодорога по ул. Луначарского | 1,418 |  |  |  |  | 0,450/31,7 | 0,450/31,7 | 0,450/31,7 | 0,450/31,7 |
| 4.22 | Автодорога по ул. Маяковского | 0,625 |  |  |  |  | 0,367/58,7 | 0,367/58,7 | 0,367/58,7 | 0,367/58,7 |
| 4.23 | Автодорога по ул. Молодой Гвардии | 0,594 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.24 | Автодорога по ул. Монтажная | 0,662 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.25 | Автодорога по ул. Набережная | 0,483 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.26 | Автодорога по ул. Овражная | 0,211 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.27 | Автодорога по ул. Островского | 0,892 |  |  |  |  | 0,892/100 | 0,892/100 | 0,892/100 | 0,892/100 |
| 4.28 | Автодорога по ул. Парковая | 0,911 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.29 | Автодорога по ул. Первомайская | 1,441 |  |  |  |  | 0,171/11,9 | 0,171/11,9 | 0,171/11,9 | 0,798/55,4 |
| 4.30 | Автодорога по пер. Первомайский | 0,388 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,388/100 |
| 4.31 | Автодорога по пр. Перевощикова | 0,759 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.32 | Автодорога по пер. Пожарный | 1,144 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.33 | Автодорога по ул. Почтовая | 0,300 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.34 | Автодорога по ул. Пролетарская | 0,350 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.35 | Автодорога по ул. Пушкина | 0,226 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.36 | Автодорога по пер. Рабочий | 0,566 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.37 | Автодорога по ул. Речная | 0,646 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.38 | Автодорога по ул. Рудницкого | 0,565 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.39 | Автодорога по пер. Садовый | 0,485 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.40 | Автодорога по просп. Советскому | 0,427 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.41 | Автодорога по ул. Созонтова | 0,474 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.42 | Автодорога по ул. Сосновая | 2,283 |  |  |  |  | 1,383/60,6 | 1,383/60,6 | 2,283/100 | 2,283/100 |
| 4.43 | Автодорога по ул. Строительная | 0,705 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.44 | Автодорога по ул. Терещенко | 1,407 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.45 | Автодорога по ул. Школьная | 0,853 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.46 | Автодорога по ул. Юбилейная | 1,178 |  |  |  |  | 0,480/40,7 | 0,480/40,7 | 0,480/40,7 | 0,480/40,7 |
| 4.47 | Автодорога до 9 садоводства | 1,478 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.48 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до разворотной площадки у пешеходного моста через УЖД | 0,157 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.49 | Автодорога к городскому кладбищу | 3,424 |  |  |  |  | 2,004/58,5 | 2,004/58,5 | 2,004/58,5 | 2,004/58,5 |
| 4.50 | Автодорога от автодороги по ул. Парковая до д. 10 по ул. Парковая | 0,765 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.51 | Автодорога от д. 10 по ул. Парковая до границы муниципального образования | 1,670 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.52 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 3 по ул. Чепецкая | 0,215 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.53 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 21/3 по просп. Кирова | 0,273 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.54 | Проезд от автодороги по ул. Вятская Набережная до д. 60/3 по ул. Ленина | 0,360 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.55 | Проезд от автодороги по ул. Горького до автодороги по ул. Ленина | 0,223 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.56 | Проезд от автодороги по просп. Кирова до д. 60/2 по ул. Ленина | 0,193 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.57 | Проезд от автодороги по ул. Ленина до д. 5/2 по ул. Ленина | 0,309 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.58 | Проезд от автодороги по ул. Первомайская до автодороги по ул. Ленина | 0,309 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.59 | Автодорога к микрорайону Каринторф | 2,287 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.60 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – З уевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, от ул. Ленина до ж.д. переезда «Боёво» | 3,968 |  |  |  |  | 2,657/67,0 | 2,657/67,0 | 2,657/67,0 | 2,657/67,0 |
| 4.61 | Автодорога к торфоскладу | 0,387 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.62 | Автодорога от 2 поста ГИБДД до ст. Чепецкая | 0,809 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.63 | Автодорога вдоль завода минеральных удобрений до моста через р. Елховку у нефтебазы | 2,487 |  |  |  |  | 0,597/24,0 | 0,597/24,0 | 0,597/24,0 | 0,597/24,0 |
| 4.64 | Автодорога от автодороги по ул. Заводская до автозаправочной станции | 0,174 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.65 | Автодорога от автодороги на птицефабрику до д. 31 квартала Цепели | 0,500 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.66 | Проезд вдоль д. 7/2 по ул. 60 лет Октября | 0,173 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.67 | Проезд от по просп. Мира до д. 63 по просп. Мира | 0,149 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.68 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября к д. 1/2 по ул. Юбилейная | 0,216 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.69 | Проезд от автодороги по ул. 60 лет Октября до автодороги по ул. Ленина | 0,547 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.70 | Автодорога от автодороги по ул. Ленина к д. 26 по ул. Ленина | 0,171 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.71 | Проезд от автодороги по ул. Братьев Васнецовых до д. 23 по ул. Луначарского | 0,192 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.72 | Проезд от автодороги по ул. Школьная до разворотной площадки у д. 6/2 по ул. Школьная | 0,119 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.73 | Автодорога по ул. Алексея Некрасова | 2,039 |  |  |  |  | 1,401/68,7 | 1,401/68,7 | 1,401/68,7 | 1,401/68,7 |
| 4.74 | Автодорога по пр. Дзержинского | 0,681 |  |  |  |  | 0,681/100 | 0,681/100 | 0,681/100 | 0,681/100 |
| 4.75 | Автодорога по пр. Лермонтова | 0,505 |  |  |  |  | 0,505/100 | 0,505/100 | 0,505/100 | 0,505/100 |
| 4.76 | Автодорогапо просп. Мира | 2,911 |  |  |  |  | 2,911/100 | 2,911/100 | 2,911/100 | 2,911/100 |
| 4.77 | Автодорога по ул. Победы | 0,621 |  |  |  |  | 0,621/100 | 0,621/100 | 0,621/100 | 0,621/100 |
| 4.78 | Автодорога по ул. Производственная | 2,555 |  |  |  |  | 2,555/100 | 2,555/100 | 2,555/100 | 2,555/100 |
| 4.79 | Автодорога по просп. России | 1,114 |  |  |  |  | 0,269/24,1 | 0,269/24,1 | 0,269/24,1 | 0,269/24,1 |
| 4.80 | Автодорога по ул. Энгельса | 0,551 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 4.81 | Автодорога к искусственному катку | 0,397 |  |  |  |  | 0,397/100 | 0,397/100 | 0,397/100 | 0,397/100 |
| 4.82 | Автодорога от автодороги по ул. Мелиораторов до квартала Цепели | 0,765 |  |  |  |  | 0,765/100 | 0,765/100 | 0,765/100 | 0,765/100 |
| 4.83 | Автодорога от поста ГИБДД до ЗМУ | 1,973 |  |  |  |  | 1,973/100 | 1,973/100 | 1,973/100 | 1,973/100 |
| 4.84 | Автодорога от пожарной части 1 до поста ГИБДД № 2 | 2,060 |  |  |  |  | 1,760/85,4 | 1,760/85,4 | 1,760/85,4 | 1,760/85,4 |
| 4.85 | Проезд по ул. Первомайской | 0,465 |  |  |  |  | 0,465/100 | 0,465/100 | 0,465/100 | 0,465/100 |
| 4.86 | Транзитный участок автомобильной дороги Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина | 3,110 |  |  |  |  | 3,110/100 | 3,110/100 | 3,110/100 | 3,110/100 |
| 4.87 | Автодорога по ул. Комиссара Утробина | 0,532 |  |  |  |  | 0,532/100 | 0,532/100 | 0,532/100 | 0,532/100 |
| 4.88 | Автодорога по ул. Загородная | 0,288 |  |  |  |  | 0,288/100 | 0,288/100 | 0,288/100 | 0,288/100 |
| 4.89 | Автодорога по пер. Котельный | 0,277 |  |  |  |  | 0,277/100 | 0,277/100 | 0,277/100 | 0,277/100 |
| 4.90 | Автодорога по пер. Новостроевский | 0,323 |  |  |  |  | 0,323/100 | 0,323/100 | 0,323/100 | 0,323/100 |
| 4.91 | Автодорога по ул. Песчаная | 0,181 |  |  |  |  | 0,181/100 | 0,181/100 | 0,181/100 | 0,181/100 |
| 4.92 | Автодорогапо ул. Профсоюзная | 0,363 |  |  |  |  | 0,363/100 | 0,363/100 | 0,363/100 | 0,363/100 |
| 4.93 | Автодорога по ул. Революции | 0,703 |  |  |  |  | 0,703/100 | 0,703/100 | 0,703/100 | 0,703/100 |
| 4.94 | Автодорога по ул. Свердлова | 0,393 |  |  |  |  | 0,393/100 | 0,393/100 | 0,393/100 | 0,393/100 |
| 4.95 | Автодорога по ул. Свободы | 1,085 |  |  |  |  | 1,085/100 | 1,085/100 | 1,085/100 | 1,085/100 |
| 4.96 | Автодорога по ул. Труда | 0,668 |  |  |  |  | 0,668/100 | 0,668/100 | 0,668/100 | 0,668/100 |
| 4.97 | Автодорога по пер. Майский | 0,157 |  |  |  |  | 0,157/100 | 0,157/100 | 0,157/100 | 0,157/100 |
| 4.98 | Автодорога до квартала Злобино (от автодороги до 9 садоводства) | 1,863 |  |  |  |  | 1,863/100 | 1,863/100 | 1,863/100 | 1,863/100 |
| 4.99 | Автодорога по кварталу Гарь (от кладбища «Злобино» до узкоколейной ж.д.) | 0,510 |  |  |  |  | 0,510/100 | 0,510/100 | 0,510/100 | 0,510/100 |
| 4.100 | Автодорога по кварталу Гарь (восточная сторона) | 0,510 |  |  |  |  | 0,510/100 | 0,510/100 | 0,510/100 | 0,510/100 |
| 4.101 | Проезд от автодороги по ул. Производственная до автодороги по ул. Мелиораторов | 0,478 |  |  |  |  | 0,478/100 | 0,478/100 | 0,478/100 | 0,478/100 |
| 4.102 | Автодорога от автодороги по ул. Юбилейная до квартала Поповщина (с автодороги по кварталу Поповщина) | 1,554 |  |  |  |  | 1,554/100 | 1,554/100 | 1,554/100 | 1,554/100 |
| 4.103 | Автодорога на дер. Комариха | 2,327 |  |  |  |  | 2,327/100 | 2,327/100 | 2,327/100 | 2,327/100 |
|  | Итого по улицам г. Кирово-Чепецка: | 89,647 |  |  |  |  | 42,541/47,5 | 42,541/47,5 | 44,003/49,1 | 45,018/50,2 |
| 5 | г. Слободской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Просп. Гагарина | 1,25 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,25/100 |
| 5.2 | Ул. Академика Бакулева | 0,5 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.3 | Пер. Бакулевский | 0,235 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.4 | Ул. Бабушкина | 0,46 |  |  |  |  | 0,16/35 | 0,16/35 | 0,16/35 | 0,16/35 |
| 5.5 | Ул. Большевиков | 1,3 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,68/52 |
| 5.6 | Ул. Боярская | 0,35 |  |  |  |  | 0,35/100 | 0,35/100 | 0,35/100 | 0,35/100 |
| 5.7 | Ул. Вокзальная | 0,4 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.8 | Ул. Вятская | 1,3 |  |  |  |  | 0,35/27 | 0,35/27 | 0,35/27 | 1,3/100 |
| 5.9 | Ул. Вятский тракт | 1,5 |  |  |  |  | 0,98/65 | 0,98/65 | 0,98/65 | 1,5/100 |
| 5.10 | Ул. Глазовская | 0,75 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.11 | Ул. Гоголя | 2,502 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.12 | Ул. Городищенская | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.13 | Ул. Горького | 1,1 |  |  |  |  | 0,14/13 | 0,14/13 | 0,14/13 | 1,1/100 |
| 5.14 | Ул. Железнодорожная | 0,721 |  |  |  |  | 0,321/45 | 0,321/45 | 0,321/45 | 0,721/100 |
| 5.15 | Ул. Заводская | 0,3 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.16 | Ул. Загородная | 0,3 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.17 | Ул. Кедровая | 0,4 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.18 | Ул. Кирова | 0,8 |  |  |  |  | 0,31/39 | 0,31/39 | 0,31/39 | 0,31/39 |
| 5.19 | Ул. Ключевая | 0,3 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.20 | Ул. К. Маркса | 1,5 |  |  |  |  | 0,3/20 | 0,3/20 | 0,3/20 | 0,3/20 |
| 5.21 | Ул. Корто | 0,6 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.22 | Ул. Красноармейская | 3,496 |  |  |  |  | 1,986/57 | 1,986/57 | 2,926/84 | 2,926/84 |
| 5.23 | Ул. Крестьянская | 0,15 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.24 | Ул. Лесопарковая | 0,44 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.25 | Ул. Ленина | 2,171 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,171/100 |
| 5.26 | Ул. Маршала Конева | 1,2 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,94/78 | 0,94/78 |
| 5.27 | Ул. Меховщиков | 0,25 |  |  |  |  | 0,1/40 | 0,1/40 | 0,1/40 | 0,1/40 |
| 5.28 | Ул. Мира | 0,45 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,45/100 |
| 5.29 | Пер. Молодёжный | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.30 | Ул. Набережная | 1,2 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.31 | Ул. Октябрьская | 1,15 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 1,15/100 | 1,15/100 |
| 5.32 | Ул. Первомайская | 1,546 |  |  |  |  | 0,236/15 | 0,236/15 | 0,996/64 | 0,996/64 |
| 5.33 | Ул. П. Морозова | 0,1 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.34 | Ул. Пролетарская | 0,48 |  |  |  |  | 0,48/100 | 0,48/100 | 0,48/100 | 0,48/100 |
| 5.35 | Ул. Профсоюзная | 0,2 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.36 | Ул. П. Стучки | 1,246 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.37 | Ул. Рабочая | 0,4 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 5.38 | Ул. Свердлова | 1,193 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.39 | Ул. Свободы | 0,3 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.40 | Ул. Северная | 0,35 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.41 | Ул. Слободская | 2 |  |  |  |  | 0,4/20 | 0,4/20 | 1,2/60 | 1,2/60 |
| 5.42 | Ул. Советская | 5,3 |  |  |  |  | 1,19/22 | 1,19/22 | 4,54/86 | 4,54/86 |
| 5.43 | Пер. Сосновый | 0,15 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.44 | Ул. Ст. Халтурина | 1,05 |  |  |  |  | 0,19/18 | 0,19/18 | 0,19/18 | 0,98/93 |
| 5.45 | Ул. Урицкого | 1 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.46 | Ул. Ф. Лесникова | 0,45 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.47 | Пер. Фабричный | 0,2 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.48 | Ул. Чкалова | 0,15 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.49 | Ул. Шестаковская | 2,09 |  |  |  |  | 0,89/43 | 0,89/43 | 0,89/43 | 2,09/100 |
| 5.50 | Ул. Энгельса | 2,158 |  |  |  |  | 0,158/7 | 0,158/7 | 0,158/7 | 0,158/7 |
| 5.51 | Ул. Я. Райниса | 0,17 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.52 | Ул. Опорная | 0,15 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.53 | Автодорога от Белохолуницкого тракта до Опорного пер. | 1 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.54 | Автодорога от Белохолуницкого тракта до ул. Ефимова | 2,34 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.55 | Автодорога от поворота на пос. Первомайский до бетонного завода | 0,854 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.56 | Автодорога от ул. Советская до ул. Лебедева | 0,4 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.57 | Автодорога от ул. Профсоюзная до дер. Щуково | 0,3 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.58 | Автодорога от указателя «г. Слободской» до съезда в дер. Денисовы | 1,1 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.59 | Автодорога от дер. Щуково до ул. Слободская | 1,7 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0,7/41 | 1,7/100 |
| 5.60 | Автодорога Зяблицы – Первомайский | 5,069 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.61 | Ул. Александровская | 0,26 |  |  |  |  | 0,26/100 | 0,26/100 | 0,26/100 | 0,26/100 |
| 5.62 | Пер. Бакулевский | 0,105 |  |  |  |  | 0,105/100 | 0,105/100 | 0,105/100 | 0,105/100 |
| 5.63 | Ул. Володарского | 1,705 |  |  |  |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 5.64 | Ул. Встречная | 0,335 |  |  |  |  | 0,335/100 | 0,335/100 | 0,335/100 | 0,335/100 |
| 5.65 | Ул. Дерышева | 1,418 |  |  |  |  | 1,418/100 | 1,418/100 | 1,418/100 | 1,418/100 |
| 5.66 | Ул. Дзержинского | 0,25 |  |  |  |  | 0,25/100 | 0,25/100 | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 5.67 | Ул. Кедровая | 0,4 |  |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 5.68 | Ул. Лебедева | 0,5 |  |  |  |  | 0,5/100 | 0,5/100 | 0,5/100 | 0,5/100 |
| 5.69 | Ул. Меховщиков | 0,07 |  |  |  |  | 0,07/100 | 0,07/100 | 0,07/100 | 0,07/100 |
| 5.70 | Ул. Новая | 0,612 |  |  |  |  | 0,612/100 | 0,612/100 | 0,612/100 | 0,612/100 |
| 5.71 | Ул. П. Морозова | 0,3 |  |  |  |  | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 | 0,3/100 |
| 5.72 | Ул. Преображенская | 0,4 |  |  |  |  | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 | 0,4/100 |
| 5.73 | Пер. Станционный | 0,15 |  |  |  |  | 0,15/100 | 0,15/100 | 0,15/100 | 0,15/100 |
| 5.74 | Ул. Шестаковская | 0,47 |  |  |  |  | 0,47/100 | 0,47/100 | 0,47/100 | 0,47/100 |
| 5.75 | Ул. Успенская | 0,78 |  |  |  |  | 0,78/100 | 0,78/100 | 0,78/100 | 0,78/100 |
| 5.76 | Автодорога № 1 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 |  |  |  |  | 0,25/100 | 0,25/100 | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 5.77 | Автодрога № 2 от ул. Преображенская до кладбища | 0,25 |  |  |  |  | 0,25/100 | 0,25/100 | 0,25/100 | 0,25/100 |
| 5.78 | Автодорога Успенское – Первомайский | 1,096 |  |  |  |  | 1,096/100 | 1,096/100 | 1,096/100 | 1,096/100 |
|  | Итого по улицам г. Слободского: | 70,6 |  |  |  |  | 16,19/22,9 | 16,19/22,9 | 25,23/36 | 35,6/50 |
|  | Итого по автодорогам местного значения (улицы): | 700,129 |  |  |  |  | 140,63/20,1 | 140,63/20,1 | 238,17/34,0 | 352,25/50,3 |
|  | Итого по агломерации | 805,851 |  |  |  |  | 195,87/24,3 | 195,87/24,3 | 322,61/40,0 | 453,69/56,3 |

Таблица 4

План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах,

входящих в Кировскую городскую агломерацию

| № п/п | Наименование автодороги (улицы) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации) | Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации, км | Количество мест концентрации ДТП, штук | Адрес мест концентрации ДТП, км | Причины возникновения места концентрации ДТП | Рекомендованные мероприятия по ликвидации места концентрации ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермского края | 28,75 | 2 | км 14 – 15 км 27 – 28 | выезд на встречную полосу, наезд на пешехода | строительство линий освещения, снижение скоростного режима, исправление продольного профиля автодороги |
| 1.2 | Гнусино – Шихово | 17,913 | - |  |  |  |
|  | Итого по автодорогам федерального значения | 46,663 | 2 |  |  |  |
| 2 | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Южный обход г. Кирова км 6+690 – км 28+069 | 21,379 | 2 | км 13 – 14 км 18 – 19 | выезд на встречную полосу | устройство барьерного ограждения на разделительной полосе |
| 2.2 | Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики км 0+000 – км16+070 | 16,07 | 4 | км 3 – 4 км 8 – 9 км 12 – 13 км 14 – 15 | выезд на встречную полосу, наезд на пешехода, съезд автомобилей с дороги | строительство линий освещения, снижение скоростного режима |
| 2.3 | Киров – Стрижи – Оричи км 8+870 – км 28+370 | 19,5 | 1 | км 13 – 14 | столкновение | устройство переходно-скоростных полос около автобусных остановок и поворотов на второстепенные дороги |
|  | Итого по дорогам регионального значения | 56,949 | 7 |  |  |  |
| 3 | Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Г. Киров |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ул. Воровского | 5,95 | 1 | ул. Воровского, в районе д. 94 |  | установка табло обратного отсчета времени |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Воровского – ул. Горького | отсутствие разметки, нарушения в размещении наружной рекламы | обеспечить горение красного сигнала светофора не менее 3 секунд одновременно со всех направлений |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Воровского – Октябрьский просп. | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | изменение организации дорожного движения с установкой дополнительных светофоров Т-1 и П-1 |
| 3.1.2 | Ул. Лепсе | 3,3 | 1 | ул. Лепсе, на участке от д. 42 до д. 48 | отсутствие разметки | введение светофорного регулирования на пешеходном переходе |
| 3.1.3 | Ул. Ленина | 8,86 | 1 | перекресток ул. Ленина – ул. Хлыновская | отсутствие разметки | установка пешеходных ограждений; увеличение уровня освещенности; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого цвета, в том числе над проезжей частью ул. Ленина; обеспечение горения красного сигнала светофора не менее 3 секунд одновременно со всех направлений |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Ленина – ул. Орловская |  |  |
| 3.1.4 | Ул. Щорса | 5,8 | 1 | перекресток ул. Щорса – ул. Производственная | отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений | перенос 2 остановок транспорта общего пользования за перекресток, объединив в одну; уширение проезжей части (для осуществления правого поворота) |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Щорса – пр. Солнечный | отсутствие разметки | введение светофорного регулирования; установка пешеходных ограждений; организация движения на территорию торгового центра «Время простора» (въезд с ул. Щорса – выезд |
| 3.1.5 | Ул. Луганская | 4,04 | 1 | перекресток ул. Луганская – ул. Дзержинского | отсутствие разметки, неисправность светофора | модернизация светофорного объекта, установка светофоров П-1. (исключение пересечений транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного регулирования) |
| 3.1.6 | Ул. Дзержинского | 4,5 | 1 | перекресток ул. Дзержинского – ул. Центральная (поворот на пос. Ганино) | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул. Центральную); установка пешеходных ограждений |
| 3.1.7 | Ул. Карла Маркса | 4,05 | 1 | перекресток ул. Карла Маркса – ул. Советская | отсутствие разметки | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого фона |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Карла Маркса, на участке в районе д. 41 | отсутствие разметки, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков, нарушения в размещении наружной рекламы | увеличение уровня освещенности пешеходного перехода; |
|  |  |  |  |  |  | перенос пешеходного перехода с южной на северную сторону ул. Мопра; |
|  |  |  |  |  |  | установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) на щитах желто-зеленого фона |
| 3.1.8 | Ул. Московская | 9,6 | 1 | ул. Московская на участке от д. 171 до д. 181 | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | нанесение разметки пластиком; введение светофорного регулирования на пешеходных переходах; установка пешеходных ограждений; объединение 2 пешеходных переходов в один |
| 3.1.9 | Октябрьский просп. | 7,9 | 1 | перекресток ул. Профсоюзная – Октябрьский просп. | отсутствие разметки; отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | модернизация светофорного объекта, установка светофоров П-1; установка пешеходных ограждений; вырубка кустарника, в треугольнике видимости |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Розы Люксембург – Октябрьский просп. | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений | установка дополнительных секций светофоров П-1; установка пешеходных ограждений; установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Мопра – Октябрьский просп. | отсутствие разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский просп. |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Труда – Октябрьский просп. | отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений | установка дополнительных секций светофоров П-1; |
|  |  |  |  |  |  | установка пешеходных ограждений |
|  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков 5.19.1 (2) по одной стороне Октябрьского просп. |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Пятницкая – Октябрьский просп. |  | установка пешеходных ограждений, исключающих переход через Октябрьский просп. |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Герцена – Октябрьский просп. | отсутствие разметки | введение светофорного регулирования; |
|  |  |  |  |  |  | установка пешеходных ограждений |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Красноармейская – Октябрьский просп. | отсутствие разметки | введение светофорного регулирования |
| 3.1.10 | Ул. Солнечная | 2,8 | 1 | перекресток ул. Солнечная – ул. Производственная | отсутствие разметки | введение дополнительной фазы светофорного регулирования (левый поворот на ул. Солнечную); |
|  |  |  |  |  |  | модернизация светофорного объекта, установка светофоров П-1 |
|  |  |  | 1 | перекресток ул. Солнечная – ул. Маршала И. С. Конева | отсутствие разметки; отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков | введение светофорного регулирования; |
|  |  |  |  |  |  | установка пешеходных ограждений с северо-восточной стороны перекрестка |
|  | Итого по г. Кирову | 56,8 | 22 |  |  |  |
| 3.2 | г. Кирово-Чепецк |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Ул. Производственная | 2,555 | 1 | участок автодороги от д. 1 до ж.-д. переезда | отсутствие освещения, отсутствие разметки | устройство уличного освещения; нанесение дорожной разметки |
| 3.2.12 | Ул. Мелиораторов | 3,110 | 1 | около д. 1а | дефекты покрытия, неудовлетворительное состояние обочин | перенос остановки общественного транспорта; |
|  |  |  |  |  |  | устранение дефектов покрытия; |
|  |  |  |  |  |  | устранение дефектов обочин |
| 3.2.13 | Ул. 60 лет Октября | 2,434 | 1 | перекресток ул. 60 лет Октября – ул. Володарского и ул. Школьной | отсутствие разметки | устройство уличного освещения; |
|  |  |  |  |  |  | нанесение дорожной разметки |
| 3.2.14 | Просп. Мира | 2,911 | 1 | от д. 34 до д. 70 | недостатки зимнего содержания | перенос остановки общественного транспорта; |
|  |  |  |  |  |  | установка светофорного объекта; |
|  |  |  |  |  |  | нехватка парковочных мест |
| 3.2.15 | Автодорога к мкр-ну Каринторф | 2,287 | 1 | между остановками общественного транспорта кварталами Утробино и Северюхи | дефекты покрытия, неудовлетворительное состояние обочин | устранение дефектов покрытия; |
|  |  |  |  |  |  | устранение дефектов обочин |
| 3.2.16 | Просп. Кирова | 1,161 | 1 | напротив д. 14 | недостатки зимнего содержания | перенос пешеходного перехода |
|  | Итого по г. Кирово-Чепецку | 14,458 | 6 |  |  |  |
|  | Итого по агломерации | 71,258 | 37 |  |  |  |

__________________

# Text boxes

Безопасные и качественние дороги

муниципального образования «Город Киров»

Обеспечение необходимого уровня безопасности               дорожного движения на

дорожной сети

Приведение дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное                         состояние

Устранение перегрузки

дорожной сети

Формирование механизмов общественного контроля