|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**Заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.В. Кондрашин** «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования**

**местного значения по пр. Торговый (от Всеволожского пр. до пр. Грибоедова)**

**города Всеволожска Ленинградской области**

**1. Общие данные:**

**1.1. Юридический адрес:** 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

**1.2. Заказчик:** Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

**1.3. Источник финансирования:** Бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Муниципальная программа «Развитие муниципального образования «Город Всеволожск» на 2018-2020 годы».

**1.4. Срок выполнения работ:** в течение 25 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

**1.5. Место выполнения работ:** Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Торговый (от Всеволожского пр. до пр. Грибоедова).

**1.6. Основание для выполнения работ:**

- Техническое задание;

- Ведомость объемов работ;

- Локальный сметный расчет.

**2. Условия выполнения работ:**

2.1. Выполнение работ должно производиться с соблюдением:

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Постановления Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

2.1.1. Используемые при производстве работ товары (материалы) должны соответствовать:

- ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»;

- ГОСТ 11955-82 «Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия».

2.2. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. Торговый (от Всеволожского пр. до пр. Грибоедова) города Всеволожска Ленинградской области Подрядчик осуществляет под наблюдением Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; технический контроль исполнения работ осуществляет муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области (МКУ «Единая Служба Заказчика» ВР ЛО).

2.3. Подрядчик обеспечивает:

2.3.1. Круглосуточное взаимодействие с оперативными службами Заказчика и отдела ГИБДД УМВД по Всеволожскому району.

2.3.2. Участие уполномоченных работников Подрядчика в работе инспекционных комиссий по оценке уровня выполнения работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. Торговый (от Всеволожского пр. до пр. Грибоедова) города Всеволожска Ленинградской области, создаваемых для проверки выполнения работ, включая участие представителя администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, при оформлении документации о ДТП.

2.3.3. Входной контроль качества используемых материалов.

2.3.4. Ограждение участков производства работ в соответствии со схемой дорожного движения, согласованной с ОГИБДД УМВД по Всеволожскому району.

2.3.5. Ведение общего журнала работ.

2.3.6. Предоставление сертификатов соответствия, паспортов качества на используемые в процессе работы товары (материалы).

2.4. Заказчик и отдел ГИБДД УМВД по Всеволожскому району вправе выдавать предписания установленной формы, обязательной для незамедлительного или с указанием сроков исполнения работ Подрядчиком по устранению недостатков.

2.5. Освидетельствование скрытых работ оформляется актом. Подрядчик за два дня обязан оповестить в письменной форме о сдаче выполненных скрытых работ отдел дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и МКУ «Единая Служба Заказчика» ВР ЛО.

2.6. Заказчик принимает выполненные работы по муниципальному контракту, при условии предоставления Подрядчиком общего журнала работ, сертификатов соответствия, паспортов качества на используемые материалы, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных схем.

**3. Гарантийный срок.**

 3.1. Гарантийный срок на выполненные работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр. Торговый (от Всеволожского пр. до пр. Грибоедова) города Всеволожска Ленинградской области устанавливается в течение 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Перечень приложений: 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товаров, используемых при выполнении работ.

Начальник Управления строительства,

дорожного хозяйства и благоустройства Р.С. Панфилов