Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.12.2017 | № 4151 |
| --- | --- |

г.Боровичи

О муниципальной программе города Боровичи

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,

ремонт и содержание автомобильных дорог местного

значения в границах города Боровичи на 2018-2020 годы»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 341 Устава Боровичского муниципального района, в целях качественного улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Боровичи, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города             Боровичи «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах города Боровичи на 2018-2020 годы».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная           искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте               Администрации Боровичского муниципального района.

Заместитель

Главы администрации района     Б.А. Артемьев

кн

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 15.12.2017 № 4151

Муниципальная программа города Боровичи

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и

содержание автомобильных дорог местного значения в границах

города Боровичи на 2018-2020 годы»

(далее муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района.

2. Соисполнитель муниципальной программы:

муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с населением» (далее МКУ «ЦРН»).

3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.1. | Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью доведения их до нормативных требований, от общей протяженности автомобильных дорог, % (показатель определен в соответствии с планом мероприятий) | 0,47 | 0,3 | 0,7 |
| 1.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |
| 1.2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения, % (показатель определен исходя из общей протяженности дорог) | 100 | 100 | 100 |

4. Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2020 годы.

2

5. Объемы и источники финансирования муниципальной про-граммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источники финансирования |
| --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет города Боровичи | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2018 | 6122,00 | 19460,01 | - | 25582,01 |
| 2019 | 6122,00 | 19547,98 | - | 25669,98 |
| 2020 | 6122,00 | 20335,78 | - | 26457,78 |
| ВСЕГО | 18366,00 | 59343,77 | - | 77709,77 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

доведение до нормативных требований автомобильных дорог местного значения, включенных в мероприятия муниципальной программы;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Боровичи;

сокращение текущих затрат на восстановление и мелкий ремонт на 2,74% по сравнению с 2016 годом.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

________________________

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития города Боровичи,

приоритеты и цели муниципальной политики в этой сфере

Основной задачей в области дорожного хозяйства остаётся содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования в состоянии, необходимом для безопасного движения транспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования города Боровичи и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения города Боровичи по состоянию на 01.01.2017 составляет 184,0 км, в том числе:

с твердым покрытием – 124,3 км;

с покрытием переходного типа (щебеночные, гравийные) и грунтовые –  59,7 км.

Количество мостов и путепроводов в городе – 6 единиц.

Город Боровичи имеет автобусное сообщение почти со всеми городами области, а также с Санкт-Петербургом. Главные транспортные потоки в городе концентрируются на улицах, имеющих выход на внешние автодороги. Это направления: с северо-запада на Любытинский район, с северо-востока на Хвойнинский и Мошенской районы, с запада на Окуловский район, с юга на Тверскую область.

Улицами, несущими основную транспортную нагрузку, являются:     Ленинградская, К.Либкнехта, Декабристов, С.Перовской, Окуловская, Завод-ская, Металлистов, Коммунарная, Загородная, Пушкинская, Подбельского.

Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусным транспортом.

Основными недостатками сложившейся улично-дорожной сети являются: отсутствие выделенных дорог для пропуска грузового автотранспорта; недостаточная ширина проезжих частей магистральных улиц и мостов, ограничивающая их пропускную способность; слабо развитая инфраструктура транспортного обслуживания (места для парковок).

Развитие многих ведущих отраслей специализации города Боровичи и муниципального района: огнеупорной, легкой промышленности, машиностроения, торговли, сельского хозяйства и туризма, ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство города Боровичи получают сырьё и заготовки из различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а также отправляют готовую продукцию для реализации в субъекты Российской Федерации.

Дорожное хозяйство – крупнейший сегмент общественного достояния России. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы: конституционные права на свободу передвижения граждан, доставка товаров

2

и услуг, единство экономического пространства, решение социальных задач, реализация приоритетных национальных проектов.

Существенно усиливается роль автомобильных дорог с активизацией участия России в глобальном развитии мировой экономики. В последние годы оживления производства и повышения доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных средств и объему перевозок транспортом.

Важнейшими задачами развития экономики города и района являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам области, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной

программы

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью доведения их до нормативных требований;

содержание автомобильных дорог местного значения.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике;

природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов;

техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий муниципальной программы.

3

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками, и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере градостроительства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

III.Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом её выполнения

Муниципальная программа предусматривает реализацию системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о ходе её реализации обеспечивает отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет заведующий отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района, который вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта, связи и благоустройства Администрации муниципального района готовит до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о финансировании и освоении средств.

4

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.1.1 | Корректировка проекта пер. Огородный | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 300,00 | - | - |
| 1.1.2. | Проектные работы по реконструкции дороги по ул.Коммунарной | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | 1387,80 | - | - |
| 1.1.3. | Проектные работы на капитальный ремонт дорог | МКУ «ЦРН» | 2019-2020 год | 1.1 | бюджет города Боровичи | - | 749,77 | 709,57 |
| 1.2. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1.2.1 | Ремонт а/д ул.Кропоткина – ул.Революции (от ул. Ленинградской до ул.К.Либкнехта) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.2 | областной бюджет | - | - | 5494,17 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 289,17 |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Ремонт улично-дорожной сети (картами) | МКУ «ЦРН» | 2020 год | 1.2 | областной бюджет | - | - | 627,83 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | - | 33,04 |
| 1.2.3 | Ремонт а/д ул. Советская (участок № 1 от дома № 23 до пересечения с ул.Гоголя) | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.2 | областной бюджет | - | 3000,00 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 157,9 | - |
| 1.2.4 | Ремонт а/д ул.Советская (участок № 3 от ул.Шоссейной до конца моста через р. Вельгия) | МКУ «ЦРН» | 2019 год | 1.2 | областной бюджет | - | 3122,00 | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | - | 164,31 | - |
| 1.2.5 | Ремонт а/д ул.Советская (участок № 2 от ул.Гоголя до ул. Шоссейной) | МКУ «ЦРН» | 2018 год | 1.2 | областной бюджет | 6122,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Боровичи | 322,21 | - | - |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МКУ «ЦРН» | 2018-2020 годы | 2.1 | бюджет города Боровичи | 17450,00 | 18476,00 | 19304,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 25582,01 | 25669,98 | 26457,78 |

____________________________